| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КОДЫ |
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0503160 |
|  | на 1 января 2022 г.. | Дата | 01.01.2022 |
| Главный распорядитель, распорядитель, |  |  |  | ГРБС. |
| получатель бюджетных средств, главный администратор, |  |  |  |  |
| администратор доходов бюджета, |  |  | по ОКПО | 61230748 |
| главный администратор, администратор |  |  |  |  |
| источников финансирования |  |  |  |  |
| дефицита бюджета |  | управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга | Глава по БК | 111 |
| Наименование бюджета |  | г.Оренбург |  |  |
| (публично-правового образования) |  |  | по ОКТМО | 53701000. |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая. |  |  |
| Единица измерения: руб.. | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности

Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга (ИНН 5610127078, КПП 561001001, ОКТМО 53701000001, адрес 460000, город Оренбург, улица Цвиллинга, дом 14) является отраслевым органом Администрации города Оренбурга, обладает правами юридического лица                               и находится в непосредственном подчинении заместителя Главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству.

Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга (далее – Управление) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Оренбургской области, Уставом города Оренбурга, Постановлениями городского Совета, распоряжениями Главы города Оренбурга и Положением об управлении строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга администрации города Оренбурга, утвержденное Решением Оренбургского городского Совета  от 28.06.2011 № 186 (с изменениями от 10.05.2012 № 404,                          от 11.06.2013 № 639, от 22.12.2015 № 57, от 17.06.2016 № 160, от 28.04.2018 № 524,  от 28.02.2019 № 652, от 23.06.2020 № 918, от 25.08.2020 № 957, от 01.12.2020 № 28).

Управление выполняет функции и полномочия Учредителя в отношении муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства» и муниципального бюджетного учреждения «Центр по организации дорожного движения города Оренбурга».

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и положения о Счетной палате города Оренбурга, утвержденного решением Оренбургского городского Совета от 06.09.2011 № 265 внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль осуществляет Счетная палата города Оренбурга.

Управление от имени Администрации города Оренбурга осуществляет полномочия по формированию и реализации муниципальной политики в области строительства и осуществления дорожной деятельности в городе Оренбурге и обладает следующими полномочиями (функциями):

- разрабатывает в установленном порядке перспективные и годовые прогнозы развития дорожного хозяйства, планы содержания дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург" и сооружений на них;

- разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург».

- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург» в пределах своей компетенции в соответствии с Правилами содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург», утвержденными постановлением Администрации города Оренбурга.

- подготавливает решение об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований бюджета города Оренбурга на указанные цели.

- разрабатывает в установленном порядке и реализует муниципальные программы в сфере строительства и дорожного хозяйства.

- организует строительство объектов муниципальной собственности, в том числе многоквартирных жилых домов для обеспечения жилыми помещениями малоимущих, иных категорий граждан, определенных действующим законодательством и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «город Оренбург», реконструкцию, а также капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности по поручению Главы города Оренбурга.

- организует проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства муниципальной собственности и автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Оренбург».

- осуществляет принятие к бюджетному учету в составе имущества муниципальной казны муниципального образования «город Оренбург» автомобильных дорог общего пользования местного значения и дорожных сооружений.

В Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области открыты:

- лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств (01533019170);

- лицевой счет получателя бюджетных средств (03533019170);

- лицевой счет администратора поступлений в бюджет города Оренбурга (04533019170).

В финансовом управлении администрации города Оренбурга открыты:

- лицевой счет 111.10.244.1;

- 111.10.244.3.

Бухгалтерский учет в Управлении ведется в программе «1С: Предприятие – Бухгалтерия государственного учреждения», версия 8.3.

С 29 декабря 2020 года переданы полномочия по ведению бухгалтерского, налогового, бюджетного учета и формированию установленной отчетности МКУ «ЦМР» (централизованной бухгалтерии) на основании договора на бухгалтерское обслуживание.

Право подписи имеют:

- исполняющий обязанности начальника управления – Гирин Владимир Александрович;

- заместитель начальника управления по обеспечению безопасности дорожного движения – Котов Антон Владимирович;

- директор муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных расчетов» - Махаева Наталья Владимировна;

- главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных расчетов» – Дрыганова Наталья Евгеньевна.

Органом, осуществляющим внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль, является Счетная палата города Оренбурга.

Ответственным за подготовку бюджетной отчетности является заместитель главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных расчетов» Яхудин Вадим Тагирович.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Концепцией реформирования бюджетного процесса было определено,                        что бюджетополучатели в рамках осуществления своей деятельности должны максимально эффективно расходовать бюджетные ресурсы, что и нашло                               свое отражение в постановлении Администрации города Оренбурга от 28.02.2020                     № 237-п «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Оренбурга».

Экономию и эффективность использования бюджетных средств, наряду                                  с иными мероприятиями, обеспечивает заключение муниципальных контрактов                        на выполнение работ, услуг, поставку товаров в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Бюджетные ассигнования в отчетном периоде расходовались в соответствии                      с утвержденными нормативными затратами на обеспечение деятельности Управления.

Экономия бюджетных средств от проведения закупочных процедур составила на конец отчетного периода за 2021 год 50 519 372,33 руб., в следующих отчетных периодах – 24 847 818,37 руб. в результате заключения муниципальных контрактов                         на 2022 и 2023 годы в 2021 году.

Численность управления по штатному расписанию – 24 должности. Фактическая численность 24 человек.

Согласно приказу финансового управления администрации города Оренбурга                   от 07.11.2014 № 71 прилагается дополнительная форма бюджетной отчётности «Сведения о работе муниципальных учреждений города Оренбурга с кредитными учреждениями по реализации зарплатных проектов».

В отчетном периоде было организовано обучение (повышение квалификации)               по программе «Охрана труда».

Расходы на обучение и повышение квалификации составили 4 000,00 руб.

В управлении в целях эффективности использования бюджетных средств регулярно проводятся мероприятия по экономии финансовых, материально-технических и топливно-энергетических ресурсов. В связи с этим изданы приказ                     об установлении норм расхода ГСМ, установлены приборы учета энергоресурсов.

Обеспечение основными средствами осуществляется за счет средств бюджета.

По состоянию на 01.01.2022 балансовая стоимость объектов основных средств составляет 459 850 822,79 руб., в том числе: балансовая стоимость основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость – 127 551 577,49 руб.

Временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) основных средств основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия в управлении, нет.

Рабочее место снабжено копировальной техникой, телефонной                                   и факсимильной связью и электронной почтой. Вычислительная техника учреждения находится в оперативном управлении.  Офисная техника представлена комплектом на каждом рабочем месте, в него входят: компьютер, монитор и принтер, которое используется сетевым подключением.

Техническое состояние основных средств учреждений находится на хорошем уровне. В учреждениях своевременно проводятся диагностика, техническое обслуживание, ремонт основных средств. Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и проведением инвентаризаций имущества.

Материальные запасы поступают своевременно на основании первичных учетных документов в полной комплектации. Для экономного расходования горюче-смазочных материалов устанавливаются нормы расхода топлива, проводятся мероприятия по проверке показаний спидометров автомобилей.

В 2021 году Управление заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания                   с МБУ «ЦЗП» и МБУ «ЦОДД». На отчетный год Управление предусмотрены ассигнования на субсидию на выполнение муниципального задания в сумме 63 603 550,00 руб.

В 2021 году Управление заключено одно соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели с МБУ «ЦОДД».

На отчетный год Управление предусмотрены ассигнования на субсидию                           на иные цели в сумме 3 545 000,00 руб.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Решением Оренбургского городского Совета от 28.12.2020 № 44                          «О бюджете города Оренбурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за Управлением закреплены следующие коды бюджетной классификации:

| Код главы | Код | Наименование видов (подвидов) доходов бюджета с соответствующими им кодами аналитической группы подвидов доходов бюджета |
| --- | --- | --- |
| 111 | 1 08 07173 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
| 111 | 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
| 111 | 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов |
| 111 | 1 13 02994 04 0040 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам федерального бюджета) |
| 111 | 1 13 02994 04 0050 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам бюджета субъекта) |
| 111 | 1 13 02994 04 0060 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам бюджета городского округа) |
| 111 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 111 | 1 16 07010 04 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа |
| 111 | 1 16 07090 04 0030 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (пени за просрочку платежей по договору, неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств) |
| 111 | 1 16 07090 04 0090 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа (иные штрафы) |
| 111 | 1 16 10031 04 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа |
| 111 | 1 16 10062 04 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| 111 | 1 16 11064 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |
| 111 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 111 | 2 02 20077 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
| 111 | 2 02 20216 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 111 | 2 02 25021 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
| 111 | 2 02 25305 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
| 111 | 2 02 25520 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
| 111 | 2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды |
| 111 | 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
| 111 | 2 02 45393 04 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |

При администрировании доходов бюджета Управление исполняет функции главного администратора, а также администратора доходов: осуществляет контроль за правильностью начисления, полнотой и своевременностью уплаты; учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджета города Оренбурга.

Форма 0503164.

- В форме отражаются показатели, исполнение по которым за отчетный период составило:

- по разделу «Доходы бюджета» - менее 95% и более 105% от плановых (прогнозных) годовых назначений;

- по разделу «Расходы бюджета» - более 95% от утвержденных годовых назначений.

В соответствии со статьей 180 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в расчетах доходов бюджета Управлением учитывались принятые федеральные и региональные законы, решения органов местного самоуправления, предусмотренные внесения изменений и дополнений в новое законодательство.

Плановые назначения Управления по доходам на 2021 год на 01.10.2021 составили 3 141 957 200,00 рублей, исполнено 2 679 744 621,75 рубль, или                    585,290,16 %.

Расходы Управления на 2021 год предусмотрены в объеме 3 841 170 738,44 рублей. Фактическое выполнение составило 3 691 562 138,29 рублей,                         что составляет 96,11 % к плану.

Управлением профинансированы субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «УКС» и МБУ «ЦОДД» в сумме 61 952 515,42 рублей.

Отчеты о выполнении муниципального задания МБУ «ЦОДД» и МБУ «УКС» за 2021 год согласно постановлению Администрации города Оренбурга от 01.12.2015 № 3340-п прилагается.

| Анализ исполнения бюджета по расходам за 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КБК |  | Бюджетные ассигнования с учетом изменений | Лимиты бюджетных обязательств с учетом изменений | исполнение в 2021 году | Наименование | % исполнения | Причины неисполнения назначений |
|  | РзПр | ЦСР |  |  |  |  |  |  |
|  | 0409 | 0200240017 | 5 050,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | Мероприятие по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, постановки таких объектов на учет, управлению такими объектами | 100 |  |
|  | 0409 | 020024020 | 1 680 240,00 | 1 680 240,00 | 1 680 240,00 | Реконструкция путепровода через ж.д. пути по ул. Конституции СССР в г. Оренбурге (прочие) | 100 |  |
|  | 0409 | 0200240021 | 449 493,42 | 449 493,42 | 413 000,00 | Реконструкция магистрали районного значения, соединяющей ул.Степана Разина и Загородное шоссе (Дублер ул.Чкалова) в г.Оренбурге. Участок от ул.Уральской до территории ООО "Оренбург Водоканал" (прочие) | 91,88 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0409 | 0200240023 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | Реконструкция мостового перехода через р. Сакмара на пр. Бр. Коростелевых в г. Оренбурге (в т.ч. ПИР) | 0,00 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0409 | 0200240025 | 788 110,00 | 788 110,00 | 388 110,00 | Строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Строительство кольцевого пересечения в районе пр. Победы в г. Оренбурге (прочие) | 49,25 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0409 | 0200240026 | 673 283,16 | 673 283,16 | 473 283,10 | Строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Устройство примыкания к ул. Терешковой в г. Оренбурге (прочие) | 70,29 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0409 | 020025390F | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения) | 100 |  |
|  | 0409 | 0200290210 | 24 449 087,93 | 24 449 087,93 | 22 943 905,73 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инженерной инфраструктуры на них | 93,84 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0409 | 0200290220 | 105 201 839,47 | 105 201 838,93 | 98 139 239,40 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 93,29 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0409 | 02002D0060 | 118 095 400,00 | 118 095 400,00 | 92 524 045,97 | Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 78,35 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0409 | 02002D0066 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 481 157,91 | Финансирование социально значимых мероприятий по избирательному округу № 14 | 95,43 |  |
|  | 0409 | 020F150211 | 125 133 640,00 | 125 133 640,00 | 125 133 640,00 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Строительство кольцевого пересечения в районе пр. Победы в г. Оренбурге) | 100 |  |
|  | 0409 | 020F150212 | 33 660 800,00 | 33 660 800,00 | 32 690 347,91 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Устройство примыкания к ул. Терешковой в г. Оренбурге) | 97,12 |  |
|  | 0409 | 020F1S0211 | 6 667 845,00 | 6 667 845,00 | 6 667 686,74 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях стимулирования жилищного строительства (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Строительство кольцевого пересечения в районе пр. Победы в г. Оренбурге) | 100 |  |
|  | 0409 | 020F1S0212 | 1 218 355,00 | 1 218 355,00 | 1 217 843,27 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях стимулирования жилищного строительства (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Устройство примыкания к ул. Терешковой в г. Оренбурге) | 99,96 |  |
|  | 0409 | 020F1S0212 | 86 600,00 | 86 600,00 | 0,00 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях стимулирования жилищного строительства (Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 2 этап) | 0,00 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0409 | 020F1S0215 | 238 466,00 | 238 466,00 | 0,00 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях стимулирования жилищного строительства (Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 2 этап) | 0,00 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0409 | 020R153931 | 598 500 000,00 | 598 500 000,00 | 598 500 000,00 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (автомобильные дороги городских агломераций) | 100 |  |
|  | 0409 | 020R190220 | 57 826 505,00 | 57 826 505,00 | 57 826 505,00 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 100 |  |
|  | 0409 | 020R1S3934 | 275 724 000,00 | 275 724 000,00 | 275 724 000,00 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 100 |  |
|  | 0409 | 020R1S3935 | 644 949 495,00 | 644 949 495,00 | 644 949 495,00 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций | 100 |  |
|  | 0409 | 1400491210 | 10 804 538,94 | 10 804 538,94 | 10 504 538,69 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 97,22 |  |
|  | 0409 | 14004D0066 | 600 000,.00 | 600 000,00 | 485 441,65 | Финансирование социально значимых мероприятий по избирательному округу № 14 | 80,91 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0409 | 3200271120 | 16 231 400,00 | 16 231 400,00 | 15 816 243,83 | Мероприятия в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург", выполняемые МБУ "ЦОДД г. Оренбурга" | 97,44 |  |
|  | 0409 | 5900290210 | 22 058 842,70 | 22 058 842,70 | 22 058 842,70 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инженерной инфраструктуры на них | 100 |  |
|  | 0409 | 5900290220 | 9 953 000,42 | 9 953 000,42 | 9 953 000,42 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 100 |  |
|  | 0409 | 7720092040 | 14 963 506,00 | 14 963 506,00 | 14 939 505,36 | Исполнение судебных актов и мировых соглашений, иные выплаты по обязательствам муниципального образования "город Оренбург" | 99,84 |  |
|  | 0412 | 0200370210 | 47 362 000,00 | 47 362 000,00 | 46 126 121,59 | Мероприятия, выполняемые МБУ "УКС" в сфере архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве | 97,39 |  |
|  | 0412 | 0200411060 | 47 825 845,53 | 47 825 845,53 | 47 5699 679,55 | Центральный аппарат | 99,46 |  |
|  | 0412 | 02004D0030 | 1 938 684,47 | 1 938 684,47 | 1 938 684,47 | Финансирование расходов, связанных с уплатой налога на имущество, находящегося в муниципальной собственности | 100 |  |
|  | 0412 | 5900411060 | 507 154,47 | 507 154,47 | 507 154,47 | Центральный аппарат | 100 |  |
|  | 0412 | 7720092040 | 123 787 907,30 | 123 787 907,30 | 123 065 239,62 | Исполнение судебных актов и мировых соглашений, иные выплаты по обязательствам муниципального образования "город Оренбург" | 99,42 |  |
|  | 0501 | 0200590230 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности | 100 |  |
|  | 0501 | 5900590230 | 6 940,12 | 6 940,12 | 6 940,12 | Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности | 100 |  |
|  | 0501 | 7720092040 | 492 696,80 | 492 696,80 | 492 696,80 | Исполнение судебных актов и мировых соглашений, иные выплаты по обязательствам муниципального образования "город Оренбург" | 100 |  |
|  | 0502 | 0200140011 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности | 0,00 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0502 | 0200590230 | 65 547,37 | 65 547,37 | 65 547,37 | Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности | 100 |  |
|  | 0502 | 5900590230 | 573,81 | 573,81 | 573,81 | Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности | 100 |  |
|  | 0503 | 0200590230 | 5 314 163,09 | 5 314 163,09 | 5 314 163,09 | Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности | 100 |  |
|  | 0503 | 4300395020 | 12 219 175,19 | 12 219 175,19 | 10 646 302,00 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 87,13 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0503 | 43003D0060 | 212 684 900,00 | 212 684 900,00 | 111 937 640,33 | Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 52,63 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0503 | 430F255550 | 248 074 475,40 | 248 074 475,40 | 248 073 978,36 | Реализация программ формирования современной городской среды | 100 |  |
|  | 0503 | 430F2S5550 | 18 858 313,28 | 18 858 313,28 | 17 748 936,21 | Софинансирование программ формирования современной городской среды | 94,12 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0503 | 5900590230 | 158 735,08 | 158 735,08 | 158 735,08 | Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности | 100 |  |
|  | 0701 | 0600173910 | 7 626 769,62 | 7 626 769,62 | 6 240 318,04 | Предоставление общедоступного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 81,82 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0701 | 060P252329 | 163 850 600.00 | 163 850 600.00 | 163 850 600,00 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне "поселок Ростоши" города Оренбурга) | 100 |  |
|  | 0701 | 060P25232И | 218 102 500,00 | 218 102 500,00 | 218 105 500,00 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (строительство детского сада на 300 мест в ЖК "Дубки" г. Оренбурга) | 100 |  |
|  | 0701 | 060Р2S2329 | 4 650 900,00 | 4 650 900,00 | 3 115 787,12 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций (строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне «поселок Ростоши» города Оренбурга) | 66,99 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0702 | 0600373920 | 538 945,00 | 538 945,00 | 506 128,40 | Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям | 93,91 | оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | 0702 | 060Е153051 | 417 003 600,00 | 417 003 600,00 | 417 003 600,00 | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство школы на 1135 мест, г. Оренбург, ул. Весенняя, п. Южный) | 100 |  |
|  | 0702 | 060Е1S3051 | 36 202 200.00 | 36 202 200.00 | 36 202 074.55 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство школы на 1135 мест, г. Оренбург, ул. Весенняя, п. Южный) | 100 |  |
|  | 1101 | 0200590230 | 1 625 235.00 | 1 625 235.00 | 1 605 235.76 | Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности | 98.77 |  |
|  | 1101 | 2000141110 | 20 601 959,21 | 20 601 959,21 | 20 601 959,21 | Выполнение работ по вводу в эксплуатацию объекта "Центр восточных единоборств" | 100 |  |
|  | 1101 | 7720092040 | 241 269,66 | 241 269,66 | 241 269,66 | Исполнение судебных актов и мировых соглашений, иные выплаты по обязательствам муниципального образования "город Оренбург" | 100 |  |
|  |  | итого | 3 841 170 738,44 | 3 841 170 737,90 | 3 691 562 138,29 |  | 96,11 |  |

Управление является исполнителем муниципальных программ:

Сведения об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ

(руб. коп)

| Наименование | Бюджетные ассигнования на 2021 год (руб.) | Исполнено за 2021 год (руб.) | % исполнения с начала года |
| --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге" | 2 173 343 209,44 | 2 136 557 550,03 | 98,31 |
| 1.1. Транспортная развязка в районе ул. Театральная, ул. Березка, пр. Северный в городе Оренбурге | 5050,00 | 5050,00 | 100 |
| - Реконструкция путепровода через ж.д. пути по ул. Конституции СССР в г. Оренбурге (прочие) | 1 680 240,00 | 1 680 240,00 | 100 |
| - Реконструкция магистрали районного значения, соединяющей ул. Степана Разина и Загородное шоссе (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. Участок от ул. Уральской до территории ООО "Оренбург Водоканал" (прочие) | 449 493,42 | 413 000,00 | 91,88 |
| - Реконструкция мостового перехода через р. Сакмара на пр. Бр. Коростелевых в г. Оренбурге (в т.ч. ПИР) | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Строительство кольцевого пересечения в районе пр. Победы в г. Оренбурге (прочие) | 788 110,00 | 338 110,00 | 49,25 |
| - Строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Устройство примыкания к ул. Терешковой в г. Оренбурге (прочие) | 673 283,16 | 473 283,10 | 70,29 |
| - Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения) | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 100 |
| - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инженерной инфраструктуры на них | 24 449 087,93 | 22 943 905,73 | 93,84 |
| - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 105 201 838,93 | 98 139 239,40 | 93,29 |
| - Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 118 095 400,00 | 92 524 045,97 | 78,35 |
| - Финансирование социально значимых мероприятий по избирательному округу № 14 | 2 600 000,00 | 2 481 157,91 | 95,43 |
| - Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Строительство кольцевого пересечения в районе пр. Победы в г. Оренбурге) | 125 133 640,00 | 125 133 640,00 | 100 |
| - Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Устройство примыкания к ул. Терешковой в г. Оренбурге) | 33 660 800,00 | 32 690 347,91 | 97,12 |
| - Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях стимулирования жилищного строительства (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Строительство кольцевого пересечения в районе пр. Победы в г. Оренбурге) | 6 667 845,00 | 6 667 686,74 | 100 |
| - Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях стимулирования жилищного строительства (строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Устройство примыкания к ул. Терешковой в г. Оренбурге) | 1 218 355,00 | 1 217 843,27 | 99,96 |
| - Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях стимулирования жилищного строительства (Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 2 этап) | 86 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в целях стимулирования жилищного строительства (Магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 3 этап) | 238 466,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (автомобильные дороги городских агломераций) | 598 300 000,00 | 598 300 000,00 | 100 |
| - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 57 826 505,00 | 57 826 505,00 | 100 |
| - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 275 724 000,00 | 275 724 000,00 | 100 |
| - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций | 644 949 495,00 | 644 949 495,00 | 100 |
| - Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и реализация жилищной политики на территории муниципального образования "город Оренбург" | 11 404 538,94 | 10 989 980,34 | 96,36 |
| 1.2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 10 804 538,94 | 10 504 538,69 | 97,22 |
| 1.2.2. Финансирование социально значимых мероприятий по избирательному округу № 14 | 600 000,00 | 600 000,00 | 80,91 |
| - Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Оренбурге" | 16 241 550,00 | 15 826 393,83 | 97,44 |
| 1.3.1. Мероприятия в сфере организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования "город Оренбург", выполняемые МБУ "ЦОДД г. Оренбурга" | 16 231 400,00 | 15 816 243,83 | 97,44 |
| 1.3.2. Финансирование расходов, связанных с уплатой налога на имущество, находящегося в муниципальной собственности | 10 150,00 | 10 150,00 | 100 |
| - Муниципальная программа "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге на 2015-2021 годы" (погашение кредиторской задолженности) | 32 011 843,12 | 32 011 843,12 | 100 |
| 1.4.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инженерной инфраструктуры на них | 22 058 842,70 | 22 058 842,70 | 100 |
| 1.4.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 9 953 000,42 | 9 953 000,42 | 100 |
| ВСЕГО по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» | 2 233 031 141,50 | 2 195 385 767,32 | 98,31 |
| - Муниципальная программа "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге" | 97 126 530,00 | 95 634 485,61 | 98,46 |
| 1.5.1. Мероприятия, выполняемые МБУ "УКС" в сфере архитектуры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве | 47 362 000,00 | 46 126 121,59 | 97,39 |
| 1.5.2. Центральный аппарат | 47 825 845,53 | 47 569 679,55 | 99,46 |
| 1.5.3. Финансирование расходов, связанных с уплатой налога на имущество, находящегося в муниципальной собственности | 1 938 684,47 | 1 938 684,47 | 100 |
| - Муниципальная программа "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге на 2015-2021 годы" (погашение кредиторской задолженности) | 507 154 ,47 | 507 154,47 | 100 |
| 1.6.1. Центральный аппарат | 507 154 ,47 | 507 154,47 | 100 |
| ВСЕГО по разделу 0412 «Другие вопросы в области национально экономике» | 97 633 684,47 | 96 141 640,08 | 98,47 |
| - Муниципальная программа "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге" | 115 000,00 | 115 000,00 | 100 |
| 1.7.1. Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности | 115 000,00 | 115 000,00 | 100 |
| - Муниципальная программа "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге на 2015-2021 годы" (погашение кредиторской задолженности) | 6 940,12 | 6 940,12 | 100 |
| 1.8.1. Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности | 6 940,12 | 6 940,12 | 100 |
| ВСЕГО по разделу 0501 «Жилищное хозяйство» | 121 940,12 | 121 940,12 | 100 |
| - Муниципальная программа "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге" | 3 415 547,37 | 65 547,37 | 1,92 |
| 1.9.1. Выполнение проектных работ и строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2. Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности | 65 547,37 | 65 547,37 | 100 |
| - Муниципальная программа "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге на 2015-2021 годы" (погашение кредиторской задолженности) | 573,81 | 573,81 | 100 |
| 1.10.1. Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности | 573,81 | 573,81 | 100 |
| ВСЕГО по разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» | 3 416 121,18 | 66 121,18 | 1,94 |
| - Муниципальная программа "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге" | 5 314 163,09 | 5 314 163,09 | 100 |
| 1.11.1. Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности | 5 314 163,09 | 5 314 163,09 | 100 |
| - Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 491 836 863,87 | 388 406 856,90 | 78,97 |
| 1.12.1. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | 12 219 175,19 | 10 646 302,00 | 87,13 |
| 1.12.2. Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 212 684 900,00 | 111 937 640,33 | 52,63 |
| 1.12.3. Реализация программ формирования современной городской среды | 248 074 475,40 | 248 073 987,36 | 100 |
| 1.12.4. Софинансирование программ формирования современной городской среды | 18 858 313,28 | 17 748 936,21 | 94,12 |
| - Муниципальная программа "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге на 2015-2021 годы" (погашение кредиторской задолженности) | 158 735,08 | 158 735,08 | 100 |
| 1.13.1. Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности | 158 735,08 | 158 735,08 | 100 |
| ВСЕГО по разделу 0503 «Благоустройство» | 497 309 762,04 | 393 879 755,07 | 79,20 |
| - Муниципальная программа "Доступное образование в городе Оренбурге" | 394 230 769,62 | 391 309 205,16 | 99,26 |
| 1.14.1. Предоставление общедоступного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | 7 626 769,62 | 6 240 318,04 | 81,82 |
| 1.14.2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне "поселок Ростоши" города Оренбурга) | 163 850 600,00 | 163 850 600,00 | 100 |
| 1.14.3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (строительство детского сада на 300 мест в ЖК "Дубки" г. Оренбурга) | 218 102 500,00 | 218 102 500,00 | 100 |
| 1.14.4. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности для размещения дошкольных образовательных организаций (строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне "поселок Ростоши" города Оренбурга) | 4 650 900,00 | 3 115 787,12 | 66,99 |
| ВСЕГО по разделу 0701 «Дошкольное образование» | 394 230 769,62 | 391 309 205,16 | 99,26 |
| - Муниципальная программа "Доступное образование в городе Оренбурге" | 453 744 745,00 | 453 711 802,95 | 99,99 |
| 1.15.1. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям | 538 945,00 | 506 125,40 | 93,91 |
| 1.15.2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство школы на 1135 мест, г. Оренбург, ул. Весенняя, п. Южный) | 417 003 600,00 | 417 003 600,00 | 100 |
| 1.15.3. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство школы на 1135 мест, г. Оренбург, ул. Весенняя, п. Южный) | 36 202 200,00 | 36 202 074,55 | 100 |
| ВСЕГО по разделу 0702 «Общее образование» | 453 744 745,00 | 453 711 802,95 | 99,99 |
| - Муниципальная программа "Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге" | 1 625 235,00 | 1 605 235,76 | 98,77 |
| 1.16.1. Обеспечение эксплуатации прочих объектов муниципальной собственности | 1 625 235,00 | 1 605 235,76 | 98,77 |
| - Муниципальная программа "Спортивный Оренбург" | 20 601 959,21 | 20 601 959,21 | 100 |
| 1.17.1. Выполнение работ по вводу в эксплуатацию объекта "Центр восточных единоборств" | 20 601 959,21 | 20 601 959,21 | 100 |
| ВСЕГО по разделу 1101 «Физическая культура» | 22 227 194,21 | 22 207 194,97 | 99,91 |

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Расшифровка показателей формы 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года»

| Счет | Сумма, руб. | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 401 10 189 |  |  |
| 1 401 10 199 | 77 916 139,00 | Оприходованы срезы поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия при ремонте автомобильных дорог |

Расшифровка показателей формы 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»

| КОСГУ | Сумма, руб. | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 172 | +164 556,24 | Уменьшение стоимости особо ценного и недвижимого имущества МБУ «ЦОДД» и МБУ « УКС» в сумме 18 454,44 руб.; Восстановление в составе объектов нефинансовых активов (счет 101), основных средств в эксплуатации до 10 000 руб. (забалансовый счет 21) в сумме 183 010,68 руб. |
| 176 | -30 785 878,11 | Изменение кадастровой стоимости земельных участков в соответсвии с постановлением Правительства Оренбургской области от 15.10.2020 № 858-пп «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории Оренбургской области» |
| 191 | +159 695 939,56 | Принятие стоимости особо ценного и недвижимого имущества МБУ «ЦОДД» в сумме 159 079 975,46 руб. в связи с ликвидацией Управления по организации дорожного движения администрации города Оренбурга; Поступление материальных запасов от Управления по организации дорожного движения администрации города Оренбурга в сумме 31 298,00 руб.; Поступление Г-образных опор от МБУ «ЦОДД» в сумме 584 666,10 руб. |
| 195 | 615 957 625,20 | Поступление объектов нефинансовых активов и затрат на капитальные вложения от территориальных органов администрации города Оренбурга (балансовая стоимость в сумме 602 672 854,23 руб.; сумма принятой амортизации 6 289 789,73 руб.); Поступление объектов нефинансовых активов от МБУ «УКС», МБУ «ЦОДД», МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» (балансовая стоимость в сумме 20 067 457,50 руб.; сумма принятой амортизации 492 896,80 руб.); |
| 199 | 77 916 139,00 | Оприходованы срезы поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия при ремонте автомобильных дорог |

Форма 0503125 «Справка по консолидируемым расчётам».

В течение отчетного периода осуществлялись операции по межбюджетным передачам нефинансовых активов не производилось.

В отчетном периоде осуществлялась внутрибюджетная передача вложений в особо ценное и недвижимое имущество (получение вложений 401 10 191) на сумму 159 079 975,46 руб.

| № п/п | Наименование передающего контрагента | Описание принятого имущества/средств | Стоимость, руб. | Сумма амортизации, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление по организации дорожного движения администрации города Оренбурга | Вложения в особо ценное и недвижимое имущество муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения» города Оренбурга | 159 079 975,46 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  | 159 079 975,46 | 0,00 |

В отчетном периоде осуществлялась внутрибюджетная передача объектов нефинансовых активов (получение имущества 401 10 191) на сумму 31 298,00 руб.

| № п/п | Наименование передающего контрагента | Описание принятого имущества/средств | Стоимость, руб. | Сумма амортизации, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление по организации дорожного движения администрации города Оренбурга | Материальные запасы (аккумулятор, бутыль для воды, вкладыш в трудовую книжку, вывеска, калькулятор, картриджи и сетевые фильтры | 31 298,00 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  | 31 298,00 | 0,00 |

В отчетном периоде осуществлялась внутрибюджетная передача объектов нефинансовых активов (получение имущества 401 10 195) на сумму 602 672 854,23 руб., сумма амортизации 6 289 789,73 руб.

| № п/п | Наименование передающего контрагента | Описание принятого имущества/средств | Стоимость, руб. | Сумма амортизации, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комитет по управлению имуществом города Оренбурга | Водовод по пойме реки Урал по улице Степана Разина до улицы Красная | 1,00 | 0,00 |
|  |  | Сети ливневой канализации, расположенных на территории города Оренбурга | 113 358 981,43 | 5 829 815,54 |
| 2. | Управление по организации дорожного движения администрации города Оренбурга | многофункциональное устройство | 9 900,20 | 9 900,20 |
|  |  | оргтехника | 258 667,72 | 252 363,95 |
|  |  | офисная мебель | 254 484,64 | 197 709,64 |
| 3. | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга | Земельные участки | 474 488 795,08 | 0,00 |
| 4. | Администрация города Оренбурга | Затраты по разработке проектно-сметной документации на строительство школы на 1135 мест по адресу: г.Оренбург, ул. Весенняя, | 5 000 000,00 | 0,00 |
|  |  | Затраты по разработке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство восточной части набережной реки Урал (от пешеходного моста до ул.Красной площади) в г.Оренбурге (Елизаветинский спуск)» | 4 562 195,62 | 0,00 |
|  |  | Затраты по разработке проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство восточной части набережной реки Урал (от пешеходного моста до ул.Красной площади) в г.Оренбурге (Подпорная стена)» | 4 739 828,54 | 0,00 |
| ИТОГО: |  |  | 602 672 854,23 | 6 289 789,73 |

В отчетном периоде осуществлялась внутрибюджетная передача объектов нефинансовых активов на сумму 61 294 397,80 руб., с амортизацией 23 309 469,82 руб.

| № п/п | Наименование принимающего контрагента | Описание принятого имущества/средств | Стоимость, руб. | Сумма амортизации, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных расчетов» | компьютер в сборе | 19 317,00 | 19 317,00 |
|  |  | Кресло офисное | 6 241,00 | 6 241,00 |
|  |  | Лицензия на использование программы 1С: Предприятие | 21 600,00 | 0,00 |
| 2. | Комитет по управлению имуществом города Оренбурга | Наружное освещение пешеходной зоны по адресу: ул. Березовая Ростошь | 1,00 | 1,00 |
|  |  | Сети инженерно-технического обеспечения по адресу: ул. Авиационная, 22 | 501 149,30 | 79 348,56 |
|  |  | Сети водоотведения к нежилому зданию по адресу: пр. Нижний, дом 5/1 | 944 417,60 | 2 623,38 |
|  |  | Сети водоснабжения к нежилому зданию по адресу: пр. Нижний, дом 5/1 | 255 312,00 | 1 418,40 |
|  |  | Сети наружного электроснабжения парк им. В.И. Ленина | 13 819 679,20 | 329 039,98 |
|  |  | Система электроснабжения, благоустройство набережной рект Урал 4 этап. | 20 992 011,84 | 499 809,80 |
|  |  | Электроосвещение. Благоустройство набережной реки Урал | 7 887 619,38 | 21 910,05 |
|  |  | Сети водоснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Краснохолм | 89 605,90 | 89 605,90 |
|  |  | Сети водоотведения спортивного комплекса «Центр восточных единоборств» | 567 667,48 | 6 307,40 |
|  |  | Сети теплоснабжения спортивного комплекса «Центр восточных единоборств» | 2 087 919,27 | 52 197,99 |
| 3. | Муниципальное казенное учреждение «Комсервис» города Оренбурга | Скамьи в парке им. В.И. Ленина | 4 404 397,56 | 4 404 397,56 |
| 4. | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга | Земельные участки | 474 488 795,08 | 0,00 |
| 5. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга | МАФы, тренажеры, игровые комплексы, велопарковки, скамейки на Набережной реки Урал | 17 212 032,55 | 13 300 318,33 |
|  |  | Пешеходный сухой фонтан в парке им. В.И. Ленина | 32 474 469,48 | 721 654,88 |
|  |  | Теневые навесы, кабинки для переодевания, дорожки для пляжа на Набережной реки Урал | 2 490 579,86 | 2 207 315,68 |
|  |  | Туалетный модуль на Набережной р. Урал | 1 995 359,91 | 66 512,00 |
|  |  | Подпорная стена набережной реки Урал 2020 | 7 121 956,00 | 7 013 668,93 |
| ИТОГО: |  |  | 61 294 397,80 | 23 309 469,82 |

Форма 0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов)»:

Управление осуществляет реализацию национального проекта «Жилье                          и городская среда» в части реализации:

- регионального проекта «Жилье»:

утверждено бюджетных ассигнований - 167 005 706,00 руб., исполнение                   за отчетный период составило 165 709 517,92 руб.;

- регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»:

Утверждено бюджетных ассигнований - 	266 932 788,68 руб., исполнение                   за отчетный период 265 822 914,57 руб.;

- регионального проекта «Безопасные качественные дороги»:

утверждено бюджетных ассигнований - 	1 576 800 000,00 руб., исполнение                   за отчетный период составило 1 576 800 000,00 руб.;

- регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»:

утверждено бюджетных ассигнований - 	1 963 404 000,00 руб., исполнение                        за отчетный период составило 1 961 868 887,12 руб.

- регионального проекта «Современная школа»:

утверждено бюджетных ассигнований - 	453 205 800,00 руб., исполнение                        за отчетный период составило 453 205 674, 55 руб.

Форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах

В разделе 1 «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года                     по расходам» отражаются бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года.

Обязательства по оплате труда и начислениям на фонд оплаты труда приняты   в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств по расходам.

Обязательства по субсидиям на выполнение муниципального задания                           и субсидии на иные цели подведомственному учреждению МБУ «ЦОДД» и МБУ «УКС» приняты в объеме заключенных соглашений.

Принятых обязательств сверх утвержденных лимитов нет.

В разделе 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом», отражены расходы по принятым обязательствам                    на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

руб.

| Утверждено плановых назначений на 2022-2024 годы | Расходы по принятым обязательствам на 2022-2024 годы |  | Расходы по отложенным обязательствам на 2022 год (резерв предстоящих расходов по оплате отпусков и резерв на оплату штрафов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кредиторская задолженность | Заключенные договоры на 2022-2024 годы |  |
| 19 189 529 743,00 | 62 033 325,23 | 1 983 935 207,84 | 55 014 457,49 |

Форма 05003168 «Сведения о движении нефинансовых активов».

По состоянию на 01.01.2022 балансовая стоимость основных средств составила 459 850 822,79 руб., в том числе:

нежилые помещения (здания и сооружения) - 436 381 568,79 руб.,

машины и оборудование - 1 946 675,34 руб.,

транспортные средства - 2 277 832,20 руб.,

инвентарь производственный и хозяйственный - 19 244 746,46 руб.

Поступление объектов нефинансовых активов за 2021 год составило                       98 303,53 руб., в том числе:

Поступление основных средств за отчетный период составило 329 784 904,51 руб., в том числе:

По счету 1 101 12

Получено безвозмездно на сумму 132 929 276,13 руб., из них:

ливневая канализация в кол-ве 1 шт., на сумму 113 358 981,43 руб., водовод в кол-ве 1 шт., на  сумму 1,00 руб., (получено от МО "г.Оренбург, Казна, КУИ" акт о приеме-передаче, выписка из ЕГРН от 22.03.21, Распоряжение КУИ г.Оренбурга от 25.08.2021 № 481), электроосвещение на в кол-ве 1 шт., на сумму 19 570 293,70 руб. (от ООО СУ-56. выписка из ЕГРН от 16.06.2021).

По счету 1 101 32

Получено безвозмездно на сумму 120 763,25 руб., в том числе:

контактные сети. опоры контактной сети в кол-ве 8 шт., на сумму 120 763,25 руб., (Распоряжение КУИ г.Оренбурга от 09.07.2021 № 401, от 02.08.2021 № 444)

Приобретено на сумму 182357659,55 руб., из них:

По счету 1 101 12

Приобретено на сумму 147928220,75 руб., из них:

водоснабжение, водоотведение на сумму 11854519,21 руб., электроосвещение, электроснабжение на сумму 77332831,78 руб., сети связи на сумму 10 523 607,25 руб., благоустройство набережной на сумму 46129343,24 руб., сети теплоснабжения на сумму 2 087 919,27 руб.,

разукомплектование основных средств на сумму 6115800,00 руб. - пешеходная зона по ул. Березовая ростошь п. Ростоши и ее освещение.

уменьшение (изменение) стоимости сооружения электроэнергетики на сумму (-6 752 303,58) руб.,

По счету 1 101 32

Приобретено на сумму 34 429 438,80 руб., из них:

остановочный павильон в кол-ве 13 шт., на сумму 34 429 438,80 руб.

По счету 1 101 34

Получено безвозмездно на сумму 467 873,68 коп., из них:

компьютеры на сумму 165027,96 руб. орг.техника на сумму 33366,20 коп., пож.сигнализация на сумму  168 950 руб., хоз.инвентарь на сумму 100529,52 руб. (Распоряжение КУИ г.Оренбурга от 26.03.2021 № 158, от 16.04.2021 № 202, от  21.05.2021 № 299).

Приобретено на сумму 48 162,00 руб., из них

Видеодомофон на сумму 46 481,00 руб., флешки на сумму 1 681,00 руб.

По счету 1 101 36

Получено безвозмездно на сумму 431 579,43 руб., них:

Бытовая техника на сумму 80421,88 руб., мебель на сумму 315752,30 руб., хоз.инвентарь на сумму 35405,25 руб., (Распоряжение КУИ г.Оренбурга от 21.05.2021 № 299, от 04.06.2021 № 343, от 27.08.2021 № 495

Приобретено на сумму 13 876 842,37 руб., из них:

памп-трек на сумму 13 104 000,00 руб., мебель на сумму 80450,00 руб., орг.техника на сумму 40 780,00 руб., хоз.инвентарь 651612,37 руб.

Восстановление на 1 101 36 счет для дальнейшей передачи на сумму 189251,68 руб., из них:

Дорожки для пляжа на сумму 159 172,32 руб., хоз.инвентарь на сумму 23 838,36 руб., мебель на сумму 6 241,00 руб.

Выбытие основных средств за отчетный период составило 126 668 698,33 руб., в том числе:

По счету 1 101 12

Передано безвозмездно на сумму 54 764 070,58 руб., из них:

Сети водоснабжения и водоотведения на сумму 1857002,98 руб., сети освещения и электроснабжения на сумму 42699311,42 руб., тепловые сети на сумму 2589068,57 руб., ограждение на сумму 496 731,61 руб., подпорная стена на сумму 7 121 956,00 руб.

Списано по ветхости на сумму 6 115 800,00 руб. (Пешеходная зона по ул. Березовая ростошь п. Ростоши)

По счету 1 101 34

Передано безвозмездно на сумму 19 317,00 руб., в том числе:

компьютер в кол-ве 1 шт., на сумму 19317,00 руб.

Списано при вводе в эксплуатацию на сумму  9 460,52 руб., в том числе: флешки на сумму 2624,75 руб., хоз.инвентарь на сумму 6835,77 руб.

По счету 1 101 36

Передано безвозмездно на сумму 26 700 893,26 руб., в том числе:

урны, скамейки, велопарковки, МАФЫ, спорт.инвентарь, тренажеры, на сумму 5 352 160,46 (передано в МАУ "Оренбургсервис", Распоряжение КУИ г.Оренбурга от 26.03.2021 № 148), туалетный модуль на сумму 1 995 359,91 коп., (передано в Управление жилищно-коммунального хозяйства,  Распоряжение КУИ г.Оренбурга от 16.04.2021 № 198), скамейки, урны, велопарковки, тренажеры, теневые навесы, душ, кабинки для переодевания,  спорт.инвентарь, дорожки, хоз.инвентарь  на сумму 14929658,33 руб., (передано в Управление жилищно-коммунального хозяйства,  Распоряжение КУИ г.Оренбурга от 16.04.2021 № 200, от 11.05.2021 № 258,325,  от 21.07.2021 № 427), скамейки на сумму 4 404 397,56 руб., (передано в МКУ «Комсервис», Распоряжение КУИ г.Оренбурга от 19.11.2021 № 637), компьютер на сумму 19317,00 руб., (передан в МКУ «Центр муниципальных расчетов», Распоряжение КУИ г.Оренбурга от 16.04.2021 № 203).

Списано при вводе в эксплуатацию 828 677,09 руб., в том числе:

мебель на сумму 143963,47 руб., хоз.инвентарь на сумму 684713,62 руб.

по счету 1 101 38

Передано безвозмездно на сумму 38 230 479,88 руб., в том числе:

тренажеры, мебель, пандус, скамейки, спорт.инвентарь на сумму 996132,32 руб., (передано в МАУ "Оренбургсервис", Распоряжение КУИ г.Оренбурга от 26.03.2021 № 148), сухой фонтан на сумму 32 474 469,48 руб., (передано в Управление жилищно-коммунального хозяйства, Распоряжение КУИ г.Оренбурга от 31.03.2021 № 159), скамейки, хоз.инвентарь, скамейки на сумму 825705,00 руб., (передано в Управление жилищно-коммунального хозяйства, Распоряжение КУИ г.Оренбурга от 16.04.2021 № 200), скамейки, качели, МАФЫ на сумму 3934173,08 руб., (Распоряжение КУИ города Оренбурга от 11.05.2021 № 258, от 27.05.2021 № 325).

Поступление по счету 1 103 11 в 2021 году составило 556 129 710,11 руб.,                  из них:

получено безвозмездно на сумму 474 488 795,08 руб., (получено от Департамент градостроительства и земельных отношений администрации г.Оренбурга, выписка из ЕГРН, постоянное бессрочное пользование);

изменение стоимости земельных участков на сумму 81 640 915,03 руб., (выписка из ЕГРН).

Выбытие по счету 1 103 11 в 2021 году составило 199 802 859,19 руб., из них:

передано безвозмездно на сумму 87 376 066,05 руб., (Департамент градостроительства и земельных отношений администрации г. Оренбурга, прекращение права собственности от 06.12.2021);

изменение кадастровой стоимости земельных участков на сумму 112426793,14 руб., (выписка из ЕГРН).

Поступление материальных запасов за отчетный период составило 78 968 788,42 руб., из них:

Получено безвозмездно на сумму 615 964,10 руб., в том числе:

хоз.инвентарь, бланки строгой отчетности, Г-образная опора на сумму 615 964,10 руб.

Приобретено на сумму 78 352 824,42 руб., в том числе:

строй.материалы на сумму 436 685,32 руб., асфальтный срез на сумму 77 916 139,00 руб.

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»:

По результатам финансово-хозяйственной деятельности департамента                                по состоянию на 01.10.2021 сложилась дебиторская задолженность и составила                         2 873 913 372,60 руб. в том числе:

1.   Расчёты по доходам (счет 205 00) – 2 367 877 700,08 руб.

2.   Расчёты по выданным авансам (счет 206 00) – 473 720 717,72 руб.

3.  Расчеты по ущербу и иным доходам (счет 209 00) – 17 747 714,37 руб.

4.  Расчёты по платежам в бюджеты (счет 303 00) – 14 567 240,43 руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года за 2021 год                   произошло увеличение дебиторской задолженности на 2 390 627 421,77 руб.

Расшифровка дебиторской задолженности   на 01.01.2022 подробно изложена в приложении 1 к пояснительной записке (расшифровка текущей задолженности                       к форме 0503169).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности управления                         по состоянию на 01.01.2022 сложилась просроченная дебиторская задолженность                   и составила 14 106 790,61 руб. в том числе:

2.  Расчеты по ущербу и иным доходам (счет 209 00) – 14 106 790,61 руб. в том числе по субсчетам бюджетного учета:

209 41 – 5 725 722,20 руб. (расчеты по доходам по штрафным санкциям                               за нарушение условий контрактов за ненадлежащее исполнение обязательств,                          по которым образовалась просроченная дебиторская задолженность);

209 44 – 8 381 068,41 руб. (расчеты по доходам по возмещению ущерба, причиненного муниципальному имуществу, по которым образовалась просроченная дебиторская задолженность);

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года за 2021 год произошло увеличение просроченной дебиторской задолженности на 14 106 790,61 руб.

Расшифровка дебиторской задолженности   на 01.01.2022 подробно изложена в приложении 2 к пояснительной записке (расшифровка текущей задолженности                       к форме 0503169).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности управления                                по состоянию на 01.01.2022 сложилась кредиторская задолженность и составила                         63 855 585,28 руб. в том числе:

1. Расчёты по доходам (счет 205 00) – 401 669,58

руб., в том числе по субсчетам бюджетного учета:

2. Расчёты по принятым обязательствам (счет 302 00) – 60 014 418,73 руб., в том числе по субсчетам бюджетного учета:

3.  Расчёты по платежам в бюджеты (счет 303 00) – 3 386 314,85 руб., в том числе                  по субсчетам:

4.  Прочие расчеты с кредиторами (счет 304 00) – 53 182,12 руб., в том числе                  по субсчетам:

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года за 2021 год   произошло уменьшение кредиторской задолженности на 55 872 063,29 руб.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2022 отсутствует.

Расшифровка кредиторской задолженности   на 01.01.2022 подробно изложена в приложении 1 к пояснительной записке (расшифровка текущей задолженности                       к форме 0503169).

Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств администратора источников финансирования дефицита бюджета»

По состоянию на 01.01.2022 вложения УСДХ в участие в МБУ «УКС» и МБУ «ЦОДД» г. Оренбурга составили 12 316 427,48 руб., в том числе:

- недвижимое имущество – 2 070 381,17 руб.;

- особо ценное имущество – 160 378 218,96 руб.

Форма 0503175:

По состоянию на 01.01.2022 неисполненных бюджетных, денежных и принятых сверх утвержденных бюджетных назначений обязательств нет.

Экономия бюджетных средств от проведения закупочных процедур составила на конец отчетного периода за 2021 год 50 519 372,33 руб., в следующих отчетных периодах – 24 847 818,37 руб. в результате заключения муниципальных контрактов                         на 2022 и 2023 годы в 2021 году.

Форма 0503178:

На 01.01.2022 остаток денежных средств на лицевом счете составляет 20 073 137,72 руб. (средства во временном распоряжении в виде обеспечения исполнения контракта и исполнение гарантийных обязательств).

| Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» Бюджетный учет в Управлении ведется в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; - - приказом Минфина от 01.12.2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями)»; - приказом Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями); - Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора; - учетной политики централизованной бухгалтерии, утвержденной приказом МКУ «ЦМР» от 28.06.2021 № 8. - Бюджетная отчётность составляется и представляется в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о Порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» с учетом изменений и дополнений, Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденным приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 260н и Порядком составления и представления бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом финансового управления Администрации города Оренбурга от 18.03.2019 № 27. Сведения об особенностях ведения бюджетного учета Наименование объекта учета; Код счета бюджетного учета; Способ ведения бюджетного учета; Характеристика применяемого способа. 1; 2; 3; 4. Активы, обязательства, финансовый результат; Организация ведения бухгалтерского учета; Полномочия переданы централизованной бухгалтерии (МКУ “Центр муниципальных расчетов”). Бланки строгой отчетности; 1 00003000; Учет; По стоимости приобретения бланков. Основные средства в эксплуатации; 1 00021000; Учет; По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. Основные средства; 1 10100000; Определение срока полезного использования; Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов. Амортизация; 1 10400000; Методы учета суммы амортизации при переоценке объекта основных средств; Накопленная амортизация вычитается из балансовой стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива. Амортизация; 1 10400000; Методы начисления амортизации; Линейный метод. Материальные запасы; 1 10500000; Выбытие материальных запасов; По средней стоимости. В соответствии со стандартом «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» показатели бюджетной отчетности Управления Учреждения размещены на сайте Администрации города Оренбурга www.orenburg.ru, показатели отчетности подведомственного учреждения МБУ «УКС» и МБУ «ЦОДД» размещены на сайте www.bus.gov.ru. В декабре 2021 года в управлении проведена годовая инвентаризация имущества и обязательств в целях составления годовой бюджетной отчетности. Расхождений не установлено. Со стороны Счетной палаты города Оренбурга в 2021 году проведена проверка бюджетной годовой отчетности за 2020 год. Нарушений устранены. Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета» На 01.01.2022 общая сумма принятых денежных обязательств по судебным решениям составила 98 702 249,48 руб., из них по исполнительным документам принято денежных обязательства на сумму 86 740 757,90 руб. Исполнение денежных обязательств по судебным решениям за отчетный период составило - 138 738 711,44 руб., в том числе по исполнительным документам - 126 777 219,86 руб. На отчетную дату неисполненных денежных обязательств по судебным решениям составляют 23 032 520,42 руб. В составе отчетности в виду отсутствия числовых показателей не представлены: - Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма 0503166); - Сведения о государственном муниципальном долге, предоставленных бюджетных кредитах (форма 0503172); - Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (форма 0503174); - Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (форма 0503184); - Таблица 1 формы 0503160 в связи с отсутствием изменений вида деятельности, - Таблица 6 формы 0503160 в связи с отсутствуем расхождений по результатам инвентаризации. В связи с отсутствием числовых показателей не заполнены и не приложены дополнительные формы, утвержденные приказами финансового управления: от 31.03.2014 № 23 «Сведения о поступлениях от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности». |  |  |
| --- | --- | --- |
| И.о. начальника управления. |  |  |  | Гирин Владимир Александрович. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ. Сертификат: 4eea28fa26ac76d3234f959caea46aad346b2eae Владелец: Гирин Владимир Александрович Действителен с 10.11.2021 по 10.02.2023.. |
| Директор. |  |  |  | Махаева Наталья Владимировна. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ. Сертификат: 287f757d33e4a2354dfa205800eddd3d6875ad67 Владелец: Махаева Наталья Владимировна Действителен с 06.10.2021 по 06.01.2023.. |
| Директор. |  |  |  | Махаева Наталья Владимировна. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ. Сертификат: 287f757d33e4a2354dfa205800eddd3d6875ad67 Владелец: Махаева Наталья Владимировна Действителен с 06.10.2021 по 06.01.2023.. |
| Директор. |  |  |  | Махаева Наталья Владимировна. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ. Сертификат: 287f757d33e4a2354dfa205800eddd3d6875ad67 Владелец: Махаева Наталья Владимировна Действителен с 06.10.2021 по 06.01.2023.. |
| 31 января 2022 г.. |  |  |  |