Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2019 г. N 1700-п

Об утверждении краткосрочного плана реализации

региональной программы "Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Оренбургской области, в 2014 - 2043 годах",

утвержденной постановлением Правительства

Оренбургской области от 30.12.2013 N 1263-пп,

на территории муниципального образования "город Оренбург"

на 2020 - 2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации города Оренбурга  от 16.12.2019 [N 3631-п](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74A123E5969D0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B56749E0ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G), от 18.02.2020 [N 197-п](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCDF43123E58628DF9BB1081714F8E22D2B28C769A13B5674CEEF2A0C1C31CA40787C2DCFC5AF273O619G), от 30.04.2020 [N 554-п](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74A123C5C6CD0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B56749E0ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G),  от 10.06.2020 [N 863-п](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74A133D596CD0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B56749E0ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G), от 20.08.2020 [N 1258-п](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74A103A5C6CD0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B56749E0ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G), от 06.10.2020 [N 1533-п](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74A113B596CD0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B56749E0ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G),  от 16.12.2020 [N 2027-п](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74A173A5F6ED0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B56749E0ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G), от 21.06.2021 [N 1222-п](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74A1B3C5F6BD0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B56749E0ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G), от 28.09.2021 [N 1890-п](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74B12345561D0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B56749E0ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G)) |  |

В соответствии с [частью 7 статьи 168](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F727151FE887C5D12ED252A7F1D742196A013DD6A4EC198B2608C17B90F680719C12BE3318A1F3FC87930FA60687C0D8E0O51AG) Жилищного кодекса Российской Федерации, со [статьей 13.1](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74B133A5E6FD0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B5634AE6ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G) Закона Оренбургской области от 12.09.2013 N 1762/539-V-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области", с [приказом](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74A173E5D61D0F3B3498D7348817DC5A7C5229711B07949E1B8F38594O113G) министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области от 21.06.2019 N 81-пр "Об утверждении формы краткосрочного плана реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014 - 2043 годах" и методических рекомендаций по ее заполнению", [частью 4 статьи 8](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74B12385E61D0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B5664FE7ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G), [пунктом 4 части 1 статьи 33](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74B12385E61D0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B4634CE3ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G), [частью 23 статьи 35](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74B12385E61D0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B4624BECADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G) Устава муниципального образования "город Оренбург", принятого [решением](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD04B113A59628DF9BB1081714F8E22C0B2D47A9816AB674DFBA4F187O914G) Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 N 1015:

1. Утвердить краткосрочный [план](#P40) реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014 - 2043 годах", утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2013 N 1263-пп, на территории муниципального образования "город Оренбург" на 2020 - 2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете "Вечерний Оренбург" и размещению на официальном Интернет-портале города Оренбурга.

3. Поручить организацию исполнения настоящего постановления первому заместителю Главы города Оренбурга Чуфистову С.В.

Глава города Оренбурга

Д.В.КУЛАГИН

Приложение

к постановлению

Администрации города Оренбурга

от 28 июня 2019 г. N 1700-п

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы

"Проведение капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории

Оренбургской области, в 2014 - 2043 годах",

утвержденной постановлением Правительства

Оренбургской области от 30.12.2013 N 1263-пп,

на территории муниципального образования "город Оренбург"

на 2020 - 2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74B12345561D0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B56749E3ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G) Администрации города Оренбурга от 28.09.2021 N 1890-п) |  |

1. В краткосрочный план реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74B113A5E69D0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B56748E5ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G) "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014 - 2043 годах", утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2013 N 1263-пп, на территории муниципального образования "город Оренбург" на 2020 - 2022 годы (далее - краткосрочный план) включены многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального образования "город Оренбург".

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2020 - 2022 годы. В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ ранее срока, установленного краткосрочным планом.

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля, работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического [регламента](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F727151FE887C5D12ED556A6F2D74B196A013DD6A4EC198B2608C17B90F681779F13BE3318A1F3FC87930FA60687C0D8E0O51AG) Таможенного союза "Безопасность лифтов", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824, после завершения работ по замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах.

В результате реализации краткосрочного плана в 2020 году будут проведены:

проектные работы в 367 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 345 многоквартирных домах общей площадью 2347,87 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 74,42 тыс. человек.

В результате реализации краткосрочного плана в 2021 году будут проведены:

проектные работы в 203 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 254 многоквартирных домах общей площадью 1700,5 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 50,42 тыс. человек.

В результате реализации краткосрочного плана в 2022 году будут проведены:

проектные работы в 163 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 334 многоквартирных домах общей площадью 1486,21 тыс. кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 47,71 тыс. человек.

4. Общий объем финансирования краткосрочного плана - 4696301394,6 руб., в том числе:

средства местных бюджетов - 0 руб.;

средства собственников помещений в многоквартирных домах - 4617461147,6 руб.;

средства областного бюджета - 39187526,0 руб.;

средства ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" - 39187526,0 руб.;

средства иных источников - 0 руб.

5. [Перечень](#P90) и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74B113A5E69D0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B56748E5ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G) "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014 - 2043 годах", утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2013 N 1263-пп, на территории муниципального образования "город Оренбург" на 2020 - 2022 годы (строительно-монтажные работы) приведены в приложении 1 к краткосрочному плану.

[Реестр](#P6713) многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74B113A5E69D0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B56748E5ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G) "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014 - 2043 годах", утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2013 N 1263-пп, на территории муниципального образования "город Оренбург" на 2020 - 2022 годы (строительно-монтажные работы), приведен в приложении 2 к краткосрочному плану.

[Перечень](#P19658) и планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74B113A5E69D0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B56748E5ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G) "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014 - 2043 годах", утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2013 N 1263-пп, на территории муниципального образования "город Оренбург" на 2020 - 2022 годы (проектные работы) приведены в приложении 3 к краткосрочному плану.

[Реестр](#P24881) многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной [программы](consultantplus://offline/ref=AECEAC05782BB0F7271501E591A98C2AD659F9FCD74B113A5E69D0F3B3498D7348817DC5B5C57A9B13B56748E5ADA5D4D244AB009CDCD8E646F07169O517G) "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014 - 2043 годах", утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 30.12.2013 N 1263-пп, на территории муниципального образования "город Оренбург" на 2020 - 2022 годы (проектные работы), приведен в приложении 4 к краткосрочному плану.

Приложение 1

к краткосрочному плану

реализации региональной программы

"Проведение капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Оренбургской области,

в 2014 - 2043 годах"

на 2020 - 2022 годы

Перечень и планируемые показатели

выполнения краткосрочного плана реализации

региональной программы "Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Оренбургской области,

в 2014 - 2043 годах" на 2020 - 2022 годы

(строительно-монтажные работы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома  (далее - МКД) | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта МКД |
| кв. метров | человек | штук | единиц | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по МО | | 5534574,24 | 172551 | 1165 | 933 | 4576264797,14 |
| 2020 год | | | | | | |
| Итого по 2020 году | | 2347865,82 | 74420 | 398 | 345 | 1421549202,57 |
| 1. Муниципальное образование "город Оренбург" | | | | | | |
| Итого по муниципальному образованию "город Оренбург" | | 2347865,82 | 74420 | 398 | 345 | 1421549202,57 |
| 1 | г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10 | 766,80 | 35 | 2 | 1 | 2454408,32 |
| 2 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 16 | 743,20 | 30 | 1 | 1 | 209097,27 |
| 3 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37 | 5482,30 | 199 | 1 | 1 | 1613072,41 |
| 4 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 39 | 3683,20 | 129 | 1 | 1 | 1053551,45 |
| 5 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41 | 3693,70 | 129 | 1 | 1 | 3784095,48 |
| 6 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 45 | 12290,00 | 525 | 1 | 1 | 3295082,21 |
| 7 | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 10 | 4140,60 | 107 | 1 | 1 | 3093231,22 |
| 8 | г. Оренбург, пер. Заводской, д. 28 | 4724,00 | 317 | 1 | 1 | 4871218,29 |
| 9 | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 1 | 3230,80 | 138 | 1 | 1 | 4505347,68 |
| 10 | г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20 | 4248,50 | 115 | 1 | 1 | 931887,70 |
| 11 | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5/1 | 5043,08 | 237 | 1 | 1 | 2841860,38 |
| 12 | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10 | 1734,90 | 64 | 1 | 1 | 2662824,75 |
| 13 | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 1а | 9149,00 | 268 | 2 | 1 | 10322081,68 |
| 14 | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2 | 2452,40 | 73 | 3 | 1 | 1971108,74 |
| 15 | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 5 | 1688,50 | 54 | 1 | 1 | 523072,00 |
| 16 | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1б | 7419,50 | 267 | 1 | 1 | 7323354,78 |
| 17 | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д | 5630,80 | 225 | 1 | 1 | 4624743,71 |
| 18 | г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6 | 789,10 | 25 | 1 | 1 | 2165905,32 |
| 19 | г. Оренбург, пр-д Автоматики, д. 12/1 | 4040,10 | 153 | 1 | 1 | 1275455,00 |
| 20 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 12 | 4837,70 | 103 | 1 | 1 | 929255,54 |
| 21 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 3 | 3318,50 | 81 | 1 | 1 | 626292,90 |
| 22 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 4 | 3636,90 | 95 | 1 | 1 | 1289544,43 |
| 23 | г. Оренбург, пр-д Газовиков, д. 20 | 6859,40 | 253 | 1 | 1 | 7996260,01 |
| 24 | г. Оренбург, пр-д Газовиков, д. 36 | 4593,00 | 148 | 2 | 1 | 4623049,95 |
| 25 | г. Оренбург, пр-д Кривцова 1-й, д. 1/2 | 4136,60 | 98 | 1 | 1 | 925619,96 |
| 26 | г. Оренбург, пр-д Майский, д. 2 | 4128,30 | 138 | 1 | 1 | 828984,91 |
| 27 | г. Оренбург, пр-д Майский, д. 3 | 2327,90 | 82 | 1 | 1 | 579163,81 |
| 28 | г. Оренбург, пр-д Промысловый, д. 21 | 10497,50 | 702 | 1 | 1 | 2216502,92 |
| 29 | г. Оренбург, пр-д Промысловый, д. 3 | 7702,00 | 280 | 1 | 1 | 14398291,62 |
| 30 | г. Оренбург, пр-д Промысловый, д. 8 | 6130,10 | 231 | 2 | 1 | 5840338,44 |
| 31 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 5 | 4570,90 | 151 | 1 | 1 | 1030503,52 |
| 32 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 22 | 2161,60 | 60 | 2 | 1 | 909777,79 |
| 33 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 62 | 2715,00 | 80 | 1 | 1 | 2892692,55 |
| 34 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 68/1 | 6568,40 | 281 | 1 | 1 | 7206620,55 |
| 35 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/2 | 13910,00 | 365 | 1 | 1 | 646251,00 |
| 36 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 29/1 | 4815,30 | 162 | 1 | 1 | 878850,00 |
| 37 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 2д | 1967,90 | 48 | 2 | 1 | 3336758,39 |
| 38 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 31 | 3931,40 | 111 | 1 | 1 | 1956354,13 |
| 39 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 33/3 | 6322,70 | 198 | 1 | 1 | 4721080,80 |
| 40 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/2 | 8351,30 | 247 | 1 | 1 | 2919944,68 |
| 41 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/3 | 5093,90 | 170 | 1 | 1 | 3061748,25 |
| 42 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/6 | 6784,90 | 225 | 1 | 1 | 5041718,32 |
| 43 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 39/3 | 6868,40 | 160 | 1 | 1 | 11115441,78 |
| 44 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 41 | 10584,40 | 223 | 1 | 1 | 6460938,60 |
| 45 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 41/3 | 3793,00 | 95 | 1 | 1 | 1469714,00 |
| 46 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 42 | 5705,30 | 212 | 1 | 1 | 4234591,71 |
| 47 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 42/1 | 4827,00 | 148 | 1 | 1 | 1320112,06 |
| 48 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 44/3 | 14213,90 | 303 | 1 | 1 | 4334860,38 |
| 49 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 49/2 | 2621,90 | 78 | 4 | 1 | 2948292,86 |
| 50 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 51/1 | 4784,70 | 178 | 1 | 1 | 768738,05 |
| 51 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 51/2 | 4229,30 | 178 | 1 | 1 | 1451483,40 |
| 52 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 54/1 | 11663,80 | 302 | 1 | 1 | 12478963,04 |
| 53 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 56 | 14410,30 | 497 | 2 | 1 | 13371686,97 |
| 54 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 58 | 5077,30 | 179 | 1 | 1 | 4014262,95 |
| 55 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 60/1 | 4870,20 | 147 | 1 | 1 | 1962602,83 |
| 56 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 17 | 4759,50 | 84 | 1 | 1 | 1475308,00 |
| 57 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 24 | 4770,72 | 164 | 1 | 1 | 112527,00 |
| 58 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 28 | 13162,80 | 218 | 1 | 1 | 9871871,10 |
| 59 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33 | 4333,90 | 130 | 2 | 1 | 3505866,34 |
| 60 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 35 | 10149,40 | 317 | 1 | 1 | 8641897,49 |
| 61 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 37 | 8348,30 | 248 | 1 | 1 | 2075952,72 |
| 62 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 38 | 18510,20 | 521 | 1 | 1 | 5637056,48 |
| 63 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 39 | 8504,60 | 203 | 1 | 1 | 2200000,00 |
| 64 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 107 | 9855,70 | 334 | 1 | 1 | 1760000,00 |
| 65 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 109 | 14655,30 | 497 | 1 | 1 | 3460000,00 |
| 66 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 113 | 4399,40 | 113 | 1 | 1 | 3939411,56 |
| 67 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 115 | 4302,70 | 113 | 1 | 1 | 4708526,78 |
| 68 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 117 | 3519,30 | 116 | 1 | 1 | 982264,04 |
| 69 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 12 | 2080,80 | 44 | 2 | 1 | 969796,01 |
| 70 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 121 | 5665,60 | 187 | 1 | 1 | 1368690,74 |
| 71 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 129 | 2709,90 | 66 | 1 | 1 | 5683227,53 |
| 72 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 14 | 4300,20 | 112 | 2 | 1 | 7211716,62 |
| 73 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 14а | 5211,60 | 173 | 1 | 1 | 5695519,86 |
| 74 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 154 | 16762,60 | 423 | 2 | 1 | 9824809,63 |
| 75 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 16 | 2194,80 | 82 | 1 | 1 | 1000584,64 |
| 76 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 162 | 5699,40 | 199 | 2 | 1 | 904657,74 |
| 77 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 164/1 | 4790,00 | 46 | 1 | 1 | 4382418,27 |
| 78 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 166 | 11111,50 | 321 | 1 | 1 | 3337000,00 |
| 79 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 20 | 4442,20 | 115 | 1 | 1 | 730260,88 |
| 80 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 22 | 5278,20 | 168 | 1 | 1 | 1350924,64 |
| 81 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 3 | 2773,70 | 51 | 1 | 1 | 5122921,76 |
| 82 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 3197,40 | 110 | 1 | 1 | 638470,27 |
| 83 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23 | 7790,80 | 212 | 1 | 1 | 8815508,24 |
| 84 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 26 | 4527,30 | 150 | 1 | 1 | 1036588,48 |
| 85 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 1684,40 | 63 | 2 | 1 | 1941198,59 |
| 86 | г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная, д. 51/17 | 4065,80 | 121 | 1 | 1 | 3931990,58 |
| 87 | г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 1 | 926,90 | 22 | 1 | 1 | 158967,30 |
| 88 | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/2 | 2516,10 | 82 | 1 | 1 | 2426443,22 |
| 89 | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 22 | 5991,50 | 162 | 1 | 1 | 4179173,44 |
| 90 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16 | 1451,70 | 67 | 1 | 1 | 368090,18 |
| 91 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24 | 4115,50 | 128 | 1 | 1 | 258522,50 |
| 92 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 10 | 4498,74 | 131 | 1 | 1 | 2296960,62 |
| 93 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12 | 6163,90 | 230 | 1 | 1 | 4262318,29 |
| 94 | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2/1 | 5729,30 | 175 | 1 | 1 | 1276333,39 |
| 95 | г. Оренбург, ул. Братская, д. 5 | 6792,00 | 450 | 2 | 1 | 7801898,22 |
| 96 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11 | 3175,90 | 128 | 1 | 1 | 4190134,29 |
| 97 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/4 | 4874,70 | 224 | 1 | 1 | 1410580,79 |
| 98 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 4 | 1298,80 | 54 | 1 | 1 | 2176540,71 |
| 99 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 22 | 12093,20 | 413 | 2 | 1 | 2190827,00 |
| 100 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 26 | 9119,30 | 346 | 1 | 1 | 1760000,00 |
| 101 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1 | 2414,60 | 94 | 1 | 1 | 1427166,14 |
| 102 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 | 5399,50 | 179 | 3 | 1 | 5594190,18 |
| 103 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 13999,60 | 652 | 1 | 1 | 4501235,05 |
| 104 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | 10480,70 | 346 | 1 | 1 | 3716105,77 |
| 105 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | 10368,50 | 364 | 1 | 1 | 6474975,47 |
| 106 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/1 | 8148,80 | 320 | 1 | 1 | 4140325,48 |
| 107 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/2 | 4044,90 | 71 | 1 | 1 | 2064874,02 |
| 108 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14 | 4821,40 | 195 | 1 | 1 | 3295465,80 |
| 109 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14/2 | 3513,50 | 139 | 1 | 1 | 1290023,27 |
| 110 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22 | 4697,60 | 187 | 1 | 1 | 1078074,00 |
| 111 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22/1 | 4356,00 | 201 | 1 | 1 | 1192955,00 |
| 112 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/1 | 4411,00 | 130 | 1 | 1 | 1181744,00 |
| 113 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/2 | 4762,60 | 198 | 1 | 1 | 284345,00 |
| 114 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/3 | 4675,80 | 171 | 1 | 1 | 663927,00 |
| 115 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/4 | 5528,80 | 142 | 1 | 1 | 1760000,00 |
| 116 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 34/2 | 5922,90 | 188 | 1 | 1 | 1316760,00 |
| 117 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36/2 | 5350,40 | 168 | 1 | 1 | 1498000,00 |
| 118 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 4 | 4807,00 | 233 | 1 | 1 | 3166352,77 |
| 119 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48 | 4970,10 | 147 | 2 | 1 | 7936631,53 |
| 120 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5 | 8724,20 | 126 | 1 | 1 | 4288471,18 |
| 121 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 25 | 2008,00 | 52 | 1 | 1 | 964489,10 |
| 122 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 31 | 17071,40 | 583 | 1 | 1 | 1760000,00 |
| 123 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 80 | 7536,50 | 276 | 1 | 1 | 5260960,81 |
| 124 | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 16 | 3142,40 | 116 | 1 | 1 | 1388091,00 |
| 125 | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 3 | 9877,70 | 159 | 1 | 1 | 7501916,95 |
| 126 | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 5 | 14692,40 | 396 | 1 | 1 | 11161444,39 |
| 127 | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 9 | 3681,70 | 116 | 1 | 1 | 952955,00 |
| 128 | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 104 | 664,20 | 33 | 1 | 1 | 2516093,07 |
| 129 | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 92 | 8206,50 | 345 | 1 | 1 | 5090378,78 |
| 130 | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Постникова, д. 16/7а | 2176,10 | 48 | 1 | 1 | 846364,55 |
| 131 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 1/1 | 28126,40 | 938 | 1 | 1 | 2878483,69 |
| 132 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 10 | 14787,70 | 432 | 1 | 1 | 12143825,56 |
| 133 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 11 | 6369,50 | 256 | 1 | 1 | 2853550,00 |
| 134 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14 | 4224,00 | 78 | 1 | 1 | 3180009,93 |
| 135 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 15 | 14671,40 | 627 | 1 | 1 | 5662511,00 |
| 136 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 16 | 4203,90 | 96 | 1 | 1 | 3467180,79 |
| 137 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/2 | 4166,50 | 126 | 1 | 1 | 5038865,25 |
| 138 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2 | 12142,50 | 352 | 2 | 1 | 10541964,29 |
| 139 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2/1 | 4042,30 | 132 | 1 | 1 | 3705308,67 |
| 140 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/1 | 4235,50 | 131 | 1 | 1 | 3854270,68 |
| 141 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/2 | 4179,50 | 112 | 1 | 1 | 3881207,97 |
| 142 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/4 | 5366,60 | 169 | 1 | 1 | 3065304,64 |
| 143 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4 | 4031,60 | 126 | 1 | 1 | 346072,69 |
| 144 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А | 12073,50 | 437 | 1 | 1 | 7904919,01 |
| 145 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9 | 9839,50 | 324 | 1 | 1 | 3657090,78 |
| 146 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/2 | 4816,90 | 183 | 1 | 1 | 1760000,00 |
| 147 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 13 | 10063,30 | 343 | 1 | 1 | 1760000,00 |
| 148 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18 | 9634,00 | 257 | 1 | 1 | 3454910,00 |
| 149 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3 | 4979,30 | 180 | 1 | 1 | 2452041,00 |
| 150 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/3 | 5993,30 | 189 | 1 | 1 | 1001440,00 |
| 151 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9 | 5235,20 | 153 | 1 | 1 | 1023376,00 |
| 152 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9/1 | 8307,30 | 210 | 2 | 1 | 2152636,00 |
| 153 | г. Оренбург, ул. Западная, д. 1 | 3668,10 | 154 | 1 | 1 | 1014846,52 |
| 154 | г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 1 | 1074,20 | 12 | 1 | 1 | 391687,20 |
| 155 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 110 | 11530,30 | 403 | 1 | 1 | 5914622,62 |
| 156 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1 | 5373,10 | 153 | 1 | 1 | 4302681,62 |
| 157 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45 | 5570,90 | 225 | 1 | 1 | 3710008,79 |
| 158 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47 | 5601,60 | 179 | 1 | 1 | 3165972,51 |
| 159 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52 | 3968,50 | 318 | 1 | 1 | 3812346,72 |
| 160 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | 3420,30 | 252 | 1 | 1 | 738152,96 |
| 161 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 84 | 5752,90 | 199 | 1 | 1 | 1223355,00 |
| 162 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 86 | 5731,90 | 201 | 1 | 1 | 1834243,52 |
| 163 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1 | 837,40 | 23 | 1 | 1 | 233500,86 |
| 164 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 13 | 2057,50 | 74 | 1 | 1 | 3201640,40 |
| 165 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 15 | 1522,70 | 58 | 1 | 1 | 3300260,54 |
| 166 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9 | 5858,20 | 211 | 1 | 1 | 665334,22 |
| 167 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 21/1 | 6896,50 | 230 | 1 | 1 | 322667,53 |
| 168 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28 | 5582,50 | 167 | 1 | 1 | 1760000,00 |
| 169 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/4 | 8314,90 | 572 | 1 | 1 | 1760000,00 |
| 170 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3 | 9963,00 | 231 | 1 | 1 | 6315835,68 |
| 171 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 | 9714,00 | 268 | 3 | 1 | 2069419,64 |
| 172 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30 | 5790,90 | 234 | 1 | 1 | 283844,00 |
| 173 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30/1 | 4841,81 | 181 | 1 | 1 | 944588,00 |
| 174 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/1 | 11742,20 | 300 | 1 | 1 | 1987000,00 |
| 175 | г. Оренбург, ул. Котова, д. 97а | 2656,20 | 147 | 1 | 1 | 3620995,68 |
| 176 | г. Оренбург, ул. Котова, д. 99 | 3164,10 | 191 | 1 | 1 | 9378509,53 |
| 177 | г. Оренбург, ул. Краснознаменная/ул. 8 Марта, д. 41/32 | 1242,80 | 35 | 1 | 1 | 328324,08 |
| 178 | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3 | 4443,50 | 146 | 1 | 1 | 1036358,80 |
| 179 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 12/1 | 6430,30 | 335 | 2 | 1 | 9278714,37 |
| 180 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2 | 7507,50 | 394 | 2 | 1 | 6856242,46 |
| 181 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4 | 5827,50 | 339 | 3 | 1 | 8804991,45 |
| 182 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а | 4075,90 | 174 | 1 | 1 | 725073,58 |
| 183 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 60 | 10151,10 | 264 | 1 | 1 | 2338487,00 |
| 184 | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3 | 7650,90 | 327 | 1 | 1 | 2102961,00 |
| 185 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85 | 3414,60 | 128 | 2 | 1 | 7117016,18 |
| 186 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | 5299,60 | 156 | 1 | 1 | 1504589,11 |
| 187 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а | 5408,50 | 161 | 1 | 1 | 7690802,09 |
| 188 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а | 4778,30 | 107 | 1 | 1 | 4739715,42 |
| 189 | г. Оренбург, ул. Минская, д. 2 | 4189,50 | 221 | 1 | 1 | 3194981,60 |
| 190 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 14а | 4192,00 | 147 | 1 | 1 | 216766,34 |
| 191 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 2а | 4527,30 | 150 | 1 | 1 | 190268,56 |
| 192 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 4 | 11065,00 | 285 | 1 | 1 | 4058799,01 |
| 193 | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12 | 7134,80 | 186 | 1 | 1 | 4207832,34 |
| 194 | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14 | 7157,30 | 168 | 1 | 1 | 4115279,99 |
| 195 | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14/1 | 7119,40 | 183 | 2 | 1 | 6143124,46 |
| 196 | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 2 | 5823,70 | 126 | 1 | 1 | 4273335,45 |
| 197 | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4 | 7153,10 | 186 | 1 | 1 | 5542053,71 |
| 198 | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6 | 7113,90 | 182 | 2 | 1 | 5639551,60 |
| 199 | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27 | 7277,80 | 299 | 3 | 1 | 2462081,00 |
| 200 | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30 | 4067,50 | 136 | 1 | 1 | 1814060,18 |
| 201 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1 | 7221,30 | 265 | 1 | 1 | 4766783,84 |
| 202 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 14 | 4479,00 | 182 | 1 | 1 | 4020281,63 |
| 203 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21 | 4866,70 | 157 | 1 | 1 | 3077007,12 |
| 204 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 23 | 19255,00 | 516 | 1 | 1 | 12370383,85 |
| 205 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 25 | 12147,50 | 276 | 1 | 1 | 7715693,40 |
| 206 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 25/1 | 4854,80 | 143 | 1 | 1 | 3075143,64 |
| 207 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 5 | 3276,60 | 140 | 1 | 1 | 3184656,16 |
| 208 | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 12 | 4815,60 | 145 | 1 | 1 | 842272,89 |
| 209 | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 1а | 598,00 | 33 | 1 | 1 | 1455152,41 |
| 210 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39 | 9682,70 | 343 | 1 | 1 | 6479303,94 |
| 211 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 46 | 4293,00 | 232 | 1 | 1 | 2617799,56 |
| 212 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 48 | 5573,40 | 246 | 1 | 1 | 6169711,41 |
| 213 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 56 | 5800,00 | 213 | 2 | 1 | 5640644,81 |
| 214 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 62 | 15252,10 | 571 | 1 | 1 | 9793958,89 |
| 215 | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 131 | 2601,90 | 101 | 1 | 1 | 3674827,65 |
| 216 | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 144 | 7609,70 | 214 | 1 | 1 | 1430944,00 |
| 217 | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 74 | 2328,00 | 72 | 1 | 1 | 3277532,03 |
| 218 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 4 | 7844,20 | 263 | 1 | 1 | 5844051,96 |
| 219 | г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21 | 773,90 | 23 | 1 | 1 | 2193618,10 |
| 220 | г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21а | 751,10 | 32 | 1 | 1 | 300465,79 |
| 221 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 19 | 5075,80 | 134 | 1 | 1 | 8052528,33 |
| 222 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1 | 14449,40 | 201 | 1 | 1 | 12170794,69 |
| 223 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 15 | 1704,60 | 52 | 1 | 1 | 2027295,39 |
| 224 | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30 | 6093,30 | 184 | 1 | 1 | 3037879,41 |
| 225 | г. Оренбург, ул. Правды, д. 22 | 3837,80 | 133 | 2 | 1 | 1408510,61 |
| 226 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253 | 3284,60 | 134 | 1 | 1 | 2752445,74 |
| 227 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255 | 4939,30 | 205 | 1 | 1 | 4140032,39 |
| 228 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/2 | 5710,50 | 169 | 1 | 1 | 4083572,00 |
| 229 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/2 | 3330,20 | 147 | 2 | 1 | 4170835,46 |
| 230 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1 | 7316,00 | 242 | 1 | 1 | 4794225,40 |
| 231 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 314 | 19452,60 | 776 | 1 | 1 | 13989499,45 |
| 232 | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 5 | 7115,50 | 168 | 1 | 1 | 6229616,35 |
| 233 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10 | 14969,30 | 336 | 1 | 1 | 12109455,82 |
| 234 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1 | 4175,50 | 123 | 1 | 1 | 3083984,86 |
| 235 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12 | 4191,50 | 115 | 1 | 1 | 3064307,30 |
| 236 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14 | 7504,80 | 251 | 1 | 1 | 4657437,36 |
| 237 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8 | 16160,60 | 527 | 1 | 1 | 12130117,14 |
| 238 | г. Оренбург, ул. Расковой, д. 8 | 288,90 | 9 | 1 | 1 | 766626,71 |
| 239 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 1 | 15216,37 | 595 | 1 | 1 | 5280000,00 |
| 240 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10 | 8727,80 | 162 | 1 | 1 | 5583781,34 |
| 241 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/1 | 5340,80 | 158 | 1 | 1 | 3726050,49 |
| 242 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 11 | 10840,00 | 340 | 2 | 1 | 8590253,37 |
| 243 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12 | 10015,40 | 203 | 1 | 1 | 7500046,10 |
| 244 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13 | 10841,50 | 243 | 1 | 1 | 7465047,64 |
| 245 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14 | 8269,90 | 236 | 1 | 1 | 5588383,94 |
| 246 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | 4985,10 | 153 | 1 | 1 | 3418593,35 |
| 247 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15 | 16187,70 | 528 | 1 | 1 | 11156971,00 |
| 248 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16 | 10327,50 | 216 | 1 | 1 | 7501367,34 |
| 249 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/1 | 4023,40 | 135 | 1 | 1 | 3877360,47 |
| 250 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2 | 4761,00 | 154 | 2 | 1 | 7156288,22 |
| 251 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3 | 4821,90 | 156 | 2 | 1 | 7150744,33 |
| 252 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 20/1 | 8469,00 | 153 | 1 | 1 | 5403709,01 |
| 253 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22 | 9721,30 | 198 | 1 | 1 | 7426654,28 |
| 254 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1 | 7341,70 | 136 | 2 | 1 | 11063348,31 |
| 255 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4 | 4799,50 | 145 | 1 | 1 | 3713880,32 |
| 256 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 5 | 13024,70 | 492 | 1 | 1 | 3460000,00 |
| 257 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 7 | 11400,00 | 426 | 1 | 1 | 4800000,00 |
| 258 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8 | 8320,80 | 143 | 1 | 1 | 5592043,33 |
| 259 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 9 | 6921,80 | 226 | 1 | 1 | 1760000,00 |
| 260 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 13 | 6367,60 | 186 | 1 | 1 | 5930878,72 |
| 261 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19 | 16425,80 | 509 | 1 | 1 | 11160514,45 |
| 262 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21 | 5464,60 | 170 | 2 | 1 | 7052530,32 |
| 263 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 24 | 36293,70 | 1071 | 1 | 1 | 8763173,00 |
| 264 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 25 | 13377,60 | 455 | 3 | 1 | 18431054,09 |
| 265 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2 | 4827,90 | 158 | 1 | 1 | 2876036,84 |
| 266 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/1 | 5414,90 | 152 | 1 | 1 | 3728462,31 |
| 267 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/2 | 15074,20 | 435 | 1 | 1 | 11175496,19 |
| 268 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30 | 4811,60 | 162 | 1 | 1 | 3721088,56 |
| 269 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/1 | 4796,50 | 152 | 2 | 1 | 6806301,80 |
| 270 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2 | 4780,20 | 165 | 1 | 1 | 4113068,57 |
| 271 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1 | 14826,40 | 514 | 1 | 1 | 10572757,60 |
| 272 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3 | 5028,30 | 165 | 1 | 1 | 3525355,04 |
| 273 | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 196 | 6566,20 | 145 | 1 | 1 | 1229776,02 |
| 274 | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 89а | 3747,80 | 120 | 1 | 1 | 661238,00 |
| 275 | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 95 | 3661,60 | 142 | 1 | 1 | 666473,00 |
| 276 | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 99 | 3642,80 | 142 | 1 | 1 | 671368,00 |
| 277 | г. Оренбург, ул. Степная, д. 118 | 9204,40 | 300 | 1 | 1 | 3741790,11 |
| 278 | г. Оренбург, ул. Степная, д. 120 | 7707,00 | 226 | 1 | 1 | 2574692,99 |
| 279 | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 4 | 2134,90 | 67 | 1 | 1 | 2656994,45 |
| 280 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31 | 4476,60 | 180 | 1 | 1 | 763354,00 |
| 281 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31/1 | 3582,10 | 139 | 1 | 1 | 666111,00 |
| 282 | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17б | 435,80 | 19 | 2 | 1 | 2292997,16 |
| 283 | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 7 | 710,90 | 17 | 1 | 1 | 196432,24 |
| 284 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/5 | 5859,20 | 175 | 1 | 1 | 1525689,60 |
| 285 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241 | 9733,60 | 378 | 1 | 1 | 6179860,30 |
| 286 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/1 | 7209,10 | 156 | 1 | 1 | 4612937,84 |
| 287 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2 | 12597,30 | 278 | 1 | 1 | 9834484,06 |
| 288 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/3 | 7258,10 | 142 | 1 | 1 | 5900613,97 |
| 289 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 243/1 | 19737,10 | 769 | 1 | 1 | 16060146,09 |
| 290 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251 | 9625,50 | 251 | 1 | 1 | 7962202,50 |
| 291 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255 | 4710,80 | 89 | 1 | 1 | 4081615,63 |
| 292 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/1 | 4250,10 | 93 | 1 | 1 | 921226,34 |
| 293 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81 | 2411,60 | 81 | 1 | 1 | 654978,76 |
| 294 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/1 | 3364,60 | 88 | 1 | 1 | 808397,74 |
| 295 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/2 | 2135,50 | 73 | 1 | 1 | 750736,89 |
| 296 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 83 | 5283,10 | 166 | 1 | 1 | 1414642,19 |
| 297 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14 | 3979,50 | 110 | 1 | 1 | 323323,36 |
| 298 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4 | 5208,60 | 153 | 1 | 1 | 3565980,22 |
| 299 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 89 | 4785,40 | 53 | 1 | 1 | 1956242,03 |
| 300 | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 235 | 1511,40 | 63 | 2 | 1 | 6104849,48 |
| 301 | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 238 | 3350,40 | 61 | 1 | 1 | 2198980,73 |
| 302 | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 242а | 3316,10 | 103 | 1 | 1 | 2192571,15 |
| 303 | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 246 | 2896,50 | 59 | 1 | 1 | 3342604,96 |
| 304 | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 31 | 7285,40 | 237 | 1 | 1 | 5076493,33 |
| 305 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33 | 2608,30 | 101 | 1 | 1 | 1525981,54 |
| 306 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 35 | 5472,90 | 166 | 1 | 1 | 4326038,62 |
| 307 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 55 | 3962,60 | 128 | 1 | 1 | 710926,50 |
| 308 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | 8224,70 | 285 | 1 | 1 | 1822577,92 |
| 309 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в | 4763,20 | 135 | 1 | 1 | 4243330,96 |
| 310 | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 8 | 6324,90 | 215 | 1 | 1 | 4223833,91 |
| 311 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 18 | 4783,70 | 130 | 1 | 1 | 1156880,56 |
| 312 | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24 | 10177,00 | 325 | 1 | 1 | 9429376,12 |
| 313 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 | 10341,10 | 357 | 1 | 1 | 5240012,72 |
| 314 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15/2 | 7732,70 | 270 | 1 | 1 | 3922571,58 |
| 315 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а | 4796,00 | 153 | 1 | 1 | 2622807,25 |
| 316 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1 | 11813,30 | 365 | 1 | 1 | 8931379,75 |
| 317 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | 8800,50 | 239 | 1 | 1 | 4963668,07 |
| 318 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 23 | 14367,80 | 413 | 1 | 1 | 8508533,01 |
| 319 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28 | 15616,60 | 509 | 1 | 1 | 9993290,91 |
| 320 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 29 | 8615,40 | 315 | 1 | 1 | 5102874,61 |
| 321 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1 | 12693,00 | 303 | 1 | 1 | 5533097,91 |
| 322 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 | 5897,50 | 163 | 1 | 1 | 2735183,98 |
| 323 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/3 | 5952,80 | 195 | 1 | 1 | 2737191,89 |
| 324 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/4 | 5947,20 | 186 | 1 | 1 | 2756468,97 |
| 325 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31 | 8725,90 | 255 | 1 | 1 | 4922170,22 |
| 326 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32 | 22102,60 | 729 | 1 | 1 | 9480855,00 |
| 327 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35 | 8867,70 | 272 | 1 | 1 | 4811878,40 |
| 328 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39 | 6188,20 | 200 | 1 | 1 | 5668564,55 |
| 329 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 53 | 24350,10 | 759 | 1 | 1 | 13644196,07 |
| 330 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55 | 23751,50 | 782 | 1 | 1 | 13636787,65 |
| 331 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 | 26747,40 | 870 | 3 | 1 | 32364219,06 |
| 332 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1 | 18257,50 | 412 | 1 | 1 | 9186573,88 |
| 333 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6 | 16113,30 | 475 | 1 | 1 | 10209574,22 |
| 334 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 30 | 5303,90 | 221 | 1 | 1 | 1135151,00 |
| 335 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 36а | 6055,00 | 142 | 1 | 1 | 785699,00 |
| 336 | г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1 | 2244,00 | 72 | 1 | 1 | 2367324,50 |
| 337 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/1 | 6995,20 | 120 | 1 | 1 | 1076273,00 |
| 338 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 5 | 9124,60 | 219 | 1 | 1 | 801600,00 |
| 339 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7 | 4602,90 | 165 | 1 | 1 | 1748402,00 |
| 340 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 8/1 | 2715,60 | 116 | 1 | 1 | 463718,00 |
| 341 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 8/2 | 6809,20 | 147 | 1 | 1 | 5329806,23 |
| 342 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 72 | 3832,30 | 113 | 1 | 1 | 6927806,97 |
| 343 | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 47 | 5705,30 | 175 | 1 | 1 | 1414201,00 |
| 344 | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51/1 | 13661,50 | 82 | 1 | 1 | 1760000,00 |
| 345 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | 1074,00 | 45 | 3 | 1 | 2253279,07 |
| 2021 год | | | | | | |
| Итого по 2021 году | | 1700496,82 | 50417 | 344 | 254 | 1571005739,67 |
| 1. Муниципальное образование "город Оренбург" | | | | | | |
| Итого по муниципальному образованию "город Оренбург" | | 1700496,82 | 50417 | 344 | 254 | 1571005739,67 |
| 1 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 12 | 13784,90 | 520 | 1 | 1 | 2298458,00 |
| 2 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 17 | 5296,80 | 201 | 1 | 1 | 2298458,00 |
| 3 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 2 | 4745,30 | 183 | 1 | 1 | 2298458,00 |
| 4 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 28 | 4861,40 | 187 | 1 | 1 | 2298458,00 |
| 5 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 4 | 4776,00 | 179 | 1 | 1 | 2298458,00 |
| 6 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 9 | 4755,80 | 183 | 1 | 1 | 2298458,00 |
| 7 | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 67 | 5135,70 | 172 | 2 | 1 | 1157506,43 |
| 8 | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 128 | 3470,00 | 123 | 2 | 1 | 7109932,37 |
| 9 | г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5 | 4245,80 | 132 | 1 | 1 | 1727928,70 |
| 10 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | 4932,40 | 141 | 1 | 1 | 1544782,10 |
| 11 | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 8 | 702,60 | 33 | 1 | 1 | 112412,52 |
| 12 | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в | 5681,60 | 249 | 1 | 1 | 1371114,23 |
| 13 | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д | 5630,80 | 225 | 1 | 1 | 3175321,18 |
| 14 | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 5 | 3571,20 | 116 | 1 | 1 | 596337,18 |
| 15 | г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а | 873,50 | 36 | 2 | 1 | 1153186,43 |
| 16 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 12 | 4837,70 | 103 | 1 | 1 | 3645487,32 |
| 17 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 3 | 3318,50 | 81 | 2 | 1 | 770824,45 |
| 18 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 8а | 5229,50 | 144 | 1 | 1 | 575169,54 |
| 19 | г. Оренбург, пр-д Газовиков, д. 14 | 5171,00 | 177 | 1 | 1 | 3877984,37 |
| 20 | г. Оренбург, пр-д Газовиков, д. 34 | 4693,40 | 142 | 1 | 1 | 3821386,26 |
| 21 | г. Оренбург, пр-д Майский, д. 1б | 3420,00 | 108 | 1 | 1 | 4412872,96 |
| 22 | г. Оренбург, пр-д Мясокомбината, д. 2 | 959,20 | 27 | 1 | 1 | 1414596,24 |
| 23 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 3 | 4420,50 | 167 | 1 | 1 | 3705910,89 |
| 24 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 47 | 5031,20 | 210 | 2 | 1 | 5340641,61 |
| 25 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 8 | 1270,60 | 48 | 3 | 1 | 5703490,95 |
| 26 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 13а | 7439,40 | 149 | 2 | 1 | 6252487,90 |
| 27 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/1 | 9867,18 | 40 | 1 | 1 | 6577403,66 |
| 28 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/3 | 14728,74 | 66 | 2 | 1 | 19090569,58 |
| 29 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/5 | 6397,50 | 20 | 2 | 1 | 7464806,03 |
| 30 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23а | 18220,10 | 77 | 1 | 1 | 13883877,83 |
| 31 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/3 | 14634,80 | 66 | 1 | 1 | 11984070,28 |
| 32 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/4 | 9647,50 | 40 | 1 | 1 | 8011396,91 |
| 33 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/5 | 4911,50 | 18 | 1 | 1 | 3995417,55 |
| 34 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25б | 6447,73 | 223 | 1 | 1 | 4322217,72 |
| 35 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 27/2 | 12339,10 | 252 | 1 | 1 | 8212912,82 |
| 36 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 29/2 | 13890,60 | 276 | 3 | 1 | 11611720,56 |
| 37 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 31/1 | 10333,00 | 209 | 1 | 1 | 7656226,41 |
| 38 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 31/3 | 7626,40 | 151 | 1 | 1 | 4745550,24 |
| 39 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 33/1 | 5460,20 | 101 | 1 | 1 | 3186160,99 |
| 40 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/6 | 6784,90 | 225 | 2 | 1 | 6579900,51 |
| 41 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 39/3 | 6868,40 | 160 | 1 | 1 | 4299301,26 |
| 42 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 40/1 | 4868,60 | 157 | 1 | 1 | 438541,20 |
| 43 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 43/1 | 7634,00 | 151 | 1 | 1 | 5737210,18 |
| 44 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 49 | 4069,40 | 156 | 2 | 1 | 5078160,22 |
| 45 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 49/1 | 6147,90 | 206 | 1 | 1 | 1530858,92 |
| 46 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 51 | 4099,10 | 117 | 1 | 1 | 927444,73 |
| 47 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 52/1 | 4798,70 | 96 | 1 | 1 | 3808727,80 |
| 48 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 54/1 | 11663,80 | 302 | 1 | 1 | 6602218,14 |
| 49 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 6а | 1668,50 | 42 | 1 | 1 | 1140868,84 |
| 50 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 11 | 3828,20 | 116 | 1 | 1 | 1620093,94 |
| 51 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 31/1 | 6827,40 | 190 | 2 | 1 | 10069589,53 |
| 52 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 32/1 | 4782,30 | 187 | 1 | 1 | 6390123,76 |
| 53 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33 | 4333,90 | 130 | 1 | 1 | 4224205,50 |
| 54 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33/1 | 6739,80 | 186 | 2 | 1 | 8400274,71 |
| 55 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 38 | 18510,20 | 521 | 1 | 1 | 25921444,40 |
| 56 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 6 | 7061,50 | 451 | 1 | 1 | 7722369,59 |
| 57 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 7/1 | 9325,30 | 320 | 1 | 1 | 6585468,39 |
| 58 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 46 | 3215,80 | 94 | 1 | 1 | 2763593,62 |
| 59 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 10 | 3435,00 | 104 | 1 | 1 | 5964773,49 |
| 60 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 117 | 3519,30 | 116 | 1 | 1 | 4272693,60 |
| 61 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 121 | 5665,60 | 187 | 1 | 1 | 6414566,40 |
| 62 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 156/2 | 7208,00 | 196 | 1 | 1 | 4572898,06 |
| 63 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 20 | 4442,20 | 115 | 1 | 1 | 4519058,09 |
| 64 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 22 | 5278,20 | 168 | 2 | 1 | 13668082,70 |
| 65 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 3 | 2773,70 | 51 | 1 | 1 | 206218,44 |
| 66 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 7, литера А | 1870,00 | 34 | 3 | 1 | 2529252,04 |
| 67 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 9 | 6833,20 | 95 | 2 | 1 | 2743690,63 |
| 68 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25а | 3477,40 | 64 | 1 | 1 | 2110703,35 |
| 69 | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242 | 735,70 | 29 | 2 | 1 | 4726593,35 |
| 70 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16 | 1451,70 | 67 | 1 | 1 | 4646940,93 |
| 71 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12а | 14225,90 | 61 | 1 | 1 | 11942107,28 |
| 72 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1 | 17199,90 | 559 | 1 | 1 | 8454383,97 |
| 73 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/2 | 18559,80 | 93 | 1 | 1 | 13425459,12 |
| 74 | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2/1 | 5729,30 | 175 | 1 | 1 | 4179976,22 |
| 75 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21 | 6290,30 | 206 | 1 | 1 | 3329367,14 |
| 76 | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2 | 7447,50 | 229 | 2 | 1 | 8357949,47 |
| 77 | г. Оренбург, ул. Березка, д. 8 | 5880,20 | 187 | 1 | 1 | 4804457,55 |
| 78 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | 3477,00 | 113 | 2 | 1 | 29652109,16 |
| 79 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1а | 3113,70 | 97 | 2 | 1 | 25201619,00 |
| 80 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | 3166,40 | 51 | 2 | 1 | 25704376,74 |
| 81 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3 | 1756,70 | 99 | 2 | 1 | 28530504,00 |
| 82 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | 1915,90 | 106 | 2 | 1 | 24051356,70 |
| 83 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | 4530,50 | 138 | 2 | 1 | 32601125,79 |
| 84 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | 3755,70 | 135 | 2 | 1 | 14314265,39 |
| 85 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16 | 9284,00 | 398 | 1 | 1 | 8366351,34 |
| 86 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28 | 16959,80 | 577 | 1 | 1 | 14591551,65 |
| 87 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 13999,60 | 652 | 1 | 1 | 13858746,10 |
| 88 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7 | 10492,90 | 409 | 1 | 1 | 11317195,03 |
| 89 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1 | 5066,00 | 221 | 1 | 1 | 468232,80 |
| 90 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2 | 4462,50 | 171 | 1 | 1 | 4117282,12 |
| 91 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1 | 4409,40 | 170 | 1 | 1 | 4323902,15 |
| 92 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28 | 4989,30 | 165 | 1 | 1 | 1352281,39 |
| 93 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38/1 | 7371,60 | 256 | 1 | 1 | 6393998,93 |
| 94 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 42 | 7469,40 | 250 | 1 | 1 | 6522126,50 |
| 95 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46 | 4969,00 | 158 | 1 | 1 | 4150981,50 |
| 96 | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 1/2, литера А | 1085,50 | 24 | 2 | 1 | 9649431,17 |
| 97 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20 | 7394,20 | 244 | 1 | 1 | 4979143,76 |
| 98 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3 | 2439,90 | 100 | 1 | 1 | 1655254,32 |
| 99 | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 2 | 33717,30 | 1070 | 1 | 1 | 24245863,41 |
| 100 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 23а | 2235,50 | 55 | 1 | 1 | 520000,00 |
| 101 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а | 4858,40 | 110 | 1 | 1 | 593652,09 |
| 102 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49 | 5783,10 | 189 | 1 | 1 | 4555173,80 |
| 103 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82 | 7472,10 | 248 | 2 | 1 | 11496735,18 |
| 104 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 88 | 7453,50 | 246 | 1 | 1 | 7790876,49 |
| 105 | г. Оренбург, ул. Кима, д. 6 | 15334,80 | 474 | 2 | 1 | 17832661,11 |
| 106 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 8 | 1539,50 | 52 | 1 | 1 | 8239474,24 |
| 107 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1 | 837,40 | 23 | 1 | 1 | 2517422,79 |
| 108 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23 | 3523,80 | 143 | 1 | 1 | 4267046,86 |
| 109 | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 10, литера А | 209,90 | 9 | 1 | 1 | 122878,61 |
| 110 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11 | 10948,50 | 295 | 1 | 1 | 7982451,19 |
| 111 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2 | 10989,50 | 257 | 1 | 1 | 7987358,19 |
| 112 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1 | 22204,70 | 660 | 2 | 1 | 24351484,32 |
| 113 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15 | 11082,30 | 367 | 1 | 1 | 6311387,17 |
| 114 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15/2 | 8066,90 | 246 | 1 | 1 | 3286235,76 |
| 115 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3 | 9963,00 | 231 | 1 | 1 | 7980970,69 |
| 116 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 | 9714,00 | 268 | 1 | 1 | 7972729,16 |
| 117 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2 | 5650,00 | 201 | 1 | 1 | 3984604,18 |
| 118 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7 | 9383,40 | 152 | 1 | 1 | 6571760,63 |
| 119 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2 | 9528,20 | 355 | 1 | 1 | 7963463,54 |
| 120 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1 | 20327,20 | 352 | 1 | 1 | 15925170,79 |
| 121 | г. Оренбург, ул. Космическая, д. 5/1 | 13646,50 | 468 | 1 | 1 | 12814262,03 |
| 122 | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3 | 4443,50 | 146 | 1 | 1 | 4705600,01 |
| 123 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 6 | 7517,50 | 321 | 1 | 1 | 2516713,61 |
| 124 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а | 910,60 | 30 | 1 | 1 | 3552008,38 |
| 125 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18 | 1254,40 | 55 | 1 | 1 | 363822,15 |
| 126 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 3 | 3830,90 | 107 | 1 | 1 | 3495831,79 |
| 127 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а | 4075,90 | 174 | 1 | 1 | 461392,20 |
| 128 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87 | 2365,90 | 84 | 1 | 1 | 1572491,40 |
| 129 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87/1 | 5249,70 | 186 | 1 | 1 | 4142959,79 |
| 130 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 91 | 3549,00 | 116 | 2 | 1 | 6561274,46 |
| 131 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 93 | 2752,20 | 80 | 2 | 1 | 3411787,47 |
| 132 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 94 | 3501,20 | 126 | 1 | 1 | 1698908,34 |
| 133 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 114 | 3940,00 | 168 | 1 | 1 | 1618667,24 |
| 134 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116 | 2795,30 | 115 | 1 | 1 | 1200924,55 |
| 135 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38а | 5420,70 | 184 | 2 | 1 | 8541591,05 |
| 136 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | 5299,60 | 156 | 2 | 1 | 6868792,59 |
| 137 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б | 5304,90 | 146 | 2 | 1 | 7046745,07 |
| 138 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24 | 13992,10 | 481 | 2 | 1 | 10943770,59 |
| 139 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 10 | 3857,20 | 119 | 1 | 1 | 1130044,36 |
| 140 | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 21 | 4547,20 | 112 | 1 | 1 | 3485143,44 |
| 141 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12 | 5373,10 | 188 | 1 | 1 | 1661464,11 |
| 142 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/1 | 5387,80 | 189 | 2 | 1 | 6668175,55 |
| 143 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/2 | 5379,30 | 188 | 1 | 1 | 1650822,20 |
| 144 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 17 | 4026,00 | 196 | 1 | 1 | 551945,49 |
| 145 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 6 | 4896,70 | 172 | 3 | 1 | 5598984,34 |
| 146 | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30 | 4067,50 | 136 | 1 | 1 | 764099,35 |
| 147 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2 | 5786,10 | 166 | 1 | 1 | 3144480,48 |
| 148 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 | 4869,40 | 197 | 1 | 1 | 4059964,82 |
| 149 | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90 | 4369,90 | 187 | 1 | 1 | 2888419,29 |
| 150 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1 | 3349,50 | 131 | 1 | 1 | 2043377,05 |
| 151 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54 | 3666,70 | 139 | 3 | 1 | 5235178,25 |
| 152 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 58 | 4525,40 | 206 | 2 | 1 | 3650146,33 |
| 153 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5 | 4190,60 | 134 | 1 | 1 | 2647515,76 |
| 154 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2 | 1339,20 | 34 | 5 | 1 | 6999597,20 |
| 155 | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 15 | 762,90 | 37 | 1 | 1 | 1028269,96 |
| 156 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4 | 5692,80 | 189 | 3 | 1 | 12928272,36 |
| 157 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4а | 5352,30 | 178 | 1 | 1 | 5819206,37 |
| 158 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1/1 | 13033,80 | 467 | 1 | 1 | 10570695,13 |
| 159 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а | 2174,20 | 53 | 6 | 1 | 10300939,18 |
| 160 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в | 3503,40 | 86 | 4 | 1 | 11723605,41 |
| 161 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84а | 409,00 | 16 | 2 | 1 | 1182980,54 |
| 162 | г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2 | 5414,30 | 137 | 1 | 1 | 2446842,94 |
| 163 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255 | 4939,30 | 205 | 1 | 1 | 3639722,85 |
| 164 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12 | 4191,50 | 115 | 1 | 1 | 4326939,48 |
| 165 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1 | 8399,10 | 314 | 1 | 1 | 5788978,62 |
| 166 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16 | 12391,10 | 407 | 2 | 1 | 12740073,20 |
| 167 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6 | 5087,30 | 216 | 1 | 1 | 5064976,42 |
| 168 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6/2 | 7258,40 | 193 | 1 | 1 | 4839231,23 |
| 169 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9 | 4431,00 | 113 | 2 | 1 | 8296123,80 |
| 170 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | 4985,10 | 153 | 1 | 1 | 4267856,45 |
| 171 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/2 | 4010,20 | 132 | 1 | 1 | 3652903,60 |
| 172 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8 | 8320,80 | 143 | 1 | 1 | 14634727,47 |
| 173 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11 | 10665,60 | 384 | 1 | 1 | 7995866,53 |
| 174 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 17 | 24703,30 | 744 | 1 | 1 | 17409121,52 |
| 175 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 8/1 | 13606,80 | 465 | 1 | 1 | 12144812,13 |
| 176 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1 | 15067,50 | 508 | 1 | 1 | 9538520,94 |
| 177 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1 | 4236,30 | 126 | 2 | 1 | 5795450,63 |
| 178 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12 | 4185,90 | 114 | 1 | 1 | 2880214,74 |
| 179 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14 | 8948,20 | 236 | 2 | 1 | 7595043,12 |
| 180 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21 | 5464,60 | 170 | 1 | 1 | 985298,50 |
| 181 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28 | 4831,20 | 152 | 1 | 1 | 3247516,59 |
| 182 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2 | 4827,90 | 158 | 1 | 1 | 6819551,18 |
| 183 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29 | 11401,70 | 250 | 1 | 1 | 3319264,69 |
| 184 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30 | 4811,60 | 162 | 1 | 1 | 2745338,73 |
| 185 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31 | 11910,60 | 324 | 1 | 1 | 8485035,66 |
| 186 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31/1 | 4151,50 | 128 | 1 | 1 | 3319264,69 |
| 187 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 | 14623,20 | 519 | 1 | 1 | 7878942,56 |
| 188 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2 | 4780,20 | 165 | 1 | 1 | 2786227,20 |
| 189 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35 | 17983,00 | 688 | 3 | 1 | 33925475,31 |
| 190 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5 | 10924,90 | 307 | 1 | 1 | 1910149,53 |
| 191 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1 | 4986,20 | 152 | 1 | 1 | 7659444,73 |
| 192 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2 | 16697,70 | 406 | 1 | 1 | 8104792,71 |
| 193 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1 | 5436,00 | 322 | 1 | 1 | 3900752,16 |
| 194 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2 | 5404,80 | 309 | 1 | 1 | 3878412,67 |
| 195 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3 | 5498,00 | 309 | 1 | 1 | 3940414,39 |
| 196 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 11/44/10, литера А | 3826,20 | 132 | 1 | 1 | 5410376,13 |
| 197 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 4а, литеры А1А2А3 | 501,80 | 6 | 2 | 1 | 4936723,94 |
| 198 | г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49 | 2824,60 | 110 | 6 | 1 | 22480459,00 |
| 199 | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 6 | 6200,50 | 108 | 1 | 1 | 4902534,44 |
| 200 | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13 | 426,80 | 11 | 1 | 1 | 445353,30 |
| 201 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255 | 4710,80 | 89 | 1 | 1 | 3884556,40 |
| 202 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А | 4522,90 | 163 | 1 | 1 | 3305404,08 |
| 203 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а | 6089,90 | 138 | 3 | 1 | 15672110,49 |
| 204 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а | 2220,70 | 18 | 1 | 1 | 6573599,20 |
| 205 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4 | 5208,60 | 153 | 1 | 1 | 717152,72 |
| 206 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79 | 11592,00 | 452 | 1 | 1 | 12056964,19 |
| 207 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 85 | 5820,00 | 147 | 1 | 1 | 6307754,51 |
| 208 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87 | 5782,60 | 246 | 3 | 1 | 10385266,80 |
| 209 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 89 | 4785,40 | 53 | 1 | 1 | 2862627,12 |
| 210 | г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33 | 6050,37 | 237 | 1 | 1 | 6069426,02 |
| 211 | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 9 | 4256,80 | 135 | 1 | 1 | 787670,22 |
| 212 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 10а | 4192,40 | 105 | 1 | 1 | 5485572,00 |
| 213 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13 | 7431,90 | 243 | 1 | 1 | 8893021,27 |
| 214 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2б | 4661,70 | 138 | 2 | 1 | 3393006,46 |
| 215 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1 | 4933,60 | 141 | 1 | 1 | 662991,28 |
| 216 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1 | 5596,50 | 152 | 1 | 1 | 5268971,57 |
| 217 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | 3852,70 | 89 | 1 | 1 | 2482321,20 |
| 218 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47 | 3525,50 | 138 | 2 | 1 | 1836990,82 |
| 219 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в | 4763,20 | 135 | 1 | 1 | 5085047,37 |
| 220 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8г | 2351,00 | 77 | 1 | 1 | 447307,21 |
| 221 | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 28 | 8624,00 | 369 | 1 | 1 | 6652133,68 |
| 222 | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32 | 4273,00 | 220 | 2 | 1 | 4879265,16 |
| 223 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14 | 14330,70 | 413 | 2 | 1 | 12439128,94 |
| 224 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 | 10341,10 | 357 | 2 | 1 | 3594799,57 |
| 225 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16 | 7365,00 | 239 | 1 | 1 | 1561914,48 |
| 226 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 17 | 17447,00 | 571 | 1 | 1 | 9953626,29 |
| 227 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1 | 11813,30 | 365 | 1 | 1 | 2437308,46 |
| 228 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2 | 11632,30 | 365 | 1 | 1 | 3329264,40 |
| 229 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20 | 20943,50 | 500 | 1 | 1 | 3010502,96 |
| 230 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1 | 10926,40 | 243 | 1 | 1 | 1528782,66 |
| 231 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 | 5897,50 | 163 | 2 | 1 | 2124853,09 |
| 232 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34 | 11276,20 | 263 | 1 | 1 | 8009448,44 |
| 233 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4 | 9184,80 | 286 | 1 | 1 | 2354582,05 |
| 234 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42 | 11771,70 | 384 | 2 | 1 | 15710356,49 |
| 235 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43 | 14549,10 | 430 | 1 | 1 | 3173889,42 |
| 236 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44 | 4800,10 | 162 | 2 | 1 | 5434511,54 |
| 237 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6 | 16113,30 | 475 | 2 | 1 | 11217794,28 |
| 238 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70 | 33604,90 | 773 | 1 | 1 | 10864621,73 |
| 239 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 249 | 6765,00 | 164 | 1 | 1 | 1353858,58 |
| 240 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 38 | 3592,30 | 145 | 2 | 1 | 5622851,52 |
| 241 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42/2 | 2600,00 | 208 | 1 | 1 | 1642615,48 |
| 242 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44 | 3924,70 | 128 | 1 | 1 | 4694861,33 |
| 243 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 1 | 11206,40 | 325 | 1 | 1 | 8032451,03 |
| 244 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12/1 | 2849,90 | 67 | 1 | 1 | 661283,70 |
| 245 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1 | 8296,60 | 324 | 1 | 1 | 7958320,35 |
| 246 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11 | 1886,80 | 72 | 1 | 1 | 1789852,60 |
| 247 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 5 | 1291,60 | 49 | 2 | 1 | 1489488,84 |
| 248 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 7 | 1996,90 | 75 | 1 | 1 | 1343418,37 |
| 249 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9 | 1278,10 | 39 | 1 | 1 | 124864,71 |
| 250 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13 | 454,10 | 19 | 1 | 1 | 1920284,24 |
| 251 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | 1085,30 | 45 | 3 | 1 | 2125902,29 |
| 252 | пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 32 | 330,00 | 12 | 1 | 1 | 166917,17 |
| 253 | пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 60 | 651,00 | 19 | 1 | 1 | 264999,60 |
| 254 | пос. Ростоши, ул. Цветной Бульвар, д. 32 | 5339,30 | 188 | 2 | 1 | 2956366,80 |
| 2022 год | | | | | | |
| Итого по 2022 году | | 1486211,60 | 47714,00 | 423,00 | 334,00 | 1583709854,90 |
| 1. Муниципальное образование "город Оренбург" | | | | | | |
| Итого по муниципальному образованию "город Оренбург" | | 1486211,60 | 47714 | 423 | 334 | 1583709854,90 |
| 1 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19 | 4248,80 | 154 | 2 | 1 | 5955870,83 |
| 2 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20 | 4905,70 | 163 | 2 | 1 | 5261725,30 |
| 3 | г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 6 | 649,20 | 28 | 1 | 1 | 2521441,93 |
| 4 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 16 | 743,20 | 30 | 1 | 1 | 2717444,10 |
| 5 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 17 | 1185,20 | 31 | 1 | 1 | 412515,38 |
| 6 | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 4а | 1965,60 | 43 | 1 | 1 | 1207430,85 |
| 7 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29 | 4652,10 | 177 | 1 | 1 | 1850670,82 |
| 8 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29/1 | 5004,40 | 168 | 2 | 1 | 6775118,45 |
| 9 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | 4932,40 | 141 | 3 | 1 | 5621195,52 |
| 10 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43/1 | 3891,90 | 159 | 2 | 1 | 4927194,43 |
| 11 | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10 | 708,80 | 26 | 2 | 1 | 611728,30 |
| 12 | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 6 | 732,80 | 26 | 1 | 1 | 119265,20 |
| 13 | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 32 | 465,40 | 17 | 1 | 1 | 3251258,69 |
| 14 | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34 | 311,10 | 12 | 1 | 1 | 1227356,73 |
| 15 | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36 | 1641,80 | 54 | 1 | 1 | 3081826,50 |
| 16 | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10 | 320,90 | 17 | 1 | 1 | 463056,35 |
| 17 | г. Оренбург, пер. Таймырский, д. 3 | 4214,40 | 179 | 1 | 1 | 6191607,09 |
| 18 | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е | 5712,90 | 197 | 1 | 1 | 2785447,42 |
| 19 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 10 | 4710,30 | 109 | 1 | 1 | 5511506,29 |
| 20 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 12 | 4837,70 | 103 | 1 | 1 | 6554421,96 |
| 21 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 12а | 4993,40 | 108 | 1 | 1 | 5967727,31 |
| 22 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 14/1 | 4608,20 | 154 | 1 | 1 | 4504996,65 |
| 23 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 14/2 | 4546,90 | 132 | 1 | 1 | 6025890,25 |
| 24 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 16 | 5257,20 | 148 | 1 | 1 | 4153483,88 |
| 25 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 6 | 3184,00 | 48 | 1 | 1 | 8965941,89 |
| 26 | г. Оренбург, пр-д Знаменский, д. 11 | 4659,30 | 162 | 2 | 1 | 7090105,28 |
| 27 | г. Оренбург, пр-д Знаменский, д. 9 | 4661,00 | 151 | 2 | 1 | 7310816,03 |
| 28 | г. Оренбург, пр-д Кривцова 1-й, д. 1/1 | 2233,90 | 75 | 1 | 1 | 4121811,51 |
| 29 | г. Оренбург, пр-д Кривцова 1-й, д. 1/2 | 4136,60 | 98 | 1 | 1 | 5754141,39 |
| 30 | г. Оренбург, пр-д Майский, д. 3 | 2327,90 | 82 | 1 | 1 | 4181602,27 |
| 31 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 11 | 4381,70 | 150 | 1 | 1 | 3977269,94 |
| 32 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 13 | 4447,60 | 171 | 1 | 1 | 4012972,95 |
| 33 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 3 | 4420,50 | 167 | 1 | 1 | 792016,42 |
| 34 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 7 | 4400,70 | 151 | 1 | 1 | 1130484,66 |
| 35 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 2 | 6124,10 | 224 | 1 | 1 | 2174042,17 |
| 36 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 24 | 1950,60 | 67 | 1 | 1 | 643059,22 |
| 37 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 36 | 1571,80 | 64 | 1 | 1 | 3515931,71 |
| 38 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 48 | 1539,80 | 45 | 1 | 1 | 3060285,49 |
| 39 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 50 | 1525,60 | 47 | 1 | 1 | 2932092,44 |
| 40 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 59 | 1307,80 | 53 | 1 | 1 | 485513,60 |
| 41 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 61 | 3307,40 | 105 | 2 | 1 | 5573284,80 |
| 42 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 1д | 493,50 | 20 | 1 | 1 | 642597,06 |
| 43 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 13а | 7439,40 | 149 | 1 | 1 | 2175419,60 |
| 44 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/1 | 4359,40 | 111 | 1 | 1 | 4548062,50 |
| 45 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 29 | 4776,40 | 153 | 1 | 1 | 2051918,82 |
| 46 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 31/1 | 10333,00 | 209 | 1 | 1 | 2889602,09 |
| 47 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/6 | 6784,90 | 225 | 1 | 1 | 2683420,26 |
| 48 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 39/3 | 6868,40 | 160 | 1 | 1 | 1200000,00 |
| 49 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 40/1 | 4868,60 | 157 | 1 | 1 | 2112080,44 |
| 50 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 42/1 | 4827,00 | 148 | 1 | 1 | 2114873,46 |
| 51 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 44/2 | 14192,20 | 456 | 1 | 1 | 9867383,42 |
| 52 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 47 | 4640,90 | 142 | 1 | 1 | 3863268,88 |
| 53 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 51 | 4099,10 | 117 | 1 | 1 | 4088369,63 |
| 54 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 51/1 | 4784,70 | 178 | 1 | 1 | 2145987,68 |
| 55 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 52/1 | 4798,70 | 96 | 1 | 1 | 2312049,21 |
| 56 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 12 | 3667,00 | 145 | 1 | 1 | 6046504,31 |
| 57 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 14 | 3670,30 | 147 | 1 | 1 | 5326285,59 |
| 58 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 18 | 3666,20 | 145 | 1 | 1 | 6066469,18 |
| 59 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 20 | 3236,20 | 143 | 1 | 1 | 4527747,92 |
| 60 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 21 | 5704,50 | 185 | 4 | 1 | 8296064,70 |
| 61 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 27/1 | 6789,70 | 188 | 1 | 1 | 6830408,22 |
| 62 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 29/1 | 6836,70 | 189 | 2 | 1 | 11960740,51 |
| 63 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33 | 4333,90 | 130 | 1 | 1 | 2516429,74 |
| 64 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 35/1 | 6915,70 | 190 | 1 | 1 | 5359349,49 |
| 65 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 48 | 3791,60 | 112 | 1 | 1 | 7053070,15 |
| 66 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 52 | 4599,20 | 71 | 2 | 1 | 7776267,93 |
| 67 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 8а | 914,80 | 19 | 1 | 1 | 654345,35 |
| 68 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 8б | 2122,70 | 69 | 1 | 1 | 5655446,96 |
| 69 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 10 | 3435,00 | 104 | 1 | 1 | 5120867,75 |
| 70 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 115 | 4302,70 | 113 | 1 | 1 | 1699953,35 |
| 71 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 119 | 4403,10 | 116 | 2 | 1 | 5808804,09 |
| 72 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 12 | 2080,80 | 44 | 1 | 1 | 2901160,05 |
| 73 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 126 | 4101,80 | 89 | 1 | 1 | 2089485,33 |
| 74 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 137 | 1697,30 | 52 | 3 | 1 | 4623158,33 |
| 75 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 172 | 10104,10 | 332 | 1 | 1 | 2145846,05 |
| 76 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 18 | 2813,90 | 62 | 1 | 1 | 4614206,08 |
| 77 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 2 | 3079,60 | 66 | 1 | 1 | 3794597,38 |
| 78 | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 4 | 5639,20 | 150 | 1 | 1 | 5628366,68 |
| 79 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 1595,40 | 51 | 1 | 1 | 1421275,24 |
| 80 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 | 1701,10 | 53 | 3 | 1 | 3865743,24 |
| 81 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23а | 3223,80 | 99 | 1 | 1 | 1143184,38 |
| 82 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 24 | 4828,10 | 150 | 1 | 1 | 3566665,06 |
| 83 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25 | 7888,30 | 243 | 1 | 1 | 1714380,87 |
| 84 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 1695,10 | 53 | 1 | 1 | 2927637,44 |
| 85 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1427,90 | 40 | 1 | 1 | 298902,71 |
| 86 | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 55/11, литеры АБ | 629,10 | 23 | 2 | 1 | 5293850,11 |
| 87 | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 57/10, литера Б | 471,70 | 11 | 2 | 1 | 3620977,05 |
| 88 | г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная/пер. Матросский, д. 50/18/17, литеры БВ | 424,50 | 18 | 2 | 1 | 4792310,30 |
| 89 | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/1 | 4123,90 | 128 | 1 | 1 | 5967763,60 |
| 90 | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/2 | 4055,70 | 128 | 1 | 1 | 5235537,98 |
| 91 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15 | 1068,30 | 32 | 1 | 1 | 801918,30 |
| 92 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 20б | 7121,90 | 190 | 1 | 1 | 2487517,96 |
| 93 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9 | 1664,40 | 53 | 2 | 1 | 3993165,79 |
| 94 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12б | 2862,10 | 84 | 2 | 1 | 1905959,36 |
| 95 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1 | 17199,90 | 559 | 1 | 1 | 8710222,18 |
| 96 | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4/1 | 4195,60 | 127 | 1 | 1 | 4268815,46 |
| 97 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 23 | 19263,10 | 578 | 2 | 1 | 16244753,55 |
| 98 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 51а | 4487,60 | 146 | 1 | 1 | 5958470,15 |
| 99 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53 | 6163,50 | 227 | 1 | 1 | 4717918,10 |
| 100 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 61 | 5982,50 | 188 | 1 | 1 | 4794554,97 |
| 101 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | 3755,70 | 135 | 1 | 1 | 3639634,70 |
| 102 | г. Оренбург, ул. Братская, д. 7 | 7100,00 | 195 | 1 | 1 | 2489696,51 |
| 103 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13а | 766,80 | 32 | 1 | 1 | 3443538,15 |
| 104 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 3 | 3914,60 | 135 | 1 | 1 | 5627420,24 |
| 105 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6 | 3092,90 | 107 | 2 | 1 | 7174796,32 |
| 106 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 7 | 1244,70 | 46 | 1 | 1 | 1539789,92 |
| 107 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 9 | 3256,50 | 128 | 1 | 1 | 5669674,55 |
| 108 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10/1 | 6812,40 | 188 | 1 | 1 | 7691131,92 |
| 109 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 2/1 | 6773,30 | 188 | 1 | 1 | 4960345,50 |
| 110 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20 | 4999,90 | 144 | 1 | 1 | 2106382,68 |
| 111 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 9773,10 | 356 | 1 | 1 | 5796787,37 |
| 112 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32 | 7491,00 | 261 | 1 | 1 | 4092056,27 |
| 113 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6 | 5402,90 | 183 | 3 | 1 | 5246188,62 |
| 114 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8 | 12244,40 | 427 | 1 | 1 | 14547703,23 |
| 115 | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55 | 482,50 | 12 | 1 | 1 | 694610,02 |
| 116 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1 | 4409,40 | 170 | 1 | 1 | 3003921,06 |
| 117 | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 37 | 3267,50 | 63 | 2 | 1 | 17343618,16 |
| 118 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44/3 | 6311,80 | 194 | 1 | 1 | 7941599,36 |
| 119 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5 | 8724,20 | 126 | 3 | 1 | 10319530,74 |
| 120 | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, к. А, литеры АА1 - А3 | 1295,40 | 30 | 2 | 1 | 8889372,65 |
| 121 | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а | 3319,70 | 122 | 1 | 1 | 2288171,36 |
| 122 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 17 | 5611,70 | 212 | 1 | 1 | 7865981,60 |
| 123 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 25 | 2008,00 | 52 | 2 | 1 | 7989701,72 |
| 124 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29 | 7955,60 | 262 | 1 | 1 | 3117097,72 |
| 125 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 7 | 1639,20 | 67 | 1 | 1 | 2852013,61 |
| 126 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84 | 4514,50 | 121 | 1 | 1 | 8000000,00 |
| 127 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 86 | 4843,00 | 117 | 1 | 1 | 1252598,66 |
| 128 | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 90 | 2685,00 | 91 | 1 | 1 | 2288171,36 |
| 129 | г. Оренбург, ул. Гая, д. 14 | 3188,50 | 88 | 1 | 1 | 507024,59 |
| 130 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1 | 643,00 | 29 | 1 | 1 | 270133,83 |
| 131 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 2 | 619,10 | 33 | 1 | 1 | 4287185,96 |
| 132 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 4 | 618,80 | 18 | 1 | 1 | 3711314,92 |
| 133 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 6 | 615,40 | 18 | 2 | 1 | 3934864,04 |
| 134 | г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28б | 285,80 | 12 | 1 | 1 | 453104,48 |
| 135 | г. Оренбург, ул. Даля, д. 1 | 1484,30 | 40 | 1 | 1 | 3002665,96 |
| 136 | г. Оренбург, ул. Даля, д. 5 | 4583,30 | 144 | 2 | 1 | 2581227,12 |
| 137 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А | 12073,50 | 437 | 1 | 1 | 6125902,06 |
| 138 | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25 | 1714,60 | 54 | 1 | 1 | 2979925,05 |
| 139 | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29 | 3630,10 | 124 | 1 | 1 | 3236093,57 |
| 140 | г. Оренбург, ул. Западная, д. 5а | 3222,90 | 369 | 1 | 1 | 4620547,85 |
| 141 | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/1 | 7392,30 | 189 | 1 | 1 | 3561196,10 |
| 142 | г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4 | 4429,30 | 169 | 1 | 1 | 964389,54 |
| 143 | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 82 | 13652,80 | 420 | 1 | 1 | 3549477,72 |
| 144 | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 17 | 1201,60 | 31 | 1 | 1 | 313080,30 |
| 145 | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 34 | 427,50 | 18 | 1 | 1 | 1191956,64 |
| 146 | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 35 | 331,30 | 14 | 1 | 1 | 190838,42 |
| 147 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100 | 5699,60 | 192 | 1 | 1 | 7864020,76 |
| 148 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а | 4858,40 | 110 | 2 | 1 | 19300901,24 |
| 149 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 86 | 5731,90 | 201 | 1 | 1 | 5294993,87 |
| 150 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 90 | 7477,50 | 258 | 1 | 1 | 6954847,88 |
| 151 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 94 | 7531,90 | 247 | 1 | 1 | 7226922,48 |
| 152 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 96 | 3553,10 | 115 | 1 | 1 | 3465988,94 |
| 153 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а | 1480,90 | 52 | 4 | 1 | 10613059,19 |
| 154 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 9, литеры В1В2В3В4 | 1200,00 | 60 | 2 | 1 | 5797978,96 |
| 155 | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7 - 9/34, литеры ББ1 | 295,90 | 12 | 2 | 1 | 3542436,77 |
| 156 | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Комсомольская, д. 36/17, литера А | 827,20 | 31 | 2 | 1 | 6178952,23 |
| 157 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 14, литеры АА1А2А4А5 | 266,70 | 10 | 2 | 1 | 3216088,43 |
| 158 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 20, литеры АА5 | 549,30 | 19 | 2 | 1 | 5978539,14 |
| 159 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 63 | 1576,30 | 50 | 1 | 1 | 3638388,18 |
| 160 | г. Оренбург, ул. Кобозева/пер. Рыбный, д. 31/9, литера А | 1897,90 | 51 | 2 | 1 | 8342670,76 |
| 161 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 28 | 536,80 | 16 | 1 | 1 | 1680806,85 |
| 162 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9 | 5858,20 | 211 | 1 | 1 | 5163830,05 |
| 163 | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А | 14420,40 | 533 | 2 | 1 | 9146985,18 |
| 164 | г. Оренбург, ул. Комсомольская/ул. Пролетарская, д. 3/16 | 762,60 | 7 | 2 | 1 | 5302799,14 |
| 165 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12 | 4341,70 | 109 | 1 | 1 | 1705586,52 |
| 166 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 16 | 4570,00 | 139 | 1 | 1 | 785337,30 |
| 167 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 17 | 3762,20 | 147 | 1 | 1 | 2986995,64 |
| 168 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22 | 4442,00 | 175 | 1 | 1 | 4542008,55 |
| 169 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1 | 3559,30 | 278 | 2 | 1 | 5745509,69 |
| 170 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2 | 3497,30 | 285 | 2 | 1 | 6915763,12 |
| 171 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9 | 5946,40 | 142 | 2 | 1 | 4673030,27 |
| 172 | г. Оренбург, ул. Котова, д. 95 | 3388,70 | 110 | 1 | 1 | 5840392,16 |
| 173 | г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а | 2637,80 | 113 | 1 | 1 | 4702084,04 |
| 174 | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1 | 693,10 | 21 | 1 | 1 | 744806,51 |
| 175 | г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 1а | 1291,60 | 55 | 1 | 1 | 1815485,65 |
| 176 | г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4 | 3574,70 | 117 | 2 | 1 | 5469437,96 |
| 177 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/1 | 3917,60 | 236 | 1 | 1 | 4426269,17 |
| 178 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/2 | 3790,00 | 155 | 1 | 1 | 4101552,57 |
| 179 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2а | 3859,90 | 165 | 1 | 1 | 6880572,52 |
| 180 | г. Оренбург, ул. Левашова, д. 3, литеры АА1А2 | 584,50 | 17 | 2 | 1 | 5275739,18 |
| 181 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 4 | 3596,20 | 137 | 1 | 1 | 4464398,69 |
| 182 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83 | 3498,40 | 127 | 2 | 1 | 13276065,46 |
| 183 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85 | 3414,60 | 128 | 1 | 1 | 798890,94 |
| 184 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92 | 2041,10 | 145 | 2 | 1 | 4769758,28 |
| 185 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 113 | 629,00 | 27 | 1 | 1 | 1245289,65 |
| 186 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 120 | 6073,00 | 228 | 1 | 1 | 5452312,46 |
| 187 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122 | 1947,80 | 69 | 1 | 1 | 3772445,84 |
| 188 | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42 | 3422,60 | 109 | 1 | 1 | 2215151,85 |
| 189 | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 10 | 459,80 | 18 | 1 | 1 | 1296937,36 |
| 190 | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16 | 871,10 | 22 | 1 | 1 | 692414,82 |
| 191 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а | 5221,20 | 150 | 3 | 1 | 12356660,95 |
| 192 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б | 4522,30 | 152 | 1 | 1 | 1227217,00 |
| 193 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | 5299,60 | 156 | 1 | 1 | 6129291,04 |
| 194 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б | 5304,90 | 146 | 1 | 1 | 6284121,95 |
| 195 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1 | 2440,60 | 88 | 1 | 1 | 965426,84 |
| 196 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29 | 1964,20 | 48 | 1 | 1 | 1762634,72 |
| 197 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 12 | 4025,20 | 134 | 2 | 1 | 6694474,23 |
| 198 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 4 | 11065,00 | 285 | 1 | 1 | 4964724,50 |
| 199 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 6 | 4556,40 | 146 | 1 | 1 | 1064969,07 |
| 200 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 8 | 4276,80 | 134 | 2 | 1 | 9366342,59 |
| 201 | г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25а | 3534,20 | 115 | 1 | 1 | 2647044,71 |
| 202 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 14 | 5824,80 | 239 | 1 | 1 | 10950187,29 |
| 203 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 16 | 5371,70 | 188 | 1 | 1 | 7848690,59 |
| 204 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 18 | 6153,70 | 236 | 1 | 1 | 5642326,57 |
| 205 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 25 | 4530,80 | 170 | 2 | 1 | 7880029,97 |
| 206 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 4 | 4871,10 | 171 | 1 | 1 | 7117298,87 |
| 207 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 8 | 4854,50 | 170 | 1 | 1 | 6950034,76 |
| 208 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1 | 5895,00 | 206 | 1 | 1 | 8613416,52 |
| 209 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/2 | 4580,40 | 192 | 1 | 1 | 7846407,76 |
| 210 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 15 | 4165,30 | 114 | 2 | 1 | 6354895,69 |
| 211 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 | 3881,10 | 133 | 3 | 1 | 10573189,12 |
| 212 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 7/1 | 3339,00 | 117 | 1 | 1 | 3092264,67 |
| 213 | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90 | 4369,90 | 187 | 1 | 1 | 2108249,85 |
| 214 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1 | 3365,20 | 95 | 1 | 1 | 4177215,49 |
| 215 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3 | 4112,40 | 169 | 1 | 1 | 3546122,22 |
| 216 | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47 | 4578,10 | 152 | 2 | 1 | 8111439,17 |
| 217 | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16 | 769,90 | 44 | 4 | 1 | 3741825,62 |
| 218 | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70/1 | 3512,70 | 150 | 1 | 1 | 4515400,43 |
| 219 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 2 | 5717,40 | 152 | 1 | 1 | 4350839,19 |
| 220 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13 | 1834,40 | 63 | 1 | 1 | 1845938,58 |
| 221 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а | 340,30 | 12 | 1 | 1 | 2292533,48 |
| 222 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86 | 644,90 | 23 | 1 | 1 | 3208174,40 |
| 223 | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28/1 | 4834,90 | 125 | 1 | 1 | 1810937,21 |
| 224 | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30 | 6093,30 | 184 | 1 | 1 | 4178074,70 |
| 225 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 153 | 3928,30 | 136 | 1 | 1 | 5690701,76 |
| 226 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216а | 1653,50 | 32 | 1 | 1 | 1067912,73 |
| 227 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253 | 3284,60 | 134 | 1 | 1 | 4702465,02 |
| 228 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 259/2 | 4925,30 | 173 | 1 | 1 | 6647507,35 |
| 229 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263 | 2937,60 | 109 | 1 | 1 | 4466145,33 |
| 230 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/1 | 3194,00 | 112 | 1 | 1 | 3976732,24 |
| 231 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/3 | 4821,80 | 169 | 1 | 1 | 6054954,80 |
| 232 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267 | 4153,30 | 116 | 1 | 1 | 4733031,13 |
| 233 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269 | 3957,20 | 114 | 1 | 1 | 4643952,76 |
| 234 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269/1 | 5331,50 | 187 | 1 | 1 | 7632968,98 |
| 235 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273 | 3457,30 | 111 | 1 | 1 | 4693557,19 |
| 236 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/1 | 5352,30 | 187 | 1 | 1 | 7820347,60 |
| 237 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6 | 901,20 | 31 | 1 | 1 | 933665,78 |
| 238 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 50, литеры АА1 | 612,50 | 22 | 1 | 1 | 3065496,01 |
| 239 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская, д. 29/44, литеры АВ | 286,10 | 11 | 2 | 1 | 2155794,86 |
| 240 | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10 | 16847,60 | 452 | 1 | 1 | 7992943,52 |
| 241 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2 | 911,20 | 28 | 1 | 1 | 2414250,09 |
| 242 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 6 | 3578,10 | 115 | 1 | 1 | 4700369,06 |
| 243 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13 | 10841,50 | 243 | 1 | 1 | 2773132,20 |
| 244 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | 4985,10 | 153 | 1 | 1 | 1755628,55 |
| 245 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4 | 4799,50 | 145 | 1 | 1 | 1846135,81 |
| 246 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6 | 14227,90 | 487 | 2 | 1 | 13486221,94 |
| 247 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 9 | 6921,80 | 226 | 1 | 1 | 1760000,00 |
| 248 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12 | 4185,90 | 114 | 1 | 1 | 3024474,15 |
| 249 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 24 | 36293,70 | 1071 | 1 | 1 | 3520000,00 |
| 250 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26 | 7236,10 | 270 | 2 | 1 | 5398203,73 |
| 251 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7 | 15987,80 | 352 | 4 | 1 | 34546144,86 |
| 252 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4 | 5365,00 | 267 | 1 | 1 | 4480193,38 |
| 253 | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 11 | 761,50 | 30 | 1 | 1 | 2835136,94 |
| 254 | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 8 | 656,50 | 26 | 1 | 1 | 2885872,14 |
| 255 | г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34 | 4424,60 | 217 | 1 | 1 | 5874350,59 |
| 256 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 13 | 2799,40 | 88 | 2 | 1 | 6619041,49 |
| 257 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 15 | 693,40 | 24 | 2 | 1 | 5516581,60 |
| 258 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А | 1543,70 | 53 | 2 | 1 | 7326742,54 |
| 259 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А1 | 1356,70 | 51 | 2 | 1 | 7886940,36 |
| 260 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литеры ББ1 | 232,40 | 9 | 2 | 1 | 2743492,70 |
| 261 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 8 | 634,20 | 24 | 2 | 1 | 5516581,60 |
| 262 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1 | 1102,10 | 33 | 1 | 1 | 611744,04 |
| 263 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького, д. 14/46, литера А1 | 1526,20 | 33 | 1 | 1 | 2798911,43 |
| 264 | г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1 | 781,80 | 31 | 1 | 1 | 3189875,10 |
| 265 | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1 | 3649,50 | 126 | 1 | 1 | 1695965,82 |
| 266 | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/3 | 3597,40 | 113 | 1 | 1 | 3468779,60 |
| 267 | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8 | 3840,10 | 160 | 1 | 1 | 582738,20 |
| 268 | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 3 | 5871,10 | 192 | 2 | 1 | 9025254,11 |
| 269 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11 | 4386,30 | 161 | 1 | 1 | 1500000,00 |
| 270 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 13 | 3601,40 | 142 | 1 | 1 | 3767345,29 |
| 271 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 13/1 | 4523,60 | 167 | 1 | 1 | 1500000,00 |
| 272 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 15 | 3872,00 | 165 | 1 | 1 | 1500000,00 |
| 273 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 17 | 5036,80 | 147 | 2 | 1 | 10520028,40 |
| 274 | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9б | 379,60 | 10 | 1 | 1 | 153723,27 |
| 275 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/6 | 6242,00 | 177 | 1 | 1 | 643248,05 |
| 276 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255 | 4710,80 | 89 | 1 | 1 | 4498122,01 |
| 277 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А | 4522,90 | 163 | 1 | 1 | 2131128,82 |
| 278 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14 | 3979,50 | 110 | 1 | 1 | 3443645,55 |
| 279 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 2 | 6606,60 | 222 | 1 | 1 | 1972943,59 |
| 280 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 10 | 1554,50 | 54 | 1 | 1 | 5386817,64 |
| 281 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 12 | 1567,90 | 67 | 1 | 1 | 1088750,89 |
| 282 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2 | 2554,90 | 102 | 1 | 1 | 5134339,20 |
| 283 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32 | 2102,00 | 62 | 1 | 1 | 7201908,15 |
| 284 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 91 | 9677,30 | 440 | 1 | 1 | 10877097,99 |
| 285 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93 | 3885,80 | 178 | 1 | 1 | 4348084,33 |
| 286 | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23 | 1041,90 | 32 | 1 | 1 | 2801291,64 |
| 287 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 11 | 5686,50 | 185 | 1 | 1 | 7667727,02 |
| 288 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12б | 4312,00 | 108 | 1 | 1 | 5566699,95 |
| 289 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 15а | 7512,60 | 246 | 2 | 1 | 13204764,02 |
| 290 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 17 | 6047,80 | 174 | 1 | 1 | 6068907,94 |
| 291 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 19 | 5687,70 | 180 | 2 | 1 | 12610762,35 |
| 292 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 21 | 5674,70 | 185 | 2 | 1 | 9900127,88 |
| 293 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1 | 5084,40 | 134 | 1 | 1 | 1740479,68 |
| 294 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27 | 12706,20 | 376 | 1 | 1 | 3467508,06 |
| 295 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29 | 6293,70 | 198 | 2 | 1 | 13337935,71 |
| 296 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33 | 2608,30 | 101 | 3 | 1 | 2896001,98 |
| 297 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1 | 4933,60 | 141 | 1 | 1 | 1724558,89 |
| 298 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | 3852,70 | 89 | 1 | 1 | 4438373,83 |
| 299 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 49 | 3616,80 | 118 | 1 | 1 | 8038266,83 |
| 300 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7 | 5684,50 | 182 | 1 | 1 | 7677508,17 |
| 301 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8г | 2351,00 | 77 | 1 | 1 | 2942358,83 |
| 302 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9 | 5682,40 | 180 | 1 | 1 | 7682049,42 |
| 303 | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 2 | 1360,40 | 35 | 1 | 1 | 4910763,42 |
| 304 | г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6/1 | 3741,80 | 128 | 1 | 1 | 3970645,52 |
| 305 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 11 | 4906,30 | 9 | 1 | 1 | 8038266,83 |
| 306 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16 | 5261,50 | 263 | 1 | 1 | 1724518,28 |
| 307 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2 | 5295,40 | 203 | 1 | 1 | 4477953,24 |
| 308 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 19 | 7115,50 | 224 | 1 | 1 | 1577187,08 |
| 309 | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 5а | 1604,40 | 57 | 1 | 1 | 3354482,70 |
| 310 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 | 10341,10 | 357 | 1 | 1 | 5814090,71 |
| 311 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1 | 12871,40 | 433 | 1 | 1 | 13052517,58 |
| 312 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | 8800,50 | 239 | 1 | 1 | 2974323,95 |
| 313 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28 | 15616,60 | 509 | 1 | 1 | 5948647,90 |
| 314 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 | 5897,50 | 163 | 1 | 1 | 3093642,88 |
| 315 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31 | 8725,90 | 255 | 1 | 1 | 2258771,68 |
| 316 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33 | 14350,70 | 439 | 1 | 1 | 9348681,77 |
| 317 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35 | 8867,70 | 272 | 1 | 1 | 3054658,08 |
| 318 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37 | 13830,50 | 440 | 2 | 1 | 27337745,39 |
| 319 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 41 | 14460,40 | 466 | 1 | 1 | 13052517,58 |
| 320 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1 | 18257,50 | 412 | 1 | 1 | 9134577,90 |
| 321 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6 | 16113,30 | 475 | 1 | 1 | 5948647,90 |
| 322 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12 | 3985,30 | 145 | 1 | 1 | 4460381,43 |
| 323 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 16 | 3158,20 | 54 | 1 | 1 | 4441867,10 |
| 324 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 259 | 5944,10 | 200 | 1 | 1 | 1141298,17 |
| 325 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 36 | 4568,10 | 145 | 1 | 1 | 6562204,10 |
| 326 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 16 | 6860,60 | 184 | 1 | 1 | 7500923,39 |
| 327 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 6 | 4283,70 | 117 | 1 | 1 | 4778268,98 |
| 328 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3 | 1423,00 | 49 | 2 | 1 | 2974235,34 |
| 329 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 76 | 3716,30 | 104 | 1 | 1 | 2175419,60 |
| 330 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9 | 1278,10 | 39 | 1 | 1 | 1017402,24 |
| 331 | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 2 | 1062,90 | 32 | 1 | 1 | 816043,44 |
| 332 | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а | 292,30 | 14 | 1 | 1 | 383479,52 |
| 333 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 11а | 675,20 | 29 | 1 | 1 | 985792,98 |
| 334 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13 | 454,10 | 19 | 1 | 1 | 2187461,61 |

Приложение 2

к краткосрочному плану

реализации региональной программы

"Проведение капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Оренбургской области,

в 2014 - 2043 годах"

на 2020 - 2022 годы

Реестр

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

в рамках краткосрочного плана реализации

региональной программы "Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Оренбургской области,

в 2014 - 2043 годах", на 2020 - 2022 годы

(строительно-монтажные работы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Виды работ, установленные [статьей 18](consultantplus://offline/ref=DA6239BFCB6C93831A3F924E7A1777D316A678E9C3D5916405D7195E7DF1CE7E3929C19B21013534748092BEC81E57F7E043DE1D0D742815D8A851A5P214G) Закона Оренбургской области <\*> | Единица измерения | Стоимость капитального ремонта - всего | | | | | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта <\*\*> |
| всего  (рублей): | в том числе за счет средств: | | | |
| ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"  (рублей) | областного бюджета  (рублей) | местных бюджетов  (рублей) | собственников помещений в МКД  (рублей) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Всего по МО | | X | X | 4576264797,14 | 39187526,00 | 39187526,00 | 0,00 | 4497424550,14 | X | X |
| 2020 год | | | | | | | | | | |
| Итого по 2020 году | | X | X | 1421549202,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1421084007,57 | X | X |
| 1. Муниципальное образование "город Оренбург" | | | | | | | | | | |
| Итого по муниципальному образованию "город Оренбург" | | X | X | 1421549202,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1421084007,57 | X | X |
| 1 | г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2227642,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2227642,75 | 12.2020 | СРО |
| 2 | г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 226765,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226765,57 | 12.2020 | СРО |
| 3 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 16 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 209097,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209097,27 | 12.2020 | СРО |
| 4 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1613072,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1613072,41 | 12.2020 | СРО |
| 5 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 39 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1053551,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1053551,45 | 12.2020 | СРО |
| 6 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3784095,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3784095,48 | 12.2020 | СРО |
| 7 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 45 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 3295082,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3295082,21 | 12.2020 | СС |
| 8 | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 10 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3093231,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3093231,22 | 12.2020 | СРО |
| 9 | г. Оренбург, пер. Заводской, д. 28 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4871218,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4871218,29 | 12.2020 | СРО |
| 10 | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 4505347,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4505347,68 | 12.2020 | СРО |
| 11 | г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 931887,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931887,70 | 12.2020 | СРО |
| 12 | г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 2841860,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2841860,38 | 12.2020 | СРО |
| 13 | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2662824,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2662824,75 | 12.2020 | СРО |
| 14 | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 1а | ремонт ЛО | единиц | 4909666,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4909666,87 | 12.2020 | СРО |
| 15 | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 1а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5412414,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5412414,81 | 12.2020 | СРО |
| 16 | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 86954,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86954,96 | 12.2020 | СРО |
| 17 | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1304853,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1304853,67 | 12.2020 | СРО |
| 18 | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 579300,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579300,11 | 12.2020 | СРО |
| 19 | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 5 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 523072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523072,00 | 12.2020 | СС |
| 20 | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7323354,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7323354,78 | 12.2020 | СРО |
| 21 | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4624743,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4624743,71 | 12.2020 | СРО |
| 22 | г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2165905,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2165905,32 | 12.2020 | СРО |
| 23 | г. Оренбург, пр-д Автоматики, д. 12/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1275455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1275455,00 | 12.2020 | СС |
| 24 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 12 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 929255,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929255,54 | 12.2020 | СРО |
| 25 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 3 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 626292,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626292,90 | 12.2020 | СРО |
| 26 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 4 | ремонт ПП | кв. метров | 1289544,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1289544,43 | 12.2020 | СРО |
| 27 | г. Оренбург, пр-д Газовиков, д. 20 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 7996260,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7996260,01 | 12.2020 | СРО |
| 28 | г. Оренбург, пр-д Газовиков, д. 36 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1563741,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1563741,21 | 12.2020 | СРО |
| 29 | г. Оренбург, пр-д Газовиков, д. 36 | ремонт ЛО | единиц | 3059308,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3059308,74 | 12.2020 | СРО |
| 30 | г. Оренбург, пр-д Кривцова 1-й, д. 1/2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 925619,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925619,96 | 12.2020 | СРО |
| 31 | г. Оренбург, пр-д Майский, д. 2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 828984,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828984,91 | 12.2020 | СРО |
| 32 | г. Оренбург, пр-д Майский, д. 3 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 579163,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579163,81 | 12.2020 | СРО |
| 33 | г. Оренбург, пр-д Промысловый, д. 21 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 2216502,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2216502,92 | 12.2020 | СРО |
| 34 | г. Оренбург, пр-д Промысловый, д. 3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 14398291,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14398291,62 | 12.2020 | СРО |
| 35 | г. Оренбург, пр-д Промысловый, д. 8 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 4033308,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4033308,79 | 12.2020 | СРО |
| 36 | г. Оренбург, пр-д Промысловый, д. 8 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1807029,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1807029,65 | 12.2020 | СРО |
| 37 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 5 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1030503,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1030503,52 | 12.2020 | СРО |
| 38 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 22 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 331163,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331163,57 | 12.2020 | СРО |
| 39 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 22 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 578614,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578614,22 | 12.2020 | СРО |
| 40 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 62 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2892692,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2892692,55 | 12.2020 | СС |
| 41 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 68/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7206620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7206620,55 | 12.2020 | СРО |
| 42 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 2д | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 132029,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132029,86 | 12.2020 | СРО |
| 43 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 2д | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3204728,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3204728,53 | 12.2020 | СРО |
| 44 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 646251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646251,00 | 12.2020 | СС |
| 45 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 29/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 878850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413655,00 | 12.2020 | СС |
| 46 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 31 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1956354,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1956354,13 | 12.2020 | СРО |
| 47 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 33/3 | ремонт СПД | пог. метров | 4721080,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4721080,80 | 12.2020 | СРО |
| 48 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/2 | ремонт ЛО | единиц | 2919944,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2919944,68 | 12.2020 | СС |
| 49 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/3 | ремонт ЛО | единиц | 3061748,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3061748,25 | 12.2020 | СРО |
| 50 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/6 | ремонт СПД | пог. метров | 5041718,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5041718,32 | 12.2020 | СРО |
| 51 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 39/3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 11115441,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11115441,78 | 12.2020 | СРО |
| 52 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 41 | ремонт ЛО | единиц | 6460938,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6460938,60 | 12.2020 | СРО |
| 53 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 41/3 | ремонт ЛО | единиц | 1469714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1469714,00 | 12.2020 | СС |
| 54 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 42 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4234591,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4234591,71 | 12.2020 | СРО |
| 55 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 42/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1320112,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320112,06 | 12.2020 | СРО |
| 56 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 44/3 | ремонт ЛО | единиц | 4334860,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4334860,38 | 12.2020 | СС |
| 57 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 49/2 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 464225,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464225,57 | 12.2020 | СРО |
| 58 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 49/2 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 289613,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289613,83 | 12.2020 | СРО |
| 59 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 49/2 | ремонт ЛО | единиц | 1669417,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1669417,94 | 12.2020 | СРО |
| 60 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 49/2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 525035,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525035,52 | 12.2020 | СРО |
| 61 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 51/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 768738,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768738,05 | 12.2020 | СРО |
| 62 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 51/2 | ремонт ЛО | единиц | 1451483,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1451483,40 | 12.2020 | СС |
| 63 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 54/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 12478963,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12478963,04 | 12.2020 | СРО |
| 64 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 56 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3875550,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3875550,69 | 12.2020 | СРО |
| 65 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 56 | ремонт ЛО | единиц | 9496136,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9496136,28 | 12.2020 | СРО |
| 66 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 58 | ремонт ЛО | единиц | 4014262,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4014262,95 | 12.2020 | СРО |
| 67 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 60/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1962602,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1962602,83 | 12.2020 | СРО |
| 68 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 17 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1475308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1475308,00 | 12.2020 | СС |
| 69 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 24 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 112527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112527,00 | 12.2020 | СС |
| 70 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 28 | ремонт ЛО | единиц | 9871871,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9871871,10 | 12.2020 | СРО |
| 71 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 597640,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597640,98 | 12.2020 | СРО |
| 72 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2908225,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2908225,36 | 12.2020 | СРО |
| 73 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 35 | ремонт ЛО | единиц | 8641897,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8641897,49 | 12.2020 | СРО |
| 74 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 37 | ремонт ЛО | единиц | 2075952,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2075952,72 | 12.2020 | СРО |
| 75 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 38 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5637056,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5637056,48 | 12.2020 | СРО |
| 76 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 39 | ремонт ЛО | единиц | 2200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200000,00 | 12.2020 | СС |
| 77 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 107 | ремонт ЛО | единиц | 1760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760000,00 | 12.2020 | СС |
| 78 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 109 | ремонт ЛО | единиц | 3460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3460000,00 | 12.2020 | СС |
| 79 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 113 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3939411,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3939411,56 | 12.2020 | СРО |
| 80 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 115 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4708526,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4708526,78 | 12.2020 | СРО |
| 81 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 117 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 982264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982264,04 | 12.2020 | СРО |
| 82 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 12 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 85871,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85871,14 | 12.2020 | СРО |
| 83 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 12 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 883924,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883924,87 | 12.2020 | СРО |
| 84 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 121 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1368690,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1368690,74 | 12.2020 | СРО |
| 85 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 129 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5683227,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5683227,53 | 12.2020 | СРО |
| 86 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 14 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4554994,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4554994,58 | 12.2020 | СРО |
| 87 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 14 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2656722,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2656722,04 | 12.2020 | СРО |
| 88 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 14а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5695519,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5695519,86 | 12.2020 | СРО |
| 89 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 154 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6042753,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6042753,24 | 12.2020 | СРО |
| 90 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 154 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 3782056,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3782056,39 | 12.2020 | СРО |
| 91 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 16 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1000584,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000584,64 | 12.2020 | СРО |
| 92 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 162 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 581428,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581428,35 | 12.2020 | СРО |
| 93 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 162 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 323229,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323229,39 | 12.2020 | СРО |
| 94 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 164/1 | ремонт ЛО | единиц | 4382418,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4382418,27 | 12.2020 | СРО |
| 95 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 166 | ремонт ЛО | единиц | 3337000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3337000,00 | 12.2020 | СС |
| 96 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 20 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 730260,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730260,88 | 12.2020 | СРО |
| 97 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 22 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1350924,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1350924,64 | 12.2020 | СРО |
| 98 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5122921,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5122921,76 | 12.2020 | СРО |
| 99 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 638470,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638470,27 | 12.2020 | СРО |
| 100 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 8815508,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8815508,24 | 12.2020 | СРО |
| 101 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 26 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1036588,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1036588,48 | 12.2020 | СРО |
| 102 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 7 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 137502,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137502,51 | 12.2020 | СРО |
| 103 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 7 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1803696,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1803696,08 | 12.2020 | СРО |
| 104 | г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная, д. 51/17 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3931990,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3931990,58 | 12.2020 | СРО |
| 105 | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2426443,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2426443,22 | 12.2020 | СРО |
| 106 | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 22 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4179173,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4179173,44 | 12.2020 | СРО |
| 107 | г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 158967,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158967,30 | 12.2020 | СРО |
| 108 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 368090,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368090,18 | 12.2020 | СРО |
| 109 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24 | другие | - | 258522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258522,50 | 12.2020 | СРО |
| 110 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 10 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2296960,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2296960,62 | 12.2020 | СРО |
| 111 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4262318,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4262318,29 | 12.2020 | СРО |
| 112 | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1276333,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1276333,39 | 12.2020 | СРО |
| 113 | г. Оренбург, ул. Братская, д. 5 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 2445184,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2445184,13 | 12.2020 | СРО |
| 114 | г. Оренбург, ул. Братская, д. 5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5356714,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5356714,09 | 12.2020 | СРО |
| 115 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4190134,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4190134,29 | 12.2020 | СРО |
| 116 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/4 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1410580,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1410580,79 | 12.2020 | СРО |
| 117 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2176540,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2176540,71 | 12.2020 | СРО |
| 118 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 22 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 430827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430827,00 | 12.2020 | СС |
| 119 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 22 | ремонт ЛО | единиц | 1760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760000,00 | 12.2020 | СС |
| 120 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 26 | ремонт ЛО | единиц | 1760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760000,00 | 12.2020 | СС |
| 121 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1427166,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1427166,14 | 12.2020 | СРО |
| 122 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 398547,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398547,58 | 12.2020 | СРО |
| 123 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 292506,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292506,91 | 12.2020 | СРО |
| 124 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4 | ремонт ЛО | единиц | 4903135,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4903135,69 | 12.2020 | СРО |
| 125 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 4501235,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4501235,05 | 12.2020 | СРО |
| 126 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3716105,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3716105,77 | 12.2020 | СРО |
| 127 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6474975,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6474975,47 | 12.2020 | СРО |
| 128 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/1 | ремонт ЛО | единиц | 4140325,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140325,48 | 12.2020 | СРО |
| 129 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/2 | ремонт ЛО | единиц | 2064874,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2064874,02 | 12.2020 | СРО |
| 130 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3295465,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3295465,80 | 12.2020 | СРО |
| 131 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14/2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1290023,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1290023,27 | 12.2020 | СРО |
| 132 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1078074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1078074,00 | 12.2020 | СС |
| 133 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1192955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1192955,00 | 12.2020 | СС |
| 134 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1181744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181744,00 | 12.2020 | СС |
| 135 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/2 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 284345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284345,00 | 12.2020 | СС |
| 136 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/3 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 663927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663927,00 | 12.2020 | СС |
| 137 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/4 | ремонт ЛО | единиц | 1760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760000,00 | 12.2020 | СС |
| 138 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 34/2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1316760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1316760,00 | 12.2020 | СС |
| 139 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 36/2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1498000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1498000,00 | 12.2020 | СС |
| 140 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 4 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3166352,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3166352,77 | 12.2020 | СРО |
| 141 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3830296,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3830296,04 | 12.2020 | СРО |
| 142 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48 | ремонт ЛО | единиц | 4106335,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4106335,49 | 12.2020 | СРО |
| 143 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5 | ремонт ЛО | единиц | 4288471,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4288471,18 | 12.2020 | СРО |
| 144 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 25 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 964489,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964489,10 | 12.2020 | СРО |
| 145 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 31 | ремонт ЛО | единиц | 1760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760000,00 | 12.2020 | СС |
| 146 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 80 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5260960,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5260960,81 | 12.2020 | СРО |
| 147 | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 16 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1388091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1388091,00 | 12.2020 | СС |
| 148 | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 3 | ремонт ЛО | единиц | 7501916,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7501916,95 | 12.2020 | СРО |
| 149 | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 5 | ремонт ЛО | единиц | 11161444,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11161444,39 | 12.2020 | СРО |
| 150 | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 9 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 952955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952955,00 | 12.2020 | СС |
| 151 | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 104 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2516093,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2516093,07 | 12.2020 | СРО |
| 152 | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 92 | ремонт ЛО | единиц | 5090378,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5090378,78 | 12.2020 | СРО |
| 153 | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Постникова, д. 16/7а | ремонт ВИСТС | пог. метров | 846364,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846364,55 | 12.2020 | СРО |
| 154 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 1/1 | ремонт СПД | пог. метров | 2878483,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2878483,69 | 12.2020 | СРО |
| 155 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 10 | ремонт ЛО | единиц | 12143825,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12143825,56 | 12.2020 | СРО |
| 156 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 11 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2853550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2853550,00 | 12.2020 | СС |
| 157 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3180009,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3180009,93 | 12.2020 | СРО |
| 158 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 15 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5662511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5662511,00 | 12.2020 | СС |
| 159 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 16 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3467180,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3467180,79 | 12.2020 | СРО |
| 160 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5038865,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5038865,25 | 12.2020 | СРО |
| 161 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 1437604,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1437604,49 | 12.2020 | СРО |
| 162 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 9104359,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9104359,80 | 12.2020 | СРО |
| 163 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3705308,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3705308,67 | 12.2020 | СРО |
| 164 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3854270,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3854270,68 | 12.2020 | СС |
| 165 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3881207,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3881207,97 | 12.2020 | СРО |
| 166 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/4 | ремонт ЛО | единиц | 3065304,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3065304,64 | 12.2020 | СРО |
| 167 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 346072,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346072,69 | 12.2020 | СРО |
| 168 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 7904919,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7904919,01 | 12.2020 | СРО |
| 169 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3657090,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3657090,78 | 12.2020 | СС |
| 170 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 11/2 | ремонт ЛО | единиц | 1760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760000,00 | 12.2020 | СС |
| 171 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 13 | ремонт ЛО | единиц | 1760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760000,00 | 12.2020 | СС |
| 172 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3454910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3454910,00 | 12.2020 | СС |
| 173 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2452041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2452041,00 | 12.2020 | СС |
| 174 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3/3 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1001440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1001440,00 | 12.2020 | СС |
| 175 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1023376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1023376,00 | 12.2020 | СС |
| 176 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 92009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92009,00 | 12.2020 | СС |
| 177 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2060627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2060627,00 | 12.2020 | СС |
| 178 | г. Оренбург, ул. Западная, д. 1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1014846,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014846,52 | 12.2020 | СРО |
| 179 | г. Оренбург, ул. Караваева Роща, д. 1 | другие | - | 391687,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391687,20 | 12.2020 | СРО |
| 180 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 110 | ремонт ЛО | единиц | 5914622,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5914622,62 | 12.2020 | СРО |
| 181 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1 | ремонт ЛО | единиц | 4302681,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4302681,62 | 12.2020 | СРО |
| 182 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3710008,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3710008,79 | 12.2020 | СРО |
| 183 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3165972,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3165972,51 | 12.2020 | СРО |
| 184 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3812346,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3812346,72 | 12.2020 | СРО |
| 185 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 738152,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738152,96 | 12.2020 | СРО |
| 186 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 84 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1223355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1223355,00 | 12.2020 | СС |
| 187 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 86 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1834243,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1834243,52 | 12.2020 | СРО |
| 188 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 233500,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233500,86 | 12.2020 | СРО |
| 189 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 13 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3201640,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3201640,40 | 12.2020 | СРО |
| 190 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 15 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3300260,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3300260,54 | 12.2020 | СРО |
| 191 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 665334,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665334,22 | 12.2020 | СРО |
| 192 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 21/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 322667,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322667,53 | 12.2020 | СС |
| 193 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28 | ремонт ЛО | единиц | 1760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760000,00 | 12.2020 | СС |
| 194 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/4 | ремонт ЛО | единиц | 1760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760000,00 | 12.2020 | СС |
| 195 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6315835,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6315835,68 | 12.2020 | СРО |
| 196 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 709415,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709415,82 | 12.2020 | СРО |
| 197 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 345147,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345147,52 | 12.2020 | СРО |
| 198 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1014856,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014856,30 | 12.2020 | СРО |
| 199 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 283844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283844,00 | 12.2020 | СС |
| 200 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 944588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944588,00 | 12.2020 | СС |
| 201 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/1 | ремонт ЛО | единиц | 1987000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1987000,00 | 12.2020 | СС |
| 202 | г. Оренбург, ул. Котова, д. 97а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3620995,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3620995,68 | 12.2020 | СРО |
| 203 | г. Оренбург, ул. Котова, д. 99 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 9378509,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9378509,53 | 12.2020 | СРО |
| 204 | г. Оренбург, ул. Краснознаменная/ул. 8 Марта, д. 41/32 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 328324,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328324,08 | 12.2020 | СРО |
| 205 | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1036358,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1036358,80 | 12.2020 | СРО |
| 206 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 12/1 | ремонт ЛО | единиц | 4846509,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4846509,77 | 12.2020 | СРО |
| 207 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 12/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4432204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4432204,60 | 12.2020 | СРО |
| 208 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3818310,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3818310,50 | 12.2020 | СРО |
| 209 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 3037931,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3037931,96 | 12.2020 | СРО |
| 210 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4 | ремонт ЛО | единиц | 4844739,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4844739,70 | 12.2020 | СРО |
| 211 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1970104,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1970104,65 | 12.2020 | СРО |
| 212 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1990147,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1990147,10 | 12.2020 | СРО |
| 213 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 725073,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725073,58 | 12.2020 | СРО |
| 214 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 60 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2338487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2338487,00 | 12.2020 | СС |
| 215 | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2102961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2102961,00 | 12.2020 | СС |
| 216 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1256581,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1256581,39 | 12.2020 | СРО |
| 217 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5860434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5860434,79 | 12.2020 | СРО |
| 218 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1504589,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1504589,11 | 12.2020 | СРО |
| 219 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а | другие | кв. метров | 7690802,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7690802,09 | 12.2020 | СРО |
| 220 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4739715,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4739715,42 | 12.2020 | СРО |
| 221 | г. Оренбург, ул. Минская, д. 2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3194981,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3194981,60 | 12.2020 | СРО |
| 222 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 14а | ремонт ВИСВО | пог. метров | 216766,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216766,34 | 12.2020 | СРО |
| 223 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 2а | ремонт ВИСВО | пог. метров | 190268,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190268,56 | 12.2020 | СРО |
| 224 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4058799,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4058799,01 | 12.2020 | СРО |
| 225 | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4207832,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4207832,34 | 12.2020 | СРО |
| 226 | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4115279,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4115279,99 | 12.2020 | СРО |
| 227 | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14/1 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 395050,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395050,49 | 12.2020 | СРО |
| 228 | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5748073,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5748073,97 | 12.2020 | СРО |
| 229 | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4273335,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4273335,45 | 12.2020 | СРО |
| 230 | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5542053,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5542053,71 | 12.2020 | СРО |
| 231 | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 251195,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251195,88 | 12.2020 | СРО |
| 232 | г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5388355,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5388355,72 | 12.2020 | СРО |
| 233 | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 751206,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751206,66 | 12.2020 | СРО |
| 234 | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 340612,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340612,93 | 12.2020 | СРО |
| 235 | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1370261,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1370261,41 | 12.2020 | СРО |
| 236 | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1814060,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1814060,18 | 12.2020 | СРО |
| 237 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4766783,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4766783,84 | 12.2020 | СРО |
| 238 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 14 | ремонт ЛО | единиц | 4020281,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4020281,63 | 12.2020 | СРО |
| 239 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21 | ремонт ЛО | единиц | 3077007,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3077007,12 | 12.2020 | СРО |
| 240 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 23 | ремонт ЛО | единиц | 12370383,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12370383,85 | 12.2020 | СРО |
| 241 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 25 | ремонт ЛО | единиц | 7715693,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7715693,40 | 12.2020 | СРО |
| 242 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 25/1 | ремонт ЛО | единиц | 3075143,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3075143,64 | 12.2020 | СРО |
| 243 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3184656,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3184656,16 | 12.2020 | СРО |
| 244 | г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 12 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 842272,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842272,89 | 12.2020 | СРО |
| 245 | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 1а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1455152,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1455152,41 | 12.2020 | СРО |
| 246 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39 | ремонт ЛО | единиц | 6479303,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6479303,94 | 12.2020 | СРО |
| 247 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 46 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2617799,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2617799,56 | 12.2020 | СРО |
| 248 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 48 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 6169711,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6169711,41 | 12.2020 | СРО |
| 249 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 56 | ремонт ЛО | единиц | 3127769,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3127769,71 | 12.2020 | СРО |
| 250 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 56 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 2512875,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2512875,10 | 12.2020 | СРО |
| 251 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 62 | ремонт ЛО | единиц | 9793958,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9793958,89 | 12.2020 | СРО |
| 252 | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 131 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3674827,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3674827,65 | 12.2020 | СРО |
| 253 | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 144 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1430944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1430944,00 | 12.2020 | СС |
| 254 | г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 74 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3277532,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3277532,03 | 12.2020 | СРО |
| 255 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 4 | ремонт ЛО | единиц | 5844051,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5844051,96 | 12.2020 | СРО |
| 256 | г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2193618,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2193618,10 | 12.2020 | СРО |
| 257 | г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 300465,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300465,79 | 12.2020 | СРО |
| 258 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 19 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 8052528,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8052528,33 | 12.2020 | СРО |
| 259 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1 | ремонт ЛО | единиц | 12170794,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12170794,69 | 12.2020 | СРО |
| 260 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 15 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2027295,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2027295,39 | 12.2020 | СРО |
| 261 | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30 | ремонт ЛО | единиц | 3037879,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3037879,41 | 12.2020 | СРО |
| 262 | г. Оренбург, ул. Правды, д. 22 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 413745,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413745,61 | 12.2020 | СС |
| 263 | г. Оренбург, ул. Правды, д. 22 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 994765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994765,00 | 12.2020 | СС |
| 264 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2752445,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2752445,74 | 12.2020 | СРО |
| 265 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4140032,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140032,39 | 12.2020 | СРО |
| 266 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4083572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4083572,00 | 12.2020 | СС |
| 267 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3131025,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3131025,76 | 12.2020 | СРО |
| 268 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1039809,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1039809,70 | 12.2020 | СРО |
| 269 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1 | ремонт ЛО | единиц | 4794225,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4794225,40 | 12.2020 | СРО |
| 270 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 314 | ремонт ЛО | единиц | 13989499,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13989499,45 | 12.2020 | СРО |
| 271 | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6229616,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6229616,35 | 12.2020 | СРО |
| 272 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10 | ремонт ЛО | единиц | 12109455,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12109455,82 | 12.2020 | СРО |
| 273 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3083984,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3083984,86 | 12.2020 | СРО |
| 274 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3064307,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3064307,30 | 12.2020 | СРО |
| 275 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14 | ремонт ЛО | единиц | 4657437,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4657437,36 | 12.2020 | СРО |
| 276 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8 | ремонт ЛО | единиц | 12130117,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12130117,14 | 12.2020 | СРО |
| 277 | г. Оренбург, ул. Расковой, д. 8 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 766626,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766626,71 | 12.2020 | СРО |
| 278 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 1 | ремонт ЛО | единиц | 5280000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5280000,00 | 12.2020 | СС |
| 279 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10 | ремонт ЛО | единиц | 5583781,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5583781,34 | 12.2020 | СРО |
| 280 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/1 | ремонт ЛО | единиц | 3726050,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3726050,49 | 12.2020 | СРО |
| 281 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 11 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 1117438,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1117438,90 | 12.2020 | СРО |
| 282 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 11 | ремонт ЛО | единиц | 7472814,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7472814,47 | 12.2020 | СРО |
| 283 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12 | ремонт ЛО | единиц | 7500046,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7500046,10 | 12.2020 | СРО |
| 284 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13 | ремонт ЛО | единиц | 7465047,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7465047,64 | 12.2020 | СРО |
| 285 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14 | ремонт ЛО | единиц | 5588383,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5588383,94 | 12.2020 | СРО |
| 286 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3418593,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3418593,35 | 12.2020 | СРО |
| 287 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15 | ремонт ЛО | единиц | 11156971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11156971,00 | 12.2020 | СРО |
| 288 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16 | ремонт ЛО | единиц | 7501367,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7501367,34 | 12.2020 | СРО |
| 289 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3877360,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3877360,47 | 12.2020 | СРО |
| 290 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2 | ремонт ЛО | единиц | 3721946,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3721946,66 | 12.2020 | СРО |
| 291 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3434341,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3434341,56 | 12.2020 | СРО |
| 292 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3 | ремонт ЛО | единиц | 3722920,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3722920,08 | 12.2020 | СРО |
| 293 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3427824,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3427824,25 | 12.2020 | СРО |
| 294 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 20/1 | ремонт ЛО | единиц | 5403709,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5403709,01 | 12.2020 | СРО |
| 295 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22 | ремонт ЛО | единиц | 7426654,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7426654,28 | 12.2020 | СРО |
| 296 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5492177,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5492177,97 | 12.2020 | СРО |
| 297 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1 | ремонт ЛО | единиц | 5571170,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5571170,34 | 12.2020 | СРО |
| 298 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4 | ремонт ЛО | единиц | 3713880,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3713880,32 | 12.2020 | СРО |
| 299 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 5 | ремонт ЛО | единиц | 3460000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3460000,00 | 12.2020 | СС |
| 300 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 7 | ремонт ЛО | единиц | 4800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800000,00 | 12.2020 | СС |
| 301 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 9 | ремонт ЛО | единиц | 1760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760000,00 | 12.2020 | СС |
| 302 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8 | ремонт ЛО | единиц | 5592043,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5592043,33 | 12.2020 | СРО |
| 303 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 13 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5930878,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5930878,72 | 12.2020 | СРО |
| 304 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19 | ремонт ЛО | единиц | 11160514,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11160514,45 | 12.2020 | СРО |
| 305 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21 | ремонт ЛО | единиц | 3698686,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3698686,59 | 12.2020 | СРО |
| 306 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3353843,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3353843,73 | 12.2020 | СРО |
| 307 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 24 | ремонт ЛО | единиц | 8763173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8763173,00 | 12.2020 | СС |
| 308 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 25 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 1797911,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1797911,44 | 12.2020 | СРО |
| 309 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 25 | ремонт ЛО | единиц | 9300919,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9300919,43 | 12.2020 | СРО |
| 310 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 25 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7332223,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7332223,22 | 12.2020 | СРО |
| 311 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2876036,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2876036,84 | 12.2020 | СРО |
| 312 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/1 | ремонт ЛО | единиц | 3728462,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3728462,31 | 12.2020 | СРО |
| 313 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/2 | ремонт ЛО | единиц | 11175496,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11175496,19 | 12.2020 | СРО |
| 314 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30 | ремонт ЛО | единиц | 3721088,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3721088,56 | 12.2020 | СРО |
| 315 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/1 | ремонт ЛО | единиц | 3729235,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3729235,24 | 12.2020 | СРО |
| 316 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3077066,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3077066,56 | 12.2020 | СРО |
| 317 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2 | ремонт ЛО | единиц | 4113068,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4113068,57 | 12.2020 | СРО |
| 318 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1 | ремонт ЛО | единиц | 10572757,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10572757,60 | 12.2020 | СРО |
| 319 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3 | ремонт ЛО | единиц | 3525355,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3525355,04 | 12.2020 | СРО |
| 320 | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 196 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1229776,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1229776,02 | 12.2020 | СС |
| 321 | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 89а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 661238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661238,00 | 12.2020 | СС |
| 322 | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 95 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 666473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666473,00 | 12.2020 | СС |
| 323 | г. Оренбург, ул. Самолетная, д. 99 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 671368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671368,00 | 12.2020 | СС |
| 324 | г. Оренбург, ул. Степная, д. 118 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3741790,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3741790,11 | 12.2020 | СРО |
| 325 | г. Оренбург, ул. Степная, д. 120 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2574692,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2574692,99 | 12.2020 | СРО |
| 326 | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2656994,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2656994,45 | 12.2020 | СРО |
| 327 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 763354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763354,00 | 12.2020 | СС |
| 328 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 666111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666111,00 | 12.2020 | СС |
| 329 | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1720000,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1720000,63 | 12.2020 | СРО |
| 330 | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17б | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 572996,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572996,53 | 12.2020 | СРО |
| 331 | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 7 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 196432,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196432,24 | 12.2020 | СРО |
| 332 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/5 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1525689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1525689,60 | 12.2020 | СС |
| 333 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241 | ремонт ЛО | единиц | 6179860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6179860,30 | 12.2020 | СРО |
| 334 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/1 | ремонт ЛО | единиц | 4612937,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4612937,84 | 12.2020 | СРО |
| 335 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2 | ремонт ЛО | единиц | 9834484,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9834484,06 | 12.2020 | СРО |
| 336 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/3 | ремонт ЛО | единиц | 5900613,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5900613,97 | 12.2020 | СРО |
| 337 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 243/1 | ремонт ЛО | единиц | 16060146,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16060146,09 | 12.2020 | СРО |
| 338 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251 | ремонт ЛО | единиц | 7962202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7962202,50 | 12.2020 | СРО |
| 339 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255 | ремонт ЛО | единиц | 4081615,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4081615,63 | 12.2020 | СРО |
| 340 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 921226,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921226,34 | 12.2020 | СРО |
| 341 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 654978,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654978,76 | 12.2020 | СРО |
| 342 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 808397,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808397,74 | 12.2020 | СРО |
| 343 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 750736,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750736,89 | 12.2020 | СРО |
| 344 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 83 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1414642,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1414642,19 | 12.2020 | СРО |
| 345 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 323323,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323323,36 | 12.2020 | СРО |
| 346 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3565980,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3565980,22 | 12.2020 | СРО |
| 347 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 89 | ремонт ЛО | единиц | 1956242,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1956242,03 | 12.2020 | СРО |
| 348 | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 235 | ремонт фундамента | куб. метров | 3379484,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3379484,83 | 12.2020 | СРО |
| 349 | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 235 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2725364,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2725364,65 | 12.2020 | СРО |
| 350 | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 238 | ремонт ЛО | единиц | 2198980,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2198980,73 | 12.2020 | СРО |
| 351 | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 242а | ремонт ЛО | единиц | 2192571,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2192571,15 | 12.2020 | СРО |
| 352 | г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 246 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3342604,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3342604,96 | 12.2020 | СРО |
| 353 | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 31 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5076493,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5076493,33 | 12.2020 | СРО |
| 354 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33 | ремонт ЛО | единиц | 1525981,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1525981,54 | 12.2020 | СРО |
| 355 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 35 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 4326038,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4326038,62 | 12.2020 | СРО |
| 356 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 55 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 710926,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710926,50 | 12.2020 | СРО |
| 357 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1822577,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1822577,92 | 12.2020 | СРО |
| 358 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 4243330,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4243330,96 | 12.2020 | СРО |
| 359 | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 8 | ремонт ЛО | единиц | 4223833,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4223833,91 | 12.2020 | СРО |
| 360 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 18 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1156880,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1156880,56 | 12.2020 | СРО |
| 361 | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24 | ремонт ЛО | единиц | 9429376,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9429376,12 | 12.2020 | СРО |
| 362 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 | ремонт ЛО | единиц | 5240012,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5240012,72 | 12.2020 | СРО |
| 363 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15/2 | ремонт ЛО | единиц | 3922571,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3922571,58 | 12.2020 | СРО |
| 364 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а | ремонт ЛО | единиц | 2622807,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2622807,25 | 12.2020 | СРО |
| 365 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 8931379,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8931379,75 | 12.2020 | СРО |
| 366 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | ремонт СПД | пог. метров | 4963668,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4963668,07 | 12.2020 | СРО |
| 367 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 23 | ремонт ЛО | единиц | 8508533,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8508533,01 | 12.2020 | СРО |
| 368 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28 | ремонт СПД | пог. метров | 9993290,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9993290,91 | 12.2020 | СРО |
| 369 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 29 | ремонт СПД | пог. метров | 5102874,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5102874,61 | 12.2020 | СРО |
| 370 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1 | ремонт ЛО | единиц | 5533097,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5533097,91 | 12.2020 | СРО |
| 371 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 | ремонт ЛО | единиц | 2735183,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2735183,98 | 12.2020 | СРО |
| 372 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/3 | ремонт ЛО | единиц | 2737191,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2737191,89 | 12.2020 | СРО |
| 373 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/4 | ремонт ЛО | единиц | 2756468,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2756468,97 | 12.2020 | СРО |
| 374 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31 | ремонт СПД | пог. метров | 4922170,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4922170,22 | 12.2020 | СРО |
| 375 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 9480855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9480855,00 | 12.2020 | СС |
| 376 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35 | ремонт СПД | пог. метров | 4811878,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4811878,40 | 12.2020 | СРО |
| 377 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5668564,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5668564,55 | 12.2020 | СРО |
| 378 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 53 | ремонт ЛО | единиц | 13644196,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13644196,07 | 12.2020 | СРО |
| 379 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55 | ремонт ЛО | единиц | 13636787,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13636787,65 | 12.2020 | СРО |
| 380 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 12066427,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12066427,97 | 12.2020 | СРО |
| 381 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 5130872,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5130872,06 | 12.2020 | СРО |
| 382 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57 | ремонт ЛО | единиц | 15166919,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15166919,03 | 12.2020 | СРО |
| 383 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1 | ремонт ЛО | единиц | 9186573,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9186573,88 | 12.2020 | СРО |
| 384 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6 | ремонт СПД | пог. метров | 10209574,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10209574,22 | 12.2020 | СРО |
| 385 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 30 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1135151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1135151,00 | 12.2020 | СС |
| 386 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 36а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 785699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785699,00 | 12.2020 | СС |
| 387 | г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 2367324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2367324,50 | 12.2020 | СРО |
| 388 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1076273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1076273,00 | 12.2020 | СС |
| 389 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 5 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 801600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801600,00 | 12.2020 | СС |
| 390 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1748402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1748402,00 | 12.2020 | СС |
| 391 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 8/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 463718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463718,00 | 12.2020 | СС |
| 392 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 8/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5329806,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5329806,23 | 12.2020 | СРО |
| 393 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 72 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6927806,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6927806,97 | 12.2020 | СРО |
| 394 | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 47 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1414201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1414201,00 | 12.2020 | СС |
| 395 | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51/1 | ремонт ЛО | единиц | 1760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760000,00 | 12.2020 | СС |
| 396 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1475563,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1475563,57 | 12.2020 | СРО |
| 397 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 301733,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301733,49 | 12.2020 | СРО |
| 398 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 475982,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475982,01 | 12.2020 | СРО |
| 2021 год | | | | | | | | | | |
| Итого по 2021 году | | X | X | 1571005739,67 | 39187526,00 | 39187526,00 | 0,00 | 1492630687,67 | X | X |
| 1. Муниципальное образование "город Оренбург" | | | | | | | | | | |
| Итого по муниципальному образованию "город Оренбург" | | X | X | 1571005739,67 | 39187526,00 | 39187526,00 | 0,00 | 1492630687,67 | X | X |
| 1 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 12 | ремонт ЛО | единиц | 2298458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2298458,00 | 12.2021 | СС |
| 2 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 17 | ремонт ЛО | единиц | 2298458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2298458,00 | 12.2021 | СС |
| 3 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 2 | ремонт ЛО | единиц | 2298458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2298458,00 | 12.2021 | СС |
| 4 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 28 | ремонт ЛО | единиц | 2298458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2298458,00 | 12.2021 | СС |
| 5 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 4 | ремонт ЛО | единиц | 2298458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2298458,00 | 12.2021 | СС |
| 6 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 9 | ремонт ЛО | единиц | 2298458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2298458,00 | 12.2021 | СС |
| 7 | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 67 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 765060,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765060,10 | 12.2021 | СРО |
| 8 | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 67 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 392446,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392446,33 | 12.2021 | СРО |
| 9 | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 128 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 4846611,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4846611,25 | 12.2021 | СРО |
| 10 | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 128 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 2263321,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2263321,12 | 12.2021 | СРО |
| 11 | г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1727928,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1727928,70 | 12.2021 | СС |
| 12 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1544782,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1544782,10 | 12.2021 | СРО |
| 13 | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 8 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 112412,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112412,52 | 12.2021 | СРО |
| 14 | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1371114,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1371114,23 | 12.2021 | СРО |
| 15 | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3175321,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3175321,18 | 12.2021 | СРО |
| 16 | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 5 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 596337,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596337,18 | 12.2021 | СС |
| 17 | г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а | ремонт ВИСТС | пог. метров | 771882,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771882,20 | 12.2021 | СРО |
| 18 | г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 381304,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381304,23 | 12.2021 | СРО |
| 19 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 12 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3645487,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3645487,32 | 12.2021 | СРО |
| 20 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 3 | другие | кв. метров | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350000,00 | 12.2021 | СРО |
| 21 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 3 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 420824,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420824,45 | 12.2021 | СРО |
| 22 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 8а | ремонт ВИСВО | пог. метров | 575169,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575169,54 | 12.2021 | СРО |
| 23 | г. Оренбург, пр-д Газовиков, д. 14 | ремонт ЛО | единиц | 3877984,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3877984,37 | 12.2021 | СРО |
| 24 | г. Оренбург, пр-д Газовиков, д. 34 | ремонт ЛО | единиц | 3821386,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3821386,26 | 12.2021 | СРО |
| 25 | г. Оренбург, пр-д Майский, д. 1б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4412872,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4412872,96 | 12.2021 | СС |
| 26 | г. Оренбург, пр-д Мясокомбината, д. 2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1414596,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1414596,24 | 12.2021 | СРО |
| 27 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3705910,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3705910,89 | 12.2021 | СРО |
| 28 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 47 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 764298,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764298,89 | 12.2021 | СС |
| 29 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 47 | ремонт ЛО | единиц | 4576342,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4576342,72 | 12.2021 | СС |
| 30 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 8 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1553741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1553741,00 | 12.2021 | СРО |
| 31 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 8 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 416120,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416120,15 | 12.2021 | СРО |
| 32 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3733629,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3733629,80 | 12.2021 | СРО |
| 33 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 13а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 2684557,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2684557,04 | 12.2021 | СРО |
| 34 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 13а | ремонт ВИСВО | пог. метров | 3567930,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3567930,86 | 12.2021 | СРО |
| 35 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/1 | ремонт ЛО | единиц | 6577403,66 | 1828881,50 | 1828881,50 | 0,00 | 2919640,66 | 12.2021 | СРО |
| 36 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/3 | ремонт ЛО | единиц | 10394384,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10394384,69 | 12.2021 | СРО |
| 37 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 8696184,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8696184,89 | 12.2021 | СРО |
| 38 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/5 | ремонт ЛО | единиц | 3978787,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3978787,04 | 12.2021 | СРО |
| 39 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3486018,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3486018,99 | 12.2021 | СРО |
| 40 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23а | ремонт ЛО | единиц | 13883877,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13883877,83 | 12.2021 | СРО |
| 41 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/3 | ремонт ЛО | единиц | 11984070,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11984070,28 | 12.2021 | СРО |
| 42 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/4 | ремонт ЛО | единиц | 8011396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8011396,91 | 12.2021 | СРО |
| 43 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/5 | ремонт ЛО | единиц | 3995417,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3995417,55 | 12.2021 | СРО |
| 44 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25б | ремонт ЛО | единиц | 4322217,72 | 1284002,99 | 1284002,99 | 0,00 | 1754211,74 | 12.2021 | СРО |
| 45 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 27/2 | ремонт ЛО | единиц | 8212912,82 | 2286102,00 | 2286102,00 | 0,00 | 3640708,82 | 12.2021 | СРО |
| 46 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 29/2 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 3042305,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3042305,48 | 12.2021 | СРО |
| 47 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 29/2 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 1532960,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1532960,31 | 12.2021 | СРО |
| 48 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 29/2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 7036454,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7036454,77 | 12.2021 | СРО |
| 49 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 31/1 | ремонт ЛО | единиц | 7656226,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7656226,41 | 12.2021 | СРО |
| 50 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 31/3 | ремонт ЛО | единиц | 4745550,24 | 1331670,50 | 1331670,50 | 0,00 | 2082209,24 | 12.2021 | СРО |
| 51 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 33/1 | ремонт ЛО | единиц | 3186160,99 | 887780,50 | 887780,50 | 0,00 | 1410599,99 | 12.2021 | СРО |
| 52 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/6 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 2129657,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2129657,99 | 12.2021 | СРО |
| 53 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/6 | ремонт ЛО | единиц | 4450242,52 | 1283763,50 | 1283763,50 | 0,00 | 1882715,52 | 12.2021 | СРО |
| 54 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 39/3 | ремонт СПД | пог. метров | 4299301,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4299301,26 | 12.2021 | СРО |
| 55 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 40/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 438541,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438541,20 | 12.2021 | СРО |
| 56 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 43/1 | ремонт ЛО | единиц | 5737210,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5737210,18 | 12.2021 | СРО |
| 57 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 49 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4139580,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4139580,99 | 12.2021 | СРО |
| 58 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 49 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 938579,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938579,23 | 12.2021 | СРО |
| 59 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 49/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 1530858,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1530858,92 | 12.2021 | СРО |
| 60 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 51 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 927444,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927444,73 | 12.2021 | СРО |
| 61 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 52/1 | ремонт ЛО | единиц | 3808727,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3808727,80 | 12.2021 | СРО |
| 62 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 54/1 | ремонт ЛО | единиц | 6602218,14 | 1828403,00 | 1828403,00 | 0,00 | 2945412,14 | 12.2021 | СРО |
| 63 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 6а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1140868,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1140868,84 | 12.2021 | СРО |
| 64 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 11 | ремонт ЛО | единиц | 1620093,94 | 457101,00 | 457101,00 | 0,00 | 705891,94 | 12.2021 | СРО |
| 65 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 31/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4817228,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4817228,15 | 12.2021 | СРО |
| 66 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 31/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5252361,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5252361,38 | 12.2021 | СРО |
| 67 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 32/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6390123,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6390123,76 | 12.2021 | СРО |
| 68 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33 | ремонт ЛО | единиц | 4224205,50 | 1226134,50 | 1226134,50 | 0,00 | 1771936,50 | 12.2021 | СРО |
| 69 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4704694,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4704694,40 | 12.2021 | СРО |
| 70 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3695580,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3695580,31 | 12.2021 | СРО |
| 71 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 38 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 25921444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25921444,40 | 12.2021 | СРО |
| 72 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7722369,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7722369,59 | 12.2021 | СРО |
| 73 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 7/1 | ремонт ЛО | единиц | 6585468,39 | 1828403,00 | 1828403,00 | 0,00 | 2928662,39 | 12.2021 | СРО |
| 74 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 46 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 2763593,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2763593,62 | 12.2021 | СРО |
| 75 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 10 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5964773,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5964773,49 | 12.2021 | СРО |
| 76 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 117 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 4272693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4272693,60 | 12.2021 | СРО |
| 77 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 121 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 6414566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6414566,40 | 12.2021 | СРО |
| 78 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 156/2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 4572898,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4572898,06 | 12.2021 | СРО |
| 79 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 20 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4519058,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4519058,09 | 12.2021 | СРО |
| 80 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 22 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5699041,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5699041,96 | 12.2021 | СРО |
| 81 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 22 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 7969040,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7969040,74 | 12.2021 | СРО |
| 82 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 3 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 206218,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206218,44 | 12.2021 | СРО |
| 83 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 7, литера А | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 741279,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741279,21 | 12.2021 | СРО |
| 84 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 7, литера А | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 478077,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478077,92 | 12.2021 | СРО |
| 85 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 7, литера А | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1309894,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1309894,91 | 12.2021 | СРО |
| 86 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 9 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 1835091,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1835091,89 | 12.2021 | СРО |
| 87 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 9 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 908598,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908598,74 | 12.2021 | СРО |
| 88 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25а | ремонт ЛО | единиц | 2110703,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2110703,35 | 12.2021 | СРО |
| 89 | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2699196,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2699196,20 | 12.2021 | СРО |
| 90 | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2027397,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2027397,15 | 12.2021 | СРО |
| 91 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4646940,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4646940,93 | 12.2021 | СРО |
| 92 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12а | ремонт ЛО | единиц | 11942107,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11942107,28 | 12.2021 | СРО |
| 93 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 8454383,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8454383,97 | 12.2021 | СРО |
| 94 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/2 | ремонт ЛО | единиц | 13425459,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13425459,12 | 12.2021 | СРО |
| 95 | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2/1 | ремонт ЛО | единиц | 4179976,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4179976,22 | 12.2021 | СРО |
| 96 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21 | ремонт ЛО | единиц | 3329367,14 | 914201,50 | 914201,50 | 0,00 | 1500964,14 | 12.2021 | СРО |
| 97 | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2 | ремонт ЛО | единиц | 6032572,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6032572,40 | 12.2021 | СРО |
| 98 | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2325377,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2325377,07 | 12.2021 | СРО |
| 99 | г. Оренбург, ул. Березка, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4804457,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4804457,55 | 12.2021 | СРО |
| 100 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 9325426,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9325426,21 | 12.2021 | СРО |
| 101 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 20326682,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20326682,95 | 12.2021 | СРО |
| 102 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 11182158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11182158,00 | 12.2021 | СРО |
| 103 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 14019461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14019461,00 | 12.2021 | СРО |
| 104 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 11220016,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11220016,61 | 12.2021 | СРО |
| 105 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 14484360,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14484360,13 | 12.2021 | СРО |
| 106 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 11342813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11342813,00 | 12.2021 | СРО |
| 107 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 17187691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17187691,00 | 12.2021 | СРО |
| 108 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 11493915,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11493915,89 | 12.2021 | СРО |
| 109 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 12557440,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12557440,81 | 12.2021 | СРО |
| 110 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 13066377,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13066377,57 | 12.2021 | СРО |
| 111 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 19534748,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19534748,22 | 12.2021 | СРО |
| 112 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 6575243,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6575243,58 | 12.2021 | СРО |
| 113 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7739021,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7739021,81 | 12.2021 | СРО |
| 114 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16 | ремонт ЛО | единиц | 8366351,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8366351,34 | 12.2021 | СРО |
| 115 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28 | ремонт ЛО | единиц | 14591551,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14591551,65 | 12.2021 | СРО |
| 116 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 13858746,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13858746,10 | 12.2021 | СРО |
| 117 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 11317195,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11317195,03 | 12.2021 | СРО |
| 118 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 468232,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468232,80 | 12.2021 | СРО |
| 119 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2 | ремонт ЛО | единиц | 4117282,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4117282,12 | 12.2021 | СРО |
| 120 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1 | ремонт ЛО | единиц | 4323902,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4323902,15 | 12.2021 | СРО |
| 121 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1352281,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1352281,39 | 12.2021 | СС |
| 122 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38/1 | ремонт ЛО | единиц | 6393998,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6393998,93 | 12.2021 | СРО |
| 123 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 42 | ремонт ЛО | единиц | 6522126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6522126,50 | 12.2021 | СС |
| 124 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46 | ремонт ЛО | единиц | 4150981,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4150981,50 | 12.2021 | СРО |
| 125 | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 1/2, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2234749,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2234749,47 | 12.2021 | СРО |
| 126 | г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 1/2, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7414681,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7414681,70 | 12.2021 | СРО |
| 127 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20 | ремонт ЛО | единиц | 4979143,76 | 1371661,50 | 1371661,50 | 0,00 | 2235820,76 | 12.2021 | СРО |
| 128 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3 | ремонт ЛО | единиц | 1655254,32 | 457220,50 | 457220,50 | 0,00 | 740813,32 | 12.2021 | СРО |
| 129 | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 2 | ремонт ЛО | единиц | 24245863,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24245863,41 | 12.2021 | СРО |
| 130 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 23а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 520000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520000,00 | 12.2021 | СС |
| 131 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 593652,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593652,09 | 12.2021 | СРО |
| 132 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49 | ремонт ПП | кв. метров | 4555173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4555173,80 | 12.2021 | СС |
| 133 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82 | другие | кв. метров | 5694819,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5694819,60 | 12.2021 | СРО |
| 134 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5801915,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5801915,58 | 12.2021 | СРО |
| 135 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 88 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7790876,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7790876,49 | 12.2021 | СРО |
| 136 | г. Оренбург, ул. Кима, д. 6 | ремонт ЛО | единиц | 9593186,87 | 2663340,50 | 2663340,50 | 0,00 | 4266505,87 | 12.2021 | СРО |
| 137 | г. Оренбург, ул. Кима, д. 6 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 8239474,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8239474,24 | 12.2021 | СРО |
| 138 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 8 | другие | - | 8239474,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8239474,24 | 12.2021 | СРО |
| 139 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2517422,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2517422,79 | 12.2021 | СРО |
| 140 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4267046,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4267046,86 | 12.2021 | СРО |
| 141 | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 10, литера А | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 122878,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122878,61 | 12.2021 | СРО |
| 142 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11 | ремонт ЛО | единиц | 7982451,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7982451,19 | 12.2021 | СРО |
| 143 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2 | ремонт ЛО | единиц | 7987358,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7987358,19 | 12.2021 | СРО |
| 144 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1 | ремонт ЛО | единиц | 13161319,88 | 3656764,00 | 3656764,00 | 0,00 | 5847791,88 | 12.2021 | СРО |
| 145 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 11190164,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11190164,44 | 12.2021 | СРО |
| 146 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15 | ремонт ЛО | единиц | 6311387,17 | 1775081,50 | 1775081,50 | 0,00 | 2761224,17 | 12.2021 | СРО |
| 147 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15/2 | ремонт ЛО | единиц | 3286235,76 | 914201,50 | 914201,50 | 0,00 | 1457832,76 | 12.2021 | СРО |
| 148 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3 | ремонт ЛО | единиц | 7980970,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7980970,69 | 12.2021 | СРО |
| 149 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 | ремонт ЛО | единиц | 7972729,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7972729,16 | 12.2021 | СРО |
| 150 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2 | ремонт ЛО | единиц | 3984604,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3984604,18 | 12.2021 | СРО |
| 151 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7 | ремонт ЛО | единиц | 6571760,63 | 1828403,00 | 1828403,00 | 0,00 | 2914954,63 | 12.2021 | СРО |
| 152 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2 | ремонт ЛО | единиц | 7963463,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7963463,54 | 12.2021 | СРО |
| 153 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1 | ремонт ЛО | единиц | 15925170,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15925170,79 | 12.2021 | СРО |
| 154 | г. Оренбург, ул. Космическая, д. 5/1 | ремонт ЛО | единиц | 12814262,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12814262,03 | 12.2021 | СРО |
| 155 | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4705600,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4705600,01 | 12.2021 | СРО |
| 156 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 6 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 2516713,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2516713,61 | 12.2021 | СРО |
| 157 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3552008,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3552008,38 | 12.2021 | СРО |
| 158 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 363822,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363822,15 | 12.2021 | СРО |
| 159 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3495831,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3495831,79 | 12.2021 | СРО |
| 160 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а | ремонт ВИСВО | пог. метров | 461392,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461392,20 | 12.2021 | СРО |
| 161 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87 | ремонт ЛО | единиц | 1572491,40 | 443812,51 | 443812,51 | 0,00 | 684866,38 | 12.2021 | СРО |
| 162 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87/1 | ремонт ЛО | единиц | 4142959,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4142959,79 | 12.2021 | СРО |
| 163 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 91 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1719258,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1719258,05 | 12.2021 | СС |
| 164 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 91 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 4842016,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4842016,41 | 12.2021 | СС |
| 165 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 93 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 768678,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768678,76 | 12.2021 | СС |
| 166 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 93 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2643108,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2643108,71 | 12.2021 | СС |
| 167 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 94 | ремонт ЛО | единиц | 1698908,34 | 471158,50 | 471158,50 | 0,00 | 756591,34 | 12.2021 | СРО |
| 168 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 114 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1618667,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1618667,24 | 12.2021 | СРО |
| 169 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1200924,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200924,55 | 12.2021 | СРО |
| 170 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1103962,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1103962,93 | 12.2021 | СРО |
| 171 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 7437628,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7437628,12 | 12.2021 | СРО |
| 172 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1325273,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1325273,14 | 12.2021 | СРО |
| 173 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5543519,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5543519,45 | 12.2021 | СРО |
| 174 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5669454,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5669454,38 | 12.2021 | СРО |
| 175 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1377290,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1377290,69 | 12.2021 | СРО |
| 176 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 2901515,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2901515,39 | 12.2021 | СРО |
| 177 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 8042255,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8042255,20 | 12.2021 | СРО |
| 178 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 10 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1130044,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1130044,36 | 12.2021 | СРО |
| 179 | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 21 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3485143,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3485143,44 | 12.2021 | СРО |
| 180 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1661464,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1661464,11 | 12.2021 | СРО |
| 181 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1662651,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1662651,83 | 12.2021 | СРО |
| 182 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5005523,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5005523,72 | 12.2021 | СРО |
| 183 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1650822,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1650822,20 | 12.2021 | СРО |
| 184 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 17 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 551945,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551945,49 | 12.2021 | СРО |
| 185 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 6 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3799561,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3799561,88 | 12.2021 | СРО |
| 186 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 6 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 972743,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972743,39 | 12.2021 | СРО |
| 187 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 6 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 826679,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826679,07 | 12.2021 | СРО |
| 188 | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 764099,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764099,35 | 12.2021 | СРО |
| 189 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2 | ремонт ЛО | единиц | 3144480,48 | 887541,00 | 887541,00 | 0,00 | 1369398,48 | 12.2021 | СРО |
| 190 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 6 | ремонт СПД | пог. метров | 4059964,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4059964,82 | 12.2021 | СРО |
| 191 | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 2888419,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2888419,29 | 12.2021 | СРО |
| 192 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 2043377,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2043377,05 | 12.2021 | СРО |
| 193 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3027269,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3027269,54 | 12.2021 | СРО |
| 194 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 1521530,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1521530,79 | 12.2021 | СРО |
| 195 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 686377,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686377,92 | 12.2021 | СРО |
| 196 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 58 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 662797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662797,20 | 12.2021 | СРО |
| 197 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 58 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 2987349,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2987349,13 | 12.2021 | СРО |
| 198 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 2647515,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2647515,76 | 12.2021 | СРО |
| 199 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1390055,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390055,42 | 12.2021 | СС |
| 200 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 1390055,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390055,42 | 12.2021 | СС |
| 201 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 1551561,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1551561,23 | 12.2021 | СС |
| 202 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2 | ремонт ПП | кв. метров | 1334858,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1334858,18 | 12.2021 | СС |
| 203 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2 | ремонт фундамента | куб. метров | 1333066,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1333066,95 | 12.2021 | СС |
| 204 | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 15 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1028269,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1028269,96 | 12.2021 | СРО |
| 205 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1748509,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1748509,80 | 12.2021 | СРО |
| 206 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5681746,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5681746,97 | 12.2021 | СРО |
| 207 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5498015,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5498015,59 | 12.2021 | СРО |
| 208 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5819206,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5819206,37 | 12.2021 | СРО |
| 209 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1/1 | ремонт ЛО | единиц | 10570695,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10570695,13 | 12.2021 | СРО |
| 210 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1067051,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1067051,64 | 12.2021 | СС |
| 211 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 1067051,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1067051,64 | 12.2021 | СС |
| 212 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 1067051,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1067051,64 | 12.2021 | СС |
| 213 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2905596,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2905596,92 | 12.2021 | СС |
| 214 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а | ремонт ПП | кв. метров | 1512888,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1512888,46 | 12.2021 | СС |
| 215 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32а | ремонт фундамента | куб. метров | 2681298,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2681298,88 | 12.2021 | СС |
| 216 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 2271434,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2271434,43 | 12.2021 | СС |
| 217 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 2271434,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2271434,43 | 12.2021 | СС |
| 218 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в | ремонт ПП | кв. метров | 2064223,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2064223,56 | 12.2021 | СС |
| 219 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 32в | ремонт фундамента | куб. метров | 5116512,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5116512,99 | 12.2021 | СС |
| 220 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84а | ремонт ВИСТС | пог. метров | 591490,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591490,27 | 12.2021 | СС |
| 221 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84а | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 591490,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591490,27 | 12.2021 | СС |
| 222 | г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 2446842,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2446842,94 | 12.2021 | СРО |
| 223 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3639722,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3639722,85 | 12.2021 | СРО |
| 224 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4326939,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4326939,48 | 12.2021 | СРО |
| 225 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1 | ремонт ЛО | единиц | 5788978,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5788978,62 | 12.2021 | СРО |
| 226 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2745565,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2745565,25 | 12.2021 | СРО |
| 227 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16 | ремонт ЛО | единиц | 9994507,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9994507,95 | 12.2021 | СРО |
| 228 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5064976,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5064976,42 | 12.2021 | СРО |
| 229 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6/2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 4839231,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4839231,23 | 12.2021 | СРО |
| 230 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1249194,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1249194,20 | 12.2021 | СРО |
| 231 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 7046929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7046929,60 | 12.2021 | СРО |
| 232 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 4267856,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4267856,45 | 12.2021 | СРО |
| 233 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3652903,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3652903,60 | 12.2021 | СРО |
| 234 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 14634727,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14634727,47 | 12.2021 | СРО |
| 235 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11 | ремонт ЛО | единиц | 7995866,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7995866,53 | 12.2021 | СРО |
| 236 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 17 | ремонт ЛО | единиц | 17409121,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17409121,52 | 12.2021 | СРО |
| 237 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 8/1 | ремонт ЛО | единиц | 12144812,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12144812,13 | 12.2021 | СРО |
| 238 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 9538520,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9538520,94 | 12.2021 | СРО |
| 239 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2958352,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2958352,41 | 12.2021 | СРО |
| 240 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2837098,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2837098,22 | 12.2021 | СРО |
| 241 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2880214,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2880214,74 | 12.2021 | СРО |
| 242 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 1213283,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1213283,93 | 12.2021 | СРО |
| 243 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6381759,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6381759,19 | 12.2021 | СРО |
| 244 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 985298,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985298,50 | 12.2021 | СРО |
| 245 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28 | ремонт ЛО | единиц | 3247516,59 | 914201,50 | 914201,50 | 0,00 | 1419113,59 | 12.2021 | СРО |
| 246 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 6819551,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6819551,18 | 12.2021 | СРО |
| 247 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3319264,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3319264,69 | 12.2021 | СРО |
| 248 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2745338,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2745338,73 | 12.2021 | СРО |
| 249 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31 | ремонт ЛО | единиц | 8485035,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8485035,66 | 12.2021 | СРО |
| 250 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3319264,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3319264,69 | 12.2021 | СРО |
| 251 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7878942,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7878942,56 | 12.2021 | СРО |
| 252 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2786227,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2786227,20 | 12.2021 | СРО |
| 253 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 11608650,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11608650,59 | 12.2021 | СС |
| 254 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 11158412,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11158412,36 | 12.2021 | СС |
| 255 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 35 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 11158412,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11158412,36 | 12.2021 | СС |
| 256 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5 | ремонт ЛО | единиц | 1910149,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1910149,53 | 12.2021 | СРО |
| 257 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 7659444,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7659444,73 | 12.2021 | СРО |
| 258 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2 | ремонт ЛО | единиц | 8104792,71 | 2219451,00 | 2219451,00 | 0,00 | 3665890,71 | 12.2021 | СРО |
| 259 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1 | ремонт ЛО | единиц | 3900752,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3900752,16 | 12.2021 | СРО |
| 260 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2 | ремонт ЛО | единиц | 3878412,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3878412,67 | 12.2021 | СРО |
| 261 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3 | ремонт ЛО | единиц | 3940414,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3940414,39 | 12.2021 | СРО |
| 262 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 11/44/10, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5410376,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5410376,13 | 12.2021 | СРО |
| 263 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 4а, литеры А1А2А3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2480741,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2480741,59 | 12.2021 | СРО |
| 264 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 4а, литеры А1А2А3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2455982,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2455982,35 | 12.2021 | СРО |
| 265 | г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 2916800,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2916800,21 | 12.2021 | СС |
| 266 | г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 2916800,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2916800,21 | 12.2021 | СС |
| 267 | г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 2916800,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2916800,21 | 12.2021 | СС |
| 268 | г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4509112,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4509112,54 | 12.2021 | СС |
| 269 | г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49 | ремонт ПП | кв. метров | 2650716,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2650716,05 | 12.2021 | СС |
| 270 | г. Оренбург, ул. Совхозная, д. 49 | ремонт фундамента | куб. метров | 6570229,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6570229,78 | 12.2021 | СС |
| 271 | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 6 | ремонт ЛО | единиц | 4902534,44 | 1371302,50 | 1371302,50 | 0,00 | 2159929,44 | 12.2021 | СРО |
| 272 | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 13 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 445353,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445353,30 | 12.2021 | СС |
| 273 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255 | ремонт СПД | пог. метров | 3884556,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3884556,40 | 12.2021 | СРО |
| 274 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А | ремонт ЛО | единиц | 3305404,08 | 914201,50 | 914201,50 | 0,00 | 1477001,08 | 12.2021 | СРО |
| 275 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 10086769,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10086769,44 | 12.2021 | СРО |
| 276 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а | ремонт ВИСВО | пог. метров | 1007312,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007312,26 | 12.2021 | СРО |
| 277 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а | ремонт ВИСТС | пог. метров | 4578028,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4578028,79 | 12.2021 | СРО |
| 278 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 6573599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6573599,20 | 12.2021 | СРО |
| 279 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 717152,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717152,72 | 12.2021 | СРО |
| 280 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79 | ремонт ЛО | единиц | 12056964,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12056964,19 | 12.2021 | СРО |
| 281 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 85 | ремонт ЛО | единиц | 6307754,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6307754,51 | 12.2021 | СРО |
| 282 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3354085,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3354085,06 | 12.2021 | СС |
| 283 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 3515590,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3515590,87 | 12.2021 | СС |
| 284 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 87 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 3515590,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3515590,87 | 12.2021 | СС |
| 285 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 89 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 2862627,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2862627,12 | 12.2021 | СРО |
| 286 | г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33 | ремонт ЛО | единиц | 6069426,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6069426,02 | 12.2021 | СРО |
| 287 | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 9 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 787670,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787670,22 | 12.2021 | СС |
| 288 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 10а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5485572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5485572,00 | 12.2021 | СРО |
| 289 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 8893021,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8893021,27 | 12.2021 | СРО |
| 290 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2б | ремонт ВИСВО | пог. метров | 585235,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585235,98 | 12.2021 | СРО |
| 291 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2б | ремонт ВИСТС | пог. метров | 2807770,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2807770,48 | 12.2021 | СРО |
| 292 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 662991,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662991,28 | 12.2021 | СРО |
| 293 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5268971,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5268971,57 | 12.2021 | СРО |
| 294 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | ремонт фундамента | куб. метров | 2482321,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2482321,20 | 12.2021 | СРО |
| 295 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 918495,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918495,41 | 12.2021 | СРО |
| 296 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 918495,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918495,41 | 12.2021 | СРО |
| 297 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5085047,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5085047,37 | 12.2021 | СРО |
| 298 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8г | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 447307,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447307,21 | 12.2021 | СРО |
| 299 | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 28 | ремонт ЛО | единиц | 6652133,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6652133,68 | 12.2021 | СРО |
| 300 | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1432256,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1432256,26 | 12.2021 | СРО |
| 301 | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32 | ремонт ЛО | единиц | 3447008,90 | 942317,50 | 942317,50 | 0,00 | 1562373,90 | 12.2021 | СРО |
| 302 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 3204234,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3204234,61 | 12.2021 | СРО |
| 303 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 9234894,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9234894,33 | 12.2021 | СРО |
| 304 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 2670568,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2670568,81 | 12.2021 | СРО |
| 305 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 924230,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924230,76 | 12.2021 | СРО |
| 306 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 1561914,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1561914,48 | 12.2021 | СРО |
| 307 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 17 | ремонт ЛО | единиц | 9953626,29 | 2743322,50 | 2743322,50 | 0,00 | 4466981,29 | 12.2021 | СРО |
| 308 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 2437308,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2437308,46 | 12.2021 | СРО |
| 309 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 3329264,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3329264,40 | 12.2021 | СРО |
| 310 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 3010502,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3010502,96 | 12.2021 | СРО |
| 311 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 1528782,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1528782,66 | 12.2021 | СРО |
| 312 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 1630479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1630479,50 | 12.2021 | СРО |
| 313 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 494373,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494373,59 | 12.2021 | СРО |
| 314 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34 | ремонт ЛО | единиц | 8009448,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8009448,44 | 12.2021 | СРО |
| 315 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 2354582,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2354582,05 | 12.2021 | СРО |
| 316 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42 | ремонт ЛО | единиц | 9973801,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9973801,95 | 12.2021 | СРО |
| 317 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5736554,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5736554,54 | 12.2021 | СРО |
| 318 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 3173889,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3173889,42 | 12.2021 | СРО |
| 319 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44 | ремонт ЛО | единиц | 3975457,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3975457,22 | 12.2021 | СРО |
| 320 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1459054,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1459054,32 | 12.2021 | СРО |
| 321 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 3692520,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3692520,58 | 12.2021 | СРО |
| 322 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 7525273,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7525273,70 | 12.2021 | СРО |
| 323 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 10864621,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10864621,73 | 12.2021 | СРО |
| 324 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 249 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1353858,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1353858,58 | 12.2021 | СРО |
| 325 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 38 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4670913,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4670913,82 | 12.2021 | СРО |
| 326 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 38 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 951937,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951937,70 | 12.2021 | СРО |
| 327 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42/2 | ремонт ЛО | единиц | 1642615,48 | 457101,00 | 457101,00 | 0,00 | 728413,48 | 12.2021 | СРО |
| 328 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4694861,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4694861,33 | 12.2021 | СРО |
| 329 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 1 | ремонт ЛО | единиц | 8032451,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8032451,03 | 12.2021 | СРО |
| 330 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 661283,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661283,70 | 12.2021 | СРО |
| 331 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1 | ремонт ЛО | единиц | 7958320,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7958320,35 | 12.2021 | СРО |
| 332 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1789852,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1789852,60 | 12.2021 | СРО |
| 333 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 5 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 337433,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337433,19 | 12.2021 | СРО |
| 334 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 5 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1152055,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1152055,65 | 12.2021 | СРО |
| 335 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 7 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1343418,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1343418,37 | 12.2021 | СРО |
| 336 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 124864,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124864,71 | 12.2021 | СРО |
| 337 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1920284,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1920284,24 | 12.2021 | СРО |
| 338 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1449501,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1449501,71 | 12.2021 | СРО |
| 339 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 301847,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301847,56 | 12.2021 | СРО |
| 340 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 374553,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374553,02 | 12.2021 | СРО |
| 341 | пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 32 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 166917,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166917,17 | 12.2021 | СРО |
| 342 | пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 60 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 264999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264999,60 | 12.2021 | СРО |
| 343 | пос. Ростоши, ул. Цветной Бульвар, д. 32 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 1907805,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1907805,60 | 12.2021 | СРО |
| 344 | пос. Ростоши, ул. Цветной Бульвар, д. 32 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 1048561,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1048561,20 | 12.2021 | СРО |
| 2022 год | | | | | | | | | | |
| Итого по 2022 году | | X | X | 1583709854,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1583709854,90 | X | X |
| 1. Муниципальное образование "город Оренбург" | | | | | | | | | | |
| Итого по муниципальному образованию "город Оренбург" | | X | X | 1583709854,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1583709854,90 | 12.2022 | X |
| 1 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1605031,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1605031,64 | 12.2022 | СРО |
| 2 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19 | ремонт ЛО | единиц | 4350839,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4350839,19 | 12.2022 | СРО |
| 3 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20 | ремонт ЛО | единиц | 4579097,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4579097,58 | 12.2022 | СРО |
| 4 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 682627,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682627,72 | 12.2022 | СРО |
| 5 | г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2521441,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2521441,93 | 12.2022 | СРО |
| 6 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 16 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2717444,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2717444,10 | 12.2022 | СРО |
| 7 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 17 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 412515,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412515,38 | 12.2022 | СРО |
| 8 | г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 4а | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1207430,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1207430,85 | 12.2022 | СРО |
| 9 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1850670,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1850670,82 | 12.2022 | СРО |
| 10 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2198775,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2198775,73 | 12.2022 | СРО |
| 11 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29/1 | ремонт ЛО | единиц | 4576342,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4576342,72 | 12.2022 | СРО |
| 12 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1873731,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1873731,84 | 12.2022 | СРО |
| 13 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 1873731,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1873731,84 | 12.2022 | СРО |
| 14 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 1873731,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1873731,84 | 12.2022 | СРО |
| 15 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 579110,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579110,10 | 12.2022 | СРО |
| 16 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43/1 | ремонт ЛО | единиц | 4348084,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4348084,33 | 12.2022 | СРО |
| 17 | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 499463,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499463,37 | 12.2022 | СРО |
| 18 | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 112264,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112264,93 | 12.2022 | СРО |
| 19 | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 6 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 119265,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119265,20 | 12.2022 | СРО |
| 20 | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 32 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3251258,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3251258,69 | 12.2022 | СРО |
| 21 | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1227356,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1227356,73 | 12.2022 | СРО |
| 22 | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3081826,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3081826,50 | 12.2022 | СРО |
| 23 | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 463056,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463056,35 | 12.2022 | СРО |
| 24 | г. Оренбург, пер. Таймырский, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6191607,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6191607,09 | 12.2022 | СРО |
| 25 | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 2785447,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2785447,42 | 12.2022 | СРО |
| 26 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 10 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5511506,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5511506,29 | 12.2022 | СРО |
| 27 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 12 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6554421,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6554421,96 | 12.2022 | СРО |
| 28 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 12а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5967727,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5967727,31 | 12.2022 | СРО |
| 29 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 14/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4504996,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4504996,65 | 12.2022 | СРО |
| 30 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 14/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6025890,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6025890,25 | 12.2022 | СРО |
| 31 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 16 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 4153483,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4153483,88 | 12.2022 | СРО |
| 32 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 8965941,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8965941,89 | 12.2022 | СРО |
| 33 | г. Оренбург, пр-д Знаменский, д. 11 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 805626,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805626,82 | 12.2022 | СРО |
| 34 | г. Оренбург, пр-д Знаменский, д. 11 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 6284478,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6284478,46 | 12.2022 | СРО |
| 35 | г. Оренбург, пр-д Знаменский, д. 9 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1133841,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133841,86 | 12.2022 | СРО |
| 36 | г. Оренбург, пр-д Знаменский, д. 9 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6176974,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6176974,17 | 12.2022 | СРО |
| 37 | г. Оренбург, пр-д Кривцова 1-й, д. 1/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4121811,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4121811,51 | 12.2022 | СРО |
| 38 | г. Оренбург, пр-д Кривцова 1-й, д. 1/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5754141,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5754141,39 | 12.2022 | СРО |
| 39 | г. Оренбург, пр-д Майский, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4181602,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4181602,27 | 12.2022 | СРО |
| 40 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 11 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 3977269,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3977269,94 | 12.2022 | СРО |
| 41 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 13 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 4012972,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4012972,95 | 12.2022 | СРО |
| 42 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 3 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 792016,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792016,42 | 12.2022 | СРО |
| 43 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 7 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1130484,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1130484,66 | 12.2022 | СРО |
| 44 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 2 | ремонт ЛО | единиц | 2174042,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2174042,17 | 12.2022 | СРО |
| 45 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 24 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 643059,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643059,22 | 12.2022 | СРО |
| 46 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 36 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3515931,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3515931,71 | 12.2022 | СРО |
| 47 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 48 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3060285,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3060285,49 | 12.2022 | СРО |
| 48 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 50 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2932092,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2932092,44 | 12.2022 | СРО |
| 49 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 59 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 485513,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485513,60 | 12.2022 | СРО |
| 50 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 61 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 2786642,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2786642,40 | 12.2022 | СРО |
| 51 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 61 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 2786642,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2786642,40 | 12.2022 | СРО |
| 52 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 1д | ремонт ВИСТС | пог. метров | 642597,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642597,06 | 12.2022 | СРО |
| 53 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 13а | ремонт ЛО | единиц | 2175419,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2175419,60 | 12.2022 | СРО |
| 54 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4548062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4548062,50 | 12.2022 | СС |
| 55 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 29 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2051918,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2051918,82 | 12.2022 | СРО |
| 56 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 31/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2889602,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2889602,09 | 12.2022 | СРО |
| 57 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2683420,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2683420,26 | 12.2022 | СРО |
| 58 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 39/3 | другие | - | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200000,00 | 12.2022 | СРО |
| 59 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 40/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2112080,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2112080,44 | 12.2022 | СРО |
| 60 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 42/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2114873,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2114873,46 | 12.2022 | СРО |
| 61 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 44/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 9867383,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9867383,42 | 12.2022 | СРО |
| 62 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 47 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3863268,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3863268,88 | 12.2022 | СРО |
| 63 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 51 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4088369,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4088369,63 | 12.2022 | СРО |
| 64 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 51/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2145987,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2145987,68 | 12.2022 | СРО |
| 65 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 52/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2312049,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2312049,21 | 12.2022 | СРО |
| 66 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 12 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 6046504,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6046504,31 | 12.2022 | СРО |
| 67 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 14 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5326285,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5326285,59 | 12.2022 | СРО |
| 68 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 18 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 6066469,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6066469,18 | 12.2022 | СРО |
| 69 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 20 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 4527747,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4527747,92 | 12.2022 | СРО |
| 70 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 21 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 1860865,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1860865,25 | 12.2022 | СРО |
| 71 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 21 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 1026824,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1026824,70 | 12.2022 | СРО |
| 72 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 21 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 4149560,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4149560,48 | 12.2022 | СРО |
| 73 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 21 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 1258814,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1258814,27 | 12.2022 | СРО |
| 74 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 27/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6830408,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6830408,22 | 12.2022 | СРО |
| 75 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 29/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6970567,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6970567,18 | 12.2022 | СРО |
| 76 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 29/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 4990173,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4990173,33 | 12.2022 | СРО |
| 77 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33 | ремонт СПД | пог. метров | 2516429,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2516429,74 | 12.2022 | СРО |
| 78 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 35/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5359349,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5359349,49 | 12.2022 | СРО |
| 79 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 48 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7053070,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7053070,15 | 12.2022 | СРО |
| 80 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 52 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6734654,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6734654,42 | 12.2022 | СРО |
| 81 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 52 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 1041613,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1041613,51 | 12.2022 | СРО |
| 82 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 8а | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 654345,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654345,35 | 12.2022 | СРО |
| 83 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 8б | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 5655446,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5655446,96 | 12.2022 | СРО |
| 84 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 10 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 5120867,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5120867,75 | 12.2022 | СРО |
| 85 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 115 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1699953,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1699953,35 | 12.2022 | СРО |
| 86 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 119 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4722202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4722202,00 | 12.2022 | СРО |
| 87 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 119 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1086602,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1086602,09 | 12.2022 | СРО |
| 88 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 12 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2901160,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2901160,05 | 12.2022 | СРО |
| 89 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 126 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2089485,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2089485,33 | 12.2022 | СРО |
| 90 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 137 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1512668,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1512668,07 | 12.2022 | СРО |
| 91 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 137 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 286068,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286068,81 | 12.2022 | СРО |
| 92 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 137 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2824421,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2824421,45 | 12.2022 | СРО |
| 93 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 172 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 2145846,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2145846,05 | 12.2022 | СРО |
| 94 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 18 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4614206,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4614206,08 | 12.2022 | СРО |
| 95 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3794597,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3794597,38 | 12.2022 | СРО |
| 96 | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5628366,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5628366,68 | 12.2022 | СРО |
| 97 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1421275,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1421275,24 | 12.2022 | СРО |
| 98 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 625074,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625074,91 | 12.2022 | СРО |
| 99 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 313734,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313734,31 | 12.2022 | СРО |
| 100 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2926934,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2926934,02 | 12.2022 | СРО |
| 101 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1143184,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1143184,38 | 12.2022 | СРО |
| 102 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 24 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3566665,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3566665,06 | 12.2022 | СРО |
| 103 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1714380,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1714380,87 | 12.2022 | СРО |
| 104 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2927637,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2927637,44 | 12.2022 | СРО |
| 105 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 298902,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298902,71 | 12.2022 | СРО |
| 106 | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 55/11, литеры АБ | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3178325,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3178325,36 | 12.2022 | СРО |
| 107 | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 55/11, литеры АБ | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2115524,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2115524,75 | 12.2022 | СРО |
| 108 | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 57/10, литера Б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2161577,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2161577,76 | 12.2022 | СРО |
| 109 | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 57/10, литера Б | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1459399,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1459399,29 | 12.2022 | СРО |
| 110 | г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная/пер. Матросский, д. 50/18/17, литеры БВ | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2860816,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2860816,63 | 12.2022 | СРО |
| 111 | г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная/пер. Матросский, д. 50/18/17, литеры БВ | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1931493,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1931493,67 | 12.2022 | СРО |
| 112 | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5967763,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5967763,60 | 12.2022 | СРО |
| 113 | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5235537,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5235537,98 | 12.2022 | СРО |
| 114 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 801918,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801918,30 | 12.2022 | СРО |
| 115 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 20б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2487517,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2487517,96 | 12.2022 | СРО |
| 116 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1072562,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1072562,56 | 12.2022 | СРО |
| 117 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2920603,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2920603,23 | 12.2022 | СРО |
| 118 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12б | ремонт ВИСТС | пог. метров | 952979,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952979,68 | 12.2022 | СРО |
| 119 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12б | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 952979,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952979,68 | 12.2022 | СРО |
| 120 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 8710222,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8710222,18 | 12.2022 | СРО |
| 121 | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4268815,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4268815,46 | 12.2022 | СРО |
| 122 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 23 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 2515725,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2515725,40 | 12.2022 | СРО |
| 123 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 23 | ремонт ЛО | единиц | 13729028,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13729028,15 | 12.2022 | СРО |
| 124 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 51а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5958470,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5958470,15 | 12.2022 | СРО |
| 125 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4717918,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4717918,10 | 12.2022 | СРО |
| 126 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 61 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4794554,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4794554,97 | 12.2022 | СРО |
| 127 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3639634,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3639634,70 | 12.2022 | СРО |
| 128 | г. Оренбург, ул. Братская, д. 7 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2489696,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2489696,51 | 12.2022 | СРО |
| 129 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3443538,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3443538,15 | 12.2022 | СРО |
| 130 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5627420,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5627420,24 | 12.2022 | СРО |
| 131 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 2818165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2818165,00 | 12.2022 | СРО |
| 132 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4356631,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4356631,32 | 12.2022 | СРО |
| 133 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 7 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1539789,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1539789,92 | 12.2022 | СРО |
| 134 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 9 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5669674,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5669674,55 | 12.2022 | СРО |
| 135 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7691131,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7691131,92 | 12.2022 | СРО |
| 136 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 2/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 4960345,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4960345,50 | 12.2022 | СРО |
| 137 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2106382,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2106382,68 | 12.2022 | СРО |
| 138 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5796787,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5796787,37 | 12.2022 | СРО |
| 139 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4092056,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4092056,27 | 12.2022 | СРО |
| 140 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1748729,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1748729,54 | 12.2022 | СРО |
| 141 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 1748729,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1748729,54 | 12.2022 | СРО |
| 142 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 1748729,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1748729,54 | 12.2022 | СРО |
| 143 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 14547703,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14547703,23 | 12.2022 | СРО |
| 144 | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 694610,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694610,02 | 12.2022 | СРО |
| 145 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3003921,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3003921,06 | 12.2022 | СРО |
| 146 | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 37 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5603956,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5603956,04 | 12.2022 | СРО |
| 147 | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 37 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 11739662,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11739662,12 | 12.2022 | СРО |
| 148 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44/3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7941599,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7941599,36 | 12.2022 | СРО |
| 149 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3439843,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3439843,58 | 12.2022 | СРО |
| 150 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 3439843,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3439843,58 | 12.2022 | СРО |
| 151 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 3439843,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3439843,58 | 12.2022 | СРО |
| 152 | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, к. А, литеры АА1 - А3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5337007,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5337007,66 | 12.2022 | СРО |
| 153 | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, к. А, литеры АА1 - А3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3552364,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3552364,99 | 12.2022 | СРО |
| 154 | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а | ремонт ЛО | единиц | 2288171,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2288171,36 | 12.2022 | СРО |
| 155 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 17 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 7865981,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7865981,60 | 12.2022 | СРО |
| 156 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 25 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 557344,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557344,89 | 12.2022 | СРО |
| 157 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 25 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 7432356,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7432356,83 | 12.2022 | СРО |
| 158 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 3117097,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3117097,72 | 12.2022 | СРО |
| 159 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 7 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2852013,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2852013,61 | 12.2022 | СРО |
| 160 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84 | другие | кв. метров | 8000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000000,00 | 12.2022 | СРО |
| 161 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 86 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1252598,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252598,66 | 12.2022 | СРО |
| 162 | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 90 | ремонт ЛО | единиц | 2288171,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2288171,36 | 12.2022 | СРО |
| 163 | г. Оренбург, ул. Гая, д. 14 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 507024,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507024,59 | 12.2022 | СРО |
| 164 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 270133,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270133,83 | 12.2022 | СРО |
| 165 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4287185,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4287185,96 | 12.2022 | СРО |
| 166 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3711314,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3711314,92 | 12.2022 | СРО |
| 167 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3664346,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3664346,86 | 12.2022 | СРО |
| 168 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 6 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 270517,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270517,18 | 12.2022 | СРО |
| 169 | г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28б | ремонт ВИСТС | пог. метров | 453104,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453104,48 | 12.2022 | СРО |
| 170 | г. Оренбург, ул. Даля, д. 1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3002665,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3002665,96 | 12.2022 | СРО |
| 171 | г. Оренбург, ул. Даля, д. 5 | ремонт ПП | кв. метров | 1723801,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1723801,45 | 12.2022 | СРО |
| 172 | г. Оренбург, ул. Даля, д. 5 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 857425,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857425,67 | 12.2022 | СРО |
| 173 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6125902,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6125902,06 | 12.2022 | СРО |
| 174 | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25 | ремонт и (или) переустройство крыши | пог. метров | 2979925,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2979925,05 | 12.2022 | СРО |
| 175 | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3236093,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3236093,57 | 12.2022 | СРО |
| 176 | г. Оренбург, ул. Западная, д. 5а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4620547,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4620547,85 | 12.2022 | СС |
| 177 | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3561196,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3561196,10 | 12.2022 | СРО |
| 178 | г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 964389,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964389,54 | 12.2022 | СРО |
| 179 | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 82 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3549477,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3549477,72 | 12.2022 | СРО |
| 180 | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 17 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 313080,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313080,30 | 12.2022 | СРО |
| 181 | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 34 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1191956,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1191956,64 | 12.2022 | СРО |
| 182 | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 35 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 190838,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190838,42 | 12.2022 | СРО |
| 183 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 7864020,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7864020,76 | 12.2022 | СРО |
| 184 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 6239842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6239842,50 | 12.2022 | СРО |
| 185 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 13061058,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13061058,74 | 12.2022 | СРО |
| 186 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 86 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5294993,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5294993,87 | 12.2022 | СРО |
| 187 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 90 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6954847,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6954847,88 | 12.2022 | СРО |
| 188 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 94 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7226922,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7226922,48 | 12.2022 | СРО |
| 189 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 96 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3465988,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3465988,94 | 12.2022 | СРО |
| 190 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 1576401,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1576401,74 | 12.2022 | СРО |
| 191 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1576401,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1576401,74 | 12.2022 | СРО |
| 192 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5472413,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5472413,98 | 12.2022 | СРО |
| 193 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а | ремонт фундамента | куб. метров | 1987841,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1987841,73 | 12.2022 | СРО |
| 194 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 9, литеры В1В2В3В4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3480994,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3480994,59 | 12.2022 | СРО |
| 195 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 9, литеры В1В2В3В4 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2316984,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2316984,37 | 12.2022 | СРО |
| 196 | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7 - 9/34, литеры ББ1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2114692,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2114692,37 | 12.2022 | СРО |
| 197 | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7 - 9/34, литеры ББ1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1427744,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1427744,40 | 12.2022 | СРО |
| 198 | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Комсомольская, д. 36/17, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3688586,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3688586,13 | 12.2022 | СРО |
| 199 | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Комсомольская, д. 36/17, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2490366,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2490366,10 | 12.2022 | СРО |
| 200 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 14, литеры АА1А2А4А5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1919875,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1919875,53 | 12.2022 | СРО |
| 201 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 14, литеры АА1А2А4А5 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1296212,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1296212,90 | 12.2022 | СРО |
| 202 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 20, литеры АА5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3568947,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3568947,57 | 12.2022 | СРО |
| 203 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 20, литеры АА5 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2409591,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2409591,57 | 12.2022 | СРО |
| 204 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 63 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3638388,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3638388,18 | 12.2022 | СРО |
| 205 | г. Оренбург, ул. Кобозева/пер. Рыбный, д. 31/9, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5352754,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5352754,13 | 12.2022 | СРО |
| 206 | г. Оренбург, ул. Кобозева/пер. Рыбный, д. 31/9, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2989916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2989916,63 | 12.2022 | СРО |
| 207 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 28 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1680806,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1680806,85 | 12.2022 | СРО |
| 208 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 5163830,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5163830,05 | 12.2022 | СРО |
| 209 | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А | ремонт ВИСВО | пог. метров | 5647469,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5647469,58 | 12.2022 | СРО |
| 210 | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3499515,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3499515,60 | 12.2022 | СРО |
| 211 | г. Оренбург, ул. Комсомольская/ул. Пролетарская, д. 3/16 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3183698,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3183698,19 | 12.2022 | СРО |
| 212 | г. Оренбург, ул. Комсомольская/ул. Пролетарская, д. 3/16 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2119100,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2119100,95 | 12.2022 | СРО |
| 213 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1705586,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1705586,52 | 12.2022 | СРО |
| 214 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 16 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 785337,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785337,30 | 12.2022 | СРО |
| 215 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 17 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2986995,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2986995,64 | 12.2022 | СРО |
| 216 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 4542008,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4542008,55 | 12.2022 | СРО |
| 217 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 2154871,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2154871,69 | 12.2022 | СРО |
| 218 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3590638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3590638,00 | 12.2022 | СРО |
| 219 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 3457881,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3457881,56 | 12.2022 | СРО |
| 220 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3457881,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3457881,56 | 12.2022 | СРО |
| 221 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2384858,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2384858,91 | 12.2022 | СРО |
| 222 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9 | ремонт ЛО | единиц | 2288171,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2288171,36 | 12.2022 | СРО |
| 223 | г. Оренбург, ул. Котова, д. 95 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5840392,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5840392,16 | 12.2022 | СРО |
| 224 | г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 4702084,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4702084,04 | 12.2022 | СРО |
| 225 | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 744806,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744806,51 | 12.2022 | СРО |
| 226 | г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 1а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1815485,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1815485,65 | 12.2022 | СРО |
| 227 | г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 4887293,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4887293,89 | 12.2022 | СРО |
| 228 | г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 582144,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582144,07 | 12.2022 | СРО |
| 229 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 4426269,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4426269,17 | 12.2022 | СРО |
| 230 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 4101552,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4101552,57 | 12.2022 | СРО |
| 231 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 6880572,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6880572,52 | 12.2022 | СРО |
| 232 | г. Оренбург, ул. Левашова, д. 3, литеры АА1А2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 3149404,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3149404,24 | 12.2022 | СРО |
| 233 | г. Оренбург, ул. Левашова, д. 3, литеры АА1А2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2126334,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2126334,94 | 12.2022 | СРО |
| 234 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4464398,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4464398,69 | 12.2022 | СРО |
| 235 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 8725144,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8725144,03 | 12.2022 | СРО |
| 236 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 4550921,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4550921,43 | 12.2022 | СРО |
| 237 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 798890,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798890,94 | 12.2022 | СРО |
| 238 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4161691,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4161691,03 | 12.2022 | СРО |
| 239 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 608067,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608067,25 | 12.2022 | СРО |
| 240 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 113 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1245289,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1245289,65 | 12.2022 | СРО |
| 241 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 120 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 5452312,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5452312,46 | 12.2022 | СС |
| 242 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3772445,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3772445,84 | 12.2022 | СРО |
| 243 | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 2215151,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2215151,85 | 12.2022 | СРО |
| 244 | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 10 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1296937,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1296937,36 | 12.2022 | СРО |
| 245 | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 692414,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692414,82 | 12.2022 | СРО |
| 246 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6149901,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6149901,33 | 12.2022 | СРО |
| 247 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а | ремонт ВИСВО | пог. метров | 3978173,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3978173,82 | 12.2022 | СРО |
| 248 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 2228585,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2228585,80 | 12.2022 | СРО |
| 249 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б | ремонт ВИСВО | пог. метров | 1227217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1227217,00 | 12.2022 | СРО |
| 250 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6129291,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6129291,04 | 12.2022 | СРО |
| 251 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 6284121,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6284121,95 | 12.2022 | СРО |
| 252 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 965426,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965426,84 | 12.2022 | СРО |
| 253 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1762634,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1762634,72 | 12.2022 | СРО |
| 254 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 12 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5604781,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5604781,50 | 12.2022 | СРО |
| 255 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 12 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1089692,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1089692,73 | 12.2022 | СРО |
| 256 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 4 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 4964724,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4964724,50 | 12.2022 | СРО |
| 257 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 6 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1064969,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1064969,07 | 12.2022 | СРО |
| 258 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 8 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 3633571,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3633571,99 | 12.2022 | СРО |
| 259 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 8 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5732770,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5732770,60 | 12.2022 | СРО |
| 260 | г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25а | ремонт ВИСТС | пог. метров | 2647044,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2647044,71 | 12.2022 | СРО |
| 261 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 14 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 10950187,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10950187,29 | 12.2022 | СРО |
| 262 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 16 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 7848690,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7848690,59 | 12.2022 | СРО |
| 263 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 18 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 5642326,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5642326,57 | 12.2022 | СРО |
| 264 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 25 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6954401,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6954401,34 | 12.2022 | СРО |
| 265 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 25 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 925628,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925628,63 | 12.2022 | СРО |
| 266 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 4 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 7117298,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7117298,87 | 12.2022 | СРО |
| 267 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6950034,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6950034,76 | 12.2022 | СРО |
| 268 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 8613416,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8613416,52 | 12.2022 | СРО |
| 269 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7846407,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7846407,76 | 12.2022 | СРО |
| 270 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 15 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1690332,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1690332,64 | 12.2022 | СРО |
| 271 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 15 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4664563,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4664563,05 | 12.2022 | СРО |
| 272 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3980339,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3980339,42 | 12.2022 | СРО |
| 273 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 3140052,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3140052,43 | 12.2022 | СРО |
| 274 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 3452797,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3452797,27 | 12.2022 | СРО |
| 275 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 7/1 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 3092264,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3092264,67 | 12.2022 | СРО |
| 276 | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 2108249,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2108249,85 | 12.2022 | СРО |
| 277 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 4177215,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4177215,49 | 12.2022 | СРО |
| 278 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3546122,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3546122,22 | 12.2022 | СРО |
| 279 | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47 | ремонт ЛО | единиц | 4348084,33 |  |  |  | 4348084,33 | 12.2022 | СРО |
| 280 | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3763354,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3763354,84 | 12.2022 | СРО |
| 281 | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 915911,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915911,03 | 12.2022 | СРО |
| 282 | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 915911,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915911,03 | 12.2022 | СРО |
| 283 | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 915911,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915911,03 | 12.2022 | СРО |
| 284 | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 994092,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994092,53 | 12.2022 | СРО |
| 285 | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4515400,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4515400,43 | 12.2022 | СРО |
| 286 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 2 | ремонт ЛО | единиц | 4350839,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4350839,19 | 12.2022 | СРО |
| 287 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1845938,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1845938,58 | 12.2022 | СС |
| 288 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2292533,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292533,48 | 12.2022 | СРО |
| 289 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3208174,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3208174,40 | 12.2022 | СРО |
| 290 | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1810937,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1810937,21 | 12.2022 | СРО |
| 291 | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 4178074,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4178074,70 | 12.2022 | СРО |
| 292 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 153 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5690701,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5690701,76 | 12.2022 | СРО |
| 293 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4702465,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4702465,02 | 12.2022 | СРО |
| 294 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216а | ремонт ВИСВО | пог. метров | 1067912,73 |  |  |  | 1067912,73 | 12.2022 | СРО |
| 295 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 259/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6647507,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6647507,35 | 12.2022 | СРО |
| 296 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4466145,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4466145,33 | 12.2022 | СРО |
| 297 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3976732,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3976732,24 | 12.2022 | СРО |
| 298 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6054954,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6054954,80 | 12.2022 | СРО |
| 299 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4733031,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4733031,13 | 12.2022 | СРО |
| 300 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4643952,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4643952,76 | 12.2022 | СРО |
| 301 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7632968,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7632968,98 | 12.2022 | СРО |
| 302 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4693557,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4693557,19 | 12.2022 | СРО |
| 303 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 7820347,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7820347,60 | 12.2022 | СРО |
| 304 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 933665,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933665,78 | 12.2022 | СРО |
| 305 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 50, литеры АА1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3065496,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3065496,01 | 12.2022 | СРО |
| 306 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская, д. 29/44, литеры АВ | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1286922,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1286922,88 | 12.2022 | СРО |
| 307 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская, д. 29/44, литеры АВ | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 868871,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868871,98 | 12.2022 | СРО |
| 308 | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 7992943,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7992943,52 | 12.2022 | СРО |
| 309 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2414250,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2414250,09 | 12.2022 | СРО |
| 310 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4700369,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4700369,06 | 12.2022 | СРО |
| 311 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2773132,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2773132,20 | 12.2022 | СРО |
| 312 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 1755628,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1755628,55 | 12.2022 | СРО |
| 313 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 1846135,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1846135,81 | 12.2022 | СРО |
| 314 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 7805699,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7805699,63 | 12.2022 | СРО |
| 315 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5680522,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5680522,31 | 12.2022 | СРО |
| 316 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 9 | ремонт ЛО | единиц | 1760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1760000,00 | 12.2022 | СС |
| 317 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 3024474,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3024474,15 | 12.2022 | СРО |
| 318 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 24 | ремонт ЛО | единиц | 3520000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3520000,00 | 12.2022 | СС |
| 319 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 3332922,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3332922,35 | 12.2022 | СРО |
| 320 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2065281,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2065281,38 | 12.2022 | СРО |
| 321 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7 | ремонт ЛО | единиц | 10870210,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10870210,83 | 12.2022 | СРО |
| 322 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 7891978,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7891978,01 | 12.2022 | СРО |
| 323 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 7891978,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7891978,01 | 12.2022 | СРО |
| 324 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 7891978,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7891978,01 | 12.2022 | СРО |
| 325 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4 | ремонт ЛО | единиц | 4480193,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4480193,38 | 12.2022 | СРО |
| 326 | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 11 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2835136,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2835136,94 | 12.2022 | СРО |
| 327 | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2885872,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2885872,14 | 12.2022 | СРО |
| 328 | г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5874350,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5874350,59 | 12.2022 | СРО |
| 329 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 13 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 4443621,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4443621,89 | 12.2022 | СРО |
| 330 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 13 | ремонт ЛО | единиц | 2175419,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2175419,60 | 12.2022 | СРО |
| 331 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 15 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3312049,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3312049,05 | 12.2022 | СРО |
| 332 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 15 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2204532,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2204532,55 | 12.2022 | СРО |
| 333 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4700922,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4700922,82 | 12.2022 | СРО |
| 334 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2625819,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2625819,72 | 12.2022 | СРО |
| 335 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5060352,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5060352,23 | 12.2022 | СРО |
| 336 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2826588,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2826588,13 | 12.2022 | СРО |
| 337 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литеры ББ1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1637754,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1637754,87 | 12.2022 | СРО |
| 338 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литеры ББ1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 1105737,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1105737,83 | 12.2022 | СРО |
| 339 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3312049,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3312049,05 | 12.2022 | СРО |
| 340 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 8 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2204532,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2204532,55 | 12.2022 | СРО |
| 341 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1 | ОДПУ ТЭ | единиц | 611744,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611744,04 | 12.2022 | СРО |
| 342 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького, д. 14/46, литера А1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2798911,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2798911,43 | 12.2022 | СРО |
| 343 | г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3189875,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3189875,10 | 12.2022 | СРО |
| 344 | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1695965,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1695965,82 | 12.2022 | СРО |
| 345 | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3468779,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3468779,60 | 12.2022 | СРО |
| 346 | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 582738,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582738,20 | 12.2022 | СРО |
| 347 | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7848853,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7848853,05 | 12.2022 | СРО |
| 348 | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 3 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1176401,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1176401,06 | 12.2022 | СРО |
| 349 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11 | ремонт СПД | пог. метров | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 12.2022 | СРО |
| 350 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 13 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 3767345,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3767345,29 | 12.2022 | СРО |
| 351 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 13/1 | ремонт СПД | пог. метров | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 12.2022 | СРО |
| 352 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 15 | ремонт СПД | пог. метров | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500000,00 | 12.2022 | СРО |
| 353 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 17 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 8347078,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8347078,13 | 12.2022 | СРО |
| 354 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 17 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 2172950,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2172950,27 | 12.2022 | СРО |
| 355 | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9б | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 153723,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153723,27 | 12.2022 | СРО |
| 356 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/6 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 643248,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643248,05 | 12.2022 | СРО |
| 357 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 4498122,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4498122,01 | 12.2022 | СРО |
| 358 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2131128,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2131128,82 | 12.2022 | СРО |
| 359 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 3443645,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3443645,55 | 12.2022 | СРО |
| 360 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1972943,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1972943,59 | 12.2022 | СРО |
| 361 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 10 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5386817,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5386817,64 | 12.2022 | СРО |
| 362 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 12 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1088750,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1088750,89 | 12.2022 | СС |
| 363 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5134339,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5134339,20 | 12.2022 | СРО |
| 364 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7201908,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7201908,15 | 12.2022 | СРО |
| 365 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 91 | ремонт ЛО | единиц | 10877097,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10877097,99 | 12.2022 | СРО |
| 366 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93 | ремонт ЛО | единиц | 4348084,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4348084,33 | 12.2022 | СРО |
| 367 | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2801291,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2801291,64 | 12.2022 | СРО |
| 368 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 11 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7667727,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7667727,02 | 12.2022 | СРО |
| 369 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 5566699,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5566699,95 | 12.2022 | СРО |
| 370 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 15а | ремонт ВИСВО | пог. метров | 5866749,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5866749,47 | 12.2022 | СРО |
| 371 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 15а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7338014,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7338014,55 | 12.2022 | СРО |
| 372 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 17 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 6068907,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6068907,94 | 12.2022 | СРО |
| 373 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 19 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 4953340,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4953340,48 | 12.2022 | СРО |
| 374 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 19 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7657421,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7657421,87 | 12.2022 | СРО |
| 375 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 21 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 4950063,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4950063,94 | 12.2022 | СРО |
| 376 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 21 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 4950063,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4950063,94 | 12.2022 | СРО |
| 377 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1740479,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1740479,68 | 12.2022 | СРО |
| 378 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3467508,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3467508,06 | 12.2022 | СРО |
| 379 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 5238964,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5238964,55 | 12.2022 | СРО |
| 380 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 8098971,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8098971,16 | 12.2022 | СРО |
| 381 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1838712,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1838712,02 | 12.2022 | СРО |
| 382 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | 744941,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744941,75 | 12.2022 | СРО |
| 383 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 312348,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312348,21 | 12.2022 | СРО |
| 384 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1724558,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1724558,89 | 12.2022 | СРО |
| 385 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4438373,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4438373,83 | 12.2022 | СРО |
| 386 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 49 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 8038266,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8038266,83 | 12.2022 | СРО |
| 387 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7677508,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7677508,17 | 12.2022 | СРО |
| 388 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8г | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2942358,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2942358,83 | 12.2022 | СРО |
| 389 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7682049,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7682049,42 | 12.2022 | СРО |
| 390 | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4910763,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4910763,42 | 12.2022 | СРО |
| 391 | г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3970645,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3970645,52 | 12.2022 | СРО |
| 392 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 11 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 8038266,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8038266,83 | 12.2022 | СРО |
| 393 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16 | ремонт ВИСВО | пог. метров | 1724518,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1724518,28 | 12.2022 | СРО |
| 394 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4477953,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4477953,24 | 12.2022 | СРО |
| 395 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 19 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1577187,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1577187,08 | 12.2022 | СРО |
| 396 | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 5а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3354482,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3354482,70 | 12.2022 | СРО |
| 397 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 5814090,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5814090,71 | 12.2022 | СРО |
| 398 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1 | ремонт ЛО | единиц | 13052517,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13052517,58 | 12.2022 | СРО |
| 399 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | ремонт ЛО | единиц | 2974323,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2974323,95 | 12.2022 | СРО |
| 400 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28 | ремонт ЛО | единиц | 5948647,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5948647,90 | 12.2022 | СРО |
| 401 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 3093642,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3093642,88 | 12.2022 | СРО |
| 402 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2258771,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2258771,68 | 12.2022 | СРО |
| 403 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 9348681,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9348681,77 | 12.2022 | СРО |
| 404 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 3054658,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3054658,08 | 12.2022 | СРО |
| 405 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37 | ремонт ПП | кв. метров | 4008753,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4008753,71 | 12.2022 | СРО |
| 406 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37 | ремонт фундамента | куб. метров | 23328991,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23328991,68 | 12.2022 | СРО |
| 407 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт ЛО | единиц | 13052517,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13052517,58 | 12.2022 | СРО |
| 408 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 9134577,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9134577,90 | 12.2022 | СРО |
| 409 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6 | ремонт ЛО | единиц | 5948647,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5948647,90 | 12.2022 | СРО |
| 410 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4460381,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4460381,43 | 12.2022 | СРО |
| 411 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 16 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4441867,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4441867,10 | 12.2022 | СРО |
| 412 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 259 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | 1141298,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1141298,17 | 12.2022 | СРО |
| 413 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 36 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 6562204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6562204,10 | 12.2022 | СС |
| 414 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 16 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 7500923,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7500923,39 | 12.2022 | СРО |
| 415 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 4778268,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4778268,98 | 12.2022 | СРО |
| 416 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1487117,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1487117,67 | 12.2022 | СРО |
| 417 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 1487117,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1487117,67 | 12.2022 | СРО |
| 418 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 76 | ремонт ЛО | единиц | 2175419,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2175419,60 | 12.2022 | СРО |
| 419 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 1017402,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1017402,24 | 12.2022 | СРО |
| 420 | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | 816043,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816043,44 | 12.2022 | СРО |
| 421 | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а | ремонт ВИСТС | пог. метров | 383479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383479,52 | 12.2022 | СРО |
| 422 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 11а | ремонт ВИСТС | пог. метров | 985792,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985792,98 | 12.2022 | СРО |
| 423 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2187461,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2187461,61 | 12.2022 | СРО |

Приложение 3

к краткосрочному плану

реализации региональной программы

"Проведение капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Оренбургской области,

в 2014 - 2043 годах"

на 2020 - 2022 годы

Перечень и планируемые показатели

выполнения краткосрочного плана реализации

региональной программы "Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Оренбургской области,

в 2014 - 2043 годах" на 2020 - 2022 годы

(проектные работы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома  (далее - МКД) | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Количество работ (услуг) по капитальному ремонту МКД | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта МКД |
| кв. метров | человек | штук | единиц | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по МО | | 3905237,63 | 121564,00 | 953,00 | 733,00 | 120036597,46 |
| 2020 год | | | | | | |
| Итого по 2020 году | | 1912681,73 | 57346,00 | 509,00 | 367,00 | 49049685,69 |
| 1. Муниципальное образование "город Оренбург" | | | | | | |
| Итого по муниципальному образованию "город Оренбург" | | 1912681,73 | 57346 | 509 | 367 | 49049685,69 |
| 1 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19 | 4248,80 | 154 | 1 | 1 | 118885,24 |
| 2 | г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 6 | 649,20 | 28 | 1 | 1 | 54786,82 |
| 3 | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 67 | 5135,70 | 172 | 2 | 1 | 138377,50 |
| 4 | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 128 | 3470,00 | 123 | 2 | 1 | 148827,66 |
| 5 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 16 | 743,20 | 30 | 2 | 1 | 82636,90 |
| 6 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29 | 4652,10 | 177 | 1 | 1 | 101683,14 |
| 7 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | 4932,40 | 141 | 4 | 1 | 357788,78 |
| 8 | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 38 | 220,00 | 8 | 2 | 1 | 95474,46 |
| 9 | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 39 | 228,30 | 10 | 2 | 1 | 125841,93 |
| 10 | г. Оренбург, пер. Дмитриевский/пер. Южный, д. 24/19, литера А | 183,40 | 6 | 2 | 1 | 509386,15 |
| 11 | г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 35, литера А | 233,90 | 5 | 2 | 1 | 77514,67 |
| 12 | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10 | 708,80 | 26 | 2 | 1 | 88271,61 |
| 13 | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 6 | 732,80 | 26 | 1 | 1 | 43179,22 |
| 14 | г. Оренбург, пер. Каширина, д. 14 | 693,40 | 24 | 2 | 1 | 580833,87 |
| 15 | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 32 | 465,40 | 17 | 1 | 1 | 83094,46 |
| 16 | г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20 | 4248,50 | 115 | 2 | 1 | 167063,79 |
| 17 | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 5 | 1688,50 | 54 | 1 | 1 | 42159,14 |
| 18 | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д | 5630,80 | 225 | 1 | 1 | 129282,73 |
| 19 | г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а | 873,50 | 36 | 2 | 1 | 83761,53 |
| 20 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 10 | 4710,30 | 109 | 1 | 1 | 173772,43 |
| 21 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 12 | 4837,70 | 103 | 1 | 1 | 176150,02 |
| 22 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 12а | 4993,40 | 108 | 1 | 1 | 179055,78 |
| 23 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 16 | 5257,20 | 148 | 1 | 1 | 62553,45 |
| 24 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 3 | 3318,50 | 81 | 2 | 1 | 112601,94 |
| 25 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 8а | 5229,50 | 144 | 2 | 1 | 268406,12 |
| 26 | г. Оренбург, пр-д Газовиков, д. 14 | 5171,00 | 177 | 1 | 1 | 24692,88 |
| 27 | г. Оренбург, пр-д Газовиков, д. 34 | 4693,40 | 142 | 1 | 1 | 24425,34 |
| 28 | г. Оренбург, пр-д Кривцова 1-й, д. 1/1 | 2233,90 | 75 | 1 | 1 | 127557,03 |
| 29 | г. Оренбург, пр-д Кривцова 1-й, д. 1/2 | 4136,60 | 98 | 1 | 1 | 119467,31 |
| 30 | г. Оренбург, пр-д Майский, д. 3 | 2327,90 | 82 | 1 | 1 | 119458,61 |
| 31 | г. Оренбург, пр-д Мясокомбината, д. 2 | 959,20 | 27 | 1 | 1 | 47357,84 |
| 32 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 3 | 4420,50 | 167 | 1 | 1 | 39836,42 |
| 33 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 5 | 4570,90 | 151 | 1 | 1 | 58896,41 |
| 34 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 48 | 1539,80 | 45 | 1 | 1 | 109405,08 |
| 35 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 50 | 1525,60 | 47 | 1 | 1 | 109033,39 |
| 36 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 8 | 1270,60 | 48 | 3 | 1 | 212662,87 |
| 37 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 13а | 7439,40 | 149 | 2 | 1 | 160674,05 |
| 38 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/1 | 9867,18 | 40 | 1 | 1 | 27353,38 |
| 39 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/3 | 14728,74 | 66 | 2 | 1 | 167602,79 |
| 40 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/5 | 6397,50 | 20 | 2 | 1 | 98719,15 |
| 41 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23а | 18220,10 | 77 | 1 | 1 | 39456,58 |
| 42 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/3 | 14634,80 | 66 | 1 | 1 | 37447,39 |
| 43 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/4 | 9647,50 | 40 | 1 | 1 | 27202,08 |
| 44 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/5 | 4911,50 | 18 | 1 | 1 | 24547,52 |
| 45 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25б | 6447,73 | 223 | 1 | 1 | 40056,39 |
| 46 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 27 | 2729,80 | 80 | 1 | 1 | 20197,50 |
| 47 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 27/2 | 12339,10 | 252 | 1 | 1 | 36160,60 |
| 48 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 31/1 | 10333,00 | 209 | 1 | 1 | 27586,09 |
| 49 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 31/3 | 7626,40 | 151 | 1 | 1 | 26069,12 |
| 50 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 33/1 | 5460,20 | 101 | 1 | 1 | 24854,90 |
| 51 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/6 | 6784,90 | 225 | 2 | 1 | 127334,88 |
| 52 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 40/1 | 4868,60 | 157 | 1 | 1 | 81876,62 |
| 53 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 43 | 5843,40 | 170 | 1 | 1 | 29555,70 |
| 54 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 43/1 | 7634,00 | 151 | 1 | 1 | 26073,38 |
| 55 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 44/2 | 14192,20 | 456 | 1 | 1 | 95872,92 |
| 56 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 49 | 4069,40 | 156 | 1 | 1 | 55792,08 |
| 57 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 51 | 4099,10 | 117 | 2 | 1 | 120137,52 |
| 58 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 52/1 | 4798,70 | 96 | 2 | 1 | 93201,62 |
| 59 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 54/1 | 11663,80 | 302 | 1 | 1 | 28331,57 |
| 60 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 11 | 3828,20 | 116 | 1 | 1 | 23939,91 |
| 61 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 31/1 | 6827,40 | 190 | 2 | 1 | 146268,80 |
| 62 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 32/1 | 4782,30 | 187 | 1 | 1 | 58309,79 |
| 63 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33 | 4333,90 | 130 | 2 | 1 | 159244,44 |
| 64 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33/1 | 6739,80 | 186 | 2 | 1 | 145156,14 |
| 65 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 35/1 | 6915,70 | 190 | 1 | 1 | 57721,73 |
| 66 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 6 | 7061,50 | 451 | 1 | 1 | 75258,83 |
| 67 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 7/1 | 9325,30 | 320 | 1 | 1 | 27021,57 |
| 68 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 46 | 3215,80 | 94 | 1 | 1 | 72762,46 |
| 69 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 48 | 3791,60 | 112 | 1 | 1 | 168712,60 |
| 70 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 52 | 4599,20 | 71 | 2 | 1 | 220775,07 |
| 71 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 8а | 914,80 | 19 | 1 | 1 | 43919,07 |
| 72 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 10 | 3435,00 | 104 | 2 | 1 | 200749,17 |
| 73 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 10а | 2122,20 | 54 | 1 | 1 | 49045,48 |
| 74 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 117 | 3519,30 | 116 | 2 | 1 | 120039,65 |
| 75 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 12 | 2080,80 | 44 | 1 | 1 | 112929,17 |
| 76 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 121 | 5665,60 | 187 | 2 | 1 | 153220,02 |
| 77 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 126 | 4101,80 | 89 | 1 | 1 | 66702,56 |
| 78 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 137 | 1697,30 | 52 | 3 | 1 | 155604,64 |
| 79 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 18 | 2813,90 | 62 | 1 | 1 | 128370,51 |
| 80 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 2 | 3079,60 | 66 | 1 | 1 | 133966,98 |
| 81 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 20 | 4442,20 | 115 | 2 | 1 | 115332,71 |
| 82 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 22 | 5278,20 | 168 | 3 | 1 | 246979,03 |
| 83 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 3 | 2773,70 | 51 | 1 | 1 | 45211,52 |
| 84 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 9 | 6833,20 | 95 | 2 | 1 | 138262,04 |
| 85 | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 4 | 5639,20 | 150 | 1 | 1 | 49056,40 |
| 86 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 3197,40 | 110 | 1 | 1 | 51720,54 |
| 87 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 | 1701,10 | 53 | 3 | 1 | 212923,99 |
| 88 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23а | 3223,80 | 99 | 1 | 1 | 49451,48 |
| 89 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 24 | 4828,10 | 150 | 1 | 1 | 40841,88 |
| 90 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25а | 3477,40 | 64 | 1 | 1 | 25624,15 |
| 91 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 26 | 4527,30 | 150 | 1 | 1 | 51574,66 |
| 92 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4 | 1695,10 | 53 | 2 | 1 | 110470,58 |
| 93 | г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 16, литера А | 200,80 | 9 | 2 | 1 | 81820,75 |
| 94 | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Ивановский, д. 25/36, литеры А2А3 | 352,00 | 8 | 2 | 1 | 83242,58 |
| 95 | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 55/11, литеры АБ | 629,10 | 23 | 2 | 1 | 166665,00 |
| 96 | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 57/10, литера Б | 471,70 | 11 | 2 | 1 | 582251,92 |
| 97 | г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная, д. 51/17 | 4065,80 | 121 | 1 | 1 | 95684,50 |
| 98 | г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная/пер. Матросский, д. 50/18/17, литеры БВ | 424,50 | 18 | 2 | 1 | 153518,66 |
| 99 | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242 | 735,70 | 29 | 2 | 1 | 88992,18 |
| 100 | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/1 | 4123,90 | 128 | 1 | 1 | 108100,20 |
| 101 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16 | 1451,70 | 67 | 2 | 1 | 460613,82 |
| 102 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12а | 14225,90 | 61 | 1 | 1 | 37218,33 |
| 103 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1 | 17199,90 | 559 | 2 | 1 | 262576,99 |
| 104 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/2 | 18559,80 | 93 | 1 | 1 | 39646,86 |
| 105 | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2/1 | 5729,30 | 175 | 2 | 1 | 77596,93 |
| 106 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21 | 6290,30 | 206 | 1 | 1 | 25319,91 |
| 107 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53 | 6163,50 | 227 | 1 | 1 | 55380,00 |
| 108 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 61 | 5982,50 | 188 | 1 | 1 | 43689,51 |
| 109 | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2 | 7447,50 | 229 | 2 | 1 | 157636,41 |
| 110 | г. Оренбург, ул. Березка, д. 8 | 5880,20 | 187 | 1 | 1 | 43437,18 |
| 111 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1а | 3113,70 | 97 | 2 | 1 | 563210,78 |
| 112 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | 3166,40 | 51 | 2 | 1 | 649207,26 |
| 113 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3 | 1756,70 | 99 | 2 | 1 | 630786,67 |
| 114 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | 1915,90 | 106 | 2 | 1 | 616994,87 |
| 115 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | 4530,50 | 138 | 2 | 1 | 712296,48 |
| 116 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | 3755,70 | 135 | 3 | 1 | 249636,52 |
| 117 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13а | 766,80 | 32 | 1 | 1 | 91585,31 |
| 118 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 7 | 1244,70 | 46 | 1 | 1 | 42200,23 |
| 119 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 9 | 3256,50 | 128 | 1 | 1 | 114744,16 |
| 120 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16 | 9284,00 | 398 | 1 | 1 | 26998,44 |
| 121 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 22 | 12093,20 | 413 | 1 | 1 | 20229,00 |
| 122 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28 | 16959,80 | 577 | 1 | 1 | 38750,57 |
| 123 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 9773,10 | 356 | 1 | 1 | 58043,17 |
| 124 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32 | 7491,00 | 261 | 1 | 1 | 53434,94 |
| 125 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 13999,60 | 652 | 1 | 1 | 147187,07 |
| 126 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7 | 10492,90 | 409 | 1 | 1 | 121657,23 |
| 127 | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55 | 482,50 | 12 | 2 | 1 | 67303,89 |
| 128 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1 | 5066,00 | 221 | 1 | 1 | 70082,34 |
| 129 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14/2 | 3513,50 | 139 | 1 | 1 | 53372,04 |
| 130 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2 | 4462,50 | 171 | 1 | 1 | 24296,00 |
| 131 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1 | 4409,40 | 170 | 1 | 1 | 24266,25 |
| 132 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22 | 4697,60 | 187 | 1 | 1 | 18000,00 |
| 133 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22/1 | 4356,00 | 201 | 1 | 1 | 18000,00 |
| 134 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/1 | 4411,00 | 130 | 1 | 1 | 15000,00 |
| 135 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/2 | 4762,60 | 198 | 1 | 1 | 20000,00 |
| 136 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/3 | 4675,80 | 171 | 1 | 1 | 20000,00 |
| 137 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28 | 4989,30 | 165 | 1 | 1 | 25000,00 |
| 138 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38/1 | 7371,60 | 256 | 1 | 1 | 25926,40 |
| 139 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46 | 4969,00 | 158 | 1 | 1 | 24579,72 |
| 140 | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 37 | 3267,50 | 63 | 2 | 1 | 742220,40 |
| 141 | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, литеры А5А6 | 1784,70 | 63 | 2 | 1 | 166665,00 |
| 142 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 25 | 2008,00 | 52 | 3 | 1 | 177208,74 |
| 143 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29 | 7955,60 | 262 | 1 | 1 | 112326,81 |
| 144 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 7 | 1639,20 | 67 | 1 | 1 | 90517,56 |
| 145 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 86 | 4843,00 | 117 | 1 | 1 | 90618,86 |
| 146 | г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28б | 285,80 | 12 | 1 | 1 | 39209,23 |
| 147 | г. Оренбург, ул. Даля, д. 5 | 4583,30 | 144 | 2 | 1 | 146495,40 |
| 148 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20 | 7394,20 | 244 | 1 | 1 | 25939,07 |
| 149 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3 | 2439,90 | 100 | 1 | 1 | 23162,21 |
| 150 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А | 12073,50 | 437 | 1 | 1 | 62688,28 |
| 151 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18 | 9634,00 | 257 | 1 | 1 | 92549,00 |
| 152 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3 | 4979,30 | 180 | 1 | 1 | 15000,00 |
| 153 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9 | 5235,20 | 153 | 1 | 1 | 10000,00 |
| 154 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9/1 | 8307,30 | 210 | 1 | 1 | 18000,00 |
| 155 | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/1 | 7392,30 | 189 | 1 | 1 | 59205,48 |
| 156 | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 2 | 33717,30 | 1070 | 1 | 1 | 48141,64 |
| 157 | г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4 | 4429,30 | 169 | 1 | 1 | 58670,26 |
| 158 | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 17 | 1201,60 | 31 | 1 | 1 | 57833,51 |
| 159 | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 34 | 427,50 | 18 | 1 | 1 | 35913,58 |
| 160 | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 35 | 331,30 | 14 | 1 | 1 | 44113,83 |
| 161 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а | 4858,40 | 110 | 2 | 1 | 170624,94 |
| 162 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82 | 7472,10 | 248 | 1 | 1 | 107093,52 |
| 163 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 86 | 5731,90 | 201 | 1 | 1 | 54036,39 |
| 164 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 88 | 7453,50 | 246 | 1 | 1 | 67743,28 |
| 165 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 90 | 7477,50 | 258 | 1 | 1 | 59470,76 |
| 166 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 94 | 7531,90 | 247 | 1 | 1 | 59640,10 |
| 167 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 96 | 3553,10 | 115 | 1 | 1 | 47253,47 |
| 168 | г. Оренбург, ул. Кима, д. 6 | 15334,80 | 474 | 1 | 1 | 37839,53 |
| 169 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 9, литеры В1В2В3В4 | 1200,00 | 60 | 2 | 1 | 652626,43 |
| 170 | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 5/35, литеры АА1А2Б | 469,10 | 13 | 2 | 1 | 576030,08 |
| 171 | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7 - 9/34, литеры ББ1 | 295,90 | 12 | 2 | 1 | 145061,58 |
| 172 | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Комсомольская, д. 36/17, литера А | 827,20 | 31 | 2 | 1 | 647907,58 |
| 173 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 14, литеры АА1А2А4А5 | 266,70 | 10 | 2 | 1 | 111425,65 |
| 174 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 20, литеры АА5 | 549,30 | 19 | 2 | 1 | 601781,76 |
| 175 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 63 | 1576,30 | 50 | 1 | 1 | 91967,04 |
| 176 | г. Оренбург, ул. Кобозева/пер. Рыбный, д. 31/9, литера А | 1897,90 | 51 | 2 | 1 | 717096,83 |
| 177 | г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Володарского, д. 50/2, литера А | 592,30 | 22 | 2 | 1 | 638524,04 |
| 178 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1 | 837,40 | 23 | 1 | 1 | 75195,63 |
| 179 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23 | 3523,80 | 143 | 1 | 1 | 64638,33 |
| 180 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 28 | 536,80 | 16 | 1 | 1 | 53908,00 |
| 181 | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 10, литера А | 209,90 | 9 | 1 | 1 | 21054,57 |
| 182 | г. Оренбург, ул. Комсомольская/ул. Пролетарская, д. 3/16 | 762,60 | 7 | 2 | 1 | 589037,19 |
| 183 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11 | 10948,50 | 295 | 1 | 1 | 27930,87 |
| 184 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2 | 10989,50 | 257 | 1 | 1 | 27953,82 |
| 185 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1 | 22204,70 | 660 | 1 | 1 | 41689,44 |
| 186 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15 | 11082,30 | 367 | 1 | 1 | 28005,82 |
| 187 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15/2 | 8066,90 | 246 | 1 | 1 | 26315,12 |
| 188 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 17 | 3762,20 | 147 | 1 | 1 | 47904,41 |
| 189 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3 | 9963,00 | 231 | 1 | 1 | 27378,80 |
| 190 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 | 9714,00 | 268 | 1 | 1 | 27239,32 |
| 191 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30 | 5790,90 | 234 | 1 | 1 | 20000,00 |
| 192 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30/1 | 4841,81 | 181 | 1 | 1 | 10000,00 |
| 193 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2 | 5650,00 | 201 | 1 | 1 | 24961,22 |
| 194 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7 | 9383,40 | 152 | 1 | 1 | 27054,11 |
| 195 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2 | 9528,20 | 355 | 1 | 1 | 27135,23 |
| 196 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9 | 5946,40 | 142 | 1 | 1 | 63179,39 |
| 197 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1 | 20327,20 | 352 | 1 | 1 | 40637,69 |
| 198 | г. Оренбург, ул. Космическая, д. 5/1 | 13646,50 | 468 | 1 | 1 | 36893,74 |
| 199 | г. Оренбург, ул. Котова, д. 95 | 3388,70 | 110 | 1 | 1 | 120344,79 |
| 200 | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 4 | 254,20 | 12 | 2 | 1 | 518739,85 |
| 201 | г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4 | 3574,70 | 117 | 1 | 1 | 65697,63 |
| 202 | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3 | 4443,50 | 146 | 2 | 1 | 126766,68 |
| 203 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/1 | 3917,60 | 236 | 1 | 1 | 77155,51 |
| 204 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/2 | 3790,00 | 155 | 1 | 1 | 76495,71 |
| 205 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 6 | 7517,50 | 321 | 1 | 1 | 74290,93 |
| 206 | г. Оренбург, ул. Левашова, д. 3, литеры АА1А2 | 584,50 | 17 | 2 | 1 | 576022,92 |
| 207 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а | 910,60 | 30 | 1 | 1 | 99580,16 |
| 208 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 3 | 3830,90 | 107 | 1 | 1 | 65939,71 |
| 209 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 4 | 3596,20 | 137 | 1 | 1 | 152980,67 |
| 210 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а | 4075,90 | 174 | 4 | 1 | 241621,42 |
| 211 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 60 | 10151,10 | 264 | 1 | 1 | 83621,00 |
| 212 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 8 | 1064,70 | 34 | 1 | 1 | 59616,01 |
| 213 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83 | 3498,40 | 127 | 1 | 1 | 150507,73 |
| 214 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87 | 2365,90 | 84 | 1 | 1 | 23120,75 |
| 215 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87/1 | 5249,70 | 186 | 1 | 1 | 33534,69 |
| 216 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 91 | 3549,00 | 116 | 2 | 1 | 290000,00 |
| 217 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 93 | 2752,20 | 80 | 2 | 1 | 290000,00 |
| 218 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 94 | 3501,20 | 126 | 1 | 1 | 23756,73 |
| 219 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 113 | 629,00 | 27 | 1 | 1 | 49220,74 |
| 220 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 114 | 3940,00 | 168 | 1 | 1 | 91955,55 |
| 221 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116 | 2795,30 | 115 | 1 | 1 | 82716,84 |
| 222 | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42 | 3422,60 | 109 | 2 | 1 | 78251,83 |
| 223 | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 10 | 459,80 | 18 | 1 | 1 | 68858,48 |
| 224 | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16 | 871,10 | 22 | 1 | 1 | 29318,70 |
| 225 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а | 5221,20 | 150 | 1 | 1 | 156053,36 |
| 226 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38а | 5420,70 | 184 | 2 | 1 | 216626,19 |
| 227 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | 5299,60 | 156 | 2 | 1 | 214026,11 |
| 228 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б | 5304,90 | 146 | 2 | 1 | 219569,44 |
| 229 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24 | 13992,10 | 481 | 2 | 1 | 253823,53 |
| 230 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 10 | 3857,20 | 119 | 1 | 1 | 94777,35 |
| 231 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 12 | 4025,20 | 134 | 1 | 1 | 25750,32 |
| 232 | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 21 | 4547,20 | 112 | 1 | 1 | 68975,30 |
| 233 | г. Оренбург, ул. Набережная/пер. Дмитриевский, д. 20/1, литеры А3А4А5 | 273,20 | 11 | 2 | 1 | 90538,78 |
| 234 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12 | 5373,10 | 188 | 1 | 1 | 108383,58 |
| 235 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/1 | 5387,80 | 189 | 2 | 1 | 181053,09 |
| 236 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/2 | 5379,30 | 188 | 1 | 1 | 108439,19 |
| 237 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 6 | 4896,70 | 172 | 3 | 1 | 243989,80 |
| 238 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 | 3881,10 | 133 | 3 | 1 | 224948,00 |
| 239 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2 | 5786,10 | 166 | 1 | 1 | 25037,45 |
| 240 | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90 | 4369,90 | 187 | 2 | 1 | 292863,31 |
| 241 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54 | 3666,70 | 139 | 3 | 1 | 220084,66 |
| 242 | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 144 | 7609,70 | 214 | 1 | 1 | 18000,00 |
| 243 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1 | 3365,20 | 95 | 1 | 1 | 60449,93 |
| 244 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3 | 4112,40 | 169 | 1 | 1 | 76403,41 |
| 245 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5 | 4190,60 | 134 | 1 | 1 | 64006,43 |
| 246 | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47 | 4578,10 | 152 | 1 | 1 | 98668,93 |
| 247 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4 | 5692,80 | 189 | 3 | 1 | 324722,63 |
| 248 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4а | 5352,30 | 178 | 1 | 1 | 72387,31 |
| 249 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1/1 | 13033,80 | 467 | 1 | 1 | 29099,78 |
| 250 | г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2 | 5414,30 | 137 | 1 | 1 | 85899,72 |
| 251 | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 12, литеры АА3 | 198,70 | 2 | 2 | 1 | 65849,38 |
| 252 | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30 | 6093,30 | 184 | 1 | 1 | 88129,21 |
| 253 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216а | 1653,50 | 32 | 1 | 1 | 57038,21 |
| 254 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6 | 901,20 | 31 | 1 | 1 | 651961,85 |
| 255 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 50, литеры АА1 | 612,50 | 22 | 1 | 1 | 625782,20 |
| 256 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Комсомольская, д. 34/21, литеры АА1А2 | 491,00 | 20 | 2 | 1 | 132372,89 |
| 257 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Правды/пер. Дмитриевский, д. 8/9 - 11/29, литеры А2А3А4А6А8 | 558,60 | 13 | 2 | 1 | 137158,73 |
| 258 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Правды/пер. Дмитриевский, д. 8/9 - 11/29, литеры АА1 | 634,50 | 14 | 2 | 1 | 144149,71 |
| 259 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская, д. 29/44, литеры АВ | 286,10 | 11 | 2 | 1 | 142743,80 |
| 260 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская/ул. Краснознаменная, д. 31/46/23, литеры Б1Б2 | 475,50 | 20 | 2 | 1 | 160340,50 |
| 261 | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10 | 16847,60 | 452 | 1 | 1 | 155964,29 |
| 262 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12 | 4191,50 | 115 | 1 | 1 | 67467,98 |
| 263 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1 | 8399,10 | 314 | 1 | 1 | 26501,97 |
| 264 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16 | 12391,10 | 407 | 2 | 1 | 191942,83 |
| 265 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6 | 5087,30 | 216 | 1 | 1 | 41481,30 |
| 266 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6/2 | 7258,40 | 193 | 1 | 1 | 104906,30 |
| 267 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 37а, литеры АА1А2 | 316,30 | 7 | 2 | 1 | 104822,18 |
| 268 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2 | 911,20 | 28 | 1 | 1 | 62241,24 |
| 269 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9 | 4431,00 | 113 | 2 | 1 | 219277,88 |
| 270 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | 4985,10 | 153 | 1 | 1 | 81558,76 |
| 271 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/2 | 4010,20 | 132 | 1 | 1 | 38824,30 |
| 272 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8 | 8320,80 | 143 | 1 | 1 | 166285,95 |
| 273 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11 | 10665,60 | 384 | 1 | 1 | 27772,40 |
| 274 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 17 | 24703,30 | 744 | 1 | 1 | 43089,87 |
| 275 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 8/1 | 13606,80 | 465 | 1 | 1 | 29421,52 |
| 276 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1 | 15067,50 | 508 | 1 | 1 | 118084,03 |
| 277 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1 | 4236,30 | 126 | 2 | 1 | 113357,67 |
| 278 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12 | 4185,90 | 114 | 2 | 1 | 116795,19 |
| 279 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14 | 8948,20 | 236 | 2 | 1 | 157941,97 |
| 280 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28 | 4831,20 | 152 | 1 | 1 | 24502,56 |
| 281 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2 | 4827,90 | 158 | 1 | 1 | 126335,09 |
| 282 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30 | 4811,60 | 162 | 1 | 1 | 48024,51 |
| 283 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31 | 11910,60 | 324 | 1 | 1 | 28469,83 |
| 284 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31/1 | 4151,50 | 128 | 1 | 1 | 114856,17 |
| 285 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 | 14623,20 | 519 | 1 | 1 | 67836,82 |
| 286 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2 | 4780,20 | 165 | 1 | 1 | 47961,10 |
| 287 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5 | 10924,90 | 307 | 1 | 1 | 27916,91 |
| 288 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2 | 16697,70 | 406 | 1 | 1 | 31152,25 |
| 289 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1 | 5436,00 | 322 | 1 | 1 | 26904,19 |
| 290 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2 | 5404,80 | 309 | 1 | 1 | 26904,19 |
| 291 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3 | 5498,00 | 309 | 1 | 1 | 24876,07 |
| 292 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 13 | 2799,40 | 88 | 2 | 1 | 195041,20 |
| 293 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 15 | 693,40 | 24 | 2 | 1 | 571699,56 |
| 294 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 3, литеры АА1 | 340,90 | 10 | 2 | 1 | 178212,11 |
| 295 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А | 1543,70 | 53 | 2 | 1 | 634973,21 |
| 296 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А1 | 1356,70 | 51 | 2 | 1 | 636506,40 |
| 297 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 4, литера А | 421,30 | 12 | 2 | 1 | 541125,93 |
| 298 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 4а, литеры А1А2А3 | 501,80 | 6 | 2 | 1 | 491943,56 |
| 299 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А | 597,20 | 23 | 2 | 1 | 545544,99 |
| 300 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 8 | 634,20 | 24 | 2 | 1 | 193267,04 |
| 301 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1 | 1102,10 | 33 | 2 | 1 | 50169,33 |
| 302 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького, д. 14/46, литера А | 3777,40 | 126 | 2 | 1 | 868688,12 |
| 303 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького, д. 14/46, литера А1 | 1526,20 | 33 | 2 | 1 | 709786,36 |
| 304 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 11/44/10, литера А | 3826,20 | 132 | 3 | 1 | 604403,38 |
| 305 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. Пролетарская, д. 50/37, литера А | 786,30 | 30 | 2 | 1 | 646194,59 |
| 306 | г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1 | 781,80 | 31 | 2 | 1 | 147413,31 |
| 307 | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/3 | 3597,40 | 113 | 1 | 1 | 37806,01 |
| 308 | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 6 | 6200,50 | 108 | 1 | 1 | 25270,36 |
| 309 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31/1 | 3582,10 | 139 | 1 | 1 | 14000,00 |
| 310 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255 | 4710,80 | 89 | 1 | 1 | 72046,25 |
| 311 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А | 4522,90 | 163 | 1 | 1 | 24329,84 |
| 312 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а | 6089,90 | 138 | 1 | 1 | 164477,59 |
| 313 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6б | 1391,60 | 37 | 2 | 1 | 68222,43 |
| 314 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а | 2220,70 | 18 | 2 | 1 | 118252,93 |
| 315 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2 | 2554,90 | 102 | 1 | 1 | 107552,37 |
| 316 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32 | 2102,00 | 62 | 1 | 1 | 76641,24 |
| 317 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79 | 11592,00 | 452 | 1 | 1 | 35742,84 |
| 318 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 85 | 5820,00 | 147 | 1 | 1 | 25057,19 |
| 319 | г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33 | 6050,37 | 237 | 1 | 1 | 25186,25 |
| 320 | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23 | 1041,90 | 32 | 1 | 1 | 60737,16 |
| 321 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 10а | 4192,40 | 105 | 1 | 1 | 154217,73 |
| 322 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13 | 7431,90 | 243 | 1 | 1 | 47264,87 |
| 323 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1 | 5084,40 | 134 | 1 | 1 | 67113,83 |
| 324 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33 | 2608,30 | 101 | 3 | 1 | 175536,50 |
| 325 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1 | 4933,60 | 141 | 1 | 1 | 66402,43 |
| 326 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1 | 5596,50 | 152 | 1 | 1 | 67471,70 |
| 327 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | 3852,70 | 89 | 2 | 1 | 252075,04 |
| 328 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в | 4738,10 | 144 | 1 | 1 | 169257,40 |
| 329 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в | 4763,20 | 135 | 1 | 1 | 141432,93 |
| 330 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8г | 2351,00 | 77 | 2 | 1 | 117438,66 |
| 331 | г. Оренбург, ул. Уфимская, д. 66 | 282,10 | 12 | 1 | 1 | 38052,46 |
| 332 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16 | 5261,50 | 263 | 1 | 1 | 71989,17 |
| 333 | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 28 | 8624,00 | 369 | 1 | 1 | 26628,71 |
| 334 | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32 | 4273,00 | 220 | 2 | 1 | 146944,00 |
| 335 | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 5а | 1604,40 | 57 | 1 | 1 | 68557,52 |
| 336 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 | 10341,10 | 357 | 3 | 1 | 249446,65 |
| 337 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а | 4796,00 | 153 | 3 | 1 | 200051,49 |
| 338 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 17 | 17447,00 | 571 | 1 | 1 | 39022,73 |
| 339 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2 | 11632,30 | 365 | 1 | 1 | 119914,13 |
| 340 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20 | 20943,50 | 500 | 1 | 1 | 174765,16 |
| 341 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1 | 10926,40 | 243 | 1 | 1 | 84594,64 |
| 342 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 | 5897,50 | 163 | 3 | 1 | 204621,88 |
| 343 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33 | 14350,70 | 439 | 1 | 1 | 96331,18 |
| 344 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34 | 11276,20 | 263 | 1 | 1 | 28114,44 |
| 345 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35 | 8867,70 | 272 | 1 | 1 | 124391,32 |
| 346 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4 | 9184,80 | 286 | 1 | 1 | 105496,23 |
| 347 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42 | 11771,70 | 384 | 1 | 1 | 28392,77 |
| 348 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44 | 4800,10 | 162 | 1 | 1 | 24485,16 |
| 349 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 249 | 6765,00 | 164 | 1 | 1 | 120876,69 |
| 350 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 30 | 5303,90 | 221 | 1 | 1 | 15000,00 |
| 351 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 38 | 3592,30 | 145 | 2 | 1 | 131106,95 |
| 352 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42/2 | 2600,00 | 208 | 1 | 1 | 23251,90 |
| 353 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44 | 3924,70 | 128 | 1 | 1 | 38613,39 |
| 354 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 1 | 11206,40 | 325 | 1 | 1 | 28075,34 |
| 355 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12/1 | 2849,90 | 67 | 1 | 1 | 85736,16 |
| 356 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1 | 8296,60 | 324 | 1 | 1 | 26445,32 |
| 357 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/1 | 6995,20 | 120 | 1 | 1 | 20000,00 |
| 358 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 5 | 9124,60 | 219 | 1 | 1 | 33016,00 |
| 359 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7 | 4602,90 | 165 | 1 | 1 | 32484,00 |
| 360 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9 | 1278,10 | 39 | 2 | 1 | 74109,76 |
| 361 | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 2 | 1062,90 | 32 | 1 | 1 | 34093,88 |
| 362 | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а | 292,30 | 14 | 1 | 1 | 34322,26 |
| 363 | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 6 | 4687,90 | 188 | 1 | 1 | 114856,17 |
| 364 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 11а | 675,20 | 29 | 2 | 1 | 42887,32 |
| 365 | пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 32 | 330,00 | 12 | 1 | 1 | 62463,70 |
| 366 | пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 60 | 651,00 | 19 | 1 | 1 | 69339,82 |
| 367 | пос. Ростоши, ул. Цветной Бульвар, д. 32 | 5339,30 | 188 | 2 | 1 | 124658,79 |
| 2021 год | | | | | | |
| Итого по 2021 году | | 992344,50 | 32325 | 255 | 203 | 20398814,06 |
| 1. Муниципальное образование "город Оренбург" | | | | | | |
| Итого по муниципальному образованию "город Оренбург" | | 992344,50 | 32325 | 255 | 203 | 20398814,06 |
| 1 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20 | 4905,70 | 163 | 1 | 1 | 86073,93 |
| 2 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 17 | 1185,20 | 31 | 1 | 1 | 68844,02 |
| 3 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29/1 | 5004,40 | 168 | 2 | 1 | 116274,47 |
| 4 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43/1 | 3891,90 | 159 | 2 | 1 | 118706,13 |
| 5 | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34 | 311,10 | 12 | 1 | 1 | 32337,23 |
| 6 | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36 | 1641,80 | 54 | 1 | 1 | 51086,18 |
| 7 | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10 | 320,90 | 17 | 1 | 1 | 30304,17 |
| 8 | г. Оренбург, пер. Таймырский, д. 3 | 4214,40 | 179 | 1 | 1 | 51223,99 |
| 9 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 14/1 | 4608,20 | 154 | 1 | 1 | 28991,83 |
| 10 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 14/2 | 4546,90 | 132 | 1 | 1 | 54009,13 |
| 11 | г. Оренбург, пр-д Знаменский, д. 11 | 4659,30 | 162 | 2 | 1 | 169044,60 |
| 12 | г. Оренбург, пр-д Знаменский, д. 9 | 4661,00 | 151 | 2 | 1 | 141856,98 |
| 13 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 11 | 4381,70 | 150 | 1 | 1 | 65635,79 |
| 14 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 13 | 4447,60 | 171 | 1 | 1 | 65922,15 |
| 15 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 3 | 4420,50 | 167 | 1 | 1 | 81933,16 |
| 16 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 7 | 4400,70 | 151 | 1 | 1 | 104553,68 |
| 17 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 2 | 6124,10 | 224 | 1 | 1 | 41997,47 |
| 18 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 24 | 1950,60 | 67 | 1 | 1 | 56497,27 |
| 19 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 36 | 1571,80 | 64 | 1 | 1 | 61413,57 |
| 20 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 59 | 1307,80 | 53 | 2 | 1 | 136398,32 |
| 21 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 61 | 3307,40 | 105 | 2 | 1 | 136495,30 |
| 22 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 13а | 7439,40 | 149 | 1 | 1 | 33199,39 |
| 23 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 1д | 493,50 | 20 | 1 | 1 | 54605,63 |
| 24 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 29 | 4776,40 | 153 | 1 | 1 | 67972,33 |
| 25 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 31/1 | 10333,00 | 209 | 1 | 1 | 40851,75 |
| 26 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/6 | 6784,90 | 225 | 1 | 1 | 118637,80 |
| 27 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 40/1 | 4868,60 | 157 | 1 | 1 | 68286,28 |
| 28 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 42/1 | 4827,00 | 148 | 1 | 1 | 68144,61 |
| 29 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 47 | 4640,90 | 142 | 1 | 1 | 68029,28 |
| 30 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 51/1 | 4784,70 | 178 | 1 | 1 | 68000,55 |
| 31 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 12 | 3667,00 | 145 | 1 | 1 | 58456,60 |
| 32 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 14 | 3670,30 | 147 | 1 | 1 | 55879,84 |
| 33 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 16 | 3738,90 | 148 | 1 | 1 | 56476,68 |
| 34 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 18 | 3666,20 | 145 | 1 | 1 | 58456,60 |
| 35 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 20 | 3236,20 | 143 | 1 | 1 | 54649,85 |
| 36 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 21 | 5704,50 | 185 | 4 | 1 | 295993,16 |
| 37 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 27/1 | 6789,70 | 188 | 1 | 1 | 40406,47 |
| 38 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 29/1 | 6836,70 | 189 | 2 | 1 | 139188,61 |
| 39 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 8б | 2122,70 | 69 | 1 | 1 | 265773,89 |
| 40 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 115 | 4302,70 | 113 | 1 | 1 | 102589,33 |
| 41 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 119 | 4403,10 | 116 | 2 | 1 | 138739,87 |
| 42 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 172 | 10104,10 | 332 | 1 | 1 | 142748,26 |
| 43 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 1595,40 | 51 | 1 | 1 | 50115,26 |
| 44 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25 | 7888,30 | 243 | 1 | 1 | 136207,93 |
| 45 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1427,90 | 40 | 1 | 1 | 53942,18 |
| 46 | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/2 | 4055,70 | 128 | 1 | 1 | 54009,13 |
| 47 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15 | 1068,30 | 32 | 1 | 1 | 56717,41 |
| 48 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 20б | 7121,90 | 190 | 1 | 1 | 75960,37 |
| 49 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9 | 1664,40 | 53 | 2 | 1 | 99885,29 |
| 50 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12б | 2862,10 | 84 | 2 | 1 | 186123,02 |
| 51 | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4/1 | 4195,60 | 127 | 1 | 1 | 28090,06 |
| 52 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 23 | 19263,10 | 578 | 2 | 1 | 206333,80 |
| 53 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 51а | 4487,60 | 146 | 1 | 1 | 34384,35 |
| 54 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | 3477,00 | 113 | 2 | 1 | 941935,58 |
| 55 | г. Оренбург, ул. Братская, д. 7 | 7100,00 | 195 | 1 | 1 | 75885,75 |
| 56 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 3 | 3914,60 | 135 | 1 | 1 | 60644,55 |
| 57 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6 | 3092,90 | 107 | 2 | 1 | 140999,51 |
| 58 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10/1 | 6812,40 | 188 | 1 | 1 | 40465,82 |
| 59 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 2/1 | 6773,30 | 188 | 1 | 1 | 98316,79 |
| 60 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20 | 4999,90 | 144 | 1 | 1 | 68733,54 |
| 61 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6 | 5402,90 | 183 | 3 | 1 | 334766,19 |
| 62 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1 | 4409,40 | 170 | 1 | 1 | 35116,78 |
| 63 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44/3 | 6311,80 | 194 | 1 | 1 | 42792,50 |
| 64 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5 | 8724,20 | 126 | 3 | 1 | 351244,92 |
| 65 | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, к. А, литеры АА1 - А3 | 1295,40 | 30 | 2 | 1 | 696151,97 |
| 66 | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а | 3319,70 | 122 | 1 | 1 | 43205,48 |
| 67 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 17 | 5611,70 | 212 | 1 | 1 | 95213,30 |
| 68 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84 | 4514,50 | 121 | 1 | 1 | 33750,76 |
| 69 | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 90 | 2685,00 | 91 | 1 | 1 | 41577,94 |
| 70 | г. Оренбург, ул. Гая, д. 14 | 3188,50 | 88 | 1 | 1 | 65910,43 |
| 71 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1 | 643,00 | 29 | 1 | 1 | 46717,39 |
| 72 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 4 | 618,80 | 18 | 1 | 1 | 50099,54 |
| 73 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 6 | 615,40 | 18 | 2 | 1 | 95874,84 |
| 74 | г. Оренбург, ул. Даля, д. 1 | 1484,30 | 40 | 1 | 1 | 36294,76 |
| 75 | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25 | 1714,60 | 54 | 1 | 1 | 55404,98 |
| 76 | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29 | 3630,10 | 124 | 1 | 1 | 78713,66 |
| 77 | г. Оренбург, ул. Западная, д. 5а | 3222,90 | 369 | 1 | 1 | 217139,51 |
| 78 | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 82 | 13652,80 | 420 | 1 | 1 | 63906,53 |
| 79 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100 | 5699,60 | 192 | 1 | 1 | 163500,68 |
| 80 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а | 1480,90 | 52 | 4 | 1 | 328387,54 |
| 81 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9 | 5858,20 | 211 | 1 | 1 | 92061,43 |
| 82 | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А | 14420,40 | 533 | 2 | 1 | 223827,69 |
| 83 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12 | 4341,70 | 109 | 1 | 1 | 100764,78 |
| 84 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 16 | 4570,00 | 139 | 1 | 1 | 81129,95 |
| 85 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22 | 4442,00 | 175 | 1 | 1 | 65304,90 |
| 86 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1 | 3559,30 | 278 | 2 | 1 | 153949,70 |
| 87 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2 | 3497,30 | 285 | 2 | 1 | 153273,12 |
| 88 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 8 | 3904,00 | 114 | 2 | 1 | 149191,86 |
| 89 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9 | 5946,40 | 142 | 1 | 1 | 49941,28 |
| 90 | г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а | 2637,80 | 113 | 1 | 1 | 69728,10 |
| 91 | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1 | 693,10 | 21 | 1 | 1 | 56723,02 |
| 92 | г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 1а | 1291,60 | 55 | 1 | 1 | 52838,95 |
| 93 | г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4 | 3574,70 | 117 | 1 | 1 | 74003,38 |
| 94 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2а | 3859,90 | 165 | 1 | 1 | 74999,28 |
| 95 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92 | 2041,10 | 145 | 2 | 1 | 101587,77 |
| 96 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 120 | 6073,00 | 228 | 1 | 1 | 256227,72 |
| 97 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122 | 1947,80 | 69 | 2 | 1 | 64339,35 |
| 98 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а | 5221,20 | 150 | 2 | 1 | 190368,99 |
| 99 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б | 4522,30 | 152 | 1 | 1 | 70535,08 |
| 100 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | 5299,60 | 156 | 1 | 1 | 103278,32 |
| 101 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а | 5408,50 | 161 | 1 | 1 | 89625,25 |
| 102 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б | 5304,90 | 146 | 1 | 1 | 72929,94 |
| 103 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1 | 2440,60 | 88 | 1 | 1 | 89387,13 |
| 104 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29 | 1964,20 | 48 | 1 | 1 | 88383,40 |
| 105 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 12 | 4025,20 | 134 | 2 | 1 | 177673,83 |
| 106 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 4 | 11065,00 | 285 | 1 | 1 | 103212,95 |
| 107 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 6 | 4556,40 | 146 | 1 | 1 | 106028,30 |
| 108 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 8 | 4276,80 | 134 | 2 | 1 | 161394,41 |
| 109 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 14 | 5824,80 | 239 | 1 | 1 | 77524,05 |
| 110 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 16 | 5371,70 | 188 | 1 | 1 | 90337,01 |
| 111 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 18 | 6153,70 | 236 | 1 | 1 | 75447,37 |
| 112 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 25 | 4530,80 | 170 | 2 | 1 | 116126,70 |
| 113 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 4 | 4871,10 | 171 | 1 | 1 | 69096,66 |
| 114 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 8 | 4854,50 | 170 | 1 | 1 | 41447,28 |
| 115 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1 | 5895,00 | 206 | 1 | 1 | 95646,07 |
| 116 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/2 | 4580,40 | 192 | 1 | 1 | 33739,24 |
| 117 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 15 | 4165,30 | 114 | 2 | 1 | 135005,58 |
| 118 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 7/1 | 3339,00 | 117 | 1 | 1 | 60260,43 |
| 119 | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47 | 4578,10 | 152 | 1 | 1 | 46432,46 |
| 120 | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16 | 769,90 | 44 | 3 | 1 | 108635,74 |
| 121 | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70/1 | 3512,70 | 150 | 1 | 1 | 31017,86 |
| 122 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 2 | 5717,40 | 152 | 1 | 1 | 49354,02 |
| 123 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13 | 1834,40 | 63 | 1 | 1 | 86748,63 |
| 124 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а | 340,30 | 12 | 1 | 1 | 35851,84 |
| 125 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86 | 644,90 | 23 | 1 | 1 | 51048,17 |
| 126 | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28/1 | 4834,90 | 125 | 1 | 1 | 44651,74 |
| 127 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 153 | 3928,30 | 136 | 1 | 1 | 75693,24 |
| 128 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253 | 3284,60 | 134 | 1 | 1 | 30436,45 |
| 129 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 259/2 | 4925,30 | 173 | 1 | 1 | 54053,26 |
| 130 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263 | 2937,60 | 109 | 1 | 1 | 29552,05 |
| 131 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/1 | 3194,00 | 112 | 1 | 1 | 47163,08 |
| 132 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/3 | 4821,80 | 169 | 1 | 1 | 53641,29 |
| 133 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267 | 4153,30 | 116 | 1 | 1 | 32650,67 |
| 134 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269 | 3957,20 | 114 | 1 | 1 | 32150,83 |
| 135 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269/1 | 5331,50 | 187 | 1 | 1 | 35653,69 |
| 136 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273 | 3457,30 | 111 | 1 | 1 | 30876,67 |
| 137 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/1 | 5352,30 | 187 | 1 | 1 | 73348,78 |
| 138 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 6 | 3578,10 | 115 | 1 | 1 | 83945,19 |
| 139 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13 | 10841,50 | 243 | 1 | 1 | 60377,44 |
| 140 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | 4985,10 | 153 | 1 | 1 | 80100,85 |
| 141 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4 | 4799,50 | 145 | 1 | 1 | 79529,45 |
| 142 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6 | 14227,90 | 487 | 2 | 1 | 180649,92 |
| 143 | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 188 | 3153,60 | 108 | 1 | 1 | 53919,94 |
| 144 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26 | 7236,10 | 270 | 2 | 1 | 144403,60 |
| 145 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7 | 15987,80 | 352 | 4 | 1 | 535255,52 |
| 146 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4 | 5365,00 | 267 | 1 | 1 | 70000,00 |
| 147 | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 11 | 761,50 | 30 | 1 | 1 | 33385,44 |
| 148 | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 8 | 656,50 | 26 | 1 | 1 | 44310,82 |
| 149 | г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34 | 4424,60 | 217 | 1 | 1 | 62441,91 |
| 150 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 13 | 2799,40 | 88 | 1 | 1 | 36103,73 |
| 151 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литеры ББ1 | 232,40 | 9 | 2 | 1 | 152299,71 |
| 152 | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1 | 3649,50 | 126 | 1 | 1 | 84142,49 |
| 153 | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8 | 3840,10 | 160 | 1 | 1 | 106340,40 |
| 154 | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 3 | 5871,10 | 192 | 2 | 1 | 228216,47 |
| 155 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11 | 4386,30 | 161 | 1 | 1 | 92217,41 |
| 156 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 13 | 3601,40 | 142 | 1 | 1 | 77949,52 |
| 157 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 13/1 | 4523,60 | 167 | 1 | 1 | 92683,58 |
| 158 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 15 | 3872,00 | 165 | 1 | 1 | 67319,29 |
| 159 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 17 | 5036,80 | 147 | 2 | 1 | 153896,89 |
| 160 | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9б | 379,60 | 10 | 1 | 1 | 39334,47 |
| 161 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/6 | 6242,00 | 177 | 1 | 1 | 116406,48 |
| 162 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А | 4522,90 | 163 | 1 | 1 | 41189,80 |
| 163 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14 | 3979,50 | 110 | 1 | 1 | 79921,74 |
| 164 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 2 | 6606,60 | 222 | 1 | 1 | 55061,27 |
| 165 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 12 | 1567,90 | 67 | 1 | 1 | 51165,11 |
| 166 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 91 | 9677,30 | 440 | 1 | 1 | 59508,52 |
| 167 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93 | 3885,80 | 178 | 1 | 1 | 44657,17 |
| 168 | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 9 | 4256,80 | 135 | 1 | 1 | 38647,68 |
| 169 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 11 | 5686,50 | 185 | 1 | 1 | 36097,98 |
| 170 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12б | 4312,00 | 108 | 1 | 1 | 42565,87 |
| 171 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 15а | 7512,60 | 246 | 2 | 1 | 151183,32 |
| 172 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 17 | 6047,80 | 174 | 1 | 1 | 58520,42 |
| 173 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 19 | 5687,70 | 180 | 2 | 1 | 134337,16 |
| 174 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 21 | 5674,70 | 185 | 2 | 1 | 184861,10 |
| 175 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1 | 5084,40 | 134 | 1 | 1 | 103087,50 |
| 176 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27 | 12706,20 | 376 | 1 | 1 | 101706,07 |
| 177 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29 | 6293,70 | 198 | 2 | 1 | 153428,52 |
| 178 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1 | 4933,60 | 141 | 1 | 1 | 102500,90 |
| 179 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 49 | 3616,80 | 118 | 1 | 1 | 48845,77 |
| 180 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7 | 5684,50 | 182 | 1 | 1 | 62656,29 |
| 181 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9 | 5682,40 | 180 | 1 | 1 | 40998,49 |
| 182 | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 2 | 1360,40 | 35 | 1 | 1 | 86744,07 |
| 183 | г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6/1 | 3741,80 | 128 | 1 | 1 | 49343,18 |
| 184 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 11 | 4906,30 | 9 | 1 | 1 | 154397,40 |
| 185 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2 | 5295,40 | 203 | 1 | 1 | 55526,17 |
| 186 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 19 | 7115,50 | 224 | 1 | 1 | 110171,92 |
| 187 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1 | 12871,40 | 433 | 1 | 1 | 67699,36 |
| 188 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | 8800,50 | 239 | 1 | 1 | 86516,73 |
| 189 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28 | 15616,60 | 509 | 1 | 1 | 118699,13 |
| 190 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31 | 8725,90 | 255 | 1 | 1 | 118373,14 |
| 191 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37 | 13830,50 | 440 | 2 | 1 | 196579,26 |
| 192 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 41 | 14460,40 | 466 | 1 | 1 | 71774,06 |
| 193 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1 | 18257,50 | 412 | 1 | 1 | 160138,81 |
| 194 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6 | 16113,30 | 475 | 1 | 1 | 121044,28 |
| 195 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12 | 3985,30 | 145 | 1 | 1 | 88518,17 |
| 196 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 16 | 3158,20 | 54 | 1 | 1 | 79275,54 |
| 197 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 259 | 5944,10 | 200 | 1 | 1 | 119170,82 |
| 198 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 36 | 4568,10 | 145 | 1 | 1 | 308386,33 |
| 199 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 16 | 6860,60 | 184 | 1 | 1 | 40591,93 |
| 200 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 6 | 4283,70 | 117 | 1 | 1 | 33851,04 |
| 201 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3 | 1423,00 | 49 | 2 | 1 | 128312,10 |
| 202 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 76 | 3716,30 | 104 | 1 | 1 | 44222,49 |
| 203 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13 | 454,10 | 19 | 1 | 1 | 95800,00 |
| 2022 год | | | | | | |
| Итого по 2022 году | | 1000211,40 | 31893,00 | 189,00 | 163,00 | 50588097,71 |
| 1. Муниципальное образование "город Оренбург" | | | | | | |
| Итого по муниципальному образованию "город Оренбург" | | 1000211,40 | 31893 | 189 | 163 | 50588097,71 |
| 1 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 2 | 422,20 | 17 | 2 | 1 | 171269,55 |
| 2 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 3 | 421,80 | 17 | 1 | 1 | 21212,17 |
| 3 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41/1 | 4934,70 | 179 | 1 | 1 | 581623,03 |
| 4 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43 | 4842,40 | 180 | 1 | 1 | 204464,74 |
| 5 | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 20 | 242,10 | 10 | 2 | 1 | 414363,95 |
| 6 | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 6 | 1989,10 | 82 | 2 | 1 | 155000,66 |
| 7 | г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20 | 4248,50 | 115 | 1 | 1 | 431152,17 |
| 8 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 6 | 3184,00 | 48 | 1 | 1 | 172515,96 |
| 9 | г. Оренбург, пр-д Кривцова 1-й, д. 8 | 727,00 | 30 | 1 | 1 | 211463,52 |
| 10 | г. Оренбург, пр-д Северный, д. 1 | 15483,30 | 473 | 1 | 1 | 715626,58 |
| 11 | г. Оренбург, пр-д Северный, д. 3 | 8507,50 | 387 | 1 | 1 | 421087,29 |
| 12 | г. Оренбург, пр-д Северный, д. 5 | 8517,20 | 298 | 1 | 1 | 408929,47 |
| 13 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 1а | 1678,30 | 58 | 1 | 1 | 25995,73 |
| 14 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 1в | 2044,50 | 67 | 1 | 1 | 316985,87 |
| 15 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 46 | 1898,10 | 77 | 1 | 1 | 110370,81 |
| 16 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 53 | 3072,00 | 103 | 1 | 1 | 126209,57 |
| 17 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 55 | 1377,20 | 55 | 1 | 1 | 51800,42 |
| 18 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 57а | 3405,60 | 106 | 2 | 1 | 336836,74 |
| 19 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 59 | 1307,80 | 53 | 1 | 1 | 130871,81 |
| 20 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 10 | 2695,00 | 65 | 1 | 1 | 166914,72 |
| 21 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 12б | 1581,80 | 47 | 2 | 1 | 89664,38 |
| 22 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25 | 4789,60 | 176 | 1 | 1 | 89199,71 |
| 23 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 33/3 | 6322,70 | 198 | 2 | 1 | 220297,86 |
| 24 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37 | 7464,80 | 264 | 1 | 1 | 98604,81 |
| 25 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 4 | 1698,30 | 51 | 1 | 1 | 50100,86 |
| 26 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 41/1 | 4915,60 | 198 | 1 | 1 | 393010,56 |
| 27 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 6 | 1672,60 | 47 | 2 | 1 | 174007,96 |
| 28 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 6а | 1668,50 | 42 | 2 | 1 | 92116,62 |
| 29 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 8 | 2868,50 | 60 | 1 | 1 | 164677,88 |
| 30 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 27/2 | 16226,60 | 431 | 1 | 1 | 672142,19 |
| 31 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33а | 3872,50 | 97 | 1 | 1 | 227628,67 |
| 32 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 36/2 | 6462,20 | 209 | 1 | 1 | 204464,74 |
| 33 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 38 | 18510,20 | 521 | 1 | 1 | 896189,58 |
| 34 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 123а | 2423,90 | 77 | 1 | 1 | 112023,70 |
| 35 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 12а | 1653,70 | 44 | 1 | 1 | 181730,39 |
| 36 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 144 | 9112,60 | 296 | 1 | 1 | 448094,79 |
| 37 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 144а | 9189,50 | 200 | 1 | 1 | 573583,30 |
| 38 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 144а, литера А1 | 9687,40 | 206 | 1 | 1 | 650614,92 |
| 39 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 148 | 16804,70 | 480 | 1 | 1 | 672142,19 |
| 40 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 150 | 9258,00 | 163 | 1 | 1 | 448094,79 |
| 41 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 164 | 11670,00 | 392 | 1 | 1 | 209012,45 |
| 42 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 164/1 | 4790,00 | 46 | 1 | 1 | 27701,51 |
| 43 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 5 | 5307,80 | 116 | 1 | 1 | 277477,93 |
| 44 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 28 | 4505,50 | 108 | 1 | 1 | 133345,80 |
| 45 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 3 | 1632,10 | 53 | 1 | 1 | 136976,29 |
| 46 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30 | 5522,00 | 151 | 1 | 1 | 134845,52 |
| 47 | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8/1 | 5756,80 | 222 | 1 | 1 | 311752,28 |
| 48 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 18/1, литера А | 8502,70 | 106 | 1 | 1 | 480000,00 |
| 49 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9 | 1664,40 | 53 | 1 | 1 | 23928,67 |
| 50 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12а | 14225,90 | 61 | 1 | 1 | 200000,00 |
| 51 | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2 | 4541,80 | 146 | 1 | 1 | 101420,30 |
| 52 | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4 | 3719,80 | 104 | 1 | 1 | 72544,20 |
| 53 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 41 | 6441,30 | 187 | 2 | 1 | 490160,71 |
| 54 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 49 | 3432,40 | 114 | 1 | 1 | 222763,95 |
| 55 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57 | 6115,30 | 192 | 2 | 1 | 510684,34 |
| 56 | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/3 | 7366,80 | 223 | 1 | 1 | 88510,22 |
| 57 | г. Оренбург, ул. Братская, д. 6 | 3648,90 | 144 | 1 | 1 | 283137,74 |
| 58 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 10 | 1548,30 | 53 | 1 | 1 | 137582,34 |
| 59 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11 | 3175,90 | 128 | 1 | 1 | 134428,86 |
| 60 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13 | 1558,80 | 54 | 2 | 1 | 101739,42 |
| 61 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 2 | 10772,40 | 277 | 1 | 1 | 448094,79 |
| 62 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 24 | 5404,00 | 165 | 1 | 1 | 115233,07 |
| 63 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | 9773,10 | 356 | 1 | 1 | 213971,27 |
| 64 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | 13999,60 | 652 | 1 | 1 | 246411,93 |
| 65 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38 | 7458,50 | 253 | 1 | 1 | 306697,10 |
| 66 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 5 | 3941,40 | 134 | 1 | 1 | 504646,39 |
| 67 | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 4 | 6287,80 | 244 | 2 | 1 | 1166823,11 |
| 68 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 11 | 6369,50 | 256 | 1 | 1 | 297428,40 |
| 69 | г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 4 | 13524,00 | 451 | 1 | 1 | 246475,01 |
| 70 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 12 | 5173,90 | 154 | 1 | 1 | 204464,74 |
| 71 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 12/1 | 18892,50 | 346 | 1 | 1 | 671954,81 |
| 72 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 4 | 6444,90 | 107 | 1 | 1 | 135935,98 |
| 73 | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 80 | 13294,30 | 434 | 1 | 1 | 214730,30 |
| 74 | г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5а | 759,50 | 27 | 4 | 1 | 302637,48 |
| 75 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 102 | 5257,60 | 162 | 1 | 1 | 210543,64 |
| 76 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а | 4858,40 | 110 | 1 | 1 | 613795,59 |
| 77 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47 | 5601,60 | 179 | 1 | 1 | 703559,40 |
| 78 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 84 | 5752,90 | 199 | 2 | 1 | 500933,34 |
| 79 | г. Оренбург, ул. Кима, д. 8 | 23887,40 | 749 | 1 | 1 | 376259,08 |
| 80 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/1 | 5778,20 | 366 | 1 | 1 | 204464,74 |
| 81 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 18 | 2987,30 | 116 | 1 | 1 | 436259,51 |
| 82 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 8 | 3904,00 | 114 | 1 | 1 | 427747,28 |
| 83 | г. Оренбург, ул. Котова, д. 40 | 3687,30 | 158 | 1 | 1 | 204464,74 |
| 84 | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 50 | 4166,00 | 120 | 1 | 1 | 345880,51 |
| 85 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 22 | 614,30 | 31 | 1 | 1 | 16226,66 |
| 86 | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 1 | 7895,30 | 313 | 2 | 1 | 604201,21 |
| 87 | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 7 | 22497,50 | 961 | 1 | 1 | 836049,79 |
| 88 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83 | 3498,40 | 127 | 1 | 1 | 410032,22 |
| 89 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 95/1 | 5055,90 | 215 | 1 | 1 | 972275,58 |
| 90 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122 | 1947,80 | 69 | 1 | 1 | 116778,21 |
| 91 | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 10 | 459,80 | 18 | 1 | 1 | 101095,25 |
| 92 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1 | 2440,60 | 88 | 1 | 1 | 52531,28 |
| 93 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а | 4778,30 | 107 | 1 | 1 | 169509,49 |
| 94 | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 14а | 3660,40 | 158 | 1 | 1 | 432010,67 |
| 95 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 22 | 5404,60 | 189 | 1 | 1 | 371105,71 |
| 96 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 23 | 3938,70 | 222 | 1 | 1 | 225782,74 |
| 97 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 9 | 2170,00 | 76 | 1 | 1 | 34169,82 |
| 98 | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30 | 4067,50 | 136 | 1 | 1 | 160334,47 |
| 99 | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1 | 714,70 | 32 | 1 | 1 | 13703,61 |
| 100 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1 | 7221,30 | 265 | 1 | 1 | 284014,52 |
| 101 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/2 | 12938,80 | 429 | 1 | 1 | 599053,53 |
| 102 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 5 | 3276,60 | 140 | 1 | 1 | 224983,88 |
| 103 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 8 | 14783,00 | 304 | 1 | 1 | 374152,65 |
| 104 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 9 | 6248,40 | 246 | 1 | 1 | 636014,04 |
| 105 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39 | 9682,70 | 343 | 1 | 1 | 470088,92 |
| 106 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 46 | 4293,00 | 232 | 1 | 1 | 209012,45 |
| 107 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 52 | 7441,90 | 250 | 1 | 1 | 306697,10 |
| 108 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4 | 5692,80 | 189 | 1 | 1 | 234600,07 |
| 109 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4а | 5352,30 | 178 | 1 | 1 | 221076,48 |
| 110 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1/1 | 13033,80 | 467 | 1 | 1 | 95468,76 |
| 111 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 8 | 5418,30 | 154 | 1 | 1 | 204464,74 |
| 112 | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28 | 11502,50 | 530 | 2 | 1 | 466293,46 |
| 113 | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 31 | 4465,30 | 115 | 1 | 1 | 431923,09 |
| 114 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 261 | 6373,30 | 221 | 1 | 1 | 306697,10 |
| 115 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 265 | 4075,60 | 131 | 1 | 1 | 78026,14 |
| 116 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271 | 12138,30 | 407 | 1 | 1 | 613394,21 |
| 117 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 310 | 12203,70 | 411 | 1 | 1 | 511161,84 |
| 118 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1 | 7316,00 | 242 | 1 | 1 | 157422,95 |
| 119 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6/1 | 7350,00 | 187 | 1 | 1 | 704298,20 |
| 120 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2 | 18904,70 | 666 | 1 | 1 | 351531,77 |
| 121 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4 | 4799,50 | 145 | 1 | 1 | 100452,84 |
| 122 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 5 | 13024,70 | 492 | 1 | 1 | 100710,60 |
| 123 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 13/1 | 6380,20 | 227 | 1 | 1 | 521863,00 |
| 124 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 16 | 4839,20 | 116 | 1 | 1 | 222179,34 |
| 125 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/1 | 5614,40 | 132 | 1 | 1 | 253698,80 |
| 126 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/2 | 5777,20 | 190 | 1 | 1 | 397695,11 |
| 127 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 2 | 4762,50 | 156 | 1 | 1 | 204464,74 |
| 128 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/2 | 15074,20 | 435 | 1 | 1 | 270185,67 |
| 129 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3 | 14841,30 | 538 | 1 | 1 | 672142,19 |
| 130 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1 | 4986,20 | 152 | 1 | 1 | 103224,97 |
| 131 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1 | 1102,10 | 33 | 1 | 1 | 264804,92 |
| 132 | г. Оренбург, ул. Спартаковская, д. 90 | 1687,60 | 47 | 2 | 1 | 99918,44 |
| 133 | г. Оренбург, ул. Станция Заводская, д. 17 | 2763,50 | 118 | 1 | 1 | 168290,52 |
| 134 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 3 | 4486,10 | 184 | 1 | 1 | 360726,48 |
| 135 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 5 | 4523,70 | 186 | 1 | 1 | 363876,27 |
| 136 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 7 | 5030,90 | 187 | 1 | 1 | 366012,43 |
| 137 | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19 | 831,80 | 17 | 1 | 1 | 221353,89 |
| 138 | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 3 | 399,70 | 17 | 1 | 1 | 203017,78 |
| 139 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 2 | 6606,60 | 222 | 1 | 1 | 336071,09 |
| 140 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2б | 299,40 | 12 | 1 | 1 | 103215,40 |
| 141 | г. Оренбург, ул. Тобольская, д. 59 | 4775,80 | 114 | 1 | 1 | 79311,11 |
| 142 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12б | 4312,00 | 108 | 1 | 1 | 169222,77 |
| 143 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а | 4574,60 | 81 | 2 | 1 | 456260,50 |
| 144 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41 | 17931,20 | 586 | 1 | 1 | 902636,51 |
| 145 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | 3852,70 | 89 | 2 | 1 | 347793,24 |
| 146 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в | 4738,10 | 144 | 1 | 1 | 443496,54 |
| 147 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8б | 1667,80 | 68 | 1 | 1 | 495551,46 |
| 148 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 11 | 4906,30 | 9 | 1 | 1 | 79885,18 |
| 149 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3 | 7233,30 | 323 | 1 | 1 | 406116,72 |
| 150 | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 26 | 1517,50 | 43 | 1 | 1 | 139776,34 |
| 151 | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 34 | 1773,50 | 50 | 3 | 1 | 1015121,49 |
| 152 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1 | 12871,40 | 433 | 1 | 1 | 272482,21 |
| 153 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 45 | 12228,50 | 412 | 1 | 1 | 270201,77 |
| 154 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 48 | 3655,00 | 117 | 1 | 1 | 466923,91 |
| 155 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55 | 23751,50 | 782 | 1 | 1 | 578481,06 |
| 156 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 255 | 3577,40 | 117 | 2 | 1 | 702467,24 |
| 157 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12 | 4439,70 | 160 | 1 | 1 | 441623,81 |
| 158 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/2 | 9173,30 | 182 | 1 | 1 | 135992,49 |
| 159 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7/1 | 7612,60 | 298 | 1 | 1 | 408929,47 |
| 160 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13 | 1862,50 | 76 | 1 | 1 | 91468,20 |
| 161 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15 | 2122,40 | 84 | 1 | 1 | 79863,54 |
| 162 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 74 | 3348,90 | 113 | 1 | 1 | 102232,37 |
| 163 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 36 | 1313,90 | 40 | 3 | 1 | 361663,29 |

Приложение 4

к краткосрочному плану

реализации региональной программы

"Проведение капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах,

расположенных на территории

Оренбургской области,

в 2014 - 2043 годах"

на 2020 - 2022 годы

Реестр

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

в рамках краткосрочного плана реализации

региональной программы "Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Оренбургской области,

в 2014 - 2043 годах", на 2020 - 2022 годы

(проектные работы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес МКД | Виды работ, установленные [статьей 18](consultantplus://offline/ref=DA6239BFCB6C93831A3F924E7A1777D316A678E9C3D5916405D7195E7DF1CE7E3929C19B21013534748092BEC81E57F7E043DE1D0D742815D8A851A5P214G) Закона Оренбургской области <\*> | Единица измерения | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | Стоимость капитального ремонта - всего | | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта <\*\*> |
| в том числе за счет средств: | |
| собственников помещений в МКД  (рублей) | иных источников  (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по МО | | X | X | X | 120036597,46 | 0,00 | X | X |
| 2020 год | | | | | | | | |
| Итого по 2020 году | | X | X | X | 49049685,69 | 0,00 | X | X |
| 1. Муниципальное образование "город Оренбург" | | | | | | | | |
| Итого по муниципальному образованию "город Оренбург" | | X | X | X | 49049685,69 | 0,00 | X | X |
| 1 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 118885,24 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 2 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 16 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 31704,52 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 3 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 16 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 371,60 | 50932,38 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 4 | г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 54786,82 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 5 | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 67 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 68811,74 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 6 | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Газпромовская, д. 67 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 69565,76 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 7 | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 128 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 73961,42 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 8 | г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 128 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 74866,24 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 9 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 101683,14 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 10 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 99239,69 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 11 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 98988,35 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 12 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 98988,35 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 13 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 60572,39 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 14 | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 38 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 53535,89 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 15 | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 38 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 41938,57 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 16 | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 39 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 75152,85 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 17 | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 39 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 50689,08 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 18 | г. Оренбург, пер. Дмитриевский/пер. Южный, д. 24/19, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 254693,08 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 19 | г. Оренбург, пер. Дмитриевский/пер. Южный, д. 24/19, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 254693,07 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 20 | г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 35, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 43472,31 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 21 | г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 35, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 34042,36 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 22 | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 45092,40 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 23 | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 43179,21 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 24 | г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 6 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 43179,22 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 25 | г. Оренбург, пер. Каширина, д. 14 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 290416,93 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 26 | г. Оренбург, пер. Каширина, д. 14 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 290416,94 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 27 | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 32 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 232,70 | 83094,46 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 28 | г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 57212,06 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 29 | г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 109851,73 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 30 | г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 5 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 42159,14 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 31 | г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 129282,73 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 32 | г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 42710,17 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 33 | г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 41051,36 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 34 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 10 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 942,06 | 173772,43 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 35 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 12 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 967,54 | 176150,02 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 36 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 12а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 998,68 | 179055,78 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 37 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 16 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 62553,45 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 38 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 3 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 60248,69 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 39 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 3 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 52353,25 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 40 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 8а | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 84944,20 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 41 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 8а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1045,90 | 183461,92 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 42 | г. Оренбург, пр-д Газовиков, д. 14 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 24692,88 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 43 | г. Оренбург, пр-д Газовиков, д. 34 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 24425,34 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 44 | г. Оренбург, пр-д Кривцова 1-й, д. 1/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 446,78 | 127557,03 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 45 | г. Оренбург, пр-д Кривцова 1-й, д. 1/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 827,32 | 119467,31 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 46 | г. Оренбург, пр-д Майский, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 119458,61 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 47 | г. Оренбург, пр-д Мясокомбината, д. 2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 47357,84 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 48 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 884,10 | 39836,42 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 49 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 5 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 58896,41 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 50 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 48 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 384,95 | 109405,08 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 51 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 50 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 381,40 | 109033,39 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 52 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 8 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 51624,53 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 53 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 8 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 47854,47 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 54 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 317,65 | 113183,87 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 55 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 13а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 70320,04 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 56 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 13а | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 90354,01 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 57 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/1 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 27353,38 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 58 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/3 | ремонт ЛО | единиц | 6 | 70178,85 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 59 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1636,52 | 97423,94 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 60 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/5 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 25379,95 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 61 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23/5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 710,83 | 73339,20 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 62 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 23а | ремонт ЛО | единиц | 7 | 39456,58 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 63 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/3 | ремонт ЛО | единиц | 6 | 37447,39 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 64 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/4 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 27202,08 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 65 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25/5 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 24547,52 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 66 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25б | ремонт ЛО | единиц | 2 | 40056,39 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 67 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 27 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 20197,50 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 68 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 27/2 | ремонт ЛО | единиц | 5 | 36160,60 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 69 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 31/1 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 27586,09 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 70 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 31/3 | ремонт ЛО | единиц | 3 | 26069,12 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 71 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 33/1 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 24854,90 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 72 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/6 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 86645,84 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 73 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/6 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 40689,04 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 74 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 40/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 81876,62 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 75 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 43 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 29555,70 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 76 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 43/1 | ремонт ЛО | единиц | 3 | 26073,38 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 77 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 44/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1576,91 | 95872,92 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 78 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 49 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 813,88 | 55792,08 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 79 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 51 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 64240,52 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 80 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 51 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 819,82 | 55897,00 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 81 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 52/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 533,19 | 68717,28 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 82 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 52/1 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 24484,34 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 83 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 54/1 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 28331,57 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 84 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 11 | ремонт ЛО | единиц | 1 | 23939,91 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 85 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 31/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1365,48 | 45773,69 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 86 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 31/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 100495,11 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 87 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 32/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 58309,79 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 88 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33 | ремонт ЛО | единиц | 1 | 26183,92 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 89 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33 | ремонт СПД | пог. метров | - | 133060,52 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 90 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1347,96 | 45557,62 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 91 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 99598,52 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 92 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 35/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 57721,73 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 93 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 784,61 | 75258,83 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 94 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 7/1 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 27021,57 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 95 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 46 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 72762,46 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 96 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 48 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 168712,60 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 97 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 52 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1149,80 | 165974,44 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 98 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 52 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 54800,63 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 99 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 8а | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 43919,07 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 100 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 10 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 59296,42 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 101 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 10 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 858,75 | 141452,75 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 102 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 10а | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 49045,48 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 103 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 117 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 53402,32 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 104 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 117 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 66637,33 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 105 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 12 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 520,20 | 112929,17 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 106 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 121 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 64615,72 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 107 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 121 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 88604,30 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 108 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 126 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 66702,56 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 109 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 137 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 45481,76 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 110 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 137 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 46947,89 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 111 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 137 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 424,33 | 63174,99 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 112 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 18 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 703,48 | 128370,51 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 113 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 769,90 | 133966,98 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 114 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 20 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 58224,05 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 115 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 20 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 888,44 | 57108,66 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 116 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 22 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 62591,70 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 117 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 22 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1055,64 | 60061,10 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 118 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 22 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 124326,23 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 119 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 3 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 45211,52 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 120 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 9 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 63865,46 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 121 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 9 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 74396,58 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 122 | г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 798,83 | 49056,40 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 123 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 49451,48 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 124 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25а | ремонт ЛО | единиц | 1 | 25624,15 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 125 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 51720,54 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 126 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 63413,58 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 127 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 44578,93 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 128 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 425,28 | 104931,48 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 129 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 24 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 965,62 | 40841,88 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 130 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 26 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 51574,66 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 131 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 423,78 | 104805,10 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 132 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4 | ремонт фундамента | куб. метров | - | 5665,48 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 133 | г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 16, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 49924,41 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 134 | г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 16, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 31896,34 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 135 | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Ивановский, д. 25/36, литеры А2А3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 46368,87 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 136 | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Ивановский, д. 25/36, литеры А2А3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 36873,71 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 137 | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 55/11, литеры АБ | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 83332,50 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 138 | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 55/11, литеры АБ | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 83332,50 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 139 | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 57/10, литера Б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 291125,96 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 140 | г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 57/10, литера Б | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 291125,96 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 141 | г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная, д. 51/17 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 2300 | 95684,50 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 142 | г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная/пер. Матросский, д. 50/18/17, литеры БВ | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 83332,50 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 143 | г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная/пер. Матросский, д. 50/18/17, литеры БВ | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 70186,16 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 144 | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 367,85 | 50694,03 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 145 | г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 38298,15 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 146 | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 108100,20 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 147 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 424689,75 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 148 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 35924,07 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 149 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12а | ремонт ЛО | единиц | 6 | 37218,33 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 150 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 158009,07 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 151 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1911,10 | 104567,92 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 152 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/2 | ремонт ЛО | единиц | 7 | 39646,86 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 153 | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 52591,28 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 154 | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2/1 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 25005,65 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 155 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 25319,91 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 156 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 55380,00 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 157 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 61 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1196,50 | 43689,51 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 158 | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 41926,32 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 159 | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 115710,09 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 160 | г. Оренбург, ул. Березка, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 968,23 | 43437,18 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 161 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1037,90 | 281605,39 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 162 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 281605,39 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 163 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 324603,63 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 164 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 324603,63 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 165 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 315393,33 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 166 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 315393,34 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 167 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 308497,44 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 168 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 308497,43 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 169 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1510,17 | 356148,24 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 170 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 356148,24 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 171 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 938,93 | 123506,48 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 172 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 68392,21 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 173 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 57737,83 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 174 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 383,40 | 91585,31 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 175 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 7 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 42200,23 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 176 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 9 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 814,13 | 114744,16 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 177 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 26998,44 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 178 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 22 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 20229,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 179 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28 | ремонт ЛО | единиц | 7 | 38750,57 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 180 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1085,90 | 58043,17 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 181 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 832,33 | 53434,94 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 182 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 147187,07 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 183 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 121657,23 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 184 | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 60050,68 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 185 | г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55 | ремонт фундамента | куб. метров | - | 7253,21 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 186 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 70082,34 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 187 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14/2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 53372,04 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 188 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 24296,00 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 189 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 24266,25 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 190 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 18000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 191 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 22/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 18000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 192 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 15000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 193 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/2 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 20000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 194 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 26/3 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 20000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 195 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 28 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 25000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 196 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38/1 | ремонт ЛО | единиц | 3 | 25926,40 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 197 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 24579,72 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 198 | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 37 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 371110,20 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 199 | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 37 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 371110,20 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 200 | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, литеры А5А6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 83332,50 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 201 | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, литеры А5А6 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 83332,50 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 202 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 25 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 53345,30 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 203 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 25 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 45506,50 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 204 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 25 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 78356,94 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 205 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 112326,81 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 206 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 7 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 90517,56 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 207 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 86 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 90618,86 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 208 | г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28б | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 39209,23 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 209 | г. Оренбург, ул. Даля, д. 5 | ремонт ПП | кв. метров | - | 87240,15 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 210 | г. Оренбург, ул. Даля, д. 5 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 59255,25 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 211 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1341,50 | 62688,28 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 212 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20 | ремонт ЛО | единиц | 3 | 25939,07 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 213 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3 | ремонт ЛО | единиц | 1 | 23162,21 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 214 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1351,00 | 92549,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 215 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 15000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 216 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 10000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 217 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 9/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 18000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 218 | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 59205,48 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 219 | г. Оренбург, ул. Заречная, д. 2 | ремонт ЛО | единиц | 12 | 48141,64 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 220 | г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 58670,26 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 221 | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 17 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 57833,51 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 222 | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 34 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 35913,58 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 223 | г. Оренбург, ул. Казахская, д. 35 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 44113,83 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 224 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 89377,92 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 225 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 81247,02 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 226 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 107093,52 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 227 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 86 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 54036,39 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 228 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 88 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 67743,28 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 229 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 90 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 59470,76 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 230 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 94 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 59640,10 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 231 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 96 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 47253,47 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 232 | г. Оренбург, ул. Кима, д. 6 | ремонт ЛО | единиц | 6 | 37839,53 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 233 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 9, литеры В1В2В3В4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 326313,21 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 234 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 9, литеры В1В2В3В4 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 326313,22 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 235 | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 5/35, литеры АА1А2Б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 288015,04 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 236 | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 5/35, литеры АА1А2Б | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 288015,04 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 237 | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7 - 9/34, литеры ББ1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 83332,50 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 238 | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 7 - 9/34, литеры ББ1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 61729,08 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 239 | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Комсомольская, д. 36/17, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 323953,79 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 240 | г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Комсомольская, д. 36/17, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 323953,79 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 241 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 14, литеры АА1А2А4А5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 62481,59 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 242 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 14, литеры АА1А2А4А5 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 48944,06 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 243 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 20, литеры АА5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 300890,88 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 244 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 20, литеры АА5 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 300890,88 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 245 | г. Оренбург, ул. Кобозева/пер. Рыбный, д. 31/9, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 358548,42 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 246 | г. Оренбург, ул. Кобозева/пер. Рыбный, д. 31/9, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 358548,41 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 247 | г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Володарского, д. 50/2, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 319262,02 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 248 | г. Оренбург, ул. Кобозева/ул. Володарского, д. 50/2, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 319262,02 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 249 | г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 63 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 394,08 | 91967,04 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 250 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 418,70 | 75195,63 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 251 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 64638,33 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 252 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 28 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 53908,00 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 253 | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 10, литера А | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 21054,57 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 254 | г. Оренбург, ул. Комсомольская/ул. Пролетарская, д. 3/16 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 294518,59 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 255 | г. Оренбург, ул. Комсомольская/ул. Пролетарская, д. 3/16 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 294518,60 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 256 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 27930,87 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 257 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 27953,82 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 258 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1 | ремонт ЛО | единиц | 8 | 41689,44 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 259 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 28005,82 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 260 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15/2 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 26315,12 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 261 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 17 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 47904,41 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 262 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 27378,80 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 263 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 27239,32 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 264 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 20000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 265 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 10000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 266 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 24961,22 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 267 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 27054,11 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 268 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 27135,23 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 269 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 63179,39 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 270 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1 | ремонт ЛО | единиц | 8 | 40637,69 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 271 | г. Оренбург, ул. Космическая, д. 5/1 | ремонт ЛО | единиц | 6 | 36893,74 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 272 | г. Оренбург, ул. Котова, д. 95 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 677,74 | 120344,79 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 273 | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 259369,92 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 274 | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 4 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 259369,93 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 275 | г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 65697,63 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 276 | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 127,1 | 68535,86 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 277 | г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 58230,82 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 278 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 77155,51 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 279 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 76495,71 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 280 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 6 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 74290,93 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 281 | г. Оренбург, ул. Левашова, д. 3, литеры АА1А2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 288011,46 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 282 | г. Оренбург, ул. Левашова, д. 3, литеры АА1А2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 288011,46 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 283 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 303,53 | 99580,16 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 284 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 766,18 | 65939,71 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 285 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 152980,67 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 286 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 63072,38 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 287 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 62192,71 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 288 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 62192,71 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 289 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 54163,62 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 290 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 60 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 7241,00 | 83621,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 291 | г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 8 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 59616,01 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 292 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83 | другие | - | - | 150507,73 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 293 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87 | ремонт ЛО | единиц | 1 | 23120,75 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 294 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87/1 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 33534,69 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 295 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 91 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 140000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 296 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 91 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 150000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 297 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 93 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 140000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 298 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 93 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 150000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 299 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 94 | ремонт ЛО | единиц | 1 | 23756,73 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 300 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 113 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 49220,74 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 301 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 114 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 91955,55 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 302 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 82716,84 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 303 | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 61053,31 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 304 | г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42 | ОДПУ ТЭ | единиц | 1 | 17198,52 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 305 | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 10 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 68858,48 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 306 | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 29318,70 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 307 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1044,24 | 156053,36 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 308 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 103906,04 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 309 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 112720,15 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 310 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 102928,63 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 311 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 111097,48 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 312 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1060,98 | 111798,10 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 313 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 107771,34 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 314 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 139470,14 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 315 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1554,68 | 114353,39 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 316 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 10 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 94777,35 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 317 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 12 | ремонт фундамента | куб. метров | - | 25750,32 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 318 | г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 21 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 909,44 | 68975,30 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 319 | г. Оренбург, ул. Набережная/пер. Дмитриевский, д. 20/1, литеры А3А4А5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 50776,58 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 320 | г. Оренбург, ул. Набережная/пер. Дмитриевский, д. 20/1, литеры А3А4А5 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 39762,20 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 321 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 108383,58 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 322 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 108515,44 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 323 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1077,56 | 72537,65 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 324 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 108439,19 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 325 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 6 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 81463,98 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 326 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 6 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 81262,91 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 327 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 6 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 81262,91 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 328 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 75726,67 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 329 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 74306,30 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 330 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 74915,03 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 331 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 25037,45 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 332 | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 143441,38 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 333 | г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 149421,93 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 334 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 74098,81 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 335 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 72691,32 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 336 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 73294,53 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 337 | г. Оренбург, ул. Одесская, д. 144 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 18000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 338 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 60449,93 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 339 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 76403,41 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 340 | г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 64006,43 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 341 | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 98668,93 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 342 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 111253,00 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 343 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1138,56 | 73830,27 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 344 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 139639,36 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 345 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1070,46 | 72387,31 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 346 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1/1 | ремонт ЛО | единиц | 5 | 29099,78 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 347 | г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 85899,72 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 348 | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 12, литеры АА3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 36930,08 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 349 | г. Оренбург, ул. Постникова, д. 12, литеры АА3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 28919,30 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 350 | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 88129,21 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 351 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 450,60 | 651961,85 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 352 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 50, литеры АА1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 306,25 | 625782,20 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 353 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216а | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 57038,21 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 354 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Комсомольская, д. 34/21, литеры АА1А2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 69207,24 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 355 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Комсомольская, д. 34/21, литеры АА1А2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 63165,65 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 356 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Правды/пер. Дмитриевский, д. 8/9 - 11/29, литеры А2А3А4А6А8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 70984,32 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 357 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Правды/пер. Дмитриевский, д. 8/9 - 11/29, литеры А2А3А4А6А8 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 66174,41 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 358 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Правды/пер. Дмитриевский, д. 8/9 - 11/29, литеры АА1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 71990,47 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 359 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Правды/пер. Дмитриевский, д. 8/9 - 11/29, литеры АА1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 72159,24 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 360 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская, д. 29/44, литеры АВ | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 82915,84 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 361 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская, д. 29/44, литеры АВ | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 59827,96 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 362 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская/ул. Краснознаменная, д. 31/46/23, литеры Б1Б2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 83332,50 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 363 | г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская/ул. Краснознаменная, д. 31/46/23, литеры Б1Б2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 77008,00 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 364 | г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 155964,29 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 365 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 838,30 | 67467,98 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 366 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1 | ремонт ЛО | единиц | 3 | 26501,97 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 367 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 155753,07 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 368 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16 | ремонт ЛО | единиц | 5 | 36189,76 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 369 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1017,46 | 41481,30 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 370 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6/2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 104906,30 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 371 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 37а, литеры АА1А2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 58787,10 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 372 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 37а, литеры АА1А2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 46035,08 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 373 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 62241,24 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 374 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 99927,55 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 375 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 119350,33 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 376 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 81558,76 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 377 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 802,04 | 38824,30 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 378 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 166285,95 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 379 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 27772,40 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 380 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 17 | ремонт ЛО | единиц | 9 | 43089,87 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 381 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 8/1 | ремонт ЛО | единиц | 6 | 29421,52 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 382 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1674,17 | 118084,03 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 383 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 847,26 | 39382,04 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 384 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 73975,63 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 385 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 77537,46 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 386 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 837,18 | 39257,73 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 387 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 106936,74 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 388 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1789,64 | 51005,23 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 389 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 24502,56 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 390 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 126335,09 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 391 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 534,62 | 48024,51 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 392 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 28469,83 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 393 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 114856,17 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 394 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1624,80 | 67836,82 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 395 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 531,13 | 47961,10 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 396 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5 | ремонт ЛО | единиц | 3 | 27916,91 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 397 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2 | ремонт ЛО | единиц | 5 | 31152,25 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 398 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 26904,19 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 399 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 26904,19 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 400 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 24876,07 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 401 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 13 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 72988,30 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 402 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 13 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 122052,90 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 403 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 15 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 285849,78 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 404 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 15 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 285849,78 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 405 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 3, литеры АА1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 89106,05 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 406 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 3, литеры АА1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 89106,06 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 407 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 317486,60 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 408 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 317486,61 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 409 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 318253,20 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 410 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 318253,20 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 411 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 4, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 270562,96 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 412 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 4, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 270562,97 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 413 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 4а, литеры А1А2А3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 250,9 | 245971,78 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 414 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 4а, литеры А1А2А3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 320 | 245971,78 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 415 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 272772,50 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 416 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 272772,49 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 417 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 101677,29 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 418 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 8 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 91589,75 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 419 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 31882,74 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 420 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1 | ОДПУ ТЭ | единиц | 1 | 18286,59 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 421 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 11/44/10, литера А | другие | - | - | 342566,28 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 422 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 11/44/10, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 139122,68 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 423 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 11/44/10, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 122714,42 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 424 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького, д. 14/46, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 434344,06 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 425 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького, д. 14/46, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 434344,06 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 426 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького, д. 14/46, литера А1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 354893,18 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 427 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького, д. 14/46, литера А1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 354893,18 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 428 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. Пролетарская, д. 50/37, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 323097,29 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 429 | г. Оренбург, ул. Советская/ул. Пролетарская, д. 50/37, литера А | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 323097,30 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 430 | г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 390,90 | 72665,70 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 431 | г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 74747,61 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 432 | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 719,48 | 37806,01 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 433 | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 6 | ремонт ЛО | единиц | 3 | 25270,36 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 434 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 31/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 200,00 | 14000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 435 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 72046,25 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 436 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А | ремонт ЛО | единиц | 2 | 24329,84 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 437 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1522,48 | 164477,59 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 438 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6б | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 35201,64 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 439 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6б | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 33020,79 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 440 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 38960,44 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 441 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 79292,49 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 442 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 510,98 | 107552,37 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 443 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 76641,24 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 444 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79 | ремонт ЛО | единиц | 6 | 35742,84 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 445 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 85 | ремонт ЛО | единиц | 3 | 25057,19 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 446 | г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33 | ремонт ЛО | единиц | 3 | 25186,25 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 447 | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 60737,16 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 448 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1486,38 | 47264,87 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 449 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 67113,83 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 450 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 66402,43 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 451 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1119,30 | 67471,70 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 452 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 10а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 838,48 | 154217,73 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 453 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 58964,04 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 454 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 58116,78 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 455 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 58455,68 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 456 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 770,54 | 152956,44 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 457 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | ремонт фундамента | куб. метров | - | 99118,60 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 458 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 947,62 | 169257,40 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 459 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 952,64 | 141432,93 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 460 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8г | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 67715,21 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 461 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8г | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 470,20 | 49723,45 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 462 | г. Оренбург, ул. Уфимская, д. 66 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 38052,46 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 463 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 71989,17 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 464 | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 28 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 26628,71 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 465 | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 122754,14 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 466 | г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 24189,86 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 467 | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 5а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 68557,52 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 468 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 84165,60 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 469 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 82132,17 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 470 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 83148,88 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 471 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 66570,86 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 472 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 67079,22 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 473 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 66401,41 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 474 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 17 | ремонт ЛО | единиц | 6 | 39022,73 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 475 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 119914,13 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 476 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 174765,16 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 477 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 84594,64 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 478 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 69020,67 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 479 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 67529,48 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 480 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 68071,73 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 481 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1594,52 | 96331,18 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 482 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 28114,44 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 483 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 554,23 | 124391,32 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 484 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 105496,23 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 485 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42 | ремонт ЛО | единиц | 5 | 28392,77 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 486 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 24485,16 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 487 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 249 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 120876,69 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 488 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 30 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 15000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 489 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 38 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 76999,76 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 490 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 38 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 54107,19 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 491 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42/2 | ремонт ЛО | единиц | 1 | 23251,90 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 492 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 554,23 | 38613,39 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 493 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 85736,16 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 494 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 26445,32 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 495 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 1 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 28075,34 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 496 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 364,00 | 20000,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 497 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 5 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 33016,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 498 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 32484,00 | 0,00 | 12.2020 | СС |
| 499 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 37466,65 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 500 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 36643,11 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 501 | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 34093,88 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 502 | г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 34322,26 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 503 | г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 6 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 114856,17 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 504 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 11а | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 32482,88 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 505 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 11а | ОДПУ ТЭ | единиц | - | 10404,44 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 506 | пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 32 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 62463,70 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 507 | пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 60 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 69339,82 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 508 | пос. Ростоши, ул. Цветной Бульвар, д. 32 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 61719,37 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 509 | пос. Ростоши, ул. Цветной Бульвар, д. 32 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | 369,65 | 62939,42 | 0,00 | 12.2020 | СРО |
| 2021 год | | | | | | | | |
| Итого по 2021 году | | X | X | X | 20398814,06 | 0,00 | X | X |
| 1. Муниципальное образование "город Оренбург" | | | | | | | | |
| Итого по муниципальному образованию "город Оренбург" | | X | X | X | 20398814,06 | 0,00 | X | X |
| 1 | г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 86073,93 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 2 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 17 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 68844,02 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 3 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 500,44 | 68748,78 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 4 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29/1 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 47525,69 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 5 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 81478,81 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 6 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43/1 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 37227,32 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 7 | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 32337,23 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 8 | г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 410,45 | 51086,18 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 9 | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 30304,17 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 10 | г. Оренбург, пер. Таймырский, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 51223,99 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 11 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 14/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 921,64 | 28991,83 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 12 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 14/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 909,38 | 54009,13 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 13 | г. Оренбург, пр-д Знаменский, д. 11 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 83748,00 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 14 | г. Оренбург, пр-д Знаменский, д. 11 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 85296,60 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 15 | г. Оренбург, пр-д Знаменский, д. 9 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 107018,99 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 16 | г. Оренбург, пр-д Знаменский, д. 9 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 932,20 | 34837,99 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 17 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 11 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 65635,79 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 18 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 13 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 65922,15 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 19 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 3 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 81933,16 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 20 | г. Оренбург, пр-д Светлый, д. 7 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 104553,68 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 21 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 2 | ремонт ЛО | единиц | 1 | 41997,47 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 22 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 24 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 56497,27 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 23 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 36 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 314,36 | 61413,57 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 24 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 59 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 64781,49 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 25 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 59 | другие | - | - | 71616,83 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 26 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 61 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 67319,45 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 27 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 61 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 69175,85 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 28 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 1д | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 33199,39 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 29 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 13а | ремонт ЛО | единиц | 2 | 54605,63 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 30 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 29 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 530,71 | 67972,33 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 31 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 31/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 40851,75 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 32 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37/6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 484,64 | 118637,80 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 33 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 40/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 540,96 | 68286,28 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 34 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 42/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 536,33 | 68144,61 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 35 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 47 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 68029,28 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 36 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 51/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 531,63 | 68000,55 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 37 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 12 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 58456,60 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 38 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 14 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 55879,84 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 39 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 16 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 56476,68 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 40 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 18 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 58456,60 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 41 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 20 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 54649,85 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 42 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 21 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 73456,84 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 43 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 21 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 74075,64 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 44 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 21 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 74385,04 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 45 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 21 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 74075,64 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 46 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 27/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 40406,47 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 47 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 29/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 40529,41 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 48 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 29/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 98659,20 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 49 | г. Оренбург, пр-т Парковый, д. 8б | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 265773,89 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 50 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 115 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 102589,33 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 51 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 119 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 34163,37 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 52 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 119 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 104576,50 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 53 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 172 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 142748,26 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 54 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 50115,26 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 55 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 136207,93 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 56 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 53942,18 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 57 | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 811,14 | 54009,13 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 58 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 56717,41 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 59 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 20б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 791,32 | 75960,37 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 60 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 45116,57 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 61 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 416,10 | 54768,72 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 62 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12б | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 94254,91 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 63 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12б | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 91868,11 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 64 | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 839,12 | 28090,06 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 65 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 23 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 136258,89 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 66 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 23 | ремонт ЛО | единиц | 6 | 70074,91 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 67 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 51а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 34384,35 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 68 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1037,90 | 470967,79 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 69 | г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 470967,79 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 70 | г. Оренбург, ул. Братская, д. 7 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 788,89 | 75885,75 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 71 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 60644,55 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 72 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 68124,39 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 73 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 773,23 | 72875,12 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 74 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 2/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 98316,79 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 75 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 40465,82 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 76 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 555,54 | 68733,54 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 77 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 112288,86 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 78 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 110818,59 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 79 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 111658,74 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 80 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 489,93 | 35116,78 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 81 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44/3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 42792,50 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 82 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 118271,30 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 83 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 116904,98 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 84 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 116068,64 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 85 | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, к. А, литеры АА1 - А3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 431,80 | 348075,98 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 86 | г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, к. А, литеры АА1 - А3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 348075,99 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 87 | г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а | ремонт ЛО | единиц | 1 | 43205,48 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 88 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 17 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 95213,30 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 89 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84 | другие | кв. метров | - | 33750,76 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 90 | г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 90 | ремонт ЛО | единиц | 1 | 41577,94 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 89 | г. Оренбург, ул. Гая, д. 14 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 65910,43 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 91 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 46717,39 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 92 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 50099,54 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 93 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 49931,08 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 94 | г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 6 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 45943,76 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 95 | г. Оренбург, ул. Даля, д. 1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 494,77 | 36294,76 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 96 | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25 | ремонт и (или) переустройство крыши | пог. метров | - | 55404,98 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 97 | г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 78713,66 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 98 | г. Оренбург, ул. Западная, д. 5а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 217139,51 | 0,00 | 12.2021 | СС |
| 99 | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 82 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 63906,53 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 100 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 163500,68 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 101 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 99298,49 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 102 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 104138,91 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 103 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 493,63 | 48725,28 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 104 | г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а | ремонт фундамента | куб. метров | - | 76224,86 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 105 | г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 92061,43 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 106 | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 146023,40 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 107 | г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1602,27 | 77804,29 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 108 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 100764,78 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 109 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 16 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 81129,95 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 110 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 65304,90 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 111 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 76497,49 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 112 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 77452,21 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 113 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 76159,20 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 114 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 77113,92 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 115 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 8 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 74319,83 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 116 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 8 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 74872,03 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 117 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 49941,28 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 118 | г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 69728,10 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 119 | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 56723,02 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 120 | г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 1а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 52838,95 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 121 | г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 74003,38 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 122 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 74999,28 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 123 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 36840,21 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 124 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 64747,56 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 125 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 120 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 256227,72 | 0,00 | 12.2021 | СС |
| 126 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 53470,93 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 127 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 10868,42 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 128 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 89407,20 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 129 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 100961,79 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 130 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 70535,08 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 131 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1059,92 | 103278,32 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 132 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1081,70 | 89625,25 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 133 | г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 72929,94 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 134 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 89387,13 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 135 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 88383,40 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 136 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 12 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 76676,32 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 137 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 12 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 100997,51 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 138 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 4 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 103212,95 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 139 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 6 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 106028,30 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 140 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 8 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 80080,52 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 141 | г. Оренбург, ул. Мира, д. 8 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 81313,89 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 142 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 14 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 77524,05 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 143 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 16 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 90337,01 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 144 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 18 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 75447,37 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 145 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 25 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 33612,83 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 146 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 25 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 82513,87 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 147 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 4 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 69096,66 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 148 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 41447,28 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 149 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 95646,07 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 150 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 33739,24 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 151 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 15 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 102324,31 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 152 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 15 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 32681,27 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 153 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 7/1 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 60260,43 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 154 | г. Оренбург, ул. Орская, д. 47 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 46432,46 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 155 | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 36407,61 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 156 | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 35820,52 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 157 | г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 36407,61 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 158 | г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 31017,86 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 159 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 2 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 49354,02 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 160 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 86748,63 | 0,00 | 12.2021 | СС |
| 161 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 170,15 | 35851,84 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 162 | г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 322,45 | 51048,17 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 163 | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 805,82 | 44651,74 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 164 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 153 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 75693,24 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 165 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 30436,45 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 166 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 259/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 54053,26 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 167 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 29552,05 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 168 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 47163,08 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 169 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 53641,29 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 170 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 830,66 | 32650,67 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 171 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 32150,83 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 172 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 35653,69 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 173 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 30876,67 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 174 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 73348,78 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 175 | г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 83945,19 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 176 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1204,61 | 60377,44 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 177 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 80100,85 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 178 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 79529,45 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 179 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 116021,43 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 180 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1580,88 | 64628,49 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 181 | г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 188 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 53919,94 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 182 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 88552,07 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 183 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 804,01 | 55851,53 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 184 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 151907,29 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 185 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 152334,26 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 186 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 155323,08 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 187 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7 | ремонт ЛО | единиц | 5 | 75690,89 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 188 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 70000,00 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 189 | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 11 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 33385,44 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 190 | г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 328,25 | 44310,82 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 191 | г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 62441,91 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 192 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 13 | ремонт ЛО | единиц | 1 | 36103,73 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 193 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литеры ББ1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 90977,54 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 194 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литеры ББ1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 61322,17 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 195 | г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 84142,49 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 196 | г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 106340,40 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 197 | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 109737,03 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 198 | г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 3 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 118479,44 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 199 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11 | ремонт СПД | пог. метров | - | 92217,41 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 200 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 13 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 77949,52 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 201 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 13/1 | ремонт СПД | пог. метров | - | 92683,58 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 202 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 15 | ремонт СПД | пог. метров | - | 67319,29 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 203 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 17 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 54497,04 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 204 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 17 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 99399,85 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 205 | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 9б | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 39334,47 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 206 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/6 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 116406,48 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 207 | г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, литера А | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 41189,80 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 208 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 79921,74 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 209 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 734,07 | 55061,27 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 210 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 12 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 51165,11 | 0,00 | 12.2021 | СС |
| 211 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 91 | ремонт ЛО | единиц | 5 | 59508,52 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 212 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 44657,17 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 213 | г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 9 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 38647,68 | 0,00 | 12.2021 | СС |
| 214 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 11 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1137,30 | 36097,98 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 215 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 862,40 | 42565,87 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 216 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 15а | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 103587,92 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 217 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 15а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1502,52 | 47595,40 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 218 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 17 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 58520,42 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 219 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 19 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 92501,91 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 220 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 19 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1137,54 | 41835,25 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 221 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 21 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 92430,55 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 222 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 21 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 92430,55 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 223 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 103087,50 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 224 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1411,80 | 101706,07 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 225 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 96629,42 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 226 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1258,74 | 56799,10 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 227 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 102500,90 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 228 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 49 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 48845,77 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 229 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1136,90 | 62656,29 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 230 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1136,48 | 40998,49 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 231 | г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 680,20 | 86744,07 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 232 | г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 49343,18 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 233 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 11 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 154397,40 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 234 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 55526,17 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 235 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 19 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 110171,92 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 236 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1 | ремонт ЛО | единиц | 6 | 67699,36 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 237 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 86516,73 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 238 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 118699,13 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 239 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 545,37 | 118373,14 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 240 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37 | ремонт ПП | кв. метров | - | 69698,02 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 241 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37 | ремонт фундамента | куб. метров | - | 126881,24 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 242 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт ЛО | единиц | 6 | 71774,06 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 243 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 160138,81 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 244 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 121044,28 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 245 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 88518,17 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 246 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 16 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 79275,54 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 247 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 259 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 119170,82 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 248 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 36 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 308386,33 | 0,00 | 12.2021 | СС |
| 249 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 16 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 40591,93 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 250 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 6 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 33851,04 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 251 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 65682,25 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 252 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 62629,85 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 253 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 76 | ремонт ЛО | единиц | 1 | 44222,49 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 254 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 95800,00 | 0,00 | 12.2021 | СРО |
| 2022 год | | | | | | | | |
| Итого по 2022 году | | X | X | X | 50588097,71 | 0,00 | X | X |
| 1. Муниципальное образование "город Оренбург" | | | | | | | | |
| Итого по муниципальному образованию "город Оренбург" | | X | X | X | 50588097,71 | 0,00 | X | X |
| 1 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 21100,08 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 2 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 211,10 | 150169,47 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 3 | г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 3 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 21212,17 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 4 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 581623,03 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 5 | г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 204464,74 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 6 | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 20 | другие | - | - | 300000,00 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 7 | г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 20 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 114363,95 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 8 | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 6 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 77500,33 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 9 | г. Оренбург, пер. Обходной, д. 6 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 77500,33 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 10 | г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 431152,17 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 11 | г. Оренбург, пр-д Больничный, д. 6 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 172515,96 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 12 | г. Оренбург, пр-д Кривцова 1-й, д. 8 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 211463,52 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 13 | г. Оренбург, пр-д Северный, д. 1 | ремонт ЛО | единиц | 7 | 715626,58 | 0,00 | 12.2022 | СС |
| 14 | г. Оренбург, пр-д Северный, д. 3 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 421087,29 | 0,00 | 12.2022 | СС |
| 15 | г. Оренбург, пр-д Северный, д. 5 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 408929,47 | 0,00 | 12.2022 | СС |
| 16 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 1а | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 25995,73 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 17 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 1в | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 316985,87 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 18 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 46 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 110370,81 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 19 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 53 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 126209,57 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 20 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 55 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 51800,42 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 21 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 57а | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 132305,01 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 22 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 57а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 851,40 | 204531,73 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 23 | г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 59 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 326,95 | 130871,81 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 24 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 10 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 673,75 | 166914,72 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 25 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 12б | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 44832,19 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 26 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 12б | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 44832,19 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 27 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 25 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 89199,71 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 28 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 33/3 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 110148,93 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 29 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 33/3 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 110148,93 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 30 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 37 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 829,42 | 98604,81 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 31 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 4 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 50100,86 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 32 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 41/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 393010,56 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 33 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 6 | ремонт ПП | кв. метров | - | 62766,54 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 34 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 6 | ремонт фундамента | куб. метров | - | 111241,42 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 35 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 6а | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 46058,31 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 36 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 6а | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 46058,31 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 37 | г. Оренбург, пр-т Гагарина, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 717,13 | 164677,88 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 38 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 27/2 | ремонт ЛО | единиц | 6 | 672142,19 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 39 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 33а | ремонт ЛО | единиц | 2 | 227628,67 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 40 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 36/2 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 204464,74 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 41 | г. Оренбург, пр-т Дзержинского, д. 38 | ремонт ЛО | единиц | 8 | 896189,58 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 42 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 123а | ремонт ЛО | единиц | - | 112023,70 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 43 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 12а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 181730,39 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 44 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 144 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 448094,79 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 45 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 144а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 573583,30 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 46 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 144а, литера А1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 650614,92 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 47 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 148 | ремонт ЛО | единиц | 6 | 672142,19 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 48 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 150 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 448094,79 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 49 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 164 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 209012,45 | 0,00 | 12.2022 | СС |
| 50 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 164/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 27701,51 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 51 | г. Оренбург, пр-т Победы, д. 5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1326,95 | 277477,93 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 52 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 28 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 133345,80 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 53 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 408,03 | 136976,29 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 54 | г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 134845,52 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 55 | г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1151,36 | 311752,28 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 56 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 18/1, литера А | ремонт СПД | пог. метров | - | 480000,00 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 57 | г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 23928,67 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 58 | г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 200000,00 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 59 | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 101420,30 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 60 | г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 72544,20 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 61 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 41 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 128437,36 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 62 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 41 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 361723,35 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 63 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 49 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 222763,95 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 64 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 133815,19 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 65 | г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 376869,15 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 66 | г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 460,43 | 88510,22 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 67 | г. Оренбург, ул. Братская, д. 6 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 283137,74 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 68 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 10 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 387,08 | 137582,34 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 69 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 134428,86 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 70 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 50869,71 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 71 | г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 50869,71 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 72 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 2 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 448094,79 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 73 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 24 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 115233,07 | 0,00 | 12.2022 | СС |
| 74 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 213971,27 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 75 | г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1555,51 | 246411,93 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 76 | г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38 | ремонт ЛО | единиц | 3 | 306697,10 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 77 | г. Оренбург, ул. Восточная, д. 5 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 504646,39 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 78 | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 632385,04 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 79 | г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 4 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 534438,07 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 80 | г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 11 | ремонт ЛО | единиц | 3 | 297428,40 | 0,00 | 12.2022 | СС |
| 81 | г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1502,67 | 246475,01 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 82 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 12 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 204464,74 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 83 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 12/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 671954,81 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 84 | г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 4 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 135935,98 | 0,00 | 12.2022 | СС |
| 85 | г. Оренбург, ул. Илекская, д. 80 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 214730,30 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 86 | г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5а | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 42665,65 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 87 | г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5а | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 42665,65 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 88 | г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5а | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 42665,65 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 89 | г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 379,75 | 174640,53 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 90 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 102 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 210543,64 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 91 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 613795,59 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 92 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 703559,40 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 93 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 84 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | 5210,00 | 369673,22 | 0,00 | 12.2022 | СС |
| 94 | г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 84 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 131260,12 | 0,00 | 12.2022 | СС |
| 95 | г. Оренбург, ул. Кима, д. 8 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 376259,08 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 96 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/1 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 204464,74 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 97 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 18 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 436259,51 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 98 | г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 8 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 427747,28 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 99 | г. Оренбург, ул. Котова, д. 40 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 204464,74 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 100 | г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 50 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 345880,51 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 101 | г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 22 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 16226,66 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 102 | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 1 | ремонт СПД | пог. метров | - | 480000,00 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 103 | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 657,94 | 124201,21 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 104 | г. Оренбург, ул. Липовая, д. 7 | ремонт ЛО | единиц | 8 | 836049,79 | 0,00 | 12.2022 | СС |
| 105 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 410032,22 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 106 | г. Оренбург, ул. Луговая, д. 95/1 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 972275,58 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 107 | г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 116778,21 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 108 | г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 10 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 101095,25 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 109 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 271,18 | 52531,28 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 110 | г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 169509,49 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 111 | г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 14а | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 432010,67 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 112 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 22 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 371105,71 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 113 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 23 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 225782,74 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 114 | г. Оренбург, ул. Народная, д. 9 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 34169,82 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 115 | г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 160334,47 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 116 | г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 13703,61 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 117 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 284014,52 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 118 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/2 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 599053,53 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 119 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 5 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 224983,88 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 120 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 8 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 374152,65 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 121 | г. Оренбург, ул. Новая, д. 9 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 636014,04 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 122 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 470088,92 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 123 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 46 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 209012,45 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 124 | г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 52 | ремонт ЛО | единиц | 3 | 306697,10 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 125 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 234600,07 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 126 | г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4а | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 221076,48 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 127 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1/1 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 95468,76 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 128 | г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 8 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 204464,74 | 0,00 | 12.2022 | СС |
| 129 | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 233146,73 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 130 | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28 | ремонт ВИСГВС | пог. метров | - | 233146,73 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 131 | г. Оренбург, ул. Потехина, д. 31 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 431923,09 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 132 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 261 | ремонт ЛО | единиц | 3 | 306697,10 | 0,00 | 12.2022 | СС |
| 133 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 265 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 78026,14 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 134 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271 | ремонт ЛО | единиц | 6 | 613394,21 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 135 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 310 | ремонт ЛО | единиц | 5 | 511161,84 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 136 | г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 157422,95 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 137 | г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 704298,20 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 138 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 2100,52 | 351531,77 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 139 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 533,28 | 100452,84 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 140 | г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 5 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 100710,60 | 0,00 | 12.2022 | СС |
| 141 | г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 13/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 521863,00 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 142 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 16 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 967,84 | 222179,34 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 143 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1122,88 | 253698,80 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 144 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1155,44 | 397695,11 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 145 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 2 | ремонт ЛО | единиц | 2 | 204464,74 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 146 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/2 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1674,91 | 270185,67 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 147 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3 | ремонт ЛО | единиц | 6 | 672142,19 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 148 | г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 554,02 | 103224,97 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 149 | г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 264804,92 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 150 | г. Оренбург, ул. Спартаковская, д. 90 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 49959,22 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 151 | г. Оренбург, ул. Спартаковская, д. 90 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 49959,22 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 152 | г. Оренбург, ул. Станция Заводская, д. 17 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 168290,52 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 153 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 3 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 360726,48 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 154 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 5 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 363876,27 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 155 | г. Оренбург, ул. Театральная, д. 7 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 366012,43 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 156 | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 221353,89 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 157 | г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 203017,78 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 158 | г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 2 | ремонт ЛО | единиц | 3,00 | 336071,09 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 159 | г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2б | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 149,70 | 103215,40 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 160 | г. Оренбург, ул. Тобольская, д. 59 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 79311,11 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 161 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12б | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 169222,77 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 162 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 177001,36 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 163 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 279259,14 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 164 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 902636,51 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 165 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 134922,65 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 166 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 212870,59 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 167 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в | ремонт фундамента | куб. метров | - | 443496,54 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 168 | г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8б | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 495551,46 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 169 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 11 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 79885,18 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 170 | г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 406116,72 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 171 | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 26 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 139776,34 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 172 | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 34 | другие | кв. метров | - | 300000,00 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 173 | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 34 | утепление и (или) ремонт фасада | кв. метров | - | 292899,99 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 174 | г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 34 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 422221,50 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 175 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | 1430,16 | 272482,21 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 176 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 45 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 270201,77 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 177 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 48 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 466923,91 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 178 | г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 578481,06 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 179 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 255 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 351233,62 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 180 | г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 255 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 351233,62 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 181 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12 | ремонт и (или) переустройство крыши | кв. метров | - | 441623,81 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 182 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/2 | ремонт ВИСЭС | пог. метров | - | 135992,49 | 0,00 | 12.2022 | СС |
| 183 | г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7/1 | ремонт ЛО | единиц | 4 | 408929,47 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 184 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 91468,20 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 185 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 79863,54 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 186 | г. Оренбург, ул. Юркина, д. 74 | ремонт ЛО | единиц | 1 | 102232,37 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 187 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 36 | ремонт ВИСТС | пог. метров | - | 120554,43 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 188 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 36 | ремонт ВИСХВС | пог. метров | - | 120554,43 | 0,00 | 12.2022 | СРО |
| 189 | пос. Каргала, ул. Восточная, д. 36 | ремонт ВИСВО | пог. метров | - | 120554,43 | 0,00 | 12.2022 | СРО |