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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 







[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]
 11.06.2026                                                                                         № 1315-п


[bookmark: _GoBack]О внесении изменения в постановление Администрации города Оренбурга 
от 01.04.2024 № 487-п


В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, областной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» 
на 2024–2032 годы», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 06.03.2024 № 174-пп, пунктом 6 части 2 статьи 8, частью 23 статьи 35 Устава муниципального образования «город Оренбург», принятого решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 
№ 1015:
1. Внести в постановление Администрации города Оренбурга 
от 01.04.2024 № 487-п «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург» на 2024–2032 годы» 
(в редакции от 17.06.2025 № 1189-п) следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее  постановление  подлежит: 
размещению на официальном Интернет-портале города Оренбурга;
передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области по ведению областного регистра муниципальных нормативных правовых актов.
3. Поручить  организацию   исполнения   настоящего   постановления заместителю Главы города Оренбурга – начальнику департамента имущественных и жилищных отношений. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вечерний Оренбург».



Первый заместитель 
Главы города Оренбурга                                                                Р.Г. Магомедов

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]


Приложение
к постановлению
Администрации города Оренбурга
от 11.06.2026 № 1315-п


МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда                                      муниципального образования «город Оренбург» на 2024–2032 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
 жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург» 
на 2024–2032 годы»


	Наименование 
Программы
	–
	муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург» на 2024–2032 годы» (далее – Программа)


	Муниципальный заказчик
	–

	департамент имущественных и жилищных отношений администрации города Оренбурга



	Главный распорядительный 
бюджетный орган
	–

	департамент имущественных и жилищных отношений администрации города Оренбурга



	Основной разработчик 
Программы

Исполнитель Программы

	–



–

	департамент имущественных и жилищных отношений администрации города Оренбурга


департамент имущественных и жилищных отношений администрации города Оренбурга


	Основные цели и задачи Программы
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	обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;   
переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года 
в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург» и указанных в областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» 
на 2024–2032 годы», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 06.03.2024 № 174-пп (далее – областная адресная программа);
создание безопасных и благоприятных условий  проживания граждан;
формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан 
из многоквартирных домов, признанных 
до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или                                реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, расположенных 
на территории муниципального образования «город Оренбург» и указанных в областной адресной программе;
непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных 
на информирование граждан и согласование 
с ними способов и иных условий переселения                        из аварийного жилищного фонда;
эффективность использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд), выбор наиболее экономически эффективных способов реализации Программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан;
обеспечение реализации основных мероприятий Программы в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.
Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:
реализация механизмов переселения граждан                   из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение                           их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации;
привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда.


	Срок реализации Программы

Этапы реализации Программы

	–


–
	2024–2032 годы 


этап 2024 года – срок реализации до 01.09.2025;
этап 2025 года – срок реализации до 31.12.2026;
этап 2026 года – срок реализации до 31.12.2027;
этап 2027 года – срок реализации до 31.12.2028;
этап 2028 года – срок реализации до 31.12.2029;
этап 2029 года – срок реализации до 31.12.2030;
этап 2030 года – срок реализации до 31.12.2031;
этап 2031 года – срок реализации до 31.12.2032


	Перечень основных мероприятий Программы



	–
	формирование планируемых показателей реализации Программы;
привлечение и аккумулирование бюджетных                    и внебюджетных финансовых ресурсов                      для реализации Программы;
организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов


	Объем долевого финансирования Программы



















































Ожидаемые результаты            реализации Программы











Организация контроля 
за реализацией Программы
  
	–
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–



	прогнозный общий объем финансирования Программы в 2024–2032 годах составляет 2 682 019 721,00 руб., в том числе средства Фонда – 1 111 687 862,00 руб., средства областного бюджета – 1 247 097 136,00 руб., средства бюджета города Оренбурга – 323 234 723,00 руб.;
этап 2024 года:
общий объем финансирования – 326 369 665,80 руб., из них средства Фонда – 202 382 883,00 руб., средства областного бюджета –  
61 065 457,00 руб., средства  бюджета города Оренбурга – 62 921 338,80 руб.;
этап 2025 года:
общий объем финансирования – 779 216 787,20 руб., из них средства Фонда – 288 025 651,27 руб., средства областного бюджета – 
270 166 503,65 руб., средства бюджета города Оренбурга – 221 024 632,28 руб.;
этап 2026 года:
общий объем финансирования – 13 122 558,00 руб., средства областного бюджета – 
11 600 727,78 руб., средства бюджета города Оренбурга – 1 521 830,22 руб.;
этап 2027 года:
общий объем финансирования – 310 356 038,40 руб., из них средства Фонда – 184 647 728,18 руб., средства областного бюджета – 
116 414 779,22 руб., средства бюджета города Оренбурга – 9 293 531,00 руб.;
этап 2028 года:
общий объем финансирования – 373 980 082,11 руб., из них средства Фонда – 221 814 982,53 руб., средства областного бюджета – 141 271 200,00 руб., средства бюджета города Оренбурга – 10 893 899,58 руб.;
этап 2029 года:
общий объем финансирования – 318 301 973,52 руб., из них средства Фонда – 189 387 311,14 руб., средства областного бюджета – 122 548 622,91 руб., средства бюджета города Оренбурга – 6 366 039,47 руб.;
этап 2030 года:
общий объем финансирования – 42 859 481,1 руб., из них средства Фонда – 25 429 305,73 руб. средства областного бюджета – 16 572 985,75 руб., средства бюджета города Оренбурга – 857 189,62 руб.;
этап 2031 года:
общий объем финансирования – 517 813 122,00 руб., из них средства областного бюджета – 507 456 859,560руб., средства бюджета города Оренбурга – 10 356 262,44 руб.

приобретение у застройщиков и на вторичном рынке жилья, строительство и выкуп 
у собственников не менее 30 860,39 кв. метров, переселение в 2024–2032 годах 1986 граждан                        из 84 многоквартирных аварийных жилых домов, признанных до 1 января 2022 года 
в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург» и указанных в областной адресной программе 

общий контроль за реализацией Программы осуществляет департамент имущественных 
и жилищных отношений администарции города Оренбурга 


	[bookmark: sub_1100]I. Содержание проблемы


Аварийное жилье является проблемой многих городов Российской Федерации. Наличие аварийного жилищного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие городской инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и комфорту проживания граждан, ухудшает внешний облик населенных пунктов, что сказывается 
на инвестиционной привлекательности города Оренбурга. 
Вместе с тем объем нерасселенного аварийного жилищного фонда остается еще значительным.
Постановлением Правительства Оренбургской области от 06.03.2024
№ 174-пп утверждена областная адресная программа, в соответствии 
с которой определен перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования «город Оренбург», из которых граждане подлежат переселению в 2024–2032 годах.
Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года          в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или                                реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург», представлен в приложении № 1 к Программе.
Всего с учетом финансирования, предусмотренного в рамках Программы, в течение 2024–2032 годов расселяемая площадь составит                              30 860,39 кв. метров аварийного жилья, будет переселено 1986 человек, проживающих в 84 многоквартирных аварийных домах, признанных таковыми до 1 января 2022 года. 
На основании информации, полученной в результате работы, проведенной с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости 1 кв. м приобретения и строительства жилых помещений, при наличии договоров развития застроенных территорий и свободного муниципального жилищного фонда департамент имущественных и жилищных отношений администрации города Оренбурга  проводит сравнительный анализ и оценку экономической эффективности каждого из способов переселения на ближайшие три года реализации программы и направляет предложения в министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области. 
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации признание в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции влечет обязанность Администрации города Оренбурга 
по изъятию жилых помещений в указанном доме у собственников в случае, если собственники сами в разумный срок не осуществили снос такого дома. 
В соответствии со статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по обеспечению жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, занимаемых по договорам социального найма и расположенных в домах, подлежащих сносу, возложена 
на Администрацию города Оренбурга. При этом предоставляемые гражданам    в связи с выселением жилые помещения должны быть благоустроенными применительно к условиям города Оренбурга, равнозначными по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечать установленным требованиям и могут находиться по месту жительства граждан в городе Оренбурге, где расположено ранее занимаемое жилое помещение.
[bookmark: sub_1200]В первоочередном порядке подлежат переселению граждане                        из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования «город Оренбург» и дата признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует дате признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург», а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа программы.

[bookmark: sub_1300]II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;   
переселение граждан из многоквартирных домов, признанных 
до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их                     эксплуатации, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург» и указанных  в областной адресной программе;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года                     в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или                                реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург» и указанных в областной адресной программе;
непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование                с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда;
эффективность использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств Фонда, выбор наиболее экономически эффективных способов реализации Программы с учетом обеспечения прав               и законных интересов переселяемых граждан;
обеспечение реализации основных мероприятий Программы в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов                    и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков                  в хозяйственный оборот.
Для достижения  основных целей Программы необходимо решение следующих задач:
реализация механизмов переселения граждан из непригодного                        для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение                                 их жилищных прав, установленных законодательством Российской                            Федерации; 
привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда.  
Рекомендуемые требования к жилью, проектируемому (строящемуся)                   и приобретаемому в рамках Программы, представлены в приложении № 2                       к Программе.

III. Срок и этапы реализации Программы

[bookmark: sub_1400]Срок реализации Программы – 2024–2032 годы. 
Этапы реализации Программы:
этап 2024 года – срок реализации до 01.09.2025;
этап 2025 года – срок реализации до 31.12.2026;
этап 2026 года – срок реализации до 31.12.2027;
этап 2027 года – срок реализации до 31.12.2028.
этап 2028 года – срок реализации до 31.12.2029;
этап 2029 года – срок реализации до 31.12.2030;
этап 2030 года – срок реализации до 31.12.2031;
этап 2031 года – срок реализации до 31.12.2032.

IV. Основные направления реализации Программы

Основными направлениями реализации Программы являются: 
принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом       Российской Федерации за счет средств Фонда и обязательной доли              финансирования за счет средств областного бюджета; 
изъятие земельного участка,  на котором расположен многоквартирный дом, признанный до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом                        в процессе его эксплуатации, для муниципальных нужд в порядке,                            установленном законодательством Российской Федерации.
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург», указанных в областной адресной программе по способам переселения, представлен в приложении № 3 к Программе.
При реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда средства Фонда, средства долевого финансирования          за счет областного бюджета и средств бюджета города Оренбурга могут расходоваться на:
1. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в домах блокированной застройки, указанных в пункте 40 статьи 1  Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе 
в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), 
и строительство таких домов (включая подготовку проектной документации в целях строительства таких домов), строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов, в том числе для последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи 
с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены 
с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда.
2. Выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения                        за изымаемые жилые помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Предоставление указанным в пункте 2 настоящего раздела гражданам, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, субсидии на приобретение жилых помещений и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов в размере               не выше ключевой ставки за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными                    на приобретение жилых помещений. 
Порядок предоставления субсидии гражданам определяется постановлением Администрации города Оренбурга.

V. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком Программы выступает департамент имущественных и жилищных отношений администрации города Оренбурга.
Муниципальный заказчик Программы разрабатывает в пределах своей компетенции необходимые правовые акты, осуществляет анализ и готовит предложения по рациональному и эффективному использованию                            финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы.

[bookmark: sub_1401]VI. Объем и источники финансирования Программы
[bookmark: sub_1402]
Прогнозный общий объем финансирования Программы в 2024–2032 годах составляет 2 682 019 721,13 руб., в том числе средства Фонда – 
1 111 687 861,85 руб., средства областного бюджета – 1 247 097 135,87 руб., средства бюджета города Оренбурга – 323 234 723,41 руб.                             
Объем финансовых средств, необходимых для переселения граждан 
из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи 
с физическим износом в процессе их эксплуатации, в рамках Программы рассчитан:
по этапам 2024, 2025 годов – как сумма произведений расселяемой площади жилых помещений и среднерыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, сформированной по оценке рынка жилья в муниципальном образовании «город Оренбург», но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Оренбургской области, устанавливаемой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с учетом корректирующего коэффициента, устанавливаемого для муниципального образования «город Оренбург» – равным 1,45;
по этапам 2026–2032 годов – как сумма произведений расселяемой площади жилых помещений и стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, утвержденной приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года, расположенного 
на территории муниципального образования «город Оренбург» и указанных 
в областной адресной программе, представлен в приложении № 4 
к Программе. 

VI. Планируемые показатели реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется переселить 1986 человек, проживающих в 84 многоквартирных аварийных домах, признанных 
до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 30 860,39 кв. метров, расположенных 
на территории муниципального образования «город Оренбург» и указанных 
в областной адресной программе.
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года, расположенного на территории муниципального образования «город Оренбург» и указанного в областной адресной программе,                              представлены в приложении № 5 к Программе. 
План-график реализации Программы представлен в приложении                     № 6 к Программе.

VII. Оценка эффективности и организация контроля
за реализацией Программы

Основным критерием эффективности реализации Программы, которая носит социальный характер, является количество семей, переселенных                  из аварийного жилищного фонда.
Критериями эффективности расходования бюджетных средств                        и средств Фонда служат:
объемы строительства (приобретения у застройщиков) жилищного фонда;
устойчивое сокращение аварийного жилищного фонда;
комплексное освоение территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.
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Приложение № 1 
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург» на 2024–2032 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,
расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург»

	№ 
п/п
	Наименование 
муниципаль-ного
образования
	Адрес многоквартирного дома
	Тип 
	Техническое состояние 
	Принад-лежность к объектам культур-ного наследия (да/нет)
	Год ввода дома в эксплуа-тацию
	Дата признания дома аварийным
	Сведения об аварийном
жилищном фонде, подлежащем расселению                                                 
	Планируе-мая дата окончания переселе-ния
	Площадь застройки дома
	Информация о формировании земельного участка 
под домом

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	площадь земельного участка
	кадастровый 
номер 
земельного участка
	характеристика 
земельного участка (сформирован под 
одним домом, 
не сформирован)

	
	
	
	
	
	
	
	
	площадь                  (кв.              метров)
	количе-ство              человек
	количе-ство             семей
	
	кв. метров
	кв. метров
	
	


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
			16

	Всего подлежит переселению в 2024–2032 годах		
	X
	X
	X
	X
	X
	30 860,39
	1 986
	982
	
	33 453,29
	103 452,00
	X
	X

	Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе:
	X
	X
	X
	X
	X
	30 860,39
	1 986
	982
	
	33 453,29
	103 452,00
	X
	X

	расселение которых осуществляется с участием средств Фонда
	X
	X
	X
	X
	X
	23820,39
	1583
	800
	X
	24754,35
	70402
	X
	X

	Итого по муниципальному образованию «город Оренбург»
	X
	X
	X
	X
	X
	23820,39
	1583
	800
	X
	24754,35
	70402
	X
	X

	1
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. 1 Мая, 
д. 33
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	14.02.2020
	169,7
	14
	6
	31.12.2029
	179,3
	917
	56:44:0332022:30
	сформирован под одним домом

	2
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пер. Ардатовский, д. 28
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	30.12.2021
	177,9
	6
	4
	31.12.2031
	163,5
	475
	
	не сформирован

	3
	г. Оренбург
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 5
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1959
	05.08.2019
	175,5
	14
	5
	31.12.2028
	204
	238
	56:44:0349003:108
	не сформирован

	4
	г. Оренбург
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 8, литера А1
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1962
	22.11.2018
	265,7
	11
	8
	01.09.2025
	199,4
	239
	56:44:0349003:99
	сформирован под одним домом

	5
	г. Оренбург
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, 
д. 10
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1954
	04.06.2021
	592,2
	59
	29
	31.12.2031
	541,5
	2153
	56:44:0329004:12
	не сформирован

	6
	г. Оренбург
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, 
д. 60
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1929
	02.08.2019
	642,9
	48
	26
	31.12.2026
	578,2
	782
	56:44:0306007:10
	сформирован под одним домом

	7
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Ворошилова, д. 28
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1945
	14.04.2020
	106,6
	9
	6
	31.12.2029
	227,7
	230
	56:44:0117029:17
	не сформирован

	8
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Григорьевская, 
д. 90/98
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	20.01.2020
	184,6
	23
	5
	31.12.2029
	167,3
	191
	56:44:0430008:309
	сформирован под одним домом

	9
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Гусева, д. 28г
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1935
	25.07.2019
	362,8
	25
	10
	01.09.2025
	271,9
	6617
	56:44:0442002:66
	не сформирован

	10
	г. Оренбург
	г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16/1, литеры АА1А2
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1966
	10.09.2018
	583,2
	61
	35
	31.12.2026
	593
	5279
	56:44:012002:88
	сформирован под одним домом

	11
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пер. Дорожный, д. 5
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1947
	10.07.2018
	404,3
	28
	9
	31.12.2026
	252,7
	269
	56:44:0328002:22
	сформирован под одним домом

	12
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Елькинская, д. 16
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	22.01.2021
	160,5
	12
	4
	31.12.2030
	140
	387
	56:44:0452006:22
	сформирован под одним домом

	13
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Заводская, д. 30б
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1964
	11.09.2018
	399,3
	47
	18
	01.09.2025
	346,6
	2707
	56:44:0117036:700
	не сформирован

	14
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пер. Ивановский, д. 13, литера А
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	24.09.2019
	323,4
	23
	6
	31.12.2028
	264,5
	746
	
	не сформирован

	15
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Инструментальная, д. 3
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1936
	22.11.2018
	679,9
	73
	42
	31.12.2028
	637,1
	1019
	56:44:0333014:31
	не сформирован

	16
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Казаковская, д. 41–43
	многоквартирный дом
	аварийный
	нет
	1926
	08.06.2021
	199,5
	7
	4
	31.12.2031
	133,8
	1001
	56:44:0442008:29
	сформирован под одним домом

	17
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пер. Казарменный, д. 7
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1959
	10.09.2018
	128
	16
	8
	31.12.2026
	147,8
	357
	56:44:0236007:16
	сформирован под одним домом

	18
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Калининградская, 
д. 25
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1955
	17.08.2018
	599,5
	46
	24
	31.12.2026
	558,3
	2287
	56:44:0303021:349
	сформирован под одним домом

	19
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, д. 32/1, литеры ВСВ1
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	05.06.2020
	178
	11
	5
	31.12.2029
	985
	489
	56:44:0446001:17
	сформирован под одним домом

	20
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 11А/41, литеры АА1
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1953
	09.07.2020
	677,9
	64
	25
	31.12.2029
	1364,6
	3000
	56:44:0231002:22
	не сформирован

	21
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пер. Коммунальный, 
д. 11/37, литера А
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	05.11.2019
	252,6
	9
	8
	31.12.2028
	184,9
	688
	56:44:0220008:9
	не сформирован

	22
	г. Оренбург
	г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 25
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1935
	05.11.2019
	55
	1
	1
	31.12.2028
	276,3
	385
	56:44:0442005:338
	сформирован под одним домом

	23
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Комсомольская, д. 78, литера А
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1888
	25.07.2019
	279,5
	18
	8
	31.12.2026
	295,4
	1149
	56:44:0446010:12
	не сформирован

	24
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Комсомольская, 
д. 108
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	14.02.2020
	131
	13
	4
	31.12.2029
	131
	426
	56:44:0430009:1
	сформирован под одним домом

	25
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Комсомольская, 
д. 178, литеры АА1А2
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	17.09.2019
	207,2
	21
	3
	31.12.2028
	150,1
	576
	56:44:0423001:37
	сформирован под одним домом

	26
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Котова, д. 34а
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1942
	17.08.2018
	331,6
	25
	13
	01.09.2025
	265,8
	276
	56:44:0335001:8
	сформирован под одним домом

	27
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Ленинская, д. 50/51 – 53, литера А
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1885
	09.07.2020
	1258,76
	64
	41
	31.12.2030
	1344,5
	4932
	56:44:0232008:44
	не сформирован

	28
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Нагорная, д. 10
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1951
	28.11.2019
	700,4
	30
	16
	31.12.2029
	500,9
	526
	56:44:0309006:22
	сформирован под одним домом

	29
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Невельская, д. 4в
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1914
	25.07.2019
	854,6
	54
	29
	31.12.2026
	684,2
	1149
	56:44:0345005:28
	сформирован под одним домом

	30
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Ногина, д. 56
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1950
	16.09.2019
	471,5
	16
	9
	31.12.2028
	309,6
	303
	56:44:0340004:13
	сформирован под одним домом

	31
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Орджоникидзе, 
д. 9/12, литеры АА1А2А3
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1882
	14.04.2020
	250,3
	13
	6
	31.12.2029
	329,7
	1166
	56:44:0232003:28
	не сформирован

	32
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пл. Привокзальная, д. 63
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	20.09.2019
	429,6
	37
	12
	31.12.2028
	284,3
	526
	56:44:0351001:38
	не сформирован

	33
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пл. Привокзальная, д. 64
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	10.10.2019
	427,1
	19
	12
	31.12.2028
	281
	511
	56:44:0351001:40
	сформирован под одним домом

	34
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 145/90
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	25.07.2019
	218,7
	18
	8
	01.09.2025
	84,1
	503
	56:44:0347006:1
	сформирован под одним домом

	35
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Пушкинская, д. 48/21/19, литера А1
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	14.02.2020
	258,1
	21
	11
	31.12.2029
	283,3
	626
	56:44:0221004:60
	сформирован под одним домом

	36
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Рыбаковская, д. 30, литеры А1А4
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	25.07.2019
	128,6
	5
	4
	31.12.2026
	109,8
	123
	56:44:0354009:39
	сформирован под одним домом

	37
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пер. Связной, д. 14
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1955
	31.08.2020
	193,7
	11
	5
	31.12.2030
	180
	644
	56:44:0311001:30
	не сформирован

	38
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пер. Сибирский, д. 3
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1959
	02.08.2019
	617,6
	29
	16
	31.12.2026
	438,4
	699
	56:44:0306007:5
	сформирован под одним домом

	39
	г. Оренбург
	г. Оренбург,
 ул. Советская, д. 11г, литеры А1А2А3А8
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1938
	28.10.2019
	460,9
	18
	11
	31.12.2028
	340,1
	4260
	56:44:0231012:27
	не сформирован

	40
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Советская, д. 27, литеры АБ
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1910
	24.03.2020
	1531,83
	87
	56
	31.12.2029
	2439,2
	2702
	56:44:0219020:3
	не сформирован

	41
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Степная, д. 10, литеры АА1
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1908
	18.09.2018
	364,3
	17
	9
	31.12.2026
	242,7
	605
	56:44:0352007:37
	сформирован под одним домом

	42
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пер. Сырейный, д. 2
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1946
	16.10.2019
	314,3
	22
	6
	31.12.2028
	457,9
	409
	56:44:0340004:36
	сформирован под одним домом

	43
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Ташкентская, 
д. 23/38, литеры БВ
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	09.07.2020
	232,8
	1
	9
	31.12.2030
	180
	630
	56:44:0352004
	не сформирован

	44
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Ташкентская, д. 37/41
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1887
	20.03.2020
	112,8
	6
	3
	31.12.2029
	96
	173
	56:44:0352004:365
	сформирован под одним домом

	45
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Ташкентская, д. 56, литеры ЕЕ1А21А21а
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	22.01.2021
	542,1
	26
	9
	31.12.2030
	727,4
	3300
	56:44:0347003:636
	не сформирован

	46
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Ташкентская, д. 121, литеры АА1А4
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	21.04.2021
	102,4
	10
	4
	31.12.2030
	96
	892
	56:44:0429001:17
	не сформирован

	47
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Ташкентская, д. 122, литеры АА1
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	25.07.2019
	155,8
	10
	5
	31.12.2026
	123,1
	923
	56:44:0423007:34
	не сформирован

	48
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пер. Телеграфный, д. 12а, литера А
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	20.09.2019
	354,8
	20
	15
	31.12.2026
	336,6
	1909
	56:44:0231002:20
	не сформирован

	49
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8а
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1926
	05.11.2019
	458
	22
	10
	31.12.2028
	384,25
	403
	56:44:0328001:1596
	сформирован под одним домом

	50
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 28, литера А1
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1940
	05.09.2018
	456,6
	18
	10
	01.09.2025
	295,3
	299
	56:44:0328002:39
	сформирован под одним домом

	51
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пер. Токарный, д. 15
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1996
	27.11.2020
	736,7
	37
	25
	31.12.2030
	397,4
	925
	56:44:0454001:35
	не сформирован

	52
	г. Оренбург
	г. Оренбург, пер. Тупой, д. 11
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	27.11.2020
	105,3
	16
	5
	31.12.2030
	106,1
	304
	56:44:0355009:24
	сформирован под одним домом

	53
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 2а – 4а, литера А
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1954
	31.08.2020
	503,5
	41
	22
	31.12.2030
	545,3
	524
	56:44:0331006:15
	сформирован под одним домом

	54
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пер. Хозяйственный, 
д. 14
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	24.09.2019
	168,8
	6
	3
	31.12.2028
	117,5
	508
	56:44:0443006:17
	сформирован под одним домом

	55
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Цвиллинга, д. 41, литера Б
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	17.10.2019
	237,7
	15
	9
	31.12.2028
	199
	865
	56:44:0352003:48
	не сформирован

	56
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Чичерина, д. 17/45, литера А
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1890
	13.09.2019
	274,6
	24
	9
	31.12.2028
	377,6
	973
	56:44:0453015:16
	не сформирован

	57
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Чичерина, д. 43
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	02.08.2019
	262,4
	13
	11
	31.12.2027
	613,2
	1070
	
	не сформирован

	58
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ш. Шарлыкское, д. 20
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1954
	23.07.2019
	706,3
	50
	17
	31.12.2026
	1182,7
	2080
	56:44:0102006:99
	сформирован под одним домом

	59
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Юркина, д. 70
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1942
	25.07.2019
	984,2
	91
	52
	31.12.2026
	881,8
	939
	56:44:0313003:44
	сформирован под одним домом

	60
	пос. Каргала
	г. Оренбург, 
пос. Каргала, пер. Зеленый, д. 7
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1930
	18.02.2020
	455
	18
	9
	31.12.2029
	397,3
	455
	56:44:0601001:231
	сформирован под одним домом

	61
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 42
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	25.07.2019
	222
	9
	6
	31.12.2026
	128,4
	663
	56:44:0452007:33
	не сформирован

	расселение которых осуществляется без участия средств Фонда
	X
	X
	X
	X
	X
	7 040,00
	403,00
	182,00
	X
	8698,94
	33050,00
	X
	X

	Итого по муниципальному образованию                  «город Оренбург»
	X
	X
	X
	X
	X
	7 040,00
	403,00
	182,00
	X
	8698,94
	33050,00
	X
	X

	62
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 16, литера А
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	22.01.2021
	200,9
	7
	7
	31.12.2032
	170,3
	1185
	56:44:0231011:47
	не сформирован

	63
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. 9 Января, д. 25/36, литеры А2А3
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	30.12.2021
	168,8
	11
	7
	31.12.2032
	247,9
	79
	56:44:0231008:129
	сформирован под одним домом

	64
	г. Оренбург
	г. Оренбург, пер. Боевой, д. 5
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1959
	05.08.2019
	99,8
	6
	3
	31.12.2028
	204
	238
	56:44:0349003:108
	не сформирован

	65
	г. Оренбург
	г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, 
д. 56, литера А2
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1952
	27.11.2020
	458,1
	28
	10
	31.12.2032
	348,5
	619
	56:44:0306007:6
	сформирован под одним домом

	66
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Брыкина, д. 12, литера А
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	04.06.2020
	139,2
	5
	3
	31.12.2032
	219,8
	853
	56:44:0236005:152
	не сформирован

	67
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пер. Гугучкинский, д. 6, литеры БВ
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1885
	17.10.2019
	232,5
	10
	5
	31.12.2032
	208,44
	913
	56:44:0230007:220
	не сформирован

	68
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пер. Дорожный, д. 22
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1901
	28.10.2019
	212,9
	10
	5
	31.12.2032
	357,8
	364
	56:44:0328002:13
	сформирован под одним домом

	69
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Енисейская, д. 100
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1971
	20.11.2019
	508,3
	31
	12
	31.12.2032
	311,4
	900
	56:44:0266009:48
	сформирован под одним домом

	70
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Казаковская, д. 60, литеры АА3
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1942
	14.04.2020
	175,3
	12
	3
	31.12.2032
	241,1
	825
	56:44:0443003:9
	не сформирован

	71
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Казаковская, д. 62
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	24.09.2019
	226
	16
	6
	31.12.2032
	223,3
	720
	56:44:0443003:15
	сформирован под одним домом

	72
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44, литеры ББ1
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	23.06.2020
	162,9
	6
	5
	31.12.2032
	148,3
	1044
	56:44:0220008:36
	не сформирован

	73
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 18
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1950
	30.12.2021
	507,6
	30
	11
	31.12.2032
	270
	274
	56:44:0316007:62
	сформирован под одним домом

	74
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Комсомольская, д. 9, литеры АА1
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	09.07.2020
	211,1
	12
	6
	31.12.2032
	277,4
	703
	56:44:0232002:20
	сформирован под одним домом

	75
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Манежная, д. 5, литера А3
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1936
	15.11.2019
	367,5
	22
	8
	31.12.2032
	246,1
	306
	56:44:0333001:63
	сформирован под одним домом

	76
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Манежная, д. 20
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1941
	20.11.2019
	665,3
	31
	11
	31.12.2032
	402,2
	1320
	56:44:0333001:17
	не сформирован

	77
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Мебельная, д. 32, литеры АВ40В41В6
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1892
	21.04.2021
	469,6
	40
	17
	31.12.2032
	816,4
	1214
	56:44:0335014:9
	не сформирован

	78
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Орлова, д. 36 –38, литера А
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1961
	22.01.2021
	464,9
	19
	13
	31.12.2032
	404,7
	533
	56:44:0346002:23
	сформирован под одним домом

	79
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
просп. Парковый, д. 12/2, литера В
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	05.11.2019
	129,3
	6
	4
	31.12.2032
	140,8
	1374
	56:44:0353007:36
	не сформирован

	80
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
пер. Почтовый, д. 18, литеры АА1А2А3
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	04.06.2020
	244,1
	33
	6
	31.12.2032
	290
	902
	56:44:0233001:122
	сформирован под одним домом

	81
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Пролетарская, д. 8/9 – 11/29, литеры А2А3А4
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	08.07.2021
	308,2
	16
	10
	31.12.2032
	291,8
	3499
	56:44:0232012:22
	не сформирован

	82
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Пролетарская, д. 8/9 –11/29, литеры АА1
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	13.07.2021
	314,1
	17
	6
	31.12.2032
	512,8
	3499
	56:44:0232012:22
	не сформирован

	83
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Советская, д. 1, литера А
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	09.07.2020
	776,7
	34
	18
	31.12.2032
	1452
	10015
	56:44:0236009:14
	сформирован под одним домом

	84
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Ташкентская, 
д. 11/38, литеры АА1А2
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	14.04.2020
	177,1
	12
	6
	31.12.2032
	158,7
	430
	56:44:0352007:133
	сформирован под одним домом

	85
	г. Оренбург
	г. Оренбург, 
ул. Чичерина, д. 43
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	02.08.2019
	74,2
	3
	3
	31.12.2027
	613,2
	1070
	
	не сформирован

	86
	г. Оренбург
	г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 60, литера А
	многоквартир-ный дом
	аварийный
	нет
	1917
	05.11.2019
	216,6
	10
	6
	31.12.2032
	142
	171
	56:44:0452007:575
	сформирован под одним домом









Приложение № 2 
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург» на 2024–2032 годы»

Рекомендуемые требования к жилью, проектируемому (строящемуся) и приобретаемому в рамках Программы

	№ п/п
	Наименование рекомендуемого 
требования
	Содержание рекомендуемого требования



	1
	2
	3

	1.
	Требования к проектной документации на дом
	В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.
Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:
1) Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2) Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
3) постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
4) СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) от 30 декабря 2016 года № 1034/пр;
5) СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные», утвержденного приказом Минстроя России от 13 мая 2022 года № 361/пр;
6) СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные», утвержденного приказом Минстроя России от 20 октября 2016 года № 725/пр;
7) СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года № 904/пр;
8) СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах», утвержденного приказом Минстроя России от 24 мая 2018 года № 309/пр;
9) СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений», утвержденного приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 970/пр;
10) СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», утвержденного приказом Минстроя России от 24 августа 2016 года № 590/пр;
11) СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», утвержденного приказом Минстроя России от 3 декабря 2016 года № 891/пр;
12) СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии», утвержденного приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 года № 127/пр;
13) СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей», утвержденного приказом Минстроя России от 8 апреля 2015 года № 261/пр;
14) СП 260.1325800.2023 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 28 декабря 2023 года № 1015/пр;
15) СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции», утвержденного приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 года № 129/пр;
16) СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства», утвержденного приказом Минстроя России от 13 декабря 2017 года № 1660/пр;
17) СП 382.1325800.2017 «Конструкции деревянные клееные на вклеенных стержнях. Методы расчета», утвержденного приказом Минстроя России от 20 декабря 2017 года № 1688/пр;
18) СП 452.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования», утвержденного приказом Минстроя России от 28 октября 2019 года № 651/пр;
19) СП 516.1325800.2022 «Здания из деревянных срубных конструкций. Правила проектирования и строительства», утвержденного приказом Минстроя России от 11 апреля 2022 года № 270/пр;
20) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) от 12 марта 2020 года № 151;
21) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288;
22) СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 мая 2024 года № 327/пр;
23) СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции», утвержденного приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 года № 109/ГС;
24) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28 января 2021 года № 2;
25) ГОСТ Р 21.101-2026 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 февраля 2026 года № 129-ст; 
26) методики расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России 
от 26 октября 2017 года № 1484/пр;
обеспечивать соответствие планируемых к строительству (строящихся) многоквартирных домов, а также подлежащих приобретению жилых помещений положениям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3;
в отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения экспертизы в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности

	2.
	Требования к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье
	В строящихся домах обеспечивается наличие:
1) несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:
а) стены – из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;
б) перекрытия – из сборных и монолитных железобетонных конструкций;
в) фундаменты – из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.
Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIP-панелей, металлических сэндвич-панелей;
2) подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;
3) санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину;
4) внутридомовых инженерных систем, включая системы:
а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);
б) холодного водоснабжения;
в) водоотведения (канализации);
г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);
д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);
е) горячего водоснабжения;
ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);
з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);
5) локальных систем энергоснабжения (рекомендуется использовать в случае экономической целесообразности);
6) принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией), лифты рекомендуется оснащать:
а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;
б) оборудованием для связи с диспетчером;
в) аварийным освещением кабины лифта;
г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;
д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;
7) внесенных в государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);
8) оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;
9) освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;
10) освещения при входах в подъезды дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;
11) металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком во входах в подвал (техническое подполье) дома;
12) отмостков из армированного бетона, асфальта, устроенных по всему периметру дома и обеспечивающих отвод воды от фундамента;
13) организованного водостока;
14) благоустройства придомовой территории, в том числе наличия твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией)

	3.
	Требования к функциональному оснащению и отделке помещений
	Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и:
1) оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):
а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;
б) холодного водоснабжения;
в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного);
г) водоотведения (канализации);
д) отопления (централизованного или автономного);
е) вентиляции;
ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);
з) внесенными в государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);
2) имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе:
а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;
б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;
в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;
г) вентиляционные решетки;
д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;
е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:
звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);
мойку со смесителем и с сифоном;
умывальник со смесителем и с сифоном;
унитаз с сиденьем и со сливным бачком;
ванну с заземлением, со смесителем и с сифоном;
одно-, двухклавишные электровыключатели;
электророзетки;
выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;
газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);
радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической
возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; 
ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;
з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей (примыкающих) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей (примыкающих) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями – в остальных помещениях;
и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки)

	4.
	Требования к конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки
	Характеристики индивидуальных жилых домов, в том числе входящих в состав блокированной застройки, определяются в соответствии с приказом Минстроя России от 2 августа 2022 года 
№ 633/пр «Об утверждении методики отбора проектов индивидуальных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»

	5.
	Требования к материалам, изделиям и оборудованию
	Проектом на строительство дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования;
строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации;
работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

	6.
	Требования к энергоэффективности
дома
	Рекомендуется:
предусмотреть класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 399/пр;
предусмотреть следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:
предъявление к оконным блокам в квартирах и помещениях общего пользования дополнительных требований, указанных выше;
установка в помещениях общего пользования, на лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;
освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;
теплоизоляция подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);
установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и других, предусмотренных проектной документацией;
установка радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);
устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;
устройство входных тамбуров в подъезды дома с утеплением стен, установка утепленных дверей тамбура (входной и проходной) с автодоводчиками;
наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 399/пр

	7.
	Требования к эксплуатационной документации дома
	1) наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копии документов), предусмотренных пунктами 24, 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, включая инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии со статьей 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» (в соответствии с проектной документацией), утвержденного приказом Минстроя России от 24 августа 2016 года № 590/пр;
2) наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче заказчику




Приложение № 3 
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург» на 2024–2032 годы»


ПЛАН
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2022 года, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург», указанных в областной адресной программе по способам переселения 

	№ п/п
	Наименование                                                муниципального образования
	Всего расселяемая площадь жилых помещений
	Всего стоимость мероприятий по переселению
	Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений

	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий
	договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии 
территории
	переселе-ние в свободный жилищный фонд
	приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан 

	
	
	
	
	расселяемая площадь
	расселяемая площадь
	стоимость возмещения
	субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений
	субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом
	расселяемая площадь
	субсидия на возмещение расходов 
по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий
	расселяемая площадь
	стоимость

	
	
	кв. метров
	рублей
	кв. метров
	кв. метров
	рублей
	рублей
	рублей
	кв. метров
	рублей
	кв. метров
	рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	 Всего по Программе, в том числе:
	30 860,39
	2 682 019 721,13
	2 565,30
	2 535,50
	233 300 744,10
	0,00
	0,00
	174,00
	13 122 558,00
	29,80
	0,00

	
	всего с финансированием за счет средств Фонда
	23 820,39
	2 151 084 041,13
	2 565,30
	2 535,50
	233 300 744,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29,80
	0,00

	
	всего с финансированием без средств Фонда
	7 040,00
	530 935 680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174,00
	13 122 558,00
	0,00
	0,00

	
	  всего по этапу 2024 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	3211,20
	326369678,80
	1496,30
	1466,50
	123036900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29,80
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	3211,20
	326369678,80
	1496,30
	1466,50
	123036900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29,80
	0,00

	
	 Всего по этапу 2025 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	6746,30
	779216787,20
	1069,00
	1069,00
	110263844,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	6746,30
	779216787,20
	1069,00
	1069,00
	110263844,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2026 года, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда, в том числе:
	174,00
	13122558,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174,00
	13122558,00
	0,00
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	174,00
	13122558,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174,00
	13122558,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2027 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	4115,20
	310356038,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	4115,20
	310356038,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2028 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	4958,83
	373980082,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	4958,83
	373980082,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2029 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	4220,56
	318301973,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	4220,56
	318301973,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2030 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	568,30
	42859481,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	568,30
	42859481,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2031 года, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда, в том числе:
	6866,00
	517813122,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	6866,00
	517813122,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



 

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

	
	
	всего
	в том числе
	дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений


	
	
	
	строительство домов
	приобретение жилых помещений у застройщиков
	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
	приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в со-стояние, пригодное для постоянного проживания граждан
	предоставление по договорам социального найма
	предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования
	предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда
	предоставление по договорам мены

	
	
	
	
	в строящихся домах
	в домах, введенных в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	

	
	
	расселяемая площадь
	приобретаемая площадь
	стоимость
	приобретаемая                 площадь
	стоимость
	приобретаемая                площадь
	стоимость
	приобретаемая               площадь
	стоимость
	приобретаемая             площадь
	стоимость
	стоимость
	площадь
	площадь
	площадь
	площадь

	
	
	кв. метров
	кв. метров
	рублей
	кв. метров
	рублей
	кв. метров
	руб-лей
	кв. мет-ров
	рублей
	кв. метров
	рублей
	рублей
	кв. метров
	кв. мет-ров
	кв. метров
	кв. метров

	1
	2
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	
	Всего по Программе, в том  числе:
	28 295,09
	29 653,03
	2 448 718 977,03
	8 220,74
	821 779 870,80
	0,00
	0,00
	21 432,29
	1 626 939 106,23
	0,00
	0,00
	0,00
	5 579,27
	0,00
	0,00
	24 073,76

	
	всего с финансированием за счет средств Фонда 

	21 255,09
	22 613,03
	1 917 783 297,03
	8 220,74
	821 779 870,80
	0,00
	0,00
	14 392,29
	1 096 003 426,23

	0,00
	0,00
	0,00
	4 502,07
	0,00
	0,00
	18 110,96

	
	всего с финансированием без средств Фонда

	7 040,00
	7 040,00
	530 935 680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 040,00
	530 935 680,00

	0,00
	0,00
	0,00
	1 077,20
	0,00
	0,00
	5 962,80

	
	  всего по этапу 2024 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	1714,90
	2365,60
	203332778,80
	2113,50
	181881589,80
	0,00
	0,00
	252,10
	21451189,00
	0,00
	0,00
	0,00
	681,80
	0,00
	0,00
	1683,80

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	1714,90
	2365,60
	203332778,80
	2113,50
	181881589,80
	0,00
	0,00
	252,10
	21451189,00
	0,00
	0,00
	0,00
	681,80
	0,00
	0,00
	1683,80

	
	 Всего по этапу 2025 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	5677,30
	6384,54
	668952943,10
	6107,24
	639898281,00
	0,00
	0,00
	277,30
	29054662,10
	0,00
	0,00
	0,00
	1263,88
	0,00
	0,00
	5120,66

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	5677,30
	6384,54
	668952943,10
	6107,24
	639898281,00
	0,00
	0,00
	277,30
	29054662,10
	0,00
	0,00
	0,00
	1263,88
	0,00
	0,00
	5120,66

	
	Всего по этапу 2026 года, , в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда, в том числе:
	174,00
	174,00
	13122558,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174,00
	13122558,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,80
	0,00
	0,00
	105,20

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	174,00
	174,00
	13122558,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174,00
	13122558,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,80
	0,00
	0,00
	105,20

	
	Всего по этапу 2027 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	4115,20
	4115,20
	310356038,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4115,20
	310356038,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1021,70
	0,00
	0,00
	3093,50

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	4115,20
	4115,20
	310356038,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4115,20
	310356038,40
	0,00
	0,00
	0,00
	1021,70
	0,00
	0,00
	3093,50

	
	Всего по этапу 2028 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	4958,83
	4958,83
	373980082,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4958,83
	373980082,11
	0,00
	0,00
	0,00
	935,93
	0,00
	0,00
	4022,90

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	4958,83
	4958,83
	373980082,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4958,83
	373980082,11
	0,00
	0,00
	0,00
	935,93
	0,00
	0,00
	4022,90

	
	Всего по этапу 2029 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	4220,56
	4220,56
	318301973,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4220,56
	318301973,52
	0,00
	0,00
	0,00
	558,66
	0,00
	0,00
	3661,90

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	4220,56
	4220,56
	318301973,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4220,56
	318301973,52
	0,00
	0,00
	0,00
	558,66
	0,00
	0,00
	3661,90

	
	Всего по этапу 2030 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	568,30
	568,30
	42859481,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	568,30
	42859481,10
	0,00
	0,00
	0,00
	40,10
	0,00
	0,00
	528,20

	1.

	Итого по городу Оренбургу
	568,30
	568,30
	42859481,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	568,30
	42859481,10
	0,00
	0,00
	0,00
	40,10
	0,00
	0,00
	528,20

	
	Всего по этапу 2031 года, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда, в том числе:
	6866,00
	6866,00
	517813122,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6866,00
	517813122,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1008,40
	0,00
	0,00
	5857,60

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	6866,00
	6866,00
	517813122,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6866,00
	517813122,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1008,40
	0,00
	0,00
	5857,60



Приложение № 4 
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург» на 2024–2032 годы»

ПЛАН 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2022 года, расположенного на территории муниципального образования «город Оренбург» 
и указанных в областной адресной программе

	№ п/п

















	Наименование муниципального образования


















	Число жителей, планируемых к переселению
	Количество расселяемых жилых помещений

	Расселяемая площадь жилых помещений


	Источники финансирования Программы



	Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств
	Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений

	
	
	
	всего
	в том числе
	всего
	в том числе

	всего
	в том числе
	всего
	в том числе

	всего
	в том числе


	
	
	
	
	
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств областного бюджета
	за счет средств местного бюджета
	
	за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории
	за счет переселения граждан в свободный муниципальный фонд
	
	за счет средств собственников жилых помещений
	за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории)

	
	
	
	
	собственность граждан
	муниципальная собственность
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	чело-век
	еди-ниц
	еди-ниц
	еди-ниц
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	рублей
	руб-лей
	рублей
	руб-лей
	руб-лей
	рублей



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Всего по Программе, в том числе:

	1986
	982
	826
	156
	30860,39
	25629,4
	5230,99
	2 682 019 721,13
	1 111 687 861,85
	1 247 097 135,87
	323 234 723,41
	1 610 388,00
	0,00
	1 610 388,00
	0
	0
	0

	
	всего с финансированием за счет средств Фонда
	1583
	799
	671
	128
	23820,39
	19666,6
	4153,79
	2 151 084 041,13
	1 111 687 861,85
	728 039 548,53
	311 356 630,75
	1 610 388,00
	0,00
	1 610 388,00
	0
	0
	0

	
	всего с финансированием без средств Фонда

	403
	183
	155
	28
	7040
	5962,8
	1077,2
	530 935 680,00
	0,00
	519 057 587,34
	11 878 092,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0

	
	  всего по этапу 2024 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	242
	120
	99
	21
	3211,20
	2685,40
	525,80
	326369678,80
	202382883,00
	61065457,00
	62921338,80
	1610388,00
	0,00
	1610388,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	242
	120
	99
	21
	3211,20
	2685,40
	525,80
	326369678,80
	202382883,00
	61065457,00
	62921338,80
	1610388,00
	0,00
	1610388,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2025 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	483
	260
	221
	39
	6746,30
	5674,70
	1071,60
	779216787,20
	288025651,27
	270166503,65
	221024632,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	483
	260
	221
	39
	6746,30
	5674,70
	1071,60
	779216787,20
	288025651,27
	270166503,65
	221024632,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2026 года, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда, в том числе:
	9
	6
	4
	2
	174,00
	105,20
	68,80
	13122558,00
	0,00
	11600727,78
	1521830,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу

	9
	6
	4
	2
	174,00
	105,20
	68,80
	13122558,00
	0,00
	11600727,78
	1521830,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2027 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	248
	101
	75
	26
	4115,20
	3093,50
	1021,70
	310356038,40
	184647728,18
	116414779,22
	9293531,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	248
	101
	75
	26
	4115,20
	3093,50
	1021,70
	310356038,40
	184647728,18
	116414779,22
	9293531,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2028 года в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	315
	159
	133
	26
	4958,83
	4022,90
	935,93
	373980082,11
	221814982,53
	141271200,00
	10893899,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	315
	159
	133
	26
	4958,83
	4022,90
	935,93
	373980082,11
	221814982,53
	141271200,00
	10893899,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2029 года в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	262
	142
	127
	15
	4220,56
	3661,90
	558,66
	318301973,52
	189387311,14
	122548622,91
	6366039,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	262
	142
	127
	15
	4220,56
	3661,90
	558,66
	318301973,52
	189387311,14
	122548622,91
	6366039,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2030 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	33
	17
	16
	1
	568,30
	528,20
	40,10
	42859481,10
	25429305,73
	16572985,75
	857189,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	33
	17
	16
	1
	568,30
	528,20
	40,10
	42859481,10
	25429305,73
	16572985,75
	857189,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по этапу 2031 года, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда, в том числе:
	394
	177
	151
	26
	6866,00
	5857,60
	1008,40
	517813122,00
	0,00
	507456859,56
	10356262,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	394
	177
	151
	26
	6866,00
	5857,60
	1008,40
	517813122,00
	0,00
	507456859,56
	10356262,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



























Приложение № 5 
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург» на 2024–2032 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года, расположенного на территории муниципального образования «город Оренбург» и указанных в областной адресной программе

	№ п/п

	Наименование 
муниципального образования

	Расселяемая площадь
	Количество переселяемых жителей

	
	
	2024
год
	2025
 год
	2026 
год
	2027
 год
	2028 
год
	2029 
год
	2030 
год
	2031 год
	2032 год
	всего
	2024 год
	2025 год
	2026
 год
	2027 
год
	2028 год
	2029 год
	2030 
год
	2031 
год
	2032 
год
	всего

	
	
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	кв. метров
	чело-век
	чело-век
	чело-век
	чело-век
	чело-век
	чело-век
	чело-век
	чело-век
	чело-век
	чело-век



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	 
 
	Всего по Программе, в том числе:

	1 700,70
	2 579,50
	5 764,30
	2 144,60
	4 537,02
	4 589,69
	2 394,43
	3 717,15
	3 433,00
	30 860,39
	84
	205
	441
	128
	282
	288
	148
	213
	197
	1 986

	
	всего с финансированием за счет средств Фонда
	1 700,70
	2 579,50
	5 677,30
	2 057,60
	4 537,02
	4 589,69
	2394,43
	284,15
	0
	23 820,39
	84
	205
	436
	124
	282
	288
	148
	16
	0
	1 583

	
	всего с финансированием без средств Фонда
	x
	x
	87
	87
	x
	x
	х
	3 433,00
	3 433,00
	7 040,00
	х
	x
	5
	4
	x
	x
	х
	197
	197
	403

	
	всего по этапу 2024 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	1700,70
	1510,50
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	3211,20
	84
	158
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	242

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	1700,70
	1510,50
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	3211,20
	84
	158
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	242

	
	Всего по этапу 2025 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	x
	1069,00
	5677,30
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	6746,30
	x
	47
	436
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	483

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	x
	1069,00
	5677,30
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	6746,30
	x
	47
	436
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	483

	
	Всего по этапу 2026 года, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда, в том числе:
	x
	x
	87,00
	87,00
	x
	x
	x
	x
	x
	174,00
	x
	x
	5
	4
	x
	x
	x
	x
	x
	9

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	x
	x
	87,00
	87,00
	x
	x
	x
	x
	x
	174,00
	x
	x
	5
	4
	x
	x
	x
	x
	x
	9

	
	Всего по этапу 2027 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	x
	x
	x
	2057,60
	2057,60
	x
	x
	x
	x
	4115,20
	x
	x
	x
	124
	124
	x
	x
	x
	x
	248

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	x
	x
	x
	2057,60
	2057,60
	x
	x
	x
	x
	4115,20
	x
	x
	x
	124
	124
	x
	x
	x
	x
	248

	
	Всего по этапу 2028 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	x
	x
	x
	x
	2479,42
	2479,41
	x
	x
	x
	4958,83
	x
	x
	x
	x
	158
	157
	x
	x
	x
	315

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	x
	x
	x
	x
	2479,42
	2479,41
	x
	x
	x
	4958,83
	x
	x
	x
	x
	158
	157
	x
	x
	x
	315

	
	Всего по этапу 2029 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	x
	x
	x
	x
	x
	2110,28
	2110,28
	x
	x
	4220,56
	x
	x
	x
	x
	x
	131
	131
	x
	x
	262

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	x
	x
	x
	x
	x
	2110,28
	2110,28
	x
	x
	4220,56
	x
	x
	x
	x
	x
	131
	131
	x
	x
	262

	
	Всего по этапу 2030 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	284,15
	284,15
	x
	568,30
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	17
	16
	x
	33

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	284,15
	284,15
	x
	568,30
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	17
	16
	x
	33

	
	Всего по этапу 2031 года, в рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда, в том числе:
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	3433,00
	3433,00
	6866,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	197
	197
	394

	1.
	Итого по городу Оренбургу
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	3433,00
	3433,00
	6866,00
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	197
	197
	394






Приложение № 6 
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург» на 2024–2032 годы»


План-график реализации Программы


	№ 
п/п
	Наименование 
муниципального 
образования/способ переселения
	Расселяемая площадь жилых                       помещений                (кв. метров)
	Количе-ство помещений (единиц)
	Количе-ство граждан (человек)
	Предоста-вляемая площадь                               (кв. метров)
	Образованы земельные участки под                              строитель-ство
	Оформлены права застройщика на                                         земельные участки
	Подгото-влена проектная докумен-тация
	Объявлен конкурс на строительство                                          (приобретение) жилых помещений
	Заключен контракт на строительство,                            договор на приобретение                                             жилых помещений
	Получено разрешение на строитель-ство
	Дом введен в эксплуа-тацию
	Зарегистрировано право собственности                               муниципального образования на                                               жилые помещения




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Этап 2024 года

	
	Всего по этапу 2024 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	1714,90
	80
	172
	2365,60
	
	
	
	01.10.2024
	01.12.2024
	
	
	20.12.2024

	1.
	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	1714,90
	80
	172
	2365,60
	
	
	
	01.10.2024
	01.12.2024
	
	
	20.12.2024

	
	строительство многоквартирных домов
	1480,70
	75
	154
	2113,50
	
	
	
	01.10.2024
	01.12.2024
	
	
	20.12.2024

	
	приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах
	234,20
	5
	18
	252,10
	
	
	
	01.10.2024
	01.12.2024
	
	
	20.12.2024

	
	приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап 2025 года

	
	Всего по этапу 2025 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	5677,30
	231
	436
	6384,54
	
	
	
	01.10.2026
	01.12.2026
	
	
	20.12.2026

	1.
	Итого по муниципальному образованию  город Оренбург
	5677,30
	231
	436
	6384,54
	
	
	
	01.10.2026
	01.12.2026
	
	
	20.12.2026

	
	строительство многоквартирных домов
	5408,60
	226
	425
	6107,24
	
	
	
	01.10.2026
	01.12.2026
	
	
	20.12.2026

	
	приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах
	267,30
	5
	11
	277,30
	
	
	
	01.10.2026
	01.12.2026
	
	
	20.12.2026

	
	приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап 2026 года

	
	Всего по этапу 2026 года, в  рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда, в том числе:
	174,00
	6
	9
	174,00
	
	
	
	01.10.2027
	01.12.2027
	
	
	20.12.2027

	1.
	Итого по муниципальному образованию  город Оренбург
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство многоквартирных домов
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах
	174,00
	6
	9
	174,00
	
	
	
	01.10.2027
	01.12.2027
	
	
	20.12.2027

	
	приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап 2027 года

	
	Всего по этапу 2027 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	4115,20
	101
	248
	4115,20
	
	
	
	01.10.2028
	01.12.2028
	
	
	20.12.2028

	1.
	Итого по муниципальному образованию  город Оренбург
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство многоквартирных домов
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах
	4115,20
	101
	248
	4115,20
	
	
	
	01.10.2028
	01.12.2028
	
	
	20.12.2028

	
	приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап 2028 года

	
	Всего по этапу 2028 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	4958,83
	159
	315
	4958,83
	
	
	
	01.10.2029
	01.12.2029
	
	
	20.12.2029

	1.
	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство многоквартирных домов
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах
	4958,83
	159
	315
	4958,83
	
	
	
	01.10.2029
	01.12.2029
	
	
	20.12.2029

	
	приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап 2029 года

	
	Всего по этапу 2029 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	4220,56
	142
	262
	4220,56
	
	
	
	01.10.2030
	01.12.2030
	
	
	20.12.2030

	1.
	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство многоквартирных домов
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах
	4220,56
	142
	262
	4220,56
	
	
	
	01.10.2030
	01.12.2030
	
	
	20.12.2030

	
	приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап 2030 года

	
	Всего по этапу 2030 года, в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:
	568,30
	17
	33
	568,30
	
	
	
	01.10.2031
	01.12.2031
	
	
	20.12.2031

	1.
	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство многоквартирных домов
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах
	568,30
	17
	33
	568,30
	
	
	
	01.10.2031
	01.12.2031
	
	
	20.12.2031

	
	приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап 2031 года

	
	Всего по этапу 2031 года, в  рамках которого предусмотрено финансирование без средств Фонда, в том числе:
	6866,00
	177
	394
	6866,00
	
	
	
	01.10.2032
	01.12.2032
	
	
	20.12.2032

	1.
	Итого по муниципальному образованию город Оренбург
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительство многоквартирных домов
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах
	6866,00
	177
	394
	6866,00
	
	
	
	01.10.2032
	01.12.2032
	
	
	20.12.2032

	
	приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах
	0,00
	0
	0
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиками
	0,00
	0
	0
	0,00
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