Приложение

к решению Совета

от 31.10.2024 № 545

Перечень наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2025 году

| № п/п | Место исполнения наказа | Содержание наказа | Ориентиро-вочная сумма (руб.) | Бюджетополучатель/лицо, ответственное за исполнение наказа | Виды документации и сроки ее подготовки (ДВ и ЛСР, ПСД и др.) | Сроки ознакомления депутатов с документа-цией | Начало конкурс-ных процедур | Сроки исполне-ния наказа (даты начала и окончания) | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Избирательный округ № 1 |
|  | Пр-кт Дзержинского, 11/1 | благоустройство дворовой территории | 325 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года  | 2 квартал 2025 года  | 2-3 квартал 2025 года  | 3-4 квартал 2025 года  |  |
|  | Ул. Сергея Лазо, 6 | благоустройство дворовой территории | 265 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года  | 2 квартал 2025 года  | 2-3 квартал 2025 года  | 3-4 квартал 2025 года  |  |
|  | Ул. Конституции СССР, 15/2 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года  | 2 квартал 2025 года года | 2-3 квартал 2025 года  | 3-4 квартал 2025 года  |  |
|  | Ул. Сергея Лазо, 13, 15, 17 | благоустройство дворовой территории | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года  | 2 квартал 2025 года  | 2-3 квартал 2025 года  | 3-4 квартал 2025 года  |  |
|  | Ул. Братская, 1А | благоустройство дворовой территории | 300 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года  | 2 квартал 2025 года  | 2-3 квартал 2025 года  | 3-4 квартал 2025 года  |  |
|  | Ул. Братская, 4 | благоустройство дворовой территории | 200 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года  | 2 квартал 2025 года года | 2-3 квартал 2025 года  | 3-4 квартал 2025 года  |  |
|  | Пр-кт Дзержинского, 16, 18 | благоустройство дворовой территории | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года  | 2 квартал 2025 года  | 2-3 квартал 2025 года  | 3-4 квартал 2025 года  |  |
|  | Ул. Волгоградская, 2 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 270 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года  | 2 квартал 2025 года  | 2-3 квартал 2025 года  | 3-4 квартал 2025 года  |  |
|  | Пр-кт Дзержинского, 3 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 250 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года  | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Березка, 10/1 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 700 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Ворошилова, 2 | благоустройство дворовой территории  | 900 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 50,ул. Салавата Юлаева, 62 | замена оконных блоков в помещениях детского сада и приобретение ОСОиМ | 690 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 50 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МБУДО СШ № 3, пр-кт Дзержинского, 10  | текущий ремонт здания и внутренних помещений, (большой и малый спортивные залы), ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | КФКиС/директор МБУДО СШ № 3 | ЛСР 1 квартал 2025 года | 1 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2-4 квартал 2025 года |  |
|  | МБУДО СШОР № 5 «Орбита»,ул. Заводская, 34  | текущий ремонт помещений и сооружений (душевые, раздевалки, санузлы и подсобные помещения), ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 2 000 000 | КФКиС/директор МБУДО СШОР № 5 «Орбита» | ЛСР 1 квартал 2025 года | 1 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2-4 квартал 2025 года |  |
|  | МБУ ДК «Орбита», ул. Заводская, 34 | обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп, приобретение ОСОиМ | 700 000 | УКиИ/директор МБУ ДК «Орбита»  | ДВ, ЛСР1-2 квартал 2025 года  | 1-2 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 2 |
| 1. 1
 | С. Краснохолм, ул. Советская, 1 | благоустройство территории, устройство спортивной площадки с установкой МАФ | 1 000 000 | администрация села Краснохолм/ глава села Краснохолм  | ЛСР, ДВ1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал2025 |  |
|  | С. Краснохолм | приобретение триммеров (бензиновых)  | 60 000 | администрация села Краснохолм/глава села Краснохолм  | коммерческое предложение1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал2025 |  |
|  | С. Краснохолм, ул. Октябрьская/ ул. Советская | благоустройство территории, устройство спортивной площадки с установкой МАФ | 1 240 000 | администрация села Краснохолм/ глава села Краснохолм | ЛСР, ДВ1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал2025 |  |
|  | С. Краснохолм, улицы: Димитрова,Комсомольская,Калинина,Октябрьская, Яценко, Шоссейная, Советская,Крупской, Революционная,России,Тургенева,Коммунистическая, Пугачева,Цвиллинга,Пушкина,Забайкальская,Куйбышева,Красногвардейская;переулки: Коммунистический,Рабочий, Заречный, Крупской,Кировский;улицы: Красноармейская,Краснознаменная, Кирова, Лермонтова,Максима Горького,Щеглова, Карла Маркса; пос. Троицкий: ул. Новая;пос. Красный Партизан:ул. Новая | благоустройство территории, грейдирование и отсыпка дорог | 800 000 | администрация села Краснохолм/ глава села Краснохолм | ЛСР, ДВ1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал2025 |  |
|  | МОАУ «ООШ № 90», с. Краснохолм, ул. России, 82 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 100 000 | управление образования/ директор МОАУ «ООШ № 90» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 84», с. Краснохолм, ул. Дзержинского, 25 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 200 000 | управление образования/директор МОАУ «СОШ № 84» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МБУ ДК «Заря», с. Краснохолм, ул. Советская, 68 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | УКиИ/директор МБУ ДК «Заря» | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Мкр. «поселок Кушкуль», ул. Тепличная, 4/1 | благоустройство территории, устройство спортивной площадки с установкой МАФ | 1 000 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела благоустройства | ЛСР, ДВ1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал2025 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 21», ул. Просвещения, 4 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/директор МОАУ «СОШ № 21» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «Гимназия № 8», ул. Салмышская, 3/2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 2 000 000 | управление образования/директор МОАУ «Гимназия № 8» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 181, ул. Салмышская, 4/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 100 000 | управление образования/заведующий МДОАУ № 181 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 3 |
|  | Ул. Театральная, 13/1, 15, 11 | благоустройство дворовой территории | 1 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Конституции СССР, 7, 7/2, 9 | благоустройство дворовой территории | 2 100 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-кт Дзержинского, 26/1, 26/2, 26/3 | благоустройство дворовой территории  | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Волгоградская, 26, 24 | благоустройство дворовой территории | 1 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Театральная, 7, 9 | благоустройство дворовой территории | 150 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Конституции СССР, 26, 28 | благоустройство дворовой территории | 1 800 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Мкр. 70 лет ВЛКСМ, 14 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 14, ул. Театральная, 7а | ремонт межпанельных швов | 700 000 | управление образования/ заведующийМДОАУ № 14 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Территория между домами по ул. Березка д. 2/2 и д.2/5 (инициативный проект «Благоустройство и озеленение территории, расположенной по адресу: г. Оренбург, территория между домами по ул. Березка д. 2/2 и д.2/5»)  | поднятие уровня участка плодородным грунтом, устройство тротуарных дорожек, озеленение | 150 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Тротуар за домами по ул. Конституции СССР, 5/2 – 11/2  | ремонт асфальтового покрытия | 600 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ПСД, ДВ, ЛСР 1 квартал 2025 года | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 4 |
|  | МОАУ «СОШ № 57», ул. Юных Ленинцев, 9 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 57» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 19», ул. Юных Ленинцев, 10 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 600 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 19» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «Лицей № 4», ул. Дружбы, 7/2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «Лицей № 4» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-кт Дзержинского, 35, 35/1, ул. Салмышская, 10, 10/1 | благоустройство дворовой территории  | 1 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Юных Ленинцев, 1 | благоустройство дворовой территории | 1 250 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Брестская, 12, ул. Юных Ленинцев, 1  | благоустройство дворовой территории (МАФ)  | 1 250 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Родимцева, 1 | благоустройство дворовой территории | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 175, ул. Дружбы, 13/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 175 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 107, ул. Салмышская, 12/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 800 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 107 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 138, ул. Юных Ленинцев, 14/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/заведующий МДОАУ № 138 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 114, ул. Дружбы, 12/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 114 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 144, ул. Дружбы, 5/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 700 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 144 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 6, ул. Дружбы, 14/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 6 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 5 |
|  | МОАУ «Лицей № 5», ул. Джангильдина, 11/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «Лицей № 5» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «Гимназия № 6», ул. Просторная, 14/2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «Гимназия № 6» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 69», ул. Просторная, 14/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 69» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 23», ул. Просторная, 4 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/директор МОАУ «СОШ № 23» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Благоустройство сквера по ул. Просторной, 19/2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | Администрация Северного округа/ начальник отдела благоустройства | ЛСР, ДВ1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Салмышская, 19, 21, 25 | благоустройство дворовой территории | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Липовая, 4, ул. Индивидуальная, 7, 5/1 | ремонт асфальтового покрытия |  500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МБУ «БИС» филиал № 10, ул. Джангильдина, 14 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | УКиИ/директор МБУ «БИС»  | ДВ, ЛСР1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | не требуется | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Родимцева, 8, 12/1, 16/1, 16, 14, 14/1, 10, 10/1, 12;ул. Салмышская, 29/2, 31, 31/1;ул. Джангильдина, 10, 18/2, 20;ул. Просторная, 10, 10/1, 12 | ремонт асфальтового покрытия | 1 000 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ПСД, ДВ, ЛСР 1 квартал 2025 года | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Липовая, 17 (за домом)  | ПЭМР работы, строительство дороги | 2 000 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ПСД, ДВ, ЛСР 1 квартал 2025 года | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 6 |
|  | П. Каргала, улицы: М. Горького, Ленинская, Восточная, Чкалова, Заречная, Анисимова | устройство недостающих светильников | 400 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Транспортная, 1/1 (инициативный проект «Благоустройство территории по адресу: г. Оренбург, ул. Транспортная, 1/1»)  | установка МАФ и спортивного оборудования на детской площадке | 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МАУДО СШ № 10, ул. Рощина, 5  | текущий ремонт здания и внутренних помещений, ПМЭР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ  | 600 000 | КФКиС/директор МАУДО СШ № 10 | Коммерческое предложение1 квартал 2025 года | 1 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | 2-4 квартал 2025 года |  |
|  | МБУДО «ДМШ № 4», ул. Брестская, 5/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 500 000 | УКиИ/директор МБУДО «ДМШ № 4» | прямой договор1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | не требуется | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Фронтовиков, 8/3 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 600 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-кт Победы, 157/6  | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МАУДО «ДТДИМ» детский центр «Калейдоскоп», ул. Промышленная, 12 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории, установка противопожарной двери | 400 000 | управление образования/ директор МАУДО «ДТДИМ» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 91», ул. Рощина, 9 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 91» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-кт Победы, 159 | устройство недостающих светильников | 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 |  |  |
|  | МОАУ «Лицей № 3», ул. Монтажников, 14/2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории, замена футбольного покрытия | 5 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «Лицей № 3» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 7 |
|  | МОАУ « СОШ № 39», пр-т Парковый, 40 | замена оконных блоков в коридорах здания, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 39» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 40», ул. Культурная, 21 | ремонт медицинского кабинета и приобретение оборудования для дальнейшего лицензирования, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 850 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 40» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 41», ул. Пролетарская, 99 | замена дверей в пищеблоке и кабинетах № 4, 5, 6, 7 на 1 этаже, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 160 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 41» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 48», ул. Красина, 43а | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 48» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 53», ул. Астраханская, 1а | ремонт буфет-раздаточной, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 53» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 44, пер. Сырейный, 3 | монтаж системы видеонаблюдения в группах, сплит-системы в музыкальном зале, приобретение ноутбука, игровых пособий, флагштока с подъемным механизмом, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 240 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 44 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 75, ул. Литейная, 16а | ремонт лестничных маршей, коридора, путей эвакуации, помещений детского сада, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 2 000 000 | управление образования/ заведующийМДОАУ № 75 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 77,ул. Полтавская, 41  | ремонт кровли, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 77 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 170,пр-кт Братьев Коростелевых, 21 | устройство эвакуационного выхода из подвального этажа, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 800 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 170 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МАУДО СШОР № 9 «Сармат», ул. Культурная, 1а  | ремонт здания и внутренних помещений (входные группы здания), ПМЭР работы, приобретение ОСОиМ | 450 000 | КФКиС/директор МАУДО СШОР № 9 «Сармат» | ЛСР1 квартал 2025 года | 1 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 8 |
|  | Ул. Украинская (от переулка Добычного до ул. Украинской, 73А) | устройство недостающих светильников | 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Ткачева, 87 – 89 (внутридворовой проезд между домами до контейнерной площадки) | ремонт асфальтового покрытия | 2 300 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Ткачева, 16/1 –16/4 | благоустройство территории вдоль дороги по улице Ткачева (асфальтирование заездных карманов) | 1 000 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Ткачева, 2 – 4 до ул. Котова, 99А (проезд) | ремонт асфальтового покрытия | 1 000 0000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025, ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Розенберга (от ул. Вагонной до ул. Бурчак-Абрамовича) | ремонт асфальтового покрытия | 600 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025, ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Вагонная (от ул. Паровозной до ул. Розенберга) | ремонт асфальтового покрытия | 900 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025, ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Набережная Сакмары (от ул. Жуковского до ул. Набережная Сакмары, 118) | ремонт асфальтового покрытия | 1 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025, ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Розы Люксембург, 41А | ремонт асфальтового покрытия перед домом | 700 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025, ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Квартал № 19, в районе домов № 159А, 160А | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела благоустройства | ЛСР, ДВ1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал2025 |  |
|  | МАУДО «ЦВР «Подросток»,ул. Курочкина, 2 | приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ директор МАУДО «ЦВР «Подросток» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 9 |
|  | МОАУ «СОШ № 15», ул. Бр. Башиловых, 18 | замена оконных блоков ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 15» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 62», ул. Львовская, 13  | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 62» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 80», с. Пруды, ул. Школьная, 7А | ремонт системы отопления, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 80» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «Гимназия № 3», ул. Ноябрьская, 41 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «Гимназия № 3» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | С. Пруды, ул. Есенина (со стороны школы) | благоустройство территории | 1 000 000 | администрация села Пруды/глава села Пруды | ЛСР, ДВ1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал2025 |  |
|  | Ул. Народная, 22 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Львовская, 107, 109 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 2 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Калининградская, 44 | благоустройство территории (установка спортивной площадки МАФ) | 1 500 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела благоустройства | ЛСР, ДВ1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал2025 |  |
| Избирательный округ № 10 |
|  | МОАУ «Гимназия № 3», ул. Ноябрьская, 41 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 9 400 000 | управление образования/ директор МОАУ «Гимназия № 3» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 169, ул. Новая, 10/5 | опиловка деревьев, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 600 000 | управление образования заведующий МДОАУ № 169 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 11 |
|  | Ул. Терешковой, 10/2 (инициативный проект «Благоустройство территории (асфальтовое покрытие проезжей части) по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой, 10/2) | устройство асфальтового покрытия | 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025, ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 |  |  |
|  | Пр-кт Парковый, 9 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «Гимназия № 7», ул. Туркестанская, 6А | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 400 000 | Управление образования/ директор МОАУ «Гимназия № 7» | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МБУДО СШ № 7, пр-кт Парковый, 6а | ремонт системы водоотведения, ремонт крыши и внутренних помещений, ПМЭР работы, приобретение ОСОиМ  | 1 100 000 | КФКиС/директор МБУДО СШ № 7 | ЛСР,коммерческое предложение1 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2-4 квартал 2025 года |  |
|  | МБУДО «ДМШ № 3», ул. Караван-Сарайская, 9 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, расчет пожарного риска | 500 000 | УКиИ/директор МБУДО «ДМШ № 3» | прямой договор 1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | не требуется | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 2, ул. Маршала Г.К. Жукова, 29 | ремонт внутренних помещений, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 400 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 2 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 173, ул. Сухарева, 151 | ремонт асфальтного покрытия, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 400 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 173 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 72, ул. Богдана Хмельницкого, 2В | устройство эвакуационных выходов, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 600 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 72 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 167, ул. Советская, 66 | замена оконных блоков, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 167 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 83, ул. Маршала Г.К. Жукова, 34А | замена ограждения, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 700 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 83 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 109,пр-кт Парковый, 9А | замена оконных блоков, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 800 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 109 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «Лицей № 1», ул. Харьковская, 14 | устройство видеонаблюдения и сигнализации, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 300 000 | управление образования/ директор МОАУ «Лицей № 1» | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «Лицей № 8», ул. Терешковой, 14 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 600 000 | управление образования/ директор МОАУ «Лицей № 8» | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Терешковой, 4А | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 800 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-кт Победы, 14А | благоустройство дворовой территории  | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Терешковой, 2, 4, 6 | ремонт подпорной стены | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Туркестанская, 4В  | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-д Больничный, 14/2 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 300 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-д Больничный, 6А | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 100 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Туркестанская, 12Б (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Туркестанская, 12Б») | ремонт асфальтового покрытия дороги | 165 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Аксакова, 5, 7 | благоустройство дворовой территории  | 235 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 12 |
|  | Сквер «Шермана» (ул. Шевченко) | благоустройство общественной территории | 10 000 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 13 |
|  | Ул. Восточная, 80 | благоустройство дворовой территории | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | П. Нижнесакмарский, ул. Дачная, ул. Центральная, ул. Сакмарская, ул. Губернская (от ул. Полевой до ул. Новой) | устройство недостающих светильников | 3 000 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025, ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 32», ул. Восточная, 82А | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 350 000 | управление образования/директор МОАУ «СОШ № 32» | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 121, ул. Карагандинская, 90А | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 121 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Одесская, 131 | благоустройство дворовой территории | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МБУДО СШОР № 2 «Прогресс», пр-т Победы, 158  | приобретение спортивного инвентаря и экипировки, в том числе для отделения синхронного плавания | 300 000 | КФКиС/директор МБУДО СШОР № 2 «Прогресс» | коммерческое предложение 1-2 квартал 2025 года | 1 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Одесская, 140 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 800 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Луговая, 85 | благоустройство дворовой территории | 600 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Луговая, 80 | благоустройство дворовой территории | 600 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 38», ул. Совхозная, 31 | приобретение оборудования для кабинета физики, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 250 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 38» | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МАУ «ДК «Молодежный», пр-т Дзержинского, 10  | пошив сценических костюмов, приобретение музыкального и звукового оборудования (для коллектива в п. Нижнесакмарский) | 100 000 | УКиИ/директор МАУ «ДК «Молодежный» | прямой договор1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | не требуется | 1-2 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 49», пер. Флотский, 17 | замена оконных блоков, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 49» | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пер. Ижевский/ ул. Переселенцев | благоустройство контейнерной площадки | 200 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела благоустройства | ДВ, ЛСР 1 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МАУДО «ДШИ № 8», ул. Луговая, 85 | ремонт здания, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | УКиИ/директор МАУДО «ДШИ № 8» | ДВ, ЛСР1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | не требуется | 1-2 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 59, ул. Карагандинская, 50 | опиловка аварийных деревьев, расчет пожарного риска, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 300 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 59 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 69, ул. Самолетная, 216Б | ремонт спальной группы и раздевалки, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 69 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МБУ «БИС» филиал № 18, ул. Карагандинская, 58 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 300 000 | УКиИ/ директор МБУ «БИС»  | прямой договор1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | не требуется | 3 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 14 |
|  | МОАУ «СОШ № 35», ул. Беляевская, 57/1 | расчет пожарного риска, огнезащитная обработка, опиловка деревьев, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ, | 1 700 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 35» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МБУДО СШ № 6, ул. Егорова, 2  | текущий ремонт здания и внутренних помещений, ПМЭР работы, приобретение ОСОиМ | 2 300 000 | КФКиС/директор МБУДО СШ № 6 | ЛСР 1-2 квартал 2025 года,коммерческое предложение 1 квартал 2025 года | 1 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2-4 квартал 2025 года |  |
|  | Село Городище | ремонт асфальтового покрытия | 5 000 000 | администрация Южного округа / начальник отдела благоустройства | ДВ, ЛСР 1 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «Гимназия № 1», ул. Краснознаменная, 34 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ, расчет пожарного риска, огнезащитная обработка, опиловка деревьев | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «Гимназия № 1» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 15 |
|  | МОАУ «СОШ № 24», ул. Чичерина, 1 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 300 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 24» | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МБУДО СШ № 3, Зауральная роща  | проведение ремонтных и строительных работ зданий и сооружений, в том числе восстановительного центра и здания с мезонином (лыжной базы), ПМЭР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 8 000 000 | КФКиС/директор МБУДО СШ № 3 | ЛСР 1-2 квартал 2025 года, коммерческие предложения 1 квартала 2025 | 1 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 46», ул. Курача, 24 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 400 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 46» | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 177, ул. Мусы Джалиля, 43А | установка эвакуационных лестниц Л-1 из групповых ячеек второго этажа, установка противопожарных дверных блоков, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 200 000 | Управление образования/ заведующийМДОАУ № 177  | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «Гимназия № 4», мкр. «пос. Ростоши», ул. Вечерняя, 6 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 500 000 | Управление образования/ директор МОАУ «Гимназия № 4» | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Челюскинцев, 17В (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории (асфальтирование) многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 17В»)  | ремонт асфальтового покрытия дворовой территории и входов в подъезды | 300 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Челюскинцев, 17Б (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории (асфальтирование, бордюрирование) многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 17Б)  | ремонт асфальтового покрытия дворовой территории и входов в подъезды | 300 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 16 |
|  | МДОАУ № 126,ул. Чкалова, 49 | замена оконных блоков, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 126 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «Лицей № 2»,ул. Уральская, 1 | ремонт полов спортивного зала, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «Лицей № 2» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 73,ул. Чкалова, 43/1  | ремонт крылец, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 73 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 117,ул. Туркестанская, 15А | установка МАФ, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 400 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 117 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 115,ул. Туркестанская, 15А | устройство спортивной площадки, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 115 | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 154,ул. Чкалова, 33/1 | замена оконных блоков, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 400 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 154 | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 152,ул. Чкалова, 25/1 | установка МАФ, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 400 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 152 | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 33», ул. Туркестанская, 39/2 | замена оконных блоков ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 33» | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МБУ «БИС» филиал № 15, ул. Чкалова, 45 | внутренняя отделка, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 400 000 | УКиИ/ директор МБУ «БИС»  | ДВ, ЛСР1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МБУДО СШОР № 2 «Прогресс», ул. Краснознаменная 43  | ПМЭР работы, благоустройство территории, текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования, приобретение ОСОиМ  | 600 000 | КФКиС/директор МБУДО СШОР № 2 «Прогресс» | ЛСР 1-2 квартал 2025 года, коммерческое предложение 1 квартал 2025 года | 1 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Туркестанская, 3 (инициативный проект «Благоустройство территории многоквартирного дома, ремонт асфальтобетонного покрытия МКД по адресу: г. Оренбург, ул. Туркестанская, 3»)  | ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара с установкой бортовых камней и поребрика  | 206 980 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Туркестанская, 3 | благоустройство территории | 93 020 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Туркестанская, 13А (инициативный проект «Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: г. Оренбург, ул. Туркестанская, 13А»)  | благоустройство детской площадки | 133 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Туркестанская, 13А | благоустройство территории | 300 500 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Кима, 6 (инициативный проект «Благоустройство территории многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 6»)  | ремонт асфальтового покрытия дороги | 228 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Чкалова, 25 (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, 25») | ремонт асфальтового покрытия тротуара и входов в подъезды с установкой поребрика и бортовых камней | 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Советская, 31/ул. Володарского, 13 (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории (асфальтирование) многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 31/ ул. Володарского, 13»)  | ремонт асфальтового покрытия дворовой территории и входов в подъезды | 375 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Советская, 31 | благоустройство территории | 87 990 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Чкалова, 16/1 (инициативный проект «Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, 16/1»)  | благоустройство детской площадки | 334 080 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Чкалова, 16/1 | благоустройство территории (МАФ) | 65 920 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Чкалова, 14 (инициативный проект «Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, 14») | благоустройство детской площадки | 205 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Чкалова, 14 | благоустройство территории (МАФ) | 300 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Чкалова, 28 (инициативный проект «Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, 28»)  | благоустройство детской площадки | 356 856 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Чкалова, 28 | благоустройство территории (МАФ) | 43 144 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Чкалова, 3/3 (инициативный проект «Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, 3/3»)  | благоустройство детской площадки | 310 510 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Чкалова, 3/3 | благоустройство территории (МАФ) | 300 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Кима, 8 (инициативный проект «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Кима, 8») | благоустройство детской площадки | 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Чкалова, 15А | благоустройство территории  | 300 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Туркестанская, 35 | благоустройство территории (МАФ) | 160 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 17 |
|  | МБУДО СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского, ул. 60 лет Октября, 15  | ремонт здания и внутренних помещений, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | КФКиС/директор МБУДО СШ № 1 им. Л.Д. Ковалевского | ЛСР 1-2 квартал 2025 года, коммерческое предложение 1 квартала 2025 | 1 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. 60 лет Октября, 25А (инициативный проект «Благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтового покрытия) по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 25А»)  | ремонт асфальтового покрытия | 400 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Чкалова, 55 (инициативный проект «Ремонт асфальтового покрытия тротуара и входов многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, 55»)  | ремонт асфальтового покрытия тротуара и входов в подъезды | 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Чкалова, 55 (инициативный проект «Ремонт асфальтового покрытия дороги многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, 55») | ремонт асфальтового покрытия дороги | 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 2Ж (инициативный проект «Благоустройство дворовой территории (асфальтовое покрытие двора многоквартирного дома) по адресу: г. Оренбург, проспект Гагарина 2 «Ж»)  | устройство асфальтового покрытия всего двора | 460 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Восточная, 3 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Восточная, 1А | благоустройство дворовой территории | 2 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-д Светлый, 9  | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 140 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «Лицей № 9», ул. Пикетная, 63 | замена ограждения, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 2 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «Лицей № 9» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 72», ул. Туркестанская, 55/5 | частичный ремонт кровли, ремонт спортивного зала, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 72» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «ФМЛ»,ул. Советская, 24 | ремонт столовой, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «ФМЛ» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 18 |
|  | МОАУ «СОШ № 3», пр-кт Гагарина, 45 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории и стадиона | 2 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 3» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «Лицей № 7», проезд Промысловый, 11 | устранение нарушений по предписанию МЧС, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 1 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «Лицей № 7» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МАУДО «ЦРТДиЮ», детский клуб «Пионер», пр-кт Гагарина, 25 | ремонт кровли, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 500 000 | управление образования/ директор МАУДО «ЦРТДиЮ» | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 31/3, 43/2 | ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, ямочный ремонт во дворах | 300 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Территория избирательного округа № 18 | ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, ямочный ремонт во дворах | 2 150 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 29, 29/1 | благоустройство дворовой территории | 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 29/2 (инициативный проект «Благоустройство территории многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, пр-кт Гагарина, 29/2»)  | ремонт асфальтового покрытия тротуара, входов в подъезды и автомобильные парковки | 440 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 42/1 | благоустройство дворовой территории | 250 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 49, 49/2, 51, 51/1 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 700 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-д Промысловый, 19 | благоустройство дворовой территории | 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 58/1 | благоустройство контейнерной площадки | 600 000 | администрация Южного округа / начальник отдела благоустройства | ДВ, ЛСР1-2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | Территория избирательного округа № 18 | Опиловка и санитарная обрезка зеленых насаждений | 560 000 | администрация Южного округа / начальник отдела благоустройства | ДВ, ЛСР1-2 квартал 2025 года | 1 и 4 квартал 2025 года | 1 и 4 квартал 2025 года | 1 и 4квартал 2025 |  |
| Избирательный округ № 19 |
|  | МДОАУ № 17, ул. Салмышская, 43/3 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 700 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 17 | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 18,ул. Салмышская, 46/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, МАФ | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 18 | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 20, ул. Салмышская, 76/2  | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 600 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 20 | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 21, мкр. «поселок Ростоши», ул. Успенская, 6 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 400 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 21 | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 91 мкр. «поселок имени Куйбышева», ул. Комарова, 5 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 91 | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 60», мкр. поселок имени Куйбышева, ул. Школьная, 1  | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 400 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 60» | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 85»,ул. Салмышская, 48/4 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ«СОШ № 85» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «Гимназия № 4», мкр. «поселок Ростоши», ул. Вечерняя, 6 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «Гимназия № 4» | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «Бердянская СОШ», п. Бердянка, ул. Школьная, 16 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «Бердянская СОШ» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МБУ «ДК «Радуга» мкр. «поселок имени Куйбышева», ул. Центральная, 42 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 400 000 | УКиИ/директор МБУ «ДК «Радуга»  | прямой договор1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | не требуется | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Салмышская, 43А, 43/1, 43/2 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Салмышская, 48/2 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Салмышская, 54 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Высотная, 10, 10/1 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ 2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Диагностики, 3, 5 | ремонт асфальтового покрытия | 800 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Салмышская, вдоль домов № 46 стр. 1, 48, 48/2, 48/3, 48/4 | ремонт асфальтового покрытия | 1 600 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |  |
| Избирательный округ № 20 |
|  | МОАУ «СОШ № 8», ул. 10 Линия, 22 | благоустройство стадиона, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 4 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 8» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |  |
|  | МОАУ «СОШ № 8», ул. 10 Линия, 22 | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 100 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 8» | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 159, пр-т Гагарина, 23/4 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 159 | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 159, пр-т Гагарина, 23/4 | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 159 | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 147, ул. Карагандинская, 104/3 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 147 | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 147, ул. Карагандинская, 104/3 | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 147 | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 4, ул. Карагандинская, 106/1 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 4 | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | МДОАУ № 4, ул. Карагандинская, 106/1 | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 4 | 2-3 квартал 2025 года | не требуется | 3-4 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года |  |
|  | Территория избирательного округа № 20 | ремонт асфальтового покрытия | 2 750 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025,ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3 квартал 2025 года |  |
|  | Ул. Шевченко, 249/2 (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Оренбург, ул. Шевченко, 249/2») | ремонт асфальтового покрытия тротуара внутриквартального проезда | 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»  | ДВ март 2025, ЛСР апрель 2025 | март 2025,апрель 2025 | апрель 2025 | 3 квартал 2025 года |  |
|  | МБУ «БИС», ул. Мира, 2/2 | приобретение автоматизированной информационно-библиотечной системы «Ирбис» | 850 000 | УКиИ/ директор МБУ «БИС»  | прямой договор1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | не требуется | 1-2 квартал 2025 года |  |

Перечень используемых сокращений:

УЖКХ – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга;

управление образования – управление образования администрации города Оренбурга;

КФКиС – комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга;

УКиИ – управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга;

администрация села Пруды – администрация села Пруды Промышленного района города Оренбурга;

администрация села Краснохолм – администрация села Краснохолм Дзержинского района города Оренбурга;

администрация Северного округа – администрация Северного округа города Оренбурга;

администрация Южного округа – администрация Южного округа города Оренбурга;

ДГиЗО – департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга;

 прямой договор – контракт, заключаемый с единственным поставщиком;

ПЭМР – проектные, экспертные, монтажные, ремонтные;

ОСОиМ – основные средства, оборудование и материалы;

МАФ – малые архитектурные формы;

ЛСР – локальный сметный расчет;

ПСД – проектно-сметная документация;

ДВ – дефектная ведомость;

ТЗ – техническое задание.