Приложение

к решению Совета

от 02.06.2022 № 226

| **№ п/п** | **Место исполнения наказа** | **Содержание наказа** | **Ориентировочная сумма (руб.)** | **Бюджетополучатель/****Лицо, ответственное за исполнение наказа** | **Виды документации и сроки ее подготовки (ДВ и ЛСР, проектно-ЛСР и др.)** | **Сроки ознакомления депутатов с документацией** | **Начало конкурсных процедур** | **Сроки исполнения наказа** **(дата начала и дата окончания)** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Избирательный округ № 1** |
| 1. | МБУ ДК «Молодежный»,пр-кт Дзержинского, 10 | Ремонт зрительного зала, отделка стен из огнеупорных материалов, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление по культуре и искусству / (далее –УКиИ), директор ДК «Молодежный» Харченко Т.Д. | ЛСР, 1 квартал 2022 | 2 квартал 2022  | 1 квартал 2022 | 3 квартал2022 |  |
| 2. | МБУ ДК «Орбита», ул. Заводская 34 | Монтаж водостоков, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | УКиИ /директор ДК «Орбита» Беспоместный А.В. | ЛСР, 1 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | не требуется  | 3 квартал2022 |  |
| 3. | МОАУ «ООШ № 14», ул. Гастелло, 19 | Ремонт отопления, замена дверей, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 600 000 | Управление образования / директор МОАУ «ООШ № 14» Рутчина О.Г. | ЛСР, ДВ на ремонт отопления, февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022  | 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал2022 |  |
| 4. | МОАУ «СОШ № 31», ул. Братская, 8/1 | Ремонт входной группы, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление образования / Директор МОАУ «СОШ № 31» Федякова А.И. | ЛСР, ДВ на ремонт входной группы, апрель 2022 | 2 – 3 квартал2022 | 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал2022 |  |
| 5. | МОАУ «СОШ № 63», ул. Заводская, 1 | Замена оконных блоков, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 63» Селиверстова Е.Ф. | ПСД «Капитальный ремонт здания», январь 2022 | 2 – 3 квартал2022 | не требуется  | 3 – 4 квартал2022 |  |
| 6. | МДОАУ «Детский сад № 111», ул. Волгоградская, 8/1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 600 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 111 Попова Е.А. | ПСД «Капитальный ремонт внутренних силовых сетей и системы электроснабжения», январь 2022  | 2 – 3 квартал2022 | не требуется  | 3 – 4 квартал2022 |  |
| 7. | МДОАУ «Детский сад № 198», ул. Волгоградская, 10/1, корпус 2 | Ремонт фасада, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 198 Давыдова Н.А. | ЛСР, ДВ на ремонт фасада (композит не горючий),январь 2022 | 2 – 3 квартал2022 | не требуется  | 3 – 4 квартал2022 |  |
| 8. | МДОАУ «Детский сад № 50», ул. Салавата Юлаева, 62 | Ремонт системы водоснабжения, замена окон, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные, работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 600 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 50 Конрат Н.А. | ЛСР, ДВ на замену труб ХВС и ГВС в подвале,январь 2022 | 2 – 3 квартал2022 | не требуется  | 3 – 4 квартал2022 |  |
| 9. | МАУДО «ЦДТ города Оренбурга», ул. Космическая, 5 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / директор МАУДО «ЦДТ города Оренбурга» Каратаева В.Н. | ЛСР на оборудование отдельного входа на территорию, февраль 2022  | 2 – 3 квартал2022 | не требуется  | 3 – 4 квартал2022 |  |
| 10. | МДОАУ «Детский сад № 150», ул. Братская, 3/1 | Замена оконных блоков, устройство спортивной площадки, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 150 Масленникова Л.П. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков в ясельной группе, апрель 2022 | 2 – 3 квартал2022 | не требуется  | 3 – 4 квартал2022 |  |
| 11. | МДОАУ «Детский сад № 112»,ул. Волгоградская, 10/1, корпус 1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 112 Главацкая Т.А. | ЛСР, ДВ на ремонт медкабинета, февраль 2022 | 2 – 3 квартал2022 | не требуется  | 3 – 4 квартал2022 |  |
| 12. | Ул. Братская, 1 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 250 000 | УЖКХ / заместитель директора МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство» Замилов А.З. (далее – зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З.) | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 13. | МОАУ «СОШ № 54», ул. С. Лазо, 8/2 | Замена пола в холлах и коридорах, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 900 000 | Управление образования / директор «МОАУ «СОШ № 54» Гришина Н.Г. | ЛСР, 3 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 14. | Ул. Волгоградская, 6  | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 300 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 |  2 – 3 квартал 2022 |  |
| 15. | Ул. Терешковой, 138/3 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 250 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| **Избирательный округ № 2** |
| 1. | Ул. Волгоградская, 36/1 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 2. | Шарлыкское шоссе, 22 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 700 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 3. | С. Краснохолм, улицы: Тургенева, Воровского, Октябрьская, Краснознаменная, Полякова, Центральная, Яценко, Коммунистическая, Крупской, Дорожная, Революционная, Некрасова | Благоустройство села, грейдирование и отсыпка дорог | 600 000 | АСО / глава с. Краснохолм Величко П.В. | ДВ, ЛСР, апрель 2022 | 2 квартал | 2 – 3 квартал | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 4.  | С. Краснохолм,улицы: Ленина, России, ул. Советская, Дзержинского | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | 800 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 5.  | С. Краснохолм,ул. Крупской, через реку Черная | Ремонт подвесного моста | 600 000 | АСО / глава с. Краснохолм Величко П.В. | ДВ, ЛСР, апрель 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 6. | МОАУ «Гимназия № 8 имени Льва Таикешева», ул. Салмышская, 3/2 | Проектные, экспертные, ремонтные, монтажные работы, приобретение основных средств, оборудования, материалов, производственного инвентаря, благоустройство территории | 2 000 000 | Управление образования / директор «Гимназия № 8» Мазанова М.А. | ЛСР на выполнение работ на основании ДИО,май 2022; ПСД на капитальный ремонт здания, июнь 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 7. | С. Краснохолм,ул. Советская, 68 | Установка ограждения по периметру детской спортивной площадки | 400 000 | АСО / глава с. Краснохолм Величко П.В. | ДВ, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 8. | С. Краснохолм,ул. России, 82 | Асфальтобетонное покрытие хоккейного корта | 1 200 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 9. | Мкр. «Кушкуль», ул. Тепличная, 4/1 | Благоустройство территории, устройство спортивной площадки с установкой МАФ | 3 200 000 | АСО / начальник отдела благоустройства Бахчеев Д.П. | ДВ, 2 квартал 2022 | 2 квартал2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| **Избирательный округ № 3** |
| 1. | МОАУ «СОШ № 10», пр-кт Дзержинского, 26/4 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 10» Швалина Л.А. | ПСД «Капитальный ремонт мастерских», «Капитальный ремонт основного здания», январь 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 1 квартал |  |
| 2. | МОАУ «СОШ № 79», ул. Сергея Лазо, 7, 9 | Ремонт кровли, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 2 100 000 | Управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 79» Сафонова Г.И. | ЛСР, ДВ на ремонт кровли здания вольной борьбы, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 3. | МДОАУ «Детский сад № 10», ул. Конституции СССР, 28/3 | Замена окон, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 100 000 | Управление образования /заведующий МДОАУ № 10 Шуб Т.Л. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 4. | МДОАУ «Детский сад № 14», ул. Театральная, 7а | Приобретение мебели, основных средств и материалов | 400 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 14 Лапшина Н.В. | коммерческое предложение,2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 5. | МДОАУ «Детский сад № 51», ул. Конституции СССР, 7/1 | Замена окон, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 700 000 | Управление образования / Заведующий МДОАУ № 51 Романова Н.П. | ЛСР на замену оконных блоков, февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 6. | МДОАУ «Детский сад № 102», пр-кт Дзержинского, 28/1 | Замена окон, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 102 Филатова Н.Н. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 7. | МДОАУ «Детский сад № 189», ул. Конституции СССР, 3/1 | Проектирование и монтаж систем АПС и СОУЭ, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 700 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 189 Мусина Э.А. | ЛСР, ДВ на монтаж АПС и СОУЭ, март 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 8. | МДОАУ «Детский сад № 199», ул. 70 лет ВЛКСМ, 29 | Замена окон, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 100 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 199 Бахчеева Е.Н. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, устранение нарушений, выявленных в ходе проверки Госпожнадзора (расширение дверных проемов), январь 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 9. | МДОАУ «Детский сад № 92», ул. Театральная, 29 | Замена асфальтового покрытия, ремонт входной группы, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 300 00 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 92 Табилова М.Р. | ЛСР, ДВ на ремонт асфальтового покрытия, март 2022; ЛСР, ДВ на ремонт входной группы, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 10. | МАУДО «Станция юных техников», ул. Брестская, 3 | Замена окон, установка двери запасного выхода, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 600 000 | Управление образования / директор МАУДО «СЮТ» Палагина М.А. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 11. | МОАУ «СОШ № 67», ул. Всесоюзная, 10/1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 67» Шилихина Л.Ф. | коммерческое предложение,2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| **Избирательный округ № 4** |
|  | МОАУ «СОШ № 57»,ул. Юных Ленинцев, 9 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 57» Смелова Н.А. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, март 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 19»,ул. Юных Ленинцев, 10 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 19» Павлов В.В. | ЛСР, ТЗ на проектные работы «ДИО строительных конструкций», январь 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МОАУ «Лицей № 4», ул. Дружбы, 7/2 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов, расчет пожарных рисков | 500 000 | Управление образования / директор МОАУ «Лицей № 4» Довгань Л.Н. | ЛСР, ДВ на ремонт санузлов спортивного зала, март 2022; ЛСР, ДВ на разработку проекта дымоудаления, замену плитки пола 3-го этажа,апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 6», ул. Дружбы, 14/1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 6 Онищенко Э.Н. | ЛСР, ДВ на ремонт канализации в подвале, замену оконных блоков, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 138», ул. Юных Ленинцев, 14/1  | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 138 Губарева И.В. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, март 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 175», ул. Дружбы, 13/1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 175 Конобевцева Р.А. | ЛСР, ДВ на ремонт входной группы, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 7. | Ул. Юных Ленинцев, 6, 8, 8/1, 8/2, ул. Брестская, 8, 10 | Благоустройство дворовой территории | 1 000 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 8. | Ул. Юных Ленинцев, 14,16, 16/1, 18, ул. Салмышская, 14 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 700 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 9. | Пр-кт Дзержинского, 35, 35/1 | Благоустройство дворовой территории (освещение двора) | 300 000 | УСиДХ / заместитель начальника МБУ «УКС» Тулупчикова В.А.  | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 10. | Ул. Юных Ленинцев, 11, 13, 13/1, 15,ул. Салмышская16 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 1 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 11. | Ул. Дружбы, 3, 3/1, 5, ул. Брестская, 22 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 700 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 12. | Ул. Дружбы, 3/2, 3/3, 3/4 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 000 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 1 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 13. | Ул. Дружбы, 10 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 200 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 1 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 14. | Ул. Родимцева, 9 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 300 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | I квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 15. | Ул. Дружбы, 9, 9/1, 11/1, 11/2, 11/3 | Благоустройство дворовой территории | 1 300 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 16. | Ул. Дружбы,13, ул. Салмышская, 24 | Благоустройство дворовой территории | 700 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 17. | Пр-кт Дзержинского, 33а | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 300 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| **Избирательный округ № 5** |
|  | МОАУ «Гимназия № 6», ул. Просторная, 14/2 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управлениеобразования / директор МОАУ «Гимназия № 6» Щукина Ю.В. | ЛСР, ДВ на ремонт коридора 2 и 3 этажей, ремонт холла 3 этажа, февраль 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал | 3-4 квартал |  |
|  | МОАУ «СОШ № 23», ул. Просторная, 4 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управлениеобразования / директор МОАУ «СОШ № 23» Булгакова Т.Е. | ЛСР, ДВ на частичный ремонт кровли, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал | 3-4 квартал |  |
|  | МОАУ «СОШ № 69», ул. Просторная, 14/1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управлениеобразования / директор МОАУ «СОШ № 69» Журавлева С.В. | ЛСР, ДВ на ремонт канализации и холодного водоснабжения, замену оконных блоков, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал | 3-4 квартал |  |
|  | МОАУ «Лицей № 5», ул. Джангильдина, 11/1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управлениеобразования / директор МОАУ «Лицей № 5» Попуца Е.А. | ЛСР, ДВ на монтаж системы АПС 1-го этажа, март 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал | 3-4 квартал |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 201», ул. Джангильдина, 7/1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000  | Управлениеобразования / заведующий МДОАУ № 201 Легостаева Л.В. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, ЛСР на ремонт в санузлах,февраль 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 141», ул. Родимцева, 10/3 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управлениеобразования / заведующий МДОУ № 141 Поправко В.С. | ЛСР, ДВ на ремонт электрики (замена ВРУ), февраль 2022; ЛСР, ДВ на ремонт системы видеонаблюдения, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 142», ул. Просторная, 10/3 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управлениеобразования / заведующий МДОАУ № 142 Тихонова С.Н. | ЛСР, ДВ на приведение путей эвакуации и эвакуационных выходов в нормативное состояние, февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 197», ул. Джангильдина, 18/1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управлениеобразования / заведующий МДОАУ № 197 Пушкина Е.А. | ЛСР, ДВ на перепланировку с расширение дверных проемов, февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 35», ул. Салмышская, 29/3 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 300 000 | Управлениеобразования / заведующий МДОАУ № 35 Невструева И.А. | ЛСР, ДВ на основание для спортивной площадки, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» отдел «Синтез искусств» детский клуб «Успех», ул. Джангильдина, 22/1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 200 000 | Управлениеобразования / директор МАУДО «ДТДиМ» Гринева Т.М. | ЛСР, ДВ на остекление балкона, февраль 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 11. | Ул. Джангильдина, 12/1, 14/1 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 900 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 12. | Ул. Родимцева, 18/2 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 600 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 13. | Ул. Родимцева, 8, ул. Салмышская, 29/1, 29/2 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 250 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 14. | Ул. Родимцева, 10, 10/1, 12 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 250 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 15. | Ул. Родимцева, 14, 16 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 200 000 | УЖКХ, зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 16. | ул. Просторная 14, 16 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 150 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 17. | Ул. Родимцева, 13 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 150 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 18. | Ул. Родимцева, 15, ул. Просторная, 6/1, 6/2, 8 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 000 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| **Избирательный округ № 6** |
|  | МОАУ «СОШ № 71»,ул. Джангильдина, 6 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 2 000 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 71» Бодина Т.М. | ЛСР, ДВ на монтаж АПС, март 2022 ЛСР, ДВ на замену ограждения, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МОАУ «Лицей № 3»,ул. Монтажников, 14/2 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 500 000 | Управление образования / директор «МОАУ «Лицей № 3» Сапрыкина Н.Н. | ЛСР на ремонт актового зала,март 2022, ТЗ, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 95»,п. Каргала, ул. Ленинская, 2в | Замена окон, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 95» Шинбергенов А.Т. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, январь 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется. | 1 квартал |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 148», ул. Салмышская, 28/1 | Устройство (ремонт) теневых навесов, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов  | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 148 Малышева С.М. | ЛСР, ТЗ на проект «Устройство дополнительных эвакуационных выходов», февраль 2022 ЛСР на замену оконных блоков, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 134», ул. Монтажников, 18/1 | Устройство (ремонт) теневых навесов, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 134 Афонина Н.В. | ЛСР, ДВ на устройство (ремонт) теневых навесов, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 8», ул. Брестская, 7/1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, валка и опиловка деревьев, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 8 Скуратова О.А. | ЛСР, ДВ на ремонт межпанельных швов, январь 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 7. | Ул. Брестская, 5/1 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 000 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З.  | коммерческое предложение,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 1 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 8. | Ул. Брестская, 5/1 | Устройство тротуара  | 150 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 9. | Парк имени Л.А. Гуськова,пр-кт Победы, 144-160 | Благоустройство территории | 1 000 000 | АСО / начальник отдела благоустройства Бахчеев Д.П. | ДВ,1 квартал 2022 | 2 квартал | 2 квартал | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 10. | П. Каргала, парк «Обелиск Славы»,ул. Советская, 12 | Озеленение | 250 000 | АСО / глава п. Каргала Юсупова О.Н. | ДВ,2 квартал 2022 | 2 квартал | 2 – 3 квартал | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 11. | МБУ ДК «Орбита», филиал п. Каргала, ул. Советская, 12 | Приобретение аппаратуры  | 200 000 | УКиИ / директор МБУ «ДК Орбита» Беспоместный А.В. | коммерческое предложение, 1 квартал 2022 | февраль 2022 | не требуется | 1 квартал |  |
| 12. | Ул. Промышленная, 12  | Благоустройство дворовой территории (асфальт) | 900 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 13. | Пр-кт Победы, 150, 150/1, 150/2 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З.  | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 14. | Ул. Монтажников, 12 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 300 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 15. | Пр-кт Победы, 166, 168  | Благоустройство территории (планировка территории, озеленение) | 100 000 | АСО / начальник отдела благоустройства Бахчеев Д.П. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 16. | МАУДО «ДТДиМ» Детский центр «Калейдоскоп»,ул. Промышленная, 12 | Ремонтные работы, в том числе проектные, экспертные, монтажные, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов, | 200 000 | Управление образования /директор «ДТДиМ» Гринева Т.М. | ЛСР, ДВ на остекление входной группы, май 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| **Избирательный округ № 7** |
|  | МОАУ «СОШ № 39»,пр-кт Парковый, 40 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 400 000 | Управление образования /директор МОАУ СОШ № 39 Исаева Т.В. | ЛРС на проектные работы: «Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций и кровли здания литера Е, Е1, Е2, Е3, Е4, Е5», январь 2022; ПСД усиления по результатам ДИО, устройство козырьков над входами (2шт), ремонт системы отопления, апрель 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 40»,ул. Культурная, 21 | Ремонт кабинетов, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 40» Кузнецова Р.Ш. | ЛСР на ремонт стен по результатам ДИО, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 41»,ул. Пролетарская, 99 | Ремонт столовой, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 41» Кургаева Г.И. | ЛСР, ДВ на ремонт пищеблока, медкабинета, отопления, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 48»,ул. Красина, 43а | Замена оконных блоков, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 400 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 48» Барсукова М.М. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, февраль 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 53»,ул. Астраханская, 1а | Усиление строительных конструкций здания, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 3 000 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 53» Путинцева Л.Е. | ЛСР, ДВ на устранение замечаний по результатам ДИО, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 44»,пер. Сырейный, 3 | Монтаж системы видеонаблюдения, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 400 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 44 Красноярцева Е.В. | ЛСР на ремонт пола в санузле, январь 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 75»,ул. Литейная, 16а | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов |  400 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 75 Семенова Е.В. | ЛСР, ДВ на ДИО технического состояния несущих фундаментов, стен, перемычек, февраль 2022; ЛСР, ДВ на ремонт коридора и буфетных, апрель 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад комбинированного вида № 77»,ул. Полтавская, 41 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 100 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 77 Мелихова Е.Н. | ЛСР, ДВ на ремонт спортзала, февраль 2022; ТЗ, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал | 3 – 4 квартал 2022 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 170», пр-кт Бр. Коростелёвых, 21 | Монтаж системы видеонаблюдения, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов, расчет пожарных рисков | 800 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 170 Барсукова А.Н. | ЛСР, ДВ на ремонт входной группы, март 2022 ЛСР, ДВ на монтаж видеонаблюденияапрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| **Избирательный округ № 8** |
| 1. | Ул. Розенберга (от ул. Калинина) | Ремонт асфальтового покрытия | 2 400 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 2. | Ул. Сапожникова | Ремонт асфальтового покрытия | 1 000 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 3. | МДОАУ «Детский сад № 84»,ул. Магистральная, 4а | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 84 Максименко Г.А. | ЛСР, ДВ на ремонт входов, монтаж видеонаблюдения, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 4. | МДОАУ «Детский сад № 22»,ул. Турбинная, 21 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 22 Красникова С.А. | ЛСР, ДВ на ремонт пищеблока,март 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 5. | МДОАУ «Детский сад № 180»,ул. Котова, 101а | Замена окон, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 180 Капишникова Н.А. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, январь 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 6. | МДОАУ «Детский сад № 162»,пер. Дорожный, 18 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 162 Павелко Н.А. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, март 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 7. | Ул. Ткачева, 95 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 200 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 1 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 8. | Ул. Столпянского, 74 | Благоустройство дворовой территории, устройство детской спортивно-игровой площадки, МАФ | 700 000 | АСО / заместитель главы СО Незнамов В.А. | ЛСР, 2 квартал 2022 | 2 квартал | 2 – 3 квартал | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 9. | Ул. Западная, 5 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 200 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 10. | Ул. Западная, 1 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 000 000 | АСО / начальник отдела благоустройства Бахчеев Д.П. | ЛСР, 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 11. | МАУДО «Центр детского творчества Промышленного района», ул. Магнитогорская, 80 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 100 000 | Управление образования / директор МАУДО «ЦДТ Промышленного р-на» Остаповская Ю.В. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 12. | МБУ «Библиотечная информационная система», филиал № 2, ул. Ткачева, 95 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, приобретение основных средств и материалов | 200 000 | УКиИ / директор филиала № 2 МБУ «БИС» Федосеев А.П.  | ЛСР, 1 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | не требуется  | 3 квартал 2022  |  |
| 13. | МБУ «Библиотечная информационная система», филиал № 7,ул. Ткачева, 95 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, приобретение основных средств и материалов | 200 000 | УКиИ / директор МБУ «БИС» Емельянова Л.В. | ЛСР, 1 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | не требуется | 3 квартал 2022 |  |
| **Избирательный округ № 9** |
|  | МОАУ «СОШ № 15»,ул. Бр. Башиловых, 18 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 15» Тюнина Т.П.  | ЛСР, ДВ на устройство входной группы, январь 2022; ЛСР, ДВ на установку противопожарных дверей (6шт), ремонт стен коридора 3-го этажа, ремонт электроснабжения, замена горючей отделки пола 2-го, 3-го этажей, ДИО, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022  |  |
|  | МОАУ «ООШ № 58», ул. Станционная, 2а | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление образования / директор МОАУ «ООШ № 58» Затышняк А.А. | ЛСР, ДВ на ДИО внутренних стен и перекрытий, ПСД на «Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения», ремонт потолков в спортзале, замену окон, ПСД на «Капитальный ремонт системы отопления», февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022  |  |
|  | МОАУ «СОШ № 62»,ул. Львовская, 13 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 62» Лобанец Н.Н. | ЛСР, ТЗ на проектирование АПС, январь 2022; ЛСР на замену оконных блоков в столовой, ремонт пищеблока, благоустройство территории,апрель 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022  |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 49», ул. Калининградская, 17 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 350 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 49 Шабанова О.П. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022  |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 56», ул. Новая, 8/2  | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 550 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 56 Гусева М.А. | ЛСР, ДВ на ремонт отмостки, февраль 2022; ЛСР на проект «Капитальный ремонт кровли», ЛСР, ДВ на замену окон, апрель 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022  |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 12», пер. Станочный, 8а  | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 450 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 12 Сайфулина Н.М. | ЛСР, ДВ на ремонт санузла, ремонт козырьков, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022  |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 45», пер. Станочный, 8 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, валка и опиловка деревьев, приобретение основных средств и материалов  | 450 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 45 Барбусова Н.Н. | ЛСР, ДВ на валку и опиловку деревьев, февраль 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022  |  |
| 8. | Ул. Братьев Башиловых, 13/1 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 2 000 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З.  | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 9. | Ул. Трудовая | Установка освещения  | 300 000 | УСиДХ / зам. Начальника МБУ «УКС» Тулупчикова В.А. | ДВ март 2022,ЛСР, апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 10. | Ул. Львовская, 118 | Благоустройство дворовой территории | 1 000 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 11. | Ул. Братьев Коростелевых, 48-50 | Благоустройство дворовой территории (установка МАФ) | 750 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 12. | Ул. Заводская станция, 17 | Благоустройство дворовой территории (установка МАФ) | 750 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 13. | Ул. Белозерная | Установка освещения  | 400 000 | УСиДХ / зам. Начальника МБУ «УКС» Тулупчикова В.А. | ДВ март 2022,ЛСР, апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| **Избирательный округ № 10** |
| 1. | МОАУ «СОШ № 1»,ул. Народная, 16/1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные, работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 400 000 | Управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 1» Хамидуллина Т.Н.  | ЛСР, ТЗ на проектные работы «Монтаж АПС», февраль 2022; ЛСР, ДВ на выполнение ДИО, замену оконных блоков, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 2. | МОАУ «СОШ № 16»,ул. Минская, 1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 400 000 | Управление образования/ директор МОАУ «СОШ №16» Долгополова О.В. | ЛСР, ДВ на ремонт части стен, освещения в спортивном зале, февраль 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 3. | МОАУ «СОШ № 68»,ул. Ноябрьская, 45 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 400 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 68» Сафарова Е.В. | ЛСР, ДВ на ремонт кабинета преподавателей, февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 4. | МОАУ «СОШ № 78»,ул. Новая, 21/3 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 700 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 78» Егурнова В.В. | ЛСР на ремонт пищеблока, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 5. | МОАУ «СОШ № 70»,п. Самородово, ул. Школьная, 34 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 400 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 70» Мироновская Л.А.  | ЛСР, ДВ на ремонт фасада, февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 6. | МОАУ «Гимназия № 3», ул. Ноябрьская, 41 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 400 000 | Управление образования / директор МОАУ «Гимназия № 3» Чихирников В.В. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 7. | МДОАУ «Детский сад № 7»,ул. Пролетарская, 265а | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 100 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 7 Галиева Г.В. | ЛСР, ДВ на ремонт центрального входа, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 8. | МДОАУ «Детский сад № 78»,ул. Шевченко,16 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 100 000 | Управление образования/ заведующий МДОАУ № 78 Осипова Н.А. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 9. | МДОАУ «Детский сад № 101», ул. Народная, 18/1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 300 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 101 Загребнева О.Г. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 10. | МДОАУ «Детский сад № 157»,ул. Ноябрьская, 60 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 300 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 157 Тысевич Е.В. | ЛСР, ДВ на ремонт коридора, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 11. | МДОАУ «Детский сад № 166»,ул. Минская, 2а | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 300 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 166 Спивак Е.Ц. | ЛСР, ДВ на ремонт системы отопления в прачечной, март 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 12. | МДОАУ «Детский сад № 169»,ул. Новая, 10/5 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 300 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 169 Дребизова Т.И. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 13. | МДОАУ «Детский сад № 182»,ул. Новая, 25/2 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 182 Кофанова Т.Г. | ЛСР, ДВ на ремонт межпанельных швов, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 14. | Ул. Народная, 25 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 200 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 15. | МАУ «Спортивная школа № 8»,ул. Новая, 17/1 | Проектные, экспертные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 300 000 | Комитет по физической культуре и спорту (далее – КФКиС) / директор СШ № 8 Реутов С.И. | ПСД, апрель 2022 | 2 квартал 2022 | не требуется | 31.08.2022 |  |
| 16. | МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Дзюдо»»,ул. Новая, 17/1 | Проектные, экспертные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | КФКиС / директор МАУ «СШОР «Дзюдо»Тутик В.А. | ПСД, апрель 2022 | 2 квартал 2022 | не требуется | 31.08.2022 |  |
| 17. | П. Самородово | Асфальтирование дорог | 3 900 000  | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| **Избирательный округ № 11** |
| 1. | Пр-д Больничный, 10, 12 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | I квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 2. | Ул. Терешковой, 4а, пр-кт Победы 3, 5, 7 до остановки «ГКБ № 4» по ул. Терешковой | Обустройство асфальтового покрытия пешеходной дорожки | 1 000 000  | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 3. | Ул. Киселева, 32 | Благоустройство дворовой территории | 200 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2- 3 квартал 2022 |  |
| 4. | Ул. Коммунаров, 24 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт внутридворовых территорий | 450 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 5. | Пр-д Коммунаров, 20 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 250 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 6. | Пр-д Коммунаров, 22 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 200 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 7. | Ул. Степана Разина, 194 | Благоустройство дворовой территории | 50 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 8. | Ул. Маршала Жукова, 29 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 200 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 9. | Пр-кт Победы, 12 | Благоустройство дворовой территории | 300 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 10. | Пер. Телевизионный, 2 | Благоустройство дворовой территории | 350 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 11. | Пр-кт Победы, 73 | Благоустройство дворовой территории | 400 000 | УЖКХ / зам. Директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР, 2 квартал 2022  | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 12. | МБУДО «ДМШ № 3», ул. Караван-Сарайская, 9 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 200 000 | УКиИ / директор «ДМШ № 3» Путинцева Н.Л. | ЛСР, 2 квартал 2022 *(средства привязаны к капитальному ремонту по основным средствам)* | 3 квартал 2022  | 3 квартал 2022 | 4 квартал, 2022  |  |
| 13. | МОАУ «Лицей № 8», ул. Терешковой, 14 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / директор МОАУ «Лицей № 8» Анохина Г.П. | ЛСР, ДВ на ремонт коридора 2-го этажа, март 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 14. | МОАУ «СОШ № 25», ул. Туркестанская, 6а | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 25» Серикова Е.И. | ЛСР, ДВ на замену окон на лестничных пролетах, подводка ХВС и ГВС в кабинеты начальных классов, апрель 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 15. | МОАУ «Лицей № 1», ул. Харьковская, 14 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 700 000 | Управление образования / директор МОАУ «Лицей № 1» Марчук Л.Г. | ЛСР, ДВ на установку противопожарной двери, проект электрики 2-го корпуса, устройство помещения для охраны, ремонт кабинета, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 16. | МОАУ «Гимназия № 7 (полного дня)», ул. Терешковой, 8 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление образования / директор МОАУ «Гимназия № 7» Дякина Е.В. | ЛСР, ТЗ на ПСД «Ремонт системы отопления», февраль 2022;ЛСР, ТЗ на ПСД «Капитальный ремонт здания», частичный ремонт отопления, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 17. | МДОАУ «Детский сад № 109», пр-кт Парковый, 9а  | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов, расчет пожарных рисков | 1 000 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 109 Захарова И.П. | ЛСР, ДВ на пожарные выходы с первого этажа, ремонт прачечной, замену оконных блоков, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 18. | МДОАУ «Детский сад № 83», ул. Маршала Жукова, 34а | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 400 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 83 Загидуллина З.Д. | ЛСР, ДВ на замену ограждения, замену резервного кабеля, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 19. | МДОАУ «Детский сад № 173», ул. Сухарева, 151  | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 350 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 173 Гарелкина Н.И. | ЛСР, ДВ на ремонт отопления,февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 20. | МДОАУ «Детский сад № 2», ул. Маршала Жукова, 29  | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 350 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 2 Осмирко М.М. | ЛСР, ДВ на ремонт внутренних помещений, апрель 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 21. | МДОАУ «Детский сад № 72», ул. Богдана Хмельницкого, 2в  | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 350 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 72 Левченко Н.А. | ЛСР, ДВ на ремонт группы, февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 22. | МДОАУ «Детский сад № 167», ул. Советская, 66  | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 350 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 167 Талицких Т.В. | ЛСР, ДВ на замену бойлера, входных дверей, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| **Избирательный округ № 12** |
| 1. | МДОАУ «Детский сад № 39»,пер. Квартальный 6 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 600 000 | Управление образования/ заведующий МДОАУ № 39 | коммерческое предложение;ЛСР, ДВ на устройство эвакуационного выхода со второго этажа, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 2. | Ул. Полигонная, 1/1, 3, 11  | Благоустройство дворовой территории в части асфальтирования с ул. Полигонной  | 500 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ, ЛСР, апрель 2022 | апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 3. | Пер. Квартальный | Ремонт дорог | 1 500 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 4. | Ул. Лермонтова | Ремонт дорог | 1 000 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 5. | Ул. Томилинская, ул. Макаровой- Мутновой | Ремонт дорог | 2 000 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 6. | Ул. Орджоникидзе, от ул. Орской до ул. Шевченко | Прокладка и асфальтирование тротуаров | 1 000 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 7. | Сад имени «Октябрьской Революции» ул. Комсомольская /ул. Октябрьская | Благоустройство общественной территории | 3 000 000 | Администрация Южного округа / главный специалист отдела благоустройства Арсланова И.Р. (далее – АЮО / гл.спец. отд. благоустройства Арсланова И.Р.) | ДВ, ЛСР, апрель 2022 | май 2022  | май 2022 | с июня по август 2022 |  |
| 8. | Детская площадка напротив строения № 226 по ул. Орджоникидзе | Благоустройство детской площадки (установка МАФ и ограждения) | 400 000 | АЮО / гл.спец. отд. благоустройства Арсланова И.Р. | коммерческое предложение,апрель 2022  | апрель2022  | апрель 2022 | июнь 2022 |  |
| **Избирательный округ № 13** |
| 1. | Сквер в районе ул. Карагандинская, 82 | Устройство уличного освещения  | 500 000 | УСиДХ / зам. начальника МБУ «УКС» Тулупчикова В.А. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 2. | Ул. Томилинская (от ул. Восточной до ул. Расковой) | Устройство уличного освещения  | 750 000 | УСиДХ / зам. начальника МБУ «УКС» Тулупчикова В.А. | ДВ март 2022,ЛСР, апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 3. | 2-ой Совхозный проезд, 23 | Благоустройство детской игровой площадки (установка МАФ) | 500 000 | АЮО / гл. спец отдела благоустройства Арсланова И.Р. | коммерческое предложение, апрель 2022  | апрель2022  | апрель 2022 | июнь 2022 |  |
| 4. | МДОАУ «Детский сад № 121»,ул. Карагандинская,90а | Ремонтные, монтажные работы, приобретениеосновных средств, оборудования и материалов (ремонт туалетной комнаты с заменой сантехники) | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ Коляда Л.Г. | ЛСР, ДВ на ремонт туалетной комнаты, май 2022 | 2 – 3 квартал2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 5. | 1-ый Совхозный проезд, 1,7 | Благоустройство детской площадки (с установкой МАФ и устройство песчаного покрытия) | 500 000  | АЮО / гл.спец. отд. благоустройства Арсланова И.Р. | перечень МАФ, коммерческие предложения, ТЗ, 2 квартал 2022  | февраль 2022 | март 2022  | с апреля по июнь 2022  |  |
| 6. | П. Нижнесакмарский, ул. Бастионная, ул. Инженерная, ул. Губернская | Устройство уличного освещения  | 700 000 | УСиДХ / зам. начальника МБУ «УКС» Тулупчикова В.А. | ДВ, март 2022,ЛСР, апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 7. | П. Нижнесакма-рский, сквер по ул. Молодежной  | Благоустройство территории сквера по адресу: ул. Молодежная в границах земельного участка 44:0501001:1900, п. Нижнесакмарский, г. Оренбург  | 300 000 | АЮО / глава пос.Нижне-сакмарский Климушкин Е.В.  | ДВ, ЛСР, март 2022; ТЗ, апрель 2022  | март 2022 | март 2022 | 3 квартал 2022  |  |
| 8. | МОАУ «СОШ № 49»,пер. Флотский, 17 | Проектные, экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 49» Милов В.В. | ЛСР на устранения замечаний пожнадзора, ДИО, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 9. | МАУДО «Детская школа искусств № 8»,ул. Луговая, 85 | Проектные, экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов |  500 000 | Управление образования / директор МАУДО «ДШИ № 8» Иванова Л.В. | ЛСР, ДВ на замену дверей, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 10. | Филиал № 18 МБУ «Библиотечная информационная система», ул. Карагандинская, 58 | Проектные, экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 50 000 | УКиИ / директор МБУ «БИС» Емельянова Л.В. | коммерческое предложение (приобретение книг), 1 квартал 2022 | 1 квартал 2022 | не требуется | 1 квартал 2022 |  |
| 11. | МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи»,ул. Карагандинская, 37а | Проектные, экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление образования / директор МАУДО «ДТДИМ» Гринева Т.М. | ПСД, ТЗ на проектирование кондиционирования, январь 2022; ЛСР, ТЗ на проектирование и монтаж вентиляции, май 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 12. | МОАУ» СОШ № 32»,ул. Восточная, 82а | Проектные, экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 800 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 32» Скрынникова О.Г. | ЛСР, ДВ на ремонт крыльца, санузла, проект эвакуационного выхода столовой, январь 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 13. | МОАУ «СОШ № 38»,ул. Совхозная, 31 | Проектные, экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 600 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 38» Ищенко В.А. | ЛСР, ДВ на частичный ремонт кровли, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 14. | МОАУ «Лицей № 6 имени З.Г. Серазетдиновой»,ул. Шевченко, 233а | Проектные, экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление образования / директор МОАУ «Лицей № 6» Уразова А.К. | ЛСР, ДВ на ремонт фойе 2 корпуса, кабинета, системы отопления и замену оконных блоков в лекционном кабинете,февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 15. | МДОАУ «Детский сад № 90»,ул. Томилинская, 240а | Проектные, экспертные, ремонтные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 90 Юдина О.И. | ПСД, ТЗ на проект «замена внутренних силовых сетей и системы электроснабжения»; ЛСР, ДВ на ДИО строительных конструкций, февраль 2022; ЛСР, ДВ на замену электрощитовой, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 16. | МДОАУ «Детский сад № 88»,ул. Шевченко, 32 | Приобретение основныхсредств, оборудования, материалов, благоустройство территории (опиловка, вырубка аварийных деревьев, вывоз порубочного материала). | 150 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 88 Волобоева Л.А. | ЛСР на вырубку и обрезку деревьев,март 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 17.  | МДОАУ «Детский сад № 59», ул. Карагандинская/ул.Совхозная, 50 | Приобретение основныхсредств, оборудования, материалов, благоустройство территории (опиловка, вырубка аварийных деревьев, вывоз порубочного материала). | 100 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ Макарцова О.В. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 18. | филиал ДК «Молодежный»,пос. Нижнесакмарский», ул. Молодежная, 9  | Ремонтные, монтажные работы, приобретение основных средств, оборудования и материалов (линолеума), пошив костюмов | 50 000 | УКиИ / директор ДК «Молодежный»Харченко Т.Д. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал | не требуется | 2 квартал |  |
| **Избирательный округ № 14** |
| 1. | Ул. Заречная, 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1 500 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 2. | МОАУ «СОШ № 35»,ул. Беляевская, 57/1 | Расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 2 000 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 35» Долматова Н.В. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 3. | С. Городище, сквер Памяти и Славы, ул. Октябрьская | Благоустройство сквера Памяти и Славы по адресу: город Оренбург, село Городище, ул. Октябрьская | 300 000 | АЮО / глава с. Городище Филатов Е.А.  | ДВ, ЛСР, ТЗ март 2022 | март 2022 | март 2022 | с апреля по июль 2022  |  |
| 4. | МОАУ «СОШ № 65»,ул. Карачинская, 50 | Расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка, площадка ГТО, видеонаблюдение, ОПС, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 2 000 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 65» Травкина Е.В. | ЛСР, ТЗ на проект АПС, февраль 2022;. ЛСР, ТЗ на проект капитального ремонта здания, усиление строительных конструкций здания,апрель 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 5. | Детский клуб «Чайка» МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества»,ул. Беляевская, 61, 63 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов (устройство козырька) | 200 000  | Управление образования/ директор МАУДО «ЦРТДиЮ» Белева М.Р. | ЛСР, ДВ на устройство козырьков над входами, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 6. | Филиал № 5 МБУ «Библиотечная информационная система», ул. Егорова, 26 | Укрепление фундамента, ремонт стен, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 300 000 | УКиИ / директор МБУ «БИС» Емельянова Л.В | ЛСР, 2 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 4 квартал 2022 |  |
| 7. | Филиал № 8 МБУ «Библиотечная информационная система»,ул. Центральная, 17 | Ремонт крыши, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные, работы, приобретение основных средств и материалов |  300 000 | УКиИ / директор МБУ «БИС» Емельянова Л.В. | ДВ, ЛСР,2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 4 квартал 2022 |  |
| 8. | Ул. Авиационная, 8, 10, 12, 16 | Проектирование ливневки | 200 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 9. | С. Городище, ул. Больничная  | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 2 500 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 10. | С. Городище, филиал МБУ ДК «Радуга», ул. Больничная, 2 | Ремонт крыши, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов  | 300 000 | УКиИ / директор ДК «Радуга» Портянко В.Н.  | ЛСР, 2 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 4 квартал 2022 |  |
| 11. | Ул. Беляевская, 51а | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| **Избирательный округ № 15** |
| 1. | МОАУ «СОШ № 46», ул. Курача, 24 | Расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные, работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов  | 400 000 | Управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 46» Попова М.В. | ЛСР, ДВ на ремонт коридора, февраль 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 2. | Ул. Буранная  | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1 500 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 3. | Пер. Дмитриевский  | Ремонт, установка бордюра по четной стороне | 200 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 4. | МБУ «Спортивная школа № 3» (восстановительный центр на территории СОК «Зауральная Роща») | Проектные, экспертные, монтажные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 400 000 | КФКиС / директор СШ № 3Ахмеров Р.Х. | ПСД, апрель 2022 | 2 квартал 2022 | не требуется | 31.08.2022 |  |
| 5. | Ул. Бурзянцева, 24 | Благоустройство дворовой территории | 400 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 6. | Ул. Металлистов | Ремонт асфальтобетонного покрытия  | 1 800 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 7. | Ул. Мусы Джалиля, 21 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 2 600 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 8. | МОАУ «СОШ № 24», ул. Чичерина, 1 | Проектные, экспертные, ремонтные работы, расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка, приобретение основных средств, материалов, оборудования, благоустройство территории, опиловка деревьев  | 200 000 | Управление образования / директор МОАУ «СОШ № 24» Дегтярева М.В.  | коммерческое предложение (приобретение стеллажей в библиотеку), 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал |  |
| 9. | МДОАУ «Детский сад № 3», ул. Володарского, 3 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 2 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ Хмелевская Е.Г. | ЛСР, договор подряда 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| **Избирательный округ № 16** |
| 1. | МДОАУ «Детский сад № 33», ул. Туркестанская, 39/2 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов (МАФ) | 700 000  | Управление образования / заведующий МДОАУ № 33 | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, март 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 2. | МДОУ «Детский сад № 154», ул. Чкалова, 33/1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов (МАФ) | 700 000  | Управление образования / заведующий МДОАУ № 154 | ЛСР, ДВ на ремонт входов,апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 3. | МОАУ «СОШ № 34», Туркестанская, 11а | Ремонт санузлов, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 850 000 | Управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 34» | ЛСР, ДВ на ремонт санузлов 1-3 этажей, ДИО, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 4. | Ул. Чкалова, 15а | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 200 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 1 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 5. | Ул. Чкалова, 3, 3/1, 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт во дворах | 800 000  | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 6. | Ул. Чкалова, 13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт во дворах | 300 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 7. | Ул. Чкалова, 6  | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт во дворах  | 450 000  | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 8. | Ул. Чкалова, 27  | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт во дворах. | 1 700 000  | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 9. | Ул. Чкалова, 26/1 | Устройство пешеходного тротуара, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, ямочный ремонт во дворах | 200 000  | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 10. | Ул. Чкалова, 17 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт во дворах | 200 000  | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 11. | Ул. Кима, 6, 8 | Благоустройство дворовой территории  | 1 000 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 12. | Чкалова, 2, 14 | Обустройство площадок для мусорных евроконтейнеров | 200 000 | АЮО / зам. нач. отдела ЖКХ и экологии Ленинского района Коробкова Т.С. | ДВ апрель 2022,ЛСР май 2022 | апрель 2022, май 2022 | май 2022 | июнь –июль 2022 |  |
| 13. | Парк «Аллея детства», ул. Степана Разина | Благоустройство парка | 200 000 | АЮО / гл. спец отдела благоустройства Гиричева Т.И. | коммерческое предложение,август 2022 | 3 квартал 2022 | сентябрь 2022 | октябрь 2022 |  |
| 14. | Ул. 8 Марта, 8 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 15. | Ул. 8 Марта, 8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт во дворах | 600 000  | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 16. | Пер. Коваленко | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт во дворах | 750 000  | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 17. | Пер. Почтовый, 13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт во дворах | 750 000  | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| **Избирательный округ № 17** |
| 1. | МДОАУ «Детский сад № 196», ул. Чкалова, 55а | Установка МАФ, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управлениеобразования / заведующий МДОАУ № 196 Князева Т.Б. | коммерческое предложение (приобретение МАФ), 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 2. | МБУ «Спортивная школа № 1 имени Л.Д. Ковалевского», ул. 60 лет Октября, 15 | Ремонт фасада здания, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | КФКиС / директор СШ № 1Свобода С.С. | ЛСР, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 31.08.2022 |  |
| 3. | МДОАУ «Детскийсад № 155»,ул. Чкалова, 34а | Замена и ремонт труб отопления, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управлениеобразования / заведующий МДОАУ № 155 Артюнова Ю.П. | ЛСР, ДВ на ремонт системы отопления, апрель 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 4. | Ул. 60 лет Октября, 28б | Устройство основания хоккейного корта | 800 000 | АЮО / гл.спец. отд. благоустройства Арсланова И.Р. | ДВ, ЛСР, ТЗ  | февраль 2022 | май 2022 | 3 квартал 2022 |  |
| 5. | Пр-д Майский, 12 | Благоустройство дворовой территории | 100 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 6. | Ул. Восточная, 13 | Благоустройство дворовой территории | 600 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 7. | МДОАУ «Детский сад № 13», ул. Туркестанская, 55а | Ремонт кровли, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 2 500 000 | Управление образования /  | ЛСР на капитальный ремонт кровли; ТЗ, май 2022 | 2-3 квартал | 3 квартал | 3-4 квартал |  |
| 8. | МОАУ «СОШ № 52», пр-д Знаменский, 4 | Ремонт входной группы, устройство основания спортивной площадки, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 3 000 000 | Управлениеобразования / директор МОАУ «СОШ № 52» Павлова Е.В.  | ДВ, ЛСР, ТЗ на ремонт входной группы апрель 2022, устройство основания спортивной площадки- сентябрь 2022, | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| **Избирательный округ № 18** |
| 1. | МДОАУ «Детский сад № 125», пр-кт Гагарина, 56а | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 125 Зубатыкина А.Ф. | ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 2. | МДОАУ «Детский сад № 153», пр-кт Гагарина, 25/7 | Замена окон, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов  | 200 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 153 Мироненко Т.В. | ПСД, ТЗ на проект «Капитальный ремонт кровли», февраль 2022; ЛСР, ДВ на замену оконных блоков, март 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 3. | Пр-д Промысловый (зеленая зона пр-кт Гагарина, 50/ пр-д. Промысловый, 4) | Благоустройство территории | 200 000 | АЮО / гл.спец. отд. благоустройства Арсланова И.Р. | ДВ, сметный расчет, техническое задание, 1 квартал 2022 | март 2022 | апрель 2022  | с мая по август2022  |  |
| 4. | Пр-кт Гагарина, 41/4, 45,47, 49А | Благоустройство территории | 1 000 000 | АЮО / гл.спец. отд. благоустройства Арсланова И.Р. | коммерческие предложения, техническое задание февраль 2022 | февраль 2022 | март 2022  | 2 квартал 2022  |  |
| 5. | Пр-кт Гагарина, 40/4 | Благоустройство дворовой территории | 600 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 6. | Пр-кт Гагарина, 29, 29/1 | Благоустройство дворовой территории | 100 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 7. | Пр-кт Гагарина, 27/3 | Благоустройство дворовой территории | 500 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 8. | Пр-кт Гагарина, 25/1 | Благоустройство дворовой территории | 500 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 9. | Пр. Газовиков, 36 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 50 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 10. | Пр-кт Гагарина, 37/4 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 300 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 11. | Пр-кт Гагарина, 49/1 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 200 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 12. | Пр-д Газовиков, 14 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 13. | Пр-кт Гагарина, 60, 62 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 200 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 14. | Пр-кт Гагарина, 27/6 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 200 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 15. | Пр-д Газовиков, 20, 22, 24 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 000 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 16. | Пр-кт Гагарина, 37/2, 37/3 | Ремонт лестницы | 300 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 17. | Пр-кт Гагарина, 56 | Благоустройство дворовой территории | 200 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| 18. | Пр-д Газовиков, 22, 36 | Асфальтирование | 200 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 19. | Пр-кт Гагарина, 60/1, пр-д Газовиков, 10, 14, 20 | Асфальтирование | 850 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 20. | Пр-кт Гагарина, 31, 31/1 | Асфальтирование | 600 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 21. | Пр-кт Гагарина, 29/3 | Благоустройство дворовой территории | 400 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 |  |
| **Избирательный округ № 19** |
| 1. | МОАУ «СОШ № 85»,ул. Салмышская, 48/4 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 700 000 | Управлениеобразования / директор МОАУ «СОШ № 85» Сулейманов Э.Г. | ЛСР, ДВ на ДИО ответственных конструкций, февраль 2022; ЛСР, ДВ на ремонт пололка спортивного зала, ремонт беговых дорожек, май 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 2. | МОАУ «Гимназия № 4», пос. Ростоши, ул. Вечерняя, 6 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управлениеобразования / директор МОАУ «Гимназия № 4» Крайнова И.С. | ЛСР, ДВ на ремонт узла учета ГВС, март 2022; ЛСР, ДВ на частичный ремонт кровли, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 3. | МОАУ «СОШ № 60»мкр. «поселок имени Куйбышева»,ул. Школьная,1 | Детально-инструментальное обследование, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов  | 1 000 000 | Управлениеобразования / директор МОАУ «СОШ № 60» Кочеткова Е.А. | ЛСР, ТЗ на ДИО, февраль 2022; ЛСР, ТЗ на проект капитального ремонта здания, устройство водостока кровли, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 4. | МДОАУ «Детский сад № 17»,ул. Салмышская, 43/3 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управлениеобразования / заведующий МДОАУ № 17 Вотякова Н. | ЛСР, ДВ на ремонт лестничных пролетов, февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 5. | МДОАУ «Детский сад № 18», ул. Салмышская, 46/1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управлениеобразования / заведующий МДОАУ № 18 Кузнецова И.Ш. | коммерческое предложение;ЛСР, ДВ на частичный ремонт кровли (ливневки), апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 6. | МДОАУ «Детский сад № 19», ул. Высотная, 2/2 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 300 000 | Управлениеобразования / заведующий МДОАУ № 19 Козлова М.Н. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 7. | МБУ «Библиотечная информационная система», филиал № 24, п. Бердянка,ул. Школьная, 14 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, приобретение основных средств и материалов | 100 000 | УКиИ / директор МБУ «БИС» Емельянова Л.В. | ЛСР, 1 квартал 2022 | 1 квартал 2022 | 1 квартал 2022 | 2 квартал 2022 |  |
| 8. | МБУ «ДК «Радуга», мкр. «поселок имени Куйбышева», ул. Центральная, 42 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 300 000 | УКиИ / директор ДК «Радуга» Портянко В.Н. | ЛСР, 1 квартал 2022 | 1 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 4 квартал 2022 |  |
| 9. | Пр-д Северный, 16/2 | Благоустройстводворовой территории | 300 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал |  |
| 10. | Ул. Салмышская, 70/2 | Благоустройстводворовой территории (МАФ) | 230 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал |  |
| 11. | Ул. Гаранькина, 27 | Благоустройстводворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал |  |
| 12. | Ул. Гаранькина, 23,25 | Благоустройстводворовой территории (МАФ) | 470 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал |  |
| 13. | Ул. Транспортная, 18/3, 18/4, 18/5  | Благоустройстводворовой территории (МАФ) | 450 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал |  |
| 14. | Ул. Салмышская, 44/2 | Благоустройстводворовой территории (МАФ) | 650 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 – 3 квартал |  |
| 15. | Ул. Салмышская, 43/5 | Благоустройстводворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 1 квартал 2022 | 2 – 3 квартал |  |
| 16. | Мкр. «поселок Ростоши», ул. Микрорайонная, Новая | Устройство освещения | 400 000 | УСиДХ / зам. начальника МБУ «УКС» Тулупчикова В.А. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 17. | Ул. Карповав районе дома 67/2 по ул. Салмышская | Обустройство искусственных неровностей | 350 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 18. | П. Бердянка,ул. Южная | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1 000 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 19. | Мкр. «поселок им. Куйбышева»ул. Ветеранов Труда, в районе дома № 8 | Обустройство заездного кармана и тротуара | 250 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 20. | Мкр. «поселок Ростоши» ул. Газпромовская  | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части  | 600 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 21. | Пр-д Северный, 16/2 | Озеленение общественной территории (посадка кустарников) | 200 000 | АЮО / гл.спец. отд. благоустройства Арсланова И.Р. | коммерческие предложения, ТЗ, 1 квартал 2022  | февраль 2022  | март 2022 | с апреля по май 2022  |  |
| 22. | П. Бердянка, ул. б/н,ул. Южная, ул. Степная,ул. Верхняя, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Северная, ул. Школьная | Благоустройство общественных территорий с установкой элементов уличного освещения, расположенных по адресу: г. Оренбург, п. Бердянка, ул. б/н, ул. Южная, ул. Степная, ул. Верхняя, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Северная, ул. Школьная | 300 000 | УСиДХ / зам. начальника МБУ «УКС» Тулупчикова В.А. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| **Избирательный округ № 20** |
| 1. | МОАУ «СОШ № 8»,ул. 10 Линия, 22 | Ремонт кровли, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 1 000 000 | Управление образования / директору МОАУ «СОШ № 8» Рябова Г.Г. | ЛСР, ДВ на монтаж парапетного ограждения кровли, март 2022; ТЗ, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | 3 квартал 2022 | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 2. | МДОАУ «Детский сад № 147», ул. Карагандинская, 104/3 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 147 Грачева Г.А. | ЛСР, ДВ на устройство эвакуационных выходов со 2-го этажа, апрель 2022 | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 3. | МДОАУ «Детский сад № 4», ул. Карагандинская, 106/1 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 4 Насыбуллина Е.Н. | ЛСР, ДВ на снятие горючей отделки, ремонт музыкального зала, май 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 4. | МДОАУ «Детский сад № 159», пр-кт Гагарина, 23/4 | Проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов | 500 000 | Управление образования / заведующий МДОАУ № 159 Литвинова Л.М. | ЛСР, ДВ на ремонт санузла и моечной, февраль 2022  | 2 – 3 квартал 2022 | не требуется | 3 – 4 квартал 2022 |  |
| 5. | Пр-кт Гагарина, 23а  | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 3 квартал 2022 |  |
| 6. | Пр-кт Гагарина, 23/3 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 170 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 3 квартал 2022 |  |
| 7. | Ул. Луговая, 84 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 600 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 3 квартал 2022 |  |
| 8. | Ул. Мира, 14а  | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 300 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 3 квартал 2022 |  |
| 9. | Ул. Мира, 8а | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 300 000 | УЖКХ / зам. директора МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | коммерческое предложение, 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 2 квартал 2022 | 3 квартал 2022 |  |
| 10 | Ул. 8 Линия | Обустройство тротуара | 630 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 11. | Ул. 23 Линия  | Асфальтирование дороги | 1 200 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 12. | Ул. 67 Линия | Асфальтирование дороги | 1 300 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 13. | Ул. 15 Линия | Асфальтирование дороги | 1 200 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 14. | Ул. Мира, 4 | Асфальтирование дороги | 1 000 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2022,ЛСР апрель 2022 | март 2022, апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 15. | Ул. Мира, 3/1 | Обустройство тротуара | 200 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ апрель 2022,ЛСР апрель 2022 | апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |
| 16. | Ул. 13 Линия (от дома № 23) | Ямочный ремонт | 100 000 | УСиДХ / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ апрель 2022,ЛСР апрель 2022 | апрель 2022 | апрель 2022 | ноябрь 2022 |  |

Перечень принятых сокращений по тексту

ЛСР – локальный сметный расчет

ПСД – проектно-сметная документация

ТЗ – техническое задание

ДВ – дефектная ведомость

ДИО – детально-инструментальное обследование

ВРУ – вводно-распорядительное устройство

АПС – автоматическая пожарная система

СОУЭ – система оповещения управления эвакуацией

ГВС – горячее водоснабжение

ХВС – холодное водоснабжение