Приложение № 5

к Соглашению № 61-с

от 03 февраля 2022 г.

Отчет

О реализации инициативных проектов

1. Наименование проекта:

Благоустройство Сквера Памяти и Славы по адресу: город Оренбург, село Городище, ул. Октябрьская

1. Место реализации проекта:
   1. Городской округ (муниципальный район): город Оренбург
   2. Поселение:
   3. Населенный пункт: село Городище
2. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды источников | План  (по соглашению) | Факт  (по исполнению) | Отклонение  (гр.4 – гр.5, с указанием знака «+» и/или «-») | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бюджет городского округа  (поселения) | 500 000 | 500 000 | 0 |  |
| 2. | Инициативные платежи  (вклад населения и спонсоров) | 114 097 | 114 097 | 0 |  |
| 3. | Бюджет Оренбургской области | 2 929 240 | 2 875 528,20 | -53711,80 |  |
| 4. | Общая стоимость проекта | 3 543 337 | 3 489 625,20 | -53 711,80 |  |

1. Описание участия населения. Организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:
   1. От населения получено согласие на участие в реализации инициативного проекта в неденежной форме от 1000 человек
   2. Организации и другие внебюджетные источники: (ИП Суков П.Н. гарантирует взять на себя обязательства по дальнейшему обслуживанию и содержанию территории сквера за счет собственных средств в неденежной форме: вывоз мусора в объеме 5 000 рублей (десять тысяч рублей) в течение первого года эксплуатации объекта; очистка территории сквера и прилегающей территории по периметру от снега в зимний период в объеме 15 000 рублей (двадцать тысяч рублей) в течение первого года эксплуатации объекта.
2. Количество созданных и (или) сохраненных мест в рамках реализации проекта: нет
   1. Новых, для обеспечения функционирования объекта - 0 человек;
   2. Сохранено - 0 человек.
3. Сроки реализации проекта:

6.1. Дата реализации проекта: 5 сентября 2022 г.

6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: 29.11.2022

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта: нет

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.