## Администрация города Оренбурга

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019

2912-п

№

Об утверждении муниципальной программы «Информатизация и связь 
в обеспечении деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «город Оренбург»

На основании пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 22 части 2 статьи 35 Устава муниципального образования «город Оренбург», принятого решением Оренбургского городского Совета 
от 28.04.2015 № 1015, пункта 1.4, раздела 3 Порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга, утвержденного постановлением администрации города Оренбурга                от 22.05.2012 № 1083-п:

- Утвердить муниципальную программу «Информатизация и связь 
в обеспечении деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «город Оренбург» согласно приложению № 1  к постановлению

- Признать утратившими силу постановления Администрации города Оренбурга согласно приложению № 2 к постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вечерний Оренбург», но не ранее 01.01.2020, подлежит размещению на официальном Интернет-портале города Оренбурга и государственной регистрации в федеральном реестре документов стратегического планирования.

- Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области по ведению
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов.

- Поручить организацию исполнения настоящего постановления начальнику управления по информатике и связи администрации города Оренбурга Михину А.В.

Первый заместитель

Главы города Оренбурга                                          		       С.В. Чуфистов

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Оренбурга

от 11.10.2019 № 2912-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Информатизация и связь в обеспечении деятельности органов местного

самоуправления муниципального образования «город Оренбург»

- ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель | Управление по информатике и связи администрации города Оренбурга (далее – УИС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ). Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее – Федеральный закон № 28-ФЗ) |  |  |  |
| Цель | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет развития инфраструктуры информационных технологий, систем и средств связи в органах местного самоуправления муниципального образования «город Оренбурга» |  |  |  |
| Задачи | - Обеспечение устойчивого функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети передачи данных города Оренбурга. - Обеспечение устойчивой работы и развитие интегрированной автоматизированной информационной среды управления городом как комплексом взаимосвязанных между собой информационно-вычислительных систем, телекоммуникационных сетей и сетей электросвязи, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений города Оренбурга. - Обеспечение функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных органов управления и сил гражданской обороны Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Оренбургское городское звено Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС), единой дежурно-диспетчерской службы. - Обеспечение технической защиты информации ограниченного доступа, обрабатываемой, хранящейся и передаваемой в автоматизированных информационных системах, сетях связи и телекоммуникаций органов местного самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях города Оренбурга. - Обеспечение функционирования и развитие комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга. - Осуществление управленческих функций в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций |  |  |  |
| Основные мероприятия | - Приобретение оборудования, запасных частей, комплектующих и выполнение работ по обслуживанию, обеспечению функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети передачи данных города Оренбурга (статьи 13, 14 Федерального закона № 149-ФЗ). - Приобретение оборудования, материалов, запасных частей и комплектующих, выполнение работ для обеспечения работы и функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством (статьи 13, 14 Федерального закона № 149-ФЗ). - Приобретение услуг и выполнение работ по обеспечению функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы (пункт 2 статьи 8 Федерального закона № 28-ФЗ). - Приобретение оборудования, запасных частей, комплектующих, услуг и выполнение работ по технической защите информации ограниченного доступа (части 2, 4 статьи 16 Федерального закона № 149-ФЗ). - Развитие и обеспечение функционирования комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга (пункт 3 части 1 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 2.2 раздела 2 Положения об управлении по информатике и связи администрации города Оренбурга, утвержденного решением Оренбургского городского Совета от 25.04.2011 № 143). - Обеспечение деятельности управления по информатике и связи администрации города Оренбурга по исполнению функций в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения (статьи 6, 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации) |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) | Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: - Количество функционирующих сетевых узлов в сетях передачи данных органов местного самоуправления – 1095. - Количество пользователей системы единого электронного документооборота органов местного самоуправления – 950. - Количество транспортных средств, контролируемых в системе мониторинга транспортных средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS на территории города Оренбурга – 925. - Уровень виртуализации базовых серверных ресурсов инфраструктуры – 99%. - Количество обращений, обрабатываемых в системе городской информационно-справочной службы МБУ «Муниципальный диспетчерский центр» города Оренбурга – 220 тыс. - Надежность функционирования автоматизированного программно-аппаратного комплекса приводами колоколов проигрывания мелодий башенных часов – 97%. - Обеспеченность средствами связи Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы – 99%. - Количество сетевых узлов в защищенной сети передачи данных Администрации города Оренбурга – 318. - Количество абонентских точек сети фиксированной телефонной связи – 1050. - Количество финансируемых учреждений, исполняющих функции в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций – 1. Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов: - Устойчивость (надежность) функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры – 99 %. - Устойчивость (надежность) функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством – 99%. - Устойчивость (надежность) функционирования инфраструктуры систем и средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы – 99%. - Устойчивость (надежность) функционирования систем и сетей фиксированной телефонной связи – 98% |  |  |  |
| Сроки реализации | 2020–2025 годы |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение | тыс. руб. |  |  |  |
|  | годы | всего: | бюджет города | областной бюджет |
|  | 2020 | 34 671,0 | 34 571,0 | 100,0 |
|  | 2021 | 25 796,0 | 25 696,0 | 100,0 |
|  | 2022 | 26 252,0 | 26 152,0 | 100,0 |
|  | 2023 | 26 742,0 | 26 642,0 | 100,0 |
|  | 2024 | 27 242,0 | 27 142,0 | 100,0 |
|  | 2025 | 27 822,0 | 27 722,0 | 100,0 |
|  | Итого: | 168 525,0 | 167 925,0 | 600,0 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование основного мероприятия |  | Сроки реали-зации | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источ-ники финан-сиро- вания | Общий объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| Задача 1. Обеспечение устойчивого функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети передачи данных города Оренбурга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Приобретение оборудования, запасных частей, комплектующих и выполнение работ по обслуживанию, обеспечению функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети передачи данных города Оренбурга» |  | 2020–2025 | УИС | бюджет города Оренбурга | 750,0 |  | 100,0 |  |  | 110,0 |  |  | 120,0 |  |  | 130,0 |  | 140,0 | 150,0 |  |
| Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования |  |  |  | УИС | бюджет города Оренбурга | 750,0 |  | 100,0 |  |  | 110,0 |  |  | 120,0 |  |  | 130,0 |  | 140,0 | 150,0 |  |
| Задача 2. Обеспечение устойчивой работы и развитие интегрированной автоматизированной информационной среды управления городом как комплексом взаимосвязанных между собой информационно-вычислительных систем, телекоммуникационных сетей и сетей электросвязи, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений города Оренбурга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Приобретение оборудования, материалов, запасных частей и комплектующих, выполнение работ для обеспечения работы и функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством» |  | 2020–2025 | УИС | бюджет города Оренбурга | 31415,0 | 11230,0 |  |  | 3475,0 |  |  | 3720,0 |  |  | 4015,0 |  | 4310,0 |  | 4665,0 |  |
| Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования |  |  |  | УИС | бюджет города Оренбурга | 31415,0 | 11230,0 |  |  | 3475,0 |  |  | 3720,0 |  |  | 4015,0 |  | 4310,0 |  | 4665,0 |  |
| Задача 3. Обеспечение функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие «Приобретение услуг и выполнение работ по обеспечению функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы | 2020–2025 |  | УИС | бюджет города Оренбурга | 525,0 | 200,0 |  | 55,0 |  |  | 60,0 |  |  | 65,0 |  |  | 70,0 |  |  | 75,0 |
|  | Итого по задаче 3, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования |  |  | УИС | бюджет города Оренбурга | 525,0 | 200,0 |  | 55,0 |  |  | 60,0 |  |  | 65,0 |  |  | 70,0 |  |  | 75,0 |
| Задача 4. Обеспечение технической защиты информации ограниченного доступа, обрабатываемой, хранящейся и передаваемой в автоматизированных информационных системах, сетях связи и телекоммуникаций органов местного самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях города Оренбурга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие «Приобретение оборудования, запасных частей, комплектующих, услуг и выполнение работ по технической защите информации ограниченного доступа» |  | 2020–2025 | УИС | бюджет города Оренбурга | 2770,0 | 400,0 |  |  | 420,0 |  |  | 450,0 |  |  | 470,0 |  | 500,0 |  | 530,0 |  |
| Итого по задаче 4, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования |  |  |  | УИС | бюджет города Оренбурга | 2770,0 | 400,0 |  |  | 420,0 |  |  | 450,0 |  |  | 470,0 |  | 500,0 |  | 530,0 |  |
| Задача 5. Обеспечение функционирования и развитие комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга» |  | 2020–2025 | УИС | бюджет города Оренбурга | 750,0 | 100,0 |  |  | 110,0 |  |  | 120,0 |  |  | 130,0 |  | 140,0 |  | 150,0 |  |
| Итого по задаче 5, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования |  |  |  | УИС | бюджет города Оренбурга | 750,0 | 100,0 |  |  | 110,0 |  |  | 120,0 |  |  | 130,0 |  | 140,0 |  | 150,0 |  |
| Задача 6. Осуществление управленческих функций в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления по информатике и связи администрации города Оренбурга по исполнению функций в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения», в том числе: уплата налога на имущество организаций |  | 2020–2025 | УИС | всего: | 132315,0 | 22641,0 |  |  | 21626,0 |  |  | 21782,0 |  |  | 21932,0 |  | 22082,0 |  | 22252,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города Оренбурга | 131715,0 | 22541,0 |  |  | 21526,0 |  |  | 21682,0 |  |  | 21832,0 |  | 21982,0 |  | 22152,0 |  |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 600,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Итого по задаче 6, |  |  |  |  |  | 132315,0 | 22641,0 |  |  | 21626,0 |  |  | 21782,0 |  |  | 21932,0 |  | 22082,0 |  | 22252,0 |  |
| в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования |  |  |  | УИС | бюджет города Оренбурга | 131715,0 | 22541,0 |  |  | 21526,0 |  |  | 21682,0 |  |  | 21832,0 |  | 21982,0 |  | 22152,0 |  |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 600,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 168525,0 | 34671,0 |  |  | 25796,0 |  |  | 26252,0 |  |  | 26742,0 |  | 27242,0 |  | 27822,0 |  |
| в т.ч. по источникам и исполнителям |  |  |  | УИС | бюджет города Оренбурга | 167925,0 | 34571,0 |  |  | 25696,0 |  |  | 26152,0 |  |  | 26642,0 |  | 27142,0 |  | 27722,0 |  |
|  |  |  |  | УИС | област-ной бюджет | 600,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Еди-ница изме-рения | Исходный показатель базового года | Значения целевого показателя (индикатора) по годам реализации программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Основное мероприятие «Приобретение оборудования, запасных частей, комплектующих и выполнение работ по обслуживанию, обеспечению функционирования, модернизации и развития инфраструктуры муниципальной сети передачи данных города Оренбурга». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество функционирующих сетевых узлов в сетях передачи данных органов местного самоуправления | узел | 1070 | 1 080 | 1 085 | 1 085 | 1090 | 1090 | 1 095 |
| 2. | Основное мероприятие «Приобретение оборудования, материалов, запасных частей и комплектующих, выполнение работ для обеспечения работы и функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество пользователей системы единого электронного документооборота органов местного самоуправления | ед. | 930 | 935 | 940 | 945 | 945 | 945 | 950 |
| 2.2. | количество транспортных средств, контролируемых в системе мониторинга транспортных средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS на территории города Оренбурга | ед. | 870 | 910 | 910 | 915 | 915 | 920 | 925 |
| 2.3. | уровень виртуализации базовых серверных ресурсов инфраструктуры | % | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
| 2.4. | количество обращений, обрабатываемых в системе городской информационно-справочной службы МБУ «Муниципальный диспетчерский центр» города Оренбурга | тыс. обращ. | 334,18 | 205 | 208 | 208 | 210 | 215 | 220 |
| 2.5. | надежность функционирования автоматизированного программно-аппаратного комплекса приводами колоколов проигрывания мелодий башенных часов | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 |
| 3. | Основное мероприятие «Приобретение услуг и выполнение работ по обеспечению функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспеченность средствами связи Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 4. | Основное мероприятие «Приобретение оборудования, запасных частей, комплектующих, услуг и выполнение работ по технической защите информации ограниченного доступа». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | количество сетевых узлов в защищенной сети передачи данных Администрации города Оренбурга | узел | 300 | 315 | 315 | 315 | 316 | 317 | 318 |
| 5. | Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования комплекса систем и сетей фиксированной телефонной связи Администрации города Оренбурга». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | количество абонентских точек сети фиксированной телефонной связи | точка | 1025 | 1035 | 1040 | 1045 | 1045 | 1050 | 1050 |
| 6. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления по информатике и связи администрации города Оренбурга по исполнению функций в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | количество финансируемых учреждений, исполняющих функции в целях реализации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере информационных технологий, связи и телекоммуникаций | еди-ниц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Целевые показатели (индикаторы) конечного результата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устойчивость (надежность) функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | % | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| 2. | Устойчивость (надежность) функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем и информационных систем управления городским хозяйством | % | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
| 3. | Устойчивость (надежность) функционирования инфраструктуры систем и средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы | % | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 4. | Устойчивость (надежность) функционирования систем и сетей фиксированной телефонной связи | % | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |

- Методика

расчета целевых показателей (индикаторов) конечных результатов

- Уровень устойчивости (надежности) функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления определяется как отношение суммарного времени простоя информационных и телекоммуникационных средств и систем к общему времени использования информационных и телекоммуникационных средств и систем.

- Уровень устойчивости (надежности) функционирования муниципальных и ведомственных информационных систем                              и информационных систем управления городским хозяйством определяется как отношение суммарного времени простоя к общему времени использования муниципальных и ведомственных информационных систем   и информационных систем управления городским хозяйством.

- Уровень устойчивости (надежности) функционирования инфраструктуры систем, средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС определяется как отношение суммарного времени простоя к общему времени использования инфраструктуры систем и средств связи и передачи данных Оренбургского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы.

- Уровень устойчивости (надежности) функционирования систем        и сетей фиксированной телефонной связи определяется как отношение суммарного времени простоя к общему времени использования систем          и сетей фиксированной телефонной связи.

# Приложение 2

к постановлению

Администрации города Оренбурга

от 11.10.2019 № 2912-п

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации города Оренбурга, признаваемых утратившими силу

- Постановление администрации города Оренбурга от 17.11.2014 
№ 2744-п «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация 
и связь в обеспечении деятельности органов местного самоуправления города Оренбурга» на 2015–2021 годы».

- Постановление администрации города Оренбурга от 24.02.2015       № 401-п «О внесении изменений в постановление администрации          города Оренбурга от 17.11.2014 № 2744-п».

- Постановление администрации города Оренбурга от 29.10.2015
№ 3010-п «О внесении изменений в постановление администрации        города Оренбурга от 17.11.2014 № 2744-п».

- Постановление администрации города Оренбурга от 18.03.2016       № 668-п «О внесении изменений в постановление администрации          города Оренбурга от 17.11.2014 № 2744-п».

- Постановление администрации города Оренбурга от 26.04.2016 
№ 1146-п «О внесении изменений в постановление администрации        города Оренбурга от 17.11.2014 № 2744-п».

- Постановление администрации города Оренбурга от 30.06.2016 
№ 1954-п «О внесении изменений в постановление администрации        города Оренбурга от 17.11.2014 № 2744-п».

- Постановление администрации города Оренбурга от 16.09.2016
№ 2895-п «О внесении изменений в постановление администрации        города Оренбурга от 17.11.2014 № 2744-п».

- Постановление администрации города Оренбурга от 22.03.2017       № 906-п «О внесении изменений в постановление администрации          города Оренбурга от 17.11.2014 № 2744-п».

- Постановление администрации города Оренбурга от 26.02.2018       № 597-п «О внесении изменений в постановление администрации          города Оренбурга от 17.11.2014 № 2744-п».

- Постановление администрации города Оренбурга от 04.07.2018 
№ 2226-п «О внесении изменений в постановление администрации        города Оренбурга от 17.11.2014 № 2744-п».

- Постановление администрации города Оренбурга от 15.11.2018 
№ 3805-п «О внесении изменений в постановление администрации        города Оренбурга от 17.11.2014 № 2744-п».

- Постановление администрации города Оренбурга от 29.12.2018 
№ 4341-п «О внесении изменений в постановление администрации        города Оренбурга от 17.11.2014 № 2744-п».

- Постановление администрации города Оренбурга от 26.03.2019  
№ 698-п «О внесении изменений в постановление администрации          города Оренбурга от 17.11.2014 № 2744-п».

Суммарное время простоя информационных и телекоммуникационных средств и систем определяется на основании сведений о времени простоя, учитываемого в журналах системными администраторами.