Отчет

о реализации проекта в рамках инициативного бюджетирования в селе Городище Ленинского района города Оренбург

- Наименование проекта: Благоустройство основания хоккейного корта в селе Городище Ленинского района города Оренбурга

- Виды работ (услуг): Укладка асфальта на хоккейном корте.

- Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица

(рублей)

| № п/п | Виды источников | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Городские средства | 882 577,45 | 364 921,83 |
| 2. | Инициативные платежи (вклад населения и спонсоров) | 129 980,00 | 129 980,00 |
| 3. | Бюджет Оренбургской области | 1 487 539,00 | 1 487 539,00 |
| 4. | Общая стоимость проекта | 2 500 096,45 | 1 982 440,83 |

Глава села                                                                                                    Е.А. Филатов