Приложение

к решению Совета

от 27.10.2022 № 285

| **№ п/п** | **Место исполнения наказа** | **Содержание наказа** | **Ориентировочная сумма (руб.)** | **Бюджетополучатель/**  **Лицо, ответственное за исполнение наказа** | **Виды документации и сроки ее подготовки (ДВ и ЛСР, ПСД и др.)** | **Сроки ознакомления депутатов с документацией** | **Начало конкурсных процедур** | **Сроки исполнения наказа**  **(дата начала и дата окончания)** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Избирательный округ № 1** | | | | | | | | | |
|  | МБУ «ДК Орбита», ул. Заводская 34 | Ремонт потолка в зрительном зале | 1 000 000 | Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга (далее – УКиИ), / заместитель директора МБУ «ДК Орбита» Екимовка М.С. | ЛСР март 2023 | март 2023 | июль 2023 | январь – декабрь 2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 112», ул. Волгоградская, 10/1, к.1 | Замена труб холодного и горячего водоснабжения, канализационных труб в подвале, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 450 000 | Управление образования администрации города Оренбурга (далее –Управление образования) / заведующий д/с Главацкая Т.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 104»,  ул. Березка, 6 | Ремонт входной группы, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Курсанова Е.Ю. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 50»,  ул. Салавата Юлаева, 62 | Замена труб горячего и холодного водоснабжения в подвальном помещении, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 400 000 | Управление образования / заведующий д/с Конрат Н.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 111»,  ул. Волгоградская, 8/1 | Электромонтажные работы, замена системы пожарной сигнализации,  ремонт системы электроснабжения, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 200 000 | Управление образования / заведующий д/с Попова Е.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 79»,  ул. С. Лазо, 7 | Ремонт выходов, коридора, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 2 000 000 | Управление образования / директор школы Сафонова Г.И. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «ООШ № 14»,  ул. Гастелло, 19 | Проведение ДИО здания, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / директор школы  Рутчина О.Г. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | Пр-кт Дзержинского, 11/1 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга (далее – УЖКХ) / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Березка, 2, 4 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Восстания, 77 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 450 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Братская, 3 | Благоустройство дворовой территории | 650 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Волгоградская, 12/1 | Благоустройство дворовой территории | 450 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Пр-кт Дзержинского, 16 | Благоустройство дворовой территории | 300 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Пр-кт Дзержинского, 18 | Благоустройство дворовой территории | 300 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Волгоградская, 8, 10, 12 | Благоустройство дворовой территории | 500 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Пр-кт Дзержинского, 7/1 и 9/1 (проход от домов к МОАУ «СОШ № 54») | Устройство асфальтобетонного покрытия | 500 000 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга (далее – ДГиЗО) / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | ноябрь 2023 |  |
| **Избирательный округ № 2** | | | | | | | | | |
| 1. 1 | Ул. Волгоградская, 5 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 750 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Всесоюзная, 9 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 750 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | С. Краснохолм, улицы: Димитрова, Комсомольская, Калинина, Октябрьская, Дорожная, Революционная, Липовая, Гребенникова, Водопьянова, Чкалова, Бакинская, Тургенева, Коммунистическая, Пугачева, Цвилинга, Пушкина, Матросова, Строителей, Забайкальская, Куйбышева, Красногвардейская, Полякова, Энгельса, Панова, Дронова, Петренко, Мира, Краснофлотская, Максима Горького, Щеглова, Карла Маркса, Новая (пос. Троицкий), Западная, Южная, Набережная, Новая (пос. Красный Партизан), пер. Пролетарский, пер. Рабочий, пер. Леваневского | Благоустройство села, грейдирование и отсыпка дорог | 600 000 | Администрация Северного округа / глава села  Величко П.В. | ЛСР 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | С. Краснохолм (на въезде) | Благоустройство территории, установка стелы | 1 000 000 | Администрация Северного округа / глава села Величко П.В. | ЛСР 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Мкр. «поселок Кушкуль»,  ул. Тепличная, 4/1 | Благоустройство территории, устройство спортивной площадки с установкой МАФ | 2 000 000 | Администрация Северного округа / начальник отдела благоустройства Бахчеев Д.П. | ЛСР 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал | 3 квартал 2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 21»,  ул. Просвещения, 4 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 3 000 000 | Управление образования / директор школы Коннова Л.М. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «ООШ № 90»,  с. Краснохолм,  ул. России, 82 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / директор школы Шушлямина Н.П. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МБУ ДК «Заря» с. Краснохолм, ул. Советская, 68 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | УКиИ / директор МБУ ДК «Заря»  Чуйкова Т.И. | ПСД март 2023 | март 2023 | апрель 2023 | октябрь 2023 |  |
|  | С. Краснохолм, пл. Ленина, 1 | Благоустройство территории мемориала «Памяти жителей села Краснохолм – участников Великой Отечественной войны» | 300 000 | Администрация Северного округа / глава села  Величко П.В. | ЛСР 1 квартал | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Диагностики, 19, ул. Салмышская, 56 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 100 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
| **Избирательный округ № 3** | | | | | | | | | |
|  | Мкр. «70 лет ВЛКСМ», 16, 17, 18, 19, 20, между домами № 20 и № 11 (вдоль дома № 11) | Благоустройство дворовой территории | 5 000 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Всесоюзная, 4, пр-кт Дзержинского, 34 | Благоустройство дворовой территории | 2 000 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Лесополоса вдоль улицы Театральной, со стороны дома № 2/4 по ул. Березка | Обустройство пешеходной дорожки в лесополосе от дома № 2/4 по ул. Березка до пешеходного перехода через ул. Конституции СССР | 1 500 000 | Администрация Северного округа / начальник отдела благоустройства Бахчеев Д.П. | ЛСР 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Конституции СССР, 16,  ул. Театральная, 17 | Благоустройство дворовой территории | 1 000 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Конституции СССР, 1/3 | Установка и подключение опор освещения | 500 000 | ДГиЗО / начальник МБУ «УКС»  Рудзит Л.С. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | ноябрь 2023 |  |
| **Избирательный округ № 4** | | | | | | | | | |
|  | МОАУ «СОШ № 57»,  ул. Юных Ленинцев, 9 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / директор школы  Смелова Н.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 19»,  ул. Юных Ленинцев, 10 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / директор школы  Павлов В.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | Не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «Лицей № 4»,  ул. Дружбы, 7/2 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / директор школы Довгань Л.Н. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 107», ул. Салмышская, 12/1 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / заведующий д/с Багайскова С.С. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 138», ул. Юных Ленинцев,14/1 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / заведующий д/с Губарева И.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 175», ул. Дружбы, 13/1 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / заведующий д/с Конобевцева Р.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 114», ул. Дружбы, 12/1 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Безмельницина Г.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | ООО УК «Урал», пр-кт Дзержинского, 27/2, ул. Брестская, 2, 2/1 | Освещение дворовой территории | 1 500 000 | ДГиЗО / начальник МБУ «УКС»  Рудзит Л.С. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | ноябрь 2023 |  |
|  | Ул. Брестская, 10/1 | Благоустройство дворовой территории | 500 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Дружбы, 20 | Благоустройство дворовой территории | 1 100 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Юных Ленинцев, 3/1 | Благоустройство дворовой территории | 400 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Дружбы, 2, 2/1, 4 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Брестская, 22, ул. Дружбы, 3, 3/1 | Благоустройство дворовой территории | 1 000 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
| **Избирательный округ № 5** | | | | | | | | | |
|  | МОАУ «Лицей № 5», ул. Джангильдина, 11/1 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 500 000 | Управление образования / директор школы Иванова Е.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | Ул. Просторная, 23, 23/1, 23/2, 25 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Родимцева, 8, 12/1, 16, 16/1, 14,  ул. Джангильдина, 10, 14, 16 | Благоустройство дворовой территории (укладка асфальтобетонного покрытия) | 2 000 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | ноябрь 2023 |  |
|  | Ул. Джангильдина, 11, 13 | Благоустройство дворовой территории (тротуаров) | 1 700 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | ноябрь 2023 |  |
|  | Ул. Салмышская, 33, 35 | Благоустройство дворовой территории (укладка асфальтобетонного покрытия в междворовом проезде) | 500 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | ноябрь 2023 |  |
|  | Ул. Салмышская, 29 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 700 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 142»,  ул. Просторная, 10/3 | Ремонт асфальтового покрытия, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / заведующий д/с Тихонова С.Н. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 35»,  ул. Салмышская, 29/3 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Невструева И.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | Ул. Просторная, 10 | Благоустройство дворовой территории (установка тротуара на пути к образовательным учреждениям) | 1 000 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | ноябрь 2023 |  |
|  | МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» отдел «Синтез искусств» детский клуб «Успех», ул. Джангильдина, 22/1 | Приобретение ОСиМ | 300 000 | Управление образования / директор МАУДО «ДТДиМ» Гринева Т.М. | коммерческое предложение  1 квартал 2023 | 1-2 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МАУ  «СШ № 10», ул. Родимцева, 10/2 | Приобретение спортивного инвентаря, в том числе основных средств и материалов | 300 000 | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга (далее – КФКиС) /директор школы Степанова Ю.В. | коммерческое предложение,  1 квартал 2023 | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
| **Избирательный округ № 6** | | | | | | | | | |
|  | МОАУ «СОШ № 71»,  ул. Джангильдина, 6 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 500 000 | Управление образования / директор школы Бодина Т.М. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «Лицей № 3»,  ул. Монтажников, 14/2 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / директор школы Сапрыкина Н.Н. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 146»,  ул. Брестская, 30/1 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Переплетова Л.П. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | Не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 108»,  пр-кт Победы, 154/1 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Бердникова С.Н. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | Ул. Джангильдина, 8, ул. Салмышская, 32, 32/1, 32/2 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 100 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Парк им. Л.А. Гуськова,  пр-кт Победы, 144-160; сквер у АО «Завод «Инвертор», проезд Автоматики, 8 | Благоустройство территории | 1 000 000 | Администрация Северного округа / начальник отдела благоустройства Бахчеев Д.П. | ЛСР 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Джангильдина, 1/1, проезд Северный, 7, 9 | Благоустройство (асфальт) | 1 500 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | ноябрь 2023 |  |
|  | Ул. Автоматики, 12/1 | Устройство регулируемого пешеходного перехода | 1 000 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | ноябрь 2023 |  |
|  | Ул. Монтажников, 14 | Ремонт внутренних проездов (асфальт) | 300 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | ноябрь 2023 |  |
|  | МБУ СШ № 2 «Прогресс», пр-кт Победы, 158 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | КФКиС /директор школы Сухолитко А.С. | коммерческое предложение 1 квартал 2023 | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Салмышская, 38 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 700 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Пр-кт Победы, 160 | Ремонт внутренних проездов (асфальт) | 400 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | Дефектная ведомость март2023,  локальный сметный расчет, апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | ноябрь 2023 |  |
| **Избирательный округ № 7** | | | | | | | | | |
|  | МОАУ «СОШ № 39», пр-кт Парковый, 40 | Ремонт отопления, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 500 000 | Управление образования / директор школы Исаева Т.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 40», ул. Культурная, 21 | Ремонт кабинета, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 200 000 | Управление образования / директор школы Кузнецова Р.Ш. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 41», ул. Пролетарская, 99 | Ремонт медпункта, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / директор школы Кургаева Г.И. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 48», ул. Красина, 43а | Ремонт актового зала, замена оконных блоков, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 600 000 | Управление образования / директор школы Барсукова М.М. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 53», ул. Астраханская, 1а | Ремонт вентиляции, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 050 000 | Управление образования / директор школы Путинцева Л.Е. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 44», пер. Сырейный, 3 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ (интерактивная доска, проектор, столы песочные, мебель, игрушки) | 400 000 | Управление образования / заведующий д/с Красноярцева Е.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 75», ул. Литейная, 16а | Ремонт лестничных маршей, коридора, путей эвакуации, помещений детского сада, устранение нарушений Пожнадзора, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Семенова Е.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 77», ул. Полтавская, 41 | Замена пожарной сигнализации, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Мелихова Е.Н. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 170», пр-кт Бр. Коростелевых, 21 | Ремонт спортивного зала, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / заведующий д/с Барсукова А.Н. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МАУ «Спортивная школа № 9 «Сармат», ул. Культурная, 1а | Ремонт пола в зале бокса, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 750 000 | КФКиС /директор школы  Томин А.А. | ЛСР 1 квартал 2023 | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
| **Избирательный округ № 8** | | | | | | | | | |
|  | Ул. Розенберга | Ремонт асфальтового покрытия | 2 000 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Сапожникова | Ремонт асфальтового покрытия | 1 300 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Кооперативная | Ремонт асфальтового покрытия | 1 700 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 84», ул. Магистральная, 4А | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Максименко Г.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 22»,  ул. Турбинная, 21 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Красникова С.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 180»,  ул. Котова,101А | Замена окон, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Тенякова И.И. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МАУДО «Станция детского технического творчества» Промышленного района,  пер. Дорожный, 2А, ул. Химическая, 18 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / директор МАУДО Разводова К.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 56 имени Хана В.Д»,  ул. Бебеля, 118 | Электромонтажные работы, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / директор школы Солодовникова И.Н. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «ООШ № 55»,  ул. Ткачева, 18 | Ремонт кровли, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / директор школы Видай С.Л. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 61»  ул. Химическая, 7 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / директор школы Гарельская Н.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
| **Избирательный округ № 9** | | | | | | | | | |
|  | МОАУ «СОШ № 15», ул. Братьев Башиловых, 18 | Ремонт путей  эвакуации, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / директор школы Шинбергенов А.Т. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 58», ул. Станционная,  2А | Замена оконных блоков, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / директор школы Затышняк А.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 62», ул. Львовская, 13 | Ремонт АПС и СОЛ, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / директор школы Лобанец Н.Н. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 12», пер. Станочный, 8а | Замена козырьков, ремонт отмостки, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 450 000 | Управление образования / заведующий д/с Сайфулина Н.М. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 45», пер. Станочный, 8 | Замена оконных блоков ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Барбусова Н.Н. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 64», ул. Юркина, 1 (2 корпус) | Устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности, замена труб, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 800 000 | Управление образования / заведующий д/с  Дэр И.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 86», пер. Станочный, 16 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 800 000 | Управление образования / заведующий д/с Плохова Ю.С. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 171», ул. Ноябрьская, 50 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 450 000 | Управление образования / заведующий д/с Зорина В.Г. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 179», пер. Обходной, 3 | Установка системы видеонаблюдения, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 200 000 | Управление образования / заведующий д/с Дурнова В.Ф. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 222», ул. Лабужского, 4а | Замена оконных блоков, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Бычкова Н.Н. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | с. Пруды | Ремонт летней эстрады на территории села | 250 000 | Администрация Северного округа / глава села  Лукин О.Н. | ЛСР 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | с. Пруды | Капитальный ремонт ограждения кладбища села | 400 000 | Администрация Северного округа / глава села  Лукин О.Н. | ЛСР 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Новая, 9 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 450 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Станционная, 2А, ул. Лабужского, 12/3 | Устройство тротуарной пешеходной дорожки вдоль ограждения МОАУ «ООШ» № 58 и тротуарной пешеходной дорожки от школы к дому ул. Лабужского, 12/3 | 500 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | МАУ «СШОР дзюдо», ул. Новая, 17/1 | Благоустройство спортивного ядра на территории МАУ «СШОР дзюдо», ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ, | 1 000 000 | КФКиС /директор школы Тутик В.А. | ЛСР, январь 2023 | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Белозерная | Установка освещения | 340 000 | ДГиЗО / начальник МБУ «УКС» Рудзит Л.С. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Братьев Башиловых, 14 | Благоустройство дворовой территории | 360 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
| **Избирательный округ № 10** | | | | | | | | | |
|  | МОАУ «Гимназия № 3»,  ул. Ноябрьская, 41 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 7 600 000 | Управление образования / директор школы Чихирников В.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал  2023 | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МАУ «СШОР дзюдо»,  ул. Новая, 17/1 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | КФКиС /директор школы Тутик В.А. | ЛРС январь 2023 | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Пролетарская, 257 | Благоустройство дворовой территории | 500 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Новая, 10/5 | Благоустройство дворовой территории | 300 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Пролетарская, 290Б | Благоустройство территории перед храмом в честь преподобного Пимена Угрешского | 500 000 | Администрация Северного округа / начальник отдела благоустройства Бахчеев Д.П. | ЛСР 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Салмышская, 56, ул. Диагностики, 19 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 100 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
| **Избирательный округ № 11** | | | | | | | | | |
|  | Пр-кт Победы, 3 | Благоустройство дворовой территории | 700 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Терешковой, 2, 4, 6 | Благоустройство дворовой территории | 1 000 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Советская, 66 | Благоустройство дворовой территории | 1 100 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Туркестанская, 10Б, 12А, 12Б, 8А, 8Б, 8Г | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт внутридворовых территорий | 700 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Туркестанская, 10Б, 12А, 12Б, 8Б, 8В, 8Г | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 800 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Пр-кт Победы, 14, 16 (от пр-та Победы до ул. Плеханова, 2) | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров | 300 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | МОАУ «Лицей № 8», ул. Терешковой, 14 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / директор школы Анохина Г.П. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 25», ул. Туркестанская, 6а | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 450 000 | Управление образования / директор школы Серикова Е.И. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «Лицей № 1» ул. Харьковская, 14 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / директор школы Марчук Л.Г. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «Гимназия № 7 (полного дня)», ул. Терешковой, 8 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / директор школы Дякина Е.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 109», пр-кт Парковый, 9а | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / заведующий д/с Захарова И.П. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 83», ул. Маршала Жукова, 34а | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Загидуллина З.Д. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 167», ул. Советская, 66 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / заведующий д/с Талицких Т.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МБУ «СШ № 7», пр-кт Парковый, 6А | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 450 000 | КФКиС / директор школы Артемов С.В. | коммерческое предложение,  1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | не требуется | 2-3 квартал 2023 |  |
| **Избирательный округ № 12** | | | | | | | | | |
|  | Ул. Самолетная, 99, ул. Полигонная, 11 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро» пр-кт Победы, 133А | Установка музейных витрин (8шт.) | 270 000 | УКиИ / директор театра Ярилов А.Б. | ДВ март 2023, ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | ноябрь 2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 46»,  ул. Томилинская, 243 | Установка металлических противопожарных дверей, оборудование эвакуационных выходов, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 130 000 | Управление образования / заведующий д/с Панфилова М.М. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | Сада имени Октябрьской революции по ул. Комсомольской | Благоустройство общественной территории | 2 000 000 | Администрация Южного округа / начальник отдела благоустройства  Жаров А.М. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Самолетная (в районе снесенных домов 87А, 87Б) | Оборудование спортивной площадки | 2 500 000 | Администрация Южного округа г / начальник отдела благоустройства  Жаров А.М. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Новгородская 121-137 | Асфальтирование дорожного полотна | 1 000 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | Ноябрь 2023 |  |
|  | Ул. Полигонная, 11 – ул. Самолетная, 99 | Благоустройство дворовой территории (асфальтирование дворовой территории, установка тротуара) | 1 000 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | Ноябрь 2023 |  |
|  | Ул. Самолетная, 99, ул. Полигонная, 11 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Садик Шермана, ул. Шевченко / пр-кт Победы | Проектные работы по благоустройству территории, геодезические работы, восстановление тропиночной сети, освещение, установка МАФ, площадки ГТО, озеленение | 2 100 000 | Администрация Южного округа / начальник отдела благоустройства  Жаров А.М. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
| **Избирательный округ № 13** | | | | | | | | | |
|  | МДОАУ «Детский сад № 59» ул. Карагандинская, 50 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 3 000 000 | Управление образования / заведующий д/с Макарцова О.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | Ул. 1-ый Совхозный проезд 1-7 | Приобретение и установка тренажера на детской площадке (двойные лыжи, воркаут, МАФ) | 150 000 | Администрация Южного округа / начальник отдела благоустройства  Жаров А.М. | коммерческие предложения  2 квартал 2023 | 2 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Ул. Расковой  1-ый проезд, 4 | Приобретение и установка МАФ на детской игровой площадке | 200 000 | Администрация Южного округа / начальник отдела благоустройства  Жаров А.М. | коммерческие предложения  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 38», ул. Совхозная, 31 | Ремонт кровли, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 2 000 000 | Управление образования / директор школы Ищенко В.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 49», пер. Флотский, 17 | Приобретение ОСиМ | 200 000 | Управление образования / директор школы Милов В.В. | коммерческое предложение | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 32», ул. Восточная, 82А | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / директор школы Скрынникова О.Н. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | Ул. Луговая, 87/1 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Шевченко, 30 | Благоустройство дворовой территории | 600 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | МАУДО «ДТДиМ», ул. Карагандинская, 37А | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 300 000 | Управление образования / директор МАУДО Гринева Т.М. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | Ул. Карагандинская, 94 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | МОАУ «Лицей № 6», ул. Шевченко, 233А | Установка МАФ, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / директор школы Уразова А.К. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 37», пос. Нижнесакмарс-кий, ул. Молодежная, 17 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 800 000 | Управление образования / директор школы Кабанова Л.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | Ул. Расковой  3-ий проезд, 15 | Приобретение и установка МАФ на детской игровой площадке | 250 000 | Администрация Южного / начальник отдела благоустройства  Жаров А.М. | коммерческие предложения 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 121», ул. Карагандинская, 90А | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 250 000 | Управление образования / заведующий д/с Коляда Л.Г. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 103», ул. Карагандинская, 88А | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 250 000 | Управление образования / заведующий д/с Подковырова Л.П. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
| **Избирательный округ № 14** | | | | | | | | | |
|  | МБУ «БИС», филиал № 12 – библиотека им. Т.Г. Шевченко,  ул. Беляевская, 55 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ, ремонт крыши | 500 000 | УКиИ / заместитель директора МБУ «БИС» по АХЧ Федосеев А.П. | ЛСР 1 квартал 2023, прямой договор | 2 квартал 2023 | не требуется | апрель 2023 |  |
|  | МБУ «БИС», филиал № 21, с. Городище, ул. Больничная, 2 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ, ремонт крыши | 100 000 | УКиИ / заместитель директора МБУ «БИС» по АХЧ Федосеев А.П. | Договор поставки  1 квартал 2023 | 1 квартал 2023 | не требуется | апрель 2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 83»  с. Городище,  ул. Октябрьяская,10 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ, расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка, площадка ГТО, видеонаблюдение, АПС, СОУЭ | 400 000 | Управление образования / директор школы Канина Т.М. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МБУ «СШ № 6», ул. Егорова, 2 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 500 000 | КФКиС /директор школы Ишаков Н.А. | коммерческое предложение | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 6», ул. Весенняя, 18 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ, расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка, площадка ГТО, видеонаблюдение, АПС, СОУЭ | 1 000 000 | Управление образования / директор школы Курникова Н.Н. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 35», ул. Беляевская, 57/1 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ, расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка, площадка ГТО, видеонаблюдение, АПС, СОУЭ | 1 000 000 | Управление образования / директор школы Долматова Н.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 65», ул. Карачинская, 50 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ, расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка, площадка ГТО, видеонаблюдение, АПС, СОУЭ | 1 000 000 | Управление образования / директор школы Травкина Е.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | Не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МОАУ «Гимназия №1», ул. Краснознамен-ная, 34 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ, расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка, площадка ГТО, видеонаблюдение, АПС, СОУЭ | 1 200 000 | Управление образования / директор школы Денисова О.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | С. Городище, ул. Больничная | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 2 000 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | С. Городище | Софинансирование устройства хоккейной коробки | 300 000 | Администрация Южного округа / глава села  Филатов Е.А. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Беляевская, 21 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 300 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Беляевская, 43 – 45 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 300 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Авиационная, 20/1 – 20/4 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
| **Избирательный округ № 15** | | | | | | | | | |
|  | МДОАУ «Детский сад № 99», ул. Челюскинцев, 17 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ, расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка | 1 200 000 | Управление образования / заведующий д/с Моргачева В.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МБУ «СШ № 3», «Зауральная роща» | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 450 000 | КФКиС /директор школы  Ахмеров Р.Х. | коммерческое предложение | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 177», ул. Мусы Джалиля, 43А | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ, расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка | 600 000 | Управление образования / заведующий д/с Абубакирова А.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 174», ул. Гусева, 16 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ, расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка | 600 000 | Управление образования / заведующий д/с Лукиных Т.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 205», Оренбург, ул. Гусева, 16А | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ, расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка | 600 000 | Управление образования / заведующий д/с Землянская Л.Ю. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | Ул. Чистопольская | Благоустройство территории, устройство детской площадки, установка МАФ | 3 500 000 | Администрация Южного / начальник отдела благоустройства  Жаров А.М. | ЛСР, ДВ  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Озеленителей (СНТ «Конверсия») | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 2 000 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 24», ул. Чичерина, 1 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ, расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка, площадка ГТО, видеонаблюдение, АПС, СОУЭ | 150 000 | Управление образования / директор школы Дегтярева М.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | Ул. Челюскинцев, 17 А, Б, В, Г | Благоустройство двора | 300 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Курача, 12 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 300 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. 8 Марта, 1А, пер. Алексеевский, 5 | Благоустройство дворовой территории | 300 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
| **Избирательный округ № 16** | | | | | | | | | |
|  | МДОАУ «Детский сад № 126»,  ул. Чкалова, 49 | Замена оконных блоков, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 600 000 | Управление образования / заведующий д/с Мусинова О.Н. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 152», ул. Чкалова, 25/1 | Замена части ограждения, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 400 000 | Управление образования / заведующий д/с Комышан Л.С. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 115», ул. Туркестанская, 15А | Установка МАФ, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Мартынова С.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 154», ул. Чкалова, 33/1 | Ремонт кровли, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Тарануха З.П. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 133», ул. Чкалова, 26А | Замена оконных блоков, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 520 000 | Управление образования / заведующий д/с Кулаева А.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 33», ул. Туркестанская, 39/2 | Замена оконных блоков, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 600 000 | Управление образования / заведующий д/с Попова В.Г. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МБУ «СШ № 2 «Прогресс», шахматный клуб, ул. Краснознамен-ная, 43 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 100 000 | КФКиС /директор школы  Сухолитко А.С. | коммерческое предложение | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 |  |
|  | МАУ «СШОР по боксу», ул. Красная площадь, 3/5 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 200 000 | КФКиС /директор школы  Редьков И.И. | коммерческое предложение | 1 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Туркестанская, 3 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Чкалова, 14 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт во дворах | 1 200 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Чкалова, 15А | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт во дворах | 600 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Богдана Хмельницкого, 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт во дворах | 400 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Чкалова, 25 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт во дворах | 300 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Чкалова, 18/1, 20, 22 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 900 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Туркестанская, 33 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 290 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Туркестанская, 13А | Устройство пешеходного тротуара, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, ямочный ремонт во дворах | 700 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Чкалова, 4 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 260 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Чкалова, 3/3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт во дворах. | 100 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Чкалова, 3/2 | Устройство пешеходного тротуара, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, ямочный ремонт во дворах | 100 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. 8 Марта, 8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, пешеходных тротуаров, ямочный ремонт во дворах | 500 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Челюскинцев, 14 | Благоустройство и озеленение дворовой территории | 300 000 | Администрация Южного округа / начальник отдела благоустройства  Жаров А.М. | Коммерческие предложения  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Советская, 31 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 300 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ» Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Территория СНТ, расположенных в зоне отдыха «Дубки» | Устройство спортивной площадки | 100 000 | Администрация Южного округа / начальник отдела благоустройства  Жаров А.М. | Коммерческие предложения | 2 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Территория СНТ, расположенных в зоне отдыха «Дубки» | Замена 4-х остановочных пунктов | 80 000 | Администрация Южного округа / начальник отдела благоустройства  Жаров А.М. | Коммерческие предложения | 2 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Ул. Диагностики, 19, ул. Салмышская, 56 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 50 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
| **Избирательный округ № 17** | | | | | | | | | |
|  | МДОАУ «Детский сад № 155»,  ул. Чкалова, 34А | Ремонт системы отопления, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 2 000 000 | Управление образования / заведующий д/с Арутюнова Е.П. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | 2 квартал | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 196»,  ул. Чкалова, 55А | Ремонт системы электроснабжения, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 900 000 | Управление образования / заведующий д/с Князева Т.Б. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МАУДО «ДТДиМ»  отдел «Школа развития»,  ул. 60 лет Октября, 13А | Устройство МАФ, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / директор школы Гринева Т.М. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МБУ «СШОР № 4 «Урал», ул. 60 лет Октября, 2Е | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ, в том числе для обустройства медицинского кабинета | 550 000 | КФКиС /директор школы  Мурзин В.Я. | ЛСР, коммерческое предложение  1 квартал 2023 | 1 квартал 2023 | 3 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | МБУ «СШ № 1 имени Л.Д. Ковалевского», ул. 60 лет Октября, 15 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 300 000 | КФКиС /директор школы  Свобода С.С. | ЛСР, коммерческое предложение  1 квартал 2022 | 1 квартал 2023 | 3 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | МОАУ «Лицей № 9»,  ул. Пикетная, 63 | Замена дверей, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 950 000 | Управление образования / директор школы Гуляевская О.Г. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | ул. Чкалова, 53 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 750 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Чкалова, 56 | Ремонт дворового проезда | 4 000 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Диагностики, 19, ул. Салмышская, 56 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 50 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
| **Избирательный округ № 18** | | | | | | | | | |
|  | МДОАУ «СОШ № 3», пр-кт Гагарина, 45 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 700 000 | Управление образования / директор школы Шадрина И.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 143», пр-кт Гагарина, 42/2 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 800 000 | Управление образования / заведующий д/с Давлетбердина О.Р. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 195», пр-кт Гагарина, 49А | МАФ, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 300 000 | Управление образования / заведующий д/с Шевелькова О.Н. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 200», пр-кт Гагарина, 41/4 | МАФ, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 300 000 | Управление образования / заведующий д/с Данилова И.П. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МБУ «Библиотечная информационная система», филиал № 19, пр-кт Гагарина, 35 | Ремонт входной группы, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 100 000 | УКиИ /  заместитель директора МБУ «БИС» по АХЧ Федосеев А.П. | договор на выполнение работ  1 квартал 2023 | 1 квартал 2023 | не требуется | март 2023 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 25А, 25Б, 25/1, 25/2 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 800 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | пр. Гагарина, 27/6 | Благоустройство дворовой территории | 400 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 31, 31/1, 31/2, 43/2 | Благоустройство дворовой территории | 600 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | пр. Гагарина, 37/6 | Благоустройство дворовой территории | 320 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | пр. Гагарина, 40А | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 600 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | пр. Гагарина, 40/4 | Благоустройство дворовой территории | 400 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 40/5 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 150 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 41/1, 41/2, 41/3 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 000 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 42А | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 120 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 44/2 | Благоустройство дворовой территории | 350 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 56 | Благоустройство дворовой территории | 500 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 31, 31/1, 31/3, 43А | Асфальтирование | 200 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Территория 18 избирательного округа | Асфальтирование | 360 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Проезд Промысловый (зеленая зона у пр-кт Гагарина, 50, проезд Промысловый, 4) | Асфальтирование | 1 000 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Пр-т Гагарина, 41/4, 45, 47, 49А | Асфальтирование | 600 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Пр-кт Гагарина 41/4, 45,47, 49А | Благоустройство территории | 400 000 | Администрация Южного округа / начальник отдела благоустройства  Жаров А.М. | Коммерческие предложения | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
| **Избирательный округ № 19** | | | | | | | | | |
| 1. | Территория, ограниченная улицей Бр. Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе | Благоустройство общественной территории | 10 000 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
| **Избирательный округ № 20** | | | | | | | | | |
|  | МОАУ «СОШ № 8»,  ул. 10 Линия, 22 | Благоустройство спортивного стадиона, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / директор школы Рябова Г.Г. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 159», пр-кт Гагарина, 23/4 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 1 000 000 | Управление образования / заведующий д/с Литвинова Л.М. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 147», ул. Карагандинская, 104/3 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Грачева Г.А. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | МДОАУ «Детский сад № 4», ул. Карагандинская,106/1 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСиМ | 500 000 | Управление образования / заведующий д/с Насыбуллина Е.В. | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2023 | 2-3 квартал 2023 | не требуется | 3-4 квартал  2023 |  |
|  | Ул. Алтайская, 12А | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 23А | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 600 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Лесозащитная, 14 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Проезд 1-й Сенной, 38 | Благоустройство детской спортивной площадки | 600 000 | Администрация Южного округа / начальник отдела благоустройства  Жаров А.М. | Коммерческие предложения | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. 32 Линия (со стороны ул. Мира с поворотом на 57 Линию) | Асфальтирование дороги | 2 000 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. 75 Линия, 2Д | Благоустройство дворовой территории (инициативный проект) | 900 000 | УЖКХ / директор МКУ «ЖКХ»  Замилов А.З. | ДВ, ЛСР  2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 2 квартал 2023 | 3-4 квартал 2023 |  |
|  | Ул. 23 Линия | Асфальтирование дороги | 1 800 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |
|  | Ул. Мало – Луговая, 1/1 | Ямочный ремонт | 200 000 | ДГиЗО / начальник дорожного отдела Швидко А.В. | ДВ март 2023,  ЛСР апрель 2023 | март 2023, апрель 2023 | апрель 2023 | 2-3 квартал 2023 |  |

Перечень принятых сокращений по тексту

ПЭМР – проектные, экспертные, монтажные, ремонтные

ОСиМ – основные средства и материалы

ЛСР – локальный сметный расчет

ПСД – проектно-сметная документация

ДВ – дефектная ведомость

ДИО – детально-инструментальное обследование

АПС – автоматическая пожарная система

СОУЭ – система оповещения управления эвакуацией

СНТ – садовые некоммерческие товарищества