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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

27.07.2026                                                                                                   № 1688-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Оренбурга от 30.03.2018 № 1010-п

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9 части 1 статьи 17 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации                       от   18.03.2019  №  162/пр   «Об   утверждении   методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Оренбургской области
от 28.09.2017 № 696-пп «Об утверждении государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области», пунктом 4 части 1 статьи 33, пунктом 22 части 2 статьи 35 Устава муниципального образования «город Оренбург», принятого решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 № 1015, решением Оренбургского городского Совета от 04.06.2026 № 81 «О внесении изменений в решение Оренбургского городского Совета от 25.12.2025 
№ 28»:
1. Внести в постановление администрации города Оренбурга
от 30.03.2018 № 1010-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург» на 2018–2029 годы»
(в редакции от 03.05.2018 № 1305-п, от 11.05.2018 № 1433-п, от 29.11.2018
№ 4003-п, от 29.03.2019 № 768-п, от 12.04.2019 № 910-п, от 15.08.2019
№ 2262-п, от 15.10.2019 № 2966-п, от 05.02.2020 № 137-п, от 12.05.2020
№  618-п,   от  03.08.2020  № 1150-п,   от 02.10.2020  № 1529-п,   от 10.11.2020

№ 1774-п,   от 30.12.2020   №  2148-п,   от 03.02.2021   № 204-п,  от 25.02.2021

№ 405-п, от 15.06.2021 № 1160-п, от 24.08.2021 № 1668-п, от 29.10.2021 
№ 2087-п,  от  22.12.2021  №  2459-п,  от  14.02.2022  №  245-п,  от  14.02.2022 № 246-п,  от   04.03.2022  № 377-п,  от  29.03.2022  №   556-п,   от    01.08.2022
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№ 1413-п, от 06.09.2022 № 1625-п, от 03.11.2022 № 2009-п, от 10.02.2023  
№ 131-п, от 10.02.2023 № 132-п, от 23.05.2023 № 909-п, от 02.10.2023 
№ 1728-п, от 01.02.2024 № 158-п, от 05.03.2024 № 356-п, от 14.05.2024 
№ 799-п,    от 16.09.2024   № 1625-п,   от 18.10.2024   № 1859-п,  от 08.11.2024 

№ 2049-п, от 11.12.2024 № 2313-п, от 18.02.2025 № 294-п, от 18.02.2025 
№ 299-п, от 09.10.2025 № 2085-п, от 17.10.2025 № 2194-п, от 04.02.2026 
№ 214-п, от 27.02.2026 № 400-п) следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению:

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы»:

строку «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» изложить в новой редакции:
	Целевые

показатели (индикаторы) муниципальной программы
	1. Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году.

2. Индекс качества городской среды.

3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования «город Оренбург», на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.

4. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого 
при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного 
в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды.

5. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом).

6. Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды (нарастающим итогом с 2025 г.).
7. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.).

8. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.).
9. Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.
10.  Реализованы мероприятия, направленные на благоустройство общественных территорий (проектно-изыскательские, кадастровые, строительно-монтажные работы, технологическое присоединение 
к инженерным сетям и другие).

11.  Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях.

12.  Количество благоустроенных дворовых и общественных пространств, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды территорий.

13.  Количество благоустроенных дворовых территорий.

14.  Количество благоустроенных общественных территорий.

15.  Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено 
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	при участии граждан, организаций и заинтересованных лиц.
16. Доля общественных территорий, благоустройство которых выполнено.
17. Доля доступного для инвалидов и иных маломобильных групп населения общественного транспорта в общем количестве единиц общественного транспорта.

18. Количество восстановленных объектов благоустройства


строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

	Объемы и ис-точники фи-нансирования муниципальной программы
	тыс. руб.

	
	годы
	всего
	бюджет

города

Оренбурга
	областной бюджет
	федераль-ный бюджет
	внебюд-жетные средства

	
	2018
	139 986, 300
	14 445, 300
	31 130, 250
	93 390, 750
	1 020, 000

	
	2019
	151 759, 841
	17 817, 041
	37 942, 041
	96 000, 759
	0, 000

	
	2020
	455 843, 634
	54 158, 778
	57 288, 552
	342 196, 304
	2 200, 000

	
	2021
	567 799, 962
	46 414, 955
	263 538, 794
	255 064, 606
	2 781, 607

	
	2022
	1 999 634, 845
	177 829, 608
	1 474 889, 676
	346 915, 561
	0, 000

	
	2023
	967 822, 291
	227 231, 991*
	393 026, 675
	347 563, 625
	0, 000

	
	2024
	2 762 083, 746
	588 612, 146**
	514 186, 810
	1 659 284, 790
	0, 000

	
	2025
	554 626, 265
	304 384, 565
	7 992, 265
	242 249, 435
	0, 000

	
	2026
	358 185, 422
	86 081, 722
	8 648, 116 
	263 455, 584
	0, 000

	
	2027
	440 300, 191
	179 013, 891
	8 323, 596
	252 962, 704
	0, 000

	
	2028
	293 511, 670
	29 301, 170
	8 411, 353
	255 799, 147
	0, 000

	
	2029
	500, 000
	500, 000
	0, 000
	0, 000
	0, 000

	
	Итого:
	8 692 054, 167
	1 725 791, 167
	2 805 378, 128
	4 154 883,265
	6 001, 607


* В том числе   159 723,206   тыс. руб. –   остатки   областной   дотации прошлых лет.

** В том числе 288 492,262 тыс. руб. – остатки областной дотации прошлых лет.»;
2) абзац тринадцатый раздела 1 «Список определений, используемых 
в муниципальной программе» исключить;
3) в абзаце первом раздела 3 «Приоритеты муниципальной политики 
в сфере благоустройства, цели и задачи муниципальной программы» слова 
«Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» заменить словами «Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
1.2. Приложения № 1, № 2, № 5, № 7, № 11 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Оренбург» на 2018–2029 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 
к настоящему постановлению.
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2. Настоящее постановление подлежит:

размещению на официальном Интернет-портале города Оренбурга;
передаче в уполномоченный исполнительный орган Оренбургской области по   ведению   областного    регистра   муниципальных нормативных правовых актов; 
государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.
3. Поручить организацию исполнения настоящего постановления заместителю Главы  города  Оренбурга   по    градостроительству, земельным
вопросам и дорожному хозяйству.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вечерний Оренбург».

Глава города Оренбурга                                                                 А.Р. Юмадилов

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]
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Приложение № 1                                              к постановлению                            Администрации города Оренбурга

от 27.07.2026 № 1688-п
СВЕДЕНИЯ
 о показателях (индикаторах) муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Характеристика показателя (индикатора)

	Еди-ница

изме-рения
	Значение показателей (индикаторов)

	
	
	
	
	2017 год (базо-вое значе-ние)
	2018

 год
	2019 

год
	2020

 год
	2021 

год
	2022 

год
	2023 

год
	2024 

год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Прирост индекса качества городской среды по отношению к 2019 году
	
	процент
	-
	-
	-
	-
	9
	12
	19
	23
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Индекс качества городской среды
	
	балл
	-
	-
	-
	-
	197
	202
	215
	223
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Доля граждан, при-нявших участие 

в решении вопросов развития городской среды от общего ко-личества граждан 

в возрасте от 14 лет, проживающих 
на территории муни-ципального образо-вания «город Орен-бург», на территории
	Основное мероприятие (определяется как коли-чество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных обра-зованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, принявших учас-тие в решении вопросов развития  городской
	процент
	-
	-
	-
	-
	15
	20
	25,07
	30
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	тысяч человек
	-
	15,17
	19,69
	24,61
	29,53
	96,97
	121,24
	138,98
	-
	-
	-
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	среды)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Доля объема закупок оборудования, имею-щего российское про-исхождение, в том чис-ле оборудования, заку-паемого при выполне-нии работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации меропри-ятий государственных (муниципальных) прог-рамм современной городской среды
	
	процент
	-
	-
	-
	-
	90
	90
	90
	90
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Количество благоуст-роенных общественных территорий (нарастаю-щим итогом)
	
	единиц
	-
	-
	-
	-
	8
	14
	19
	20
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Количество реализо-ванных проектов побе-дителей Всероссийс-кого конкурса создания комфортной городской среды (нарастающим итогом с 2025 г.)
	
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	-

	7.
	Количество благоуст-роенных общественных территорий (нарастаю-щим итогом с 2025 г.)
	
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18
	36
	54
	72
	90
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	8.
	Реализованы проекты победителей Всерос-сийского конкурса луч-ших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических посе-лениях (нарастающим итогом с 2025 г.)
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	-

	9.
	Реализованы мероприя-тия по благоустройству общественных террито-рий (набережные, цент-ральные площади, пар-ки и др.) и иные меро-приятия, предусмотрен-ные государственными (муниципальными) программами формиро-вания современной городской среды
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18
	36
	54
	72
	90

	10.
	Реализованы отдельные мероприятия, направ-ленные на благоустрой-ство общественных территорий (проектно-изыскательские, када-стровые, строительно-монтажные работы, технологическое присо-единение к инженер-ным сетям и другие)
	Выполнение проектно-изыскательских, када-стровых, строительно-монтажных работ, технологических присоединений к инженерным сетям 
и другие
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9
	1
	*
	*

	11.
	Обеспечена реализация проектов победителей Всероссийского кон-
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого 
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0
	-
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	курса лучших проектов создания комфортной городской среды в ма-лых городах и истори-ческих поселениях
	имущества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Количество благоуст-роенных дворовых 

и общественных прост-ранств, включенных 

в муниципальные прог-раммы формирования современной городской среды территорий
	
	единиц
	-
	-
	-
	-
	25
	31
	36
	37
	-
	-
	-
	-
	-

	13.
	Количество благоуст-роенных дворовых территорий
	Основное мероприятие (количество благоуст-роенных дворовых территорий, отобран-ных  в установленном порядке)
	единиц
	5
	5
	6
	4
	7
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	14.
	Количество благоуст-роенных общественных территорий
	Основное мероприятие (количество благоуст-роенных общественных территорий, отобран-ных в установленном порядке)
	единиц
	1
	1
	1
	2
	5
	6
	5
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	15.
	Доля дворовых терри-торий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций и заинте-ресованных лиц
	Основное мероприятие (определяется как отно-шение количества дво-ровых территорий, бла-гоустроенных в отчет-ный период с участием граждан, организаций 

и заинтересованных лиц, к общему коли-честву благоустраива-
	процент
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	емых дворовых территорий в отчетный период)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Доля общественных территорий, благоуст-ройство которых выполнено 

	Основное мероприятие (определяется как отно-шение количества об-щественных террито-рий (этапов), благоуст-роенных в отчетный пе-риод, к общему коли-честву благоустраива-емых общественных территорий (этапов)
	процент
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-

	17.
	Доля доступного 

для инвалидов и иных маломобильных групп населения обществен-ного транспорта в об-щем количестве единиц общественного транс-порта
	Основное мероприятие (определяется как отно-шение количества об-щественного транспор-та, доступного для ин-валидов и иных мало-мобильных групп насе-ления, к общему коли-честву общественного транспорта в муници-пальном образовании)
	процент
	-
	-
	-
	-
	-
	12,3
	12,3
	12,3
	-
	-
	-
	-
	-

	18. 
	Количество восстанов-ленных объектов благоустройства
	Основное мероприятие (количество восстанов-ленных объектов благо-устройства, отобран-ных в установленном порядке)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-


* Показатели будут уточнены после актуализации органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной городской среды, а также по результатам отбора муниципальных образований на предоставление субсидий в очередном финансовом году.
10
нарастаю-ртной городской среды,реды




























































































Приложение № 2
к постановлению                            Администрации города Оренбурга

от 27.07.2026 № 1688-п
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

	№

п/п


	Наименование

и содержание мероприятия
	Сроки реали-зации
	Ответст-венный испол-нитель, соиспол-нитель
	Источники финансирования


	Общий объем расходов

(тыс. руб.)
	Объем расходов на реализацию мероприятий по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования «город Оренбург»

	1.
	Региональный проект «Фор-мирование комфортной городской среды»
	2018–          2028
	УСДХ, ДГиЗО, УЖКХ, админист-рация Северного округа
	всего
	3 264 740,409
	139 986,300
	146 112,000
	397 440,223
	339 909,390
	401 522,666
	402 272,779
	272 298,521
	280 642,400
	301 781,900
	289 762,560
	293 011,670
	0,000

	
	
	
	
	федеральный 

бюджет
	2 730 864,295
	93 390,750
	96 000,759
	342 196,304
	255 064,606
	346 915,561
	347 563,625
	235 265,820
	242 249,435
	263 455,584
	252 962,704
	255 799,147
	0,000

	
	
	
	
	областной 

бюджет
	203 098,905
	31 130,250
	35 500,041
	15 499,896
	50 853,894
	14 454,839
	14 481,875
	9 802,780
	7 492,265
	8 148,116
	7 823,596
	7 911,353
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	329 757,209
	14 445,300
	14 611,200
	39 744,023
	33 990,890
	40 152,266
	40 227,279
	27 229,921
	30 900,700
	30 178,200
	28 976,260
	29 301,170
	0,000

	
	
	
	
	внебюджетные средства
	1 020,000
	1 020,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.
	реализация программ формирования современной городской среды
	2018–

2022
	УСДХ 
(с 27.03.2023 прекратило деятельность при присое-динении 
к ДГиЗО)
	всего
	1 007 162,212
	105 633,000
	111 112,000
	343 968,674
	248 074,476
	198 374, 062
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	федеральный 

бюджет
	849 812,001
	70 890,750
	96 000,759
	297 188,918
	214 336,396
	171 395,178
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	областной 

бюджет
	56 085,339
	23 630,250
	4 000,041
	12 382,888
	8 930,682
	7 141,478
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	101 264,872
	11 112,000
	11 111,200
	34 396,868
	24 807,398
	19 837,406
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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	2023-

2028
	ДГиЗО
	всего
	1 770 967,935
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	333 470,884
	272 298,521
	280 642,400
	301 781,900
	289 762,560
	293 011,670
	0,000

	
	
	
	
	федеральный 

бюджет
	1 537 851,488
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	288 118,798
	235 265,820
	242 249,435
	263 455,584
	252 962,704
	255 799,147
	0,000

	
	
	
	
	областной бюджет
	53 183,107
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	12 004,997
	9 802,780
	7 492,265
	8 148,116
	7 823,596
	7 911,353
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	179 933,340
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	33 347,089
	27 229,921
	30 900,700
	30 178,200
	28 976,260
	29 301,170
	0,000

	
	
	2021
	УЖКХ
	всего
	47 139,136
	0,000
	0,000
	0,000
	47 139,136
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	федеральный 

бюджет
	40 728,210
	0,000
	0,000
	0,000
	40 728,210
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	областной бюджет
	1 697,012
	0,000
	0,000
	0,000
	1 697,012
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	4 713,914 
	0,000
	0,000
	0,000
	4 713,914 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	2022-2023
	Адми-нист-рация Север-ного округа
	всего
	271 950,499
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	203 148,604
	68 801,895
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	федеральный 

бюджет
	234 965,210
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	175 520,383
	59 444,827
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	областной бюджет
	9 790,239
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7 313,361
	2 476,878
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	27 195,050
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	20 314,860
	6 880,190
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.
	софинансирование программ формирования современной городской среды
	2018–            2021
	УЖКХ
	всего
	147 282,647
	34 353,300
	35 000,000
	52 091,882
	25 837,465
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	федеральный 

бюджет
	67 507,386
	22 500,000
	0,000
	45 007,386
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	областной 

бюджет
	64 129,027
	7 500,000
	31 500,000
	1 875,308
	23 253,719
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	14 626,234
	3 333,300
	3 500,000
	5 209,188
	2 583,746
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	внебюджетные средства
	1 020,000
	1 020,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	2020-2021
	УСДХ
	всего
	20 237,980
	0,000
	0,000
	1 379,667
	18 858,313
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	федеральный

 бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	областной 

бюджет
	18 214,181
	0,000
	0,000
	1 241,700
	16 972,481
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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	бюджет города Оренбурга
	2 023,799
	0,000
	0,000
	137,967
	1 885,832
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	внебюджет-ные средства
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Организа-ция форми-рования сов-ременной городской среды на тер-ритории му-ниципально-го образова-ния «город Оренбург»
	2019–2028
	УЖКХ, УСДХ, ДГиЗО, админи-страция Север-ного округа
	всего
	4 422 540,258
	0,000
	5 647,841
	58 403,411
	227 890,572
	593 338,679
	565 549,512
	2 489 785,225
	273 983,865
	56 403,522
	150 537,631
	500,000
	500,000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1 424 018,970
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 424 018,970
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	областной 

бюджет
	1 602 279,223
	0,000
	2 442,000
	41 788,656
	212 684,900
	460 434,837
	378 544,800
	504 384,030
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	1 391 260,458
	0,000
	3 205,841
	14 414,755
	12 424,065
	132 903,842
	187 004,712
	561 382,225
	273 483,865
	55 903,522
	150 037,631
	0,000
	500,000

	
	
	
	
	внебюджет-ные средства
	4 981,607
	0,000
	0,000
	2 200,00
	2 781,607
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.1.
	выполнение работ по бла-гоустройству дворовых территорий
	2019–           2021
	УЖКХ
	всего
	6 530,465
	0,000
	168,000
	3 375,968
	2 986,497
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	1 548,858
	0,000
	168,000
	1 175,968
	204,890
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	внебюджет-ные средства
	4 981,607
	0,000
	0,000
	2 200,000
	2 781,607
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.2.
	выполнение работ по бла-гоустройству 

обществен-ных терри-торий
	2019–             2022
	УСДХ
	всего
	765 968,174
	0,000
	5 479,841
	55 027,443
	224 904,075
	480 556,815
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	областной

 бюджет
	617 551,228
	0,000
	2 442,000
	41 788,656
	212 684,900
	360 635,672
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	148 416,946
	0,000
	3 037,841
	13 238,787
	12 219,175
	119 921,143
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	2023-2029
	ДГиЗО
	всего
	1 936 991,315
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	529 004,712
	1 003 106,053
	196 939,397
	56 403,522
	150 537,631
	500,000
	500,000

	
	
	
	
	областной 

бюджет
	834 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	342 000,000
	490 000,000
	500,000
	500,000
	500,000
	500,000
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	1 102 991,315
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	187 004,712
	513 106,053
	196 439,397
	55 903,522
	150 037,631
	0,000
	500,000
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	2022-2025
	админист-рация Северного округа
	всего
	200 766,478
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	112 781,864
	36 544,800
	48 132,272
	3 307,542
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	областной 

бюджет
	136 343,965
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	99 799,165
	36 544,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	64 422,513
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	12 982,699
	0,000
	48 132,272 
	3 307,542 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	2025
	УЖКХ
	всего
	73 736,926
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	73 736,926
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	73 736,926
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	73 736,926
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.3.
	Восстановле-ние объектов благоустрой-ства, повреж-денных в ре-зультате чрез-вычайной си-туации, выз-ванной про-хождением весеннего па-водка на терри-тории муници-пального обра-зования «город Оренбург»
	
	
	всего
	1 438 546,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 438 546,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1 424 018,970
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 424 018,970
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	областной бюджет
	14 384,030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	14 384,030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	143,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	143,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.3.1.
	восстановление набережной реки Урал 
от автомобиль-ного моста 

до ул. Красной площади
	2024
	ДГиЗО
	всего
	1 438 546,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 438 546,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1 424 018,970
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 424 018,970
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	областной бюджет
	14 384,030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	14 384,030
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	143,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	143,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «город Оренбург»

	3.
	Реализация мероприятий по благоуст-ройству терри-тории муници-пального обра-зования «город Оренбург»
	
	УСДХ, УЖКХ
	всего


	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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	3.1.
	выполнение работ по ин-вентаризации уровня благо-устройства индивидуаль- ных участков, предоставлен-ных для их раз-мещения, 
а также уровня благоустройст-ва объектов недвижимого имущества (включая объ-екты незавер-шенного строи-тельства) и зе-мельных участ-ков, находя-щихся в собст-венности (пользовании) юридических лиц и индиви-дуальных пред-принимателей,           с использова-нием специали-зированного программного обеспечения
	
	УСДХ
	бюджет города Оренбурга
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2.
	реализация ме-роприятий 

по организации благоустройст-

ва территорий индивидуаль-ных жилых до-мов и земель-ных участков, предоставлен-ных для их раз-мещения, а так-же благоуст-ройства объек-тов недвижи-мого имущест-
	
	УСДХ
	бюджет города Оренбурга
	0,000


	0,000


	0,000


	0,000


	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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	ва (включая объекты не-завершенного строительства) и земельных участков, находящихся                 в собствен-ности (поль-зовании) юридических лиц и инди-видуальных предприни-мателей            на основании заключенных соглашений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	мероприятие 

по проведе-нию работ 

по образова-нию земель-ных участков,  
на которых расположены многоквар-тирные дома, работы по бла-гоустройству дворовых территорий которых софи-нансируются из бюджета субъекта РФ
	
	УЖКХ
	бюджет города Оренбурга
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Задача 3. Повышение доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения общественного транспорта общего пользования на территории муниципального образования «город Оренбург»

	4.
	Повышение доступности городской среды  

для инвали-дов и иных маломобиль-ных групп населения
	
	УПТ
	всего
	1 004 773,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 004 773,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	областной

бюджет
	1 000 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 000 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	бюджет города Оренбурга
	4 773,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4 773,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.1.
	приобретение обществен-
	2022
	УПТ
	всего
	1 004 773,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 004 773,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	ного пасса-жирского транспорта
	областной

бюджет
	1 000 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 000 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	бюджет города Оренбурга
	4 773,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4 773,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего по программе, 

в т.ч. по исполнителям 

и источникам финансирования:
	8 692 054,167
	139 986,300
	151 759,841
	455 843,634
	567 799,962
	1 999 634,845
	967 822,291
	2 762 083,746
	554 626,265
	358 185,422
	440 300,191
	293 511,670
	500,000

	
	федеральный бюджет
	4 154 883,265
	93 390,750
	96 000,759
	342 196,304
	255 064,606
	346 915,561
	347 563,625
	1 659 284,790
	242 249,435
	263 455,584
	252 962,704
	255 799,147
	0,000

	
	областной бюджет
	2 805 378,128
	31 130,250
	37 942,041
	57 288,552
	263 538,794
	1 474 889,676
	393 026,675
	514 186,810
	7 992,265
	8 648,116
	8 323,596
	8 411,353
	0,000

	
	бюджет города Оренбурга
	1 725 791,167
	14 445,300
	17 817,041
	54 158,778
	46 414,955
	177 829,608
	227 231,991*
	588 612,146**
	304 384,565
	86 081,722
	179 013,891
	29 301,170
	500,000

	
	внебюджетные средства
	6 001,607
	1 020,000
	0,000
	2 200,00
	2 781,607
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	УСДХ
	всего
	1 793 368,366
	105 633,000
	116 591,841
	400 375,784
	491 836,864
	678 930,877
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	федеральный бюджет
	849 812,001
	70 890,750
	96 000,759
	297 188,918
	214 336,396
	171 395,178
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	областной бюджет
	691 850,748
	23 630,250
	6 442,041
	55 413,244
	238 588,063
	367 777,150
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Оренбурга
	251 705,617
	11 112,000
	14 149,041
	47 773,622
	38 912,405
	139 758,549
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ДГиЗО
	всего
	5 146 506,150
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	862 475,596
	2 713 951,474
	477 581,797
	358 185,422
	440 300,191
	293 511,670
	500,000

	
	федеральный бюджет
	2 961 870,458
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	288 118,798
	1 659 284,790
	242 249,435
	263 455,584
	252 962,704
	255 799,147
	0,000

	
	областной бюджет
	901 567,137
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	354 004,997
	514 186,810
	7 992,265
	8 648,116
	8 323,596
	8 411,353
	0,000

	
	бюджет города Оренбурга
	1 283 068,555
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	220 351,801*
	540 479,874
	227 340,097
	86 081,722
	179 013,891
	29 301,170
	500,000

	УЖКХ
	всего
	274 689,174
	34 353,300
	35 168,000
	55 467,850
	75 963,098
	0,000
	0,000
	0,000
	73 736,926
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
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	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	федеральный бюджет
	108 235,596
	22 500,000
	0,000
	45 007,386
	40 728,210
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	областной бюджет
	65 826,039
	7 500,000
	31 500,000
	1 875,308
	24 950,731
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Оренбурга
	94 625,932
	3 333,300
	3 668,000
	6 385,156
	7 502,550
	0,000
	0,000
	0,000
	73 736,926
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	внебюджетные средства
	6 001,607
	1 020,000
	0,000
	2 200,00
	2 781,607
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	УПТ
	всего
	1 004 773,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 004 773,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	областной бюджет
	1 000 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 000 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Оренбурга
	4 773,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4 773,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Адми-нистра-ция Север-ного округа
	всего
	472 716,977
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	315 930,468
	105 346,695
	48 132,272
	3 307,542
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	федеральный бюджет
	234 965,210
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	175 520,383
	59 444,827
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	областной бюджет
	146 134,204
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	107 112,526
	39 021,678
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	бюджет города Оренбурга
	91 617,563
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	33 297,559
	6 880,190
	48 132,272 
	3 307,542
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


* В том числе 159 723,206 тыс. руб. – остатки областной дотации прошлых лет.

** В том числе 288 492,262 тыс. руб. – остатки областной дотации прошлых лет.
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Приложение № 3
к постановлению                            Администрации города Оренбурга

от 27.07.2026 № 1688-п
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы 
	№
п/п
	Наименование
	Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия

(достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события)
	Еди-ницаизме-рения
	Плановое значение

показателя (индикатора)
	Дата наступления контрольного 

события
	Связь со значением оценки рисков

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.

	Муниципальная программа

«Формирование современной  городской среды на территории

муниципального образования «город Оренбург»  на 2018–2029 годы»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды     на территории муниципального образования «город Оренбург»    на 2018–2029 годы»
	Гирин Владимир Александрович – заместитель Главы города Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству
	Х
	Х
	Х
	Х


19
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.
	Контрольное событие 1 «Подача заявок на отбор муниципальных образований, подавших заявки  на получение субсидий                      из областного бюджета на под-держку муниципальных прог-рамм формирования  современ-ной городской среды»
	Лошаков Виктор Викторович –
и.о. начальника ДГиЗО,

Кузьменко Владимир Петрович –  начальник УЖКХ
	Х
	Х
	не позднее          15 октября года, предшествую-щего году предоставления субсидии
	отсутствие предложений                в закон о бюджете                    о распределении средств субсидий                            между муниципальными образованиями

	4.
	Контрольное событие 2 «Заклю-чение соглашений о  предостав-лении субсидий бюджетам муни-ципальных образований из об-ластного бюджета на реализацию программ формирования совре-менной городской среды»
	Лошаков Виктор Викторович –

и.о. начальника ДГиЗО
	Х
	Х
	в соответствии          с постановлением Правительства Оренбургской области                      от 20.06.2016

№ 430-п              «Об утверждении правил формирования, предоставления          и распределения субсидий                из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области»
	

	5.
	Контрольное событие 3 «Заклю-чение соглашений о  предостав-лении субсидий бюджетам муни-ципальных образований                    из областного бюджета на софи-нансирование программ форми-
	Кузьменко Владимир Петрович –  начальник УЖКХ
	Х
	Х
	не позднее 1 марта года предоставления субсидии
	задержка сроков заключения договоров (контрактов)                на выполнение работ                  по благоустройству территорий;                  недостижение показателей 


20
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	рования современной городской среды»
	
	
	
	
	реализации Программы                в год предоставления субсидии

	6.
	Контрольное событие 4 «Отчет   о результатах реализации меро-приятий программ формирова-ния современной городской среды»
	Лошаков Виктор Викторович –

и.о. начальника ДГиЗО;

Кузьменко Владимир Петрович –  начальник УЖКХ
	Х
	Х
	до 20 января года, следующего               за годом предоставления субсидии
	нарушение сроков предоставления отчетности              в соответствии 
с условиями реализации Программы, соглашений                            о предоставлении субсидий

	7.
	Показатель (индикатор) «Коли-чество благоустроенных дворо-вых территорий за отчетный период»
	Кузьменко Владимир Петрович –  начальник УЖКХ
	единиц
	2018 год – 5;

2019 год – 6;

2020 год – 4;

2021 год – 7;

2022 год – 0;

2023 год – 0;

2024 год – 0;

2025 год – 0;

2026 год – *);

2027 год – *);

2028 год – *);

2029 год – *)
	Х
	Х

	8.
	Контрольное событие 1 «Мони-торинг реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий»
	Кузьменко Владимир Петрович –  начальник УЖКХ
	Х
	Х
	постоянно
	несвоевременное выполнение работ                     по благоустройству территорий; нарушение условий соглашения                     о предоставлении субсидий

	9.
	Показатель (индикатор) «Коли-чество благоустроенных обще-ственных территорий за отчет-ный период»
	Лошаков Виктор Викторович –

и.о. начальника ДГиЗО
	единиц
	2018 год – 1;

2019 год – 1;
2020 год – 2;

2021 год – 5;

2022 год – 6;

2023 год – 5;
	Х
	Х
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	2024 год – 1;

2025 год – 18;

2026 год – 18;

2027 год – 18;

2028 год – 18;

2029 год – 18
	
	

	10.
	Контрольное событие 1 «Мони-торинг реализации мероприятий по благоустройству обществен-ных территорий»
	Лошаков Виктор Викторович –

и.о. начальника ДГиЗО 
	Х
	Х
	постоянно
	несвоевременное выполнение работ                       по благоустройству терри-торий; нарушение условий соглашения                            о предоставлении субсидий

	11.
	Показатель (индикатор) «Коли-чество реализованных проектов по благоустройству, отобранных для участия в конкурсе лучших практик, проводимом Министер-ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»
	Лошаков Виктор Викторович –

и.о. начальника ДГиЗО; 

Кузьменко Владимир Петрович –  начальник УЖКХ
	единиц
	не менее 2
	Х
	Х

	12.
	Показатель (индикатор) «Доля граждан, принявших участие            в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муни-ципальном образовании, на тер-ритории которого реализуются проекты по созданию комфорт-ной городской среды»
	Лошаков Виктор Викторович –

и.о. начальника ДГиЗО
	тысяч

человек
	2018 год – 15,17;

2019 год – 19,69;

2020 год – 24,61;

2021 год – 29,53;

2022 год – 96,97;

2023 год – 121,24;

2024 год – 138,98

	Х
	Х

	13.
	Контрольное событие 1 «Мони-торинг реализации мероприятий по вовлечению граждан в реше-ние вопросов городской среды»
	Лошаков Виктор Викторович –

и.о. начальника ДГиЗО
	Х
	Х
	постоянно
	недостижение показателей реализации Программы в год предоставления
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	14.
	Показатель (индикатор) «Доля доступного для инвалидов                     и иных маломобильных групп населения общественного транс-порта в общем количестве единиц общественного транспорта»
	Файзуллин Максим Римович –

начальник УПТ
	процен-ты
	2022 год – 12,3;

2023 год – 12,3;

2024 год – 12,3


	Х
	Х

	15.
	Контрольное событие 1 «Мони-торинг выпуска общественного транспорта, в том числе доступного для инвалидов                   и иных маломобильных групп населения, на маршруты регулярных перевозок»
	Файзуллин Максим Римович –

начальник УПТ
	Х
	Х
	постоянно
	недостижение показателей реализации Программы в год предоставления субсидии

	16.
	Увеличение площади городских лесов (лесничество «Городское») 

за счет земель лесного фонда (Оренбургского, Нежинского, Павловского участков лесни-честв) согласно проекту Гене-ального плана муниципального образования «город Оренбург»
	Зацепина Анна Александровна – начальник управления охраны окружающей среды администрации города Оренбурга
	Х
	Х
	постоянно
	недостижение показателей реализации Программы в год предоставления субсидии

	17.
	Показатель (индикатор) «Количество восстановленных объектов благоустройства»
	Лошаков Виктор Викторович –

и.о. начальника ДГиЗО
	единиц
	2024 – 1
	постоянно
	несвоевременное выполнение работ                       по благоустройству территорий; нарушение условий соглашения                            о предоставлении субсидий


* Показатели будут уточнены при актуализации муниципальной программы формирования современной городской среды, а также 
по результатам отбора муниципальных образований на предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в очередном финансовом году.
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Приложение № 4
к постановлению                            Администрации города Оренбурга

от 27.07.2026  № 1688-п
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий муниципального образования «город Оренбург», подлежащих благоустройству в 2018–2029 годах
	№         п/п
	Адрес общественной территории

	2018 год

	1.
	Благоустройство общественной территории – набережной реки Урал, г. Оренбург, Оренбургская область (2 этап)

	2019 год

	1.
	Благоустройство общественной территории – набережной реки Урал, г. Оренбург, Оренбургская область (3 этап)

	2020 год

	1.
	Благоустройство набережной   р. Урал в г. Оренбурге (4 этап)

	2.
	Благоустройство парка им. В.И. Ленина «Железнодорожников» и проспекта Паркового                 в г. Оренбурге

	2021 год

	1.
	Парк Южного жилого района по ул. Илекской

	2.
	Благоустройство восточной части набережной реки Урал (от пешеходного моста до улицы Красной площади) в г. Оренбурге, 1 этап

	3.
	Благоустройство озелененной территории по ул. Березке, в г. Оренбурге, 1 этап

	4.
	Благоустройство территории парка у «Обелиска Славы» и прилегающей территории                            к административному зданию п. Каргала Дзержинского района г. Оренбурга

	5.
	Благоустройство общественной территории по адресу: г. Оренбург, с. Городище,                      ул. Октябрьская

	2022 год

	1.
	Сквер у Центра детского творчества Промышленного района (ДК «ТРЗ») на улице Магнитогорской, дом № 80

	2.
	Благоустройство восточной части набережной реки Урал (от пешеходного моста                      до улицы Красной площади) в г. Оренбурге, 2 этап
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	3.
	Благоустройство озелененной территории по ул. Березке, в г. Оренбурге, 2 этап

	4.
	Благоустройство парка Победы на территории поселка Самородово Промышленного района города Оренбурга

	5.
	Благоустройство сквера Памяти и Славы по адресу: г. Оренбург, с. Городище,                              ул. Октябрьская

	6.
	Благоустройство территории сквера по адресу: ул. Молодежная в границах земельного участка 56:44:0501001:1900, п. Нижнесакмарский, г. Оренбург

	2023 год

	1.
	Благоустройство верхней части набережной реки Урал в г. Оренбурге, 1 этап

	2.
	Благоустройство территории пешеходной части ул. Советской в пределах 
ул. Володарского и ул. Набережной в г. Оренбурге, 1 этап

	3.
	Благоустройство территории пешеходной части ул. Советской в пределах 
ул. Володарского и ул. Набережной в г. Оренбурге, 2 этап (часть 1)

	4.
	Благоустройство озелененной территории по ул. Березке в г. Оренбурге, 2 этап (часть 2)

	5.
	Обустройство сквера на пересечении ул. Пушкинская и ул. Бурзянцева для установки бюста Оренбургскому и Самарскому Генерал-губернатору - первому Почётному гражданину г. Оренбурга Безаку А.П.

	2024 год

	1.
	Благоустройство территории пешеходной части ул. Советской в пределах 
ул. Володарского и ул. Набережной в г. Оренбурге, 2 этап (часть 2), 3 этап

	2025 год

	1.
	Благоустройство сквера им. В.И. Ленина в г. Оренбурге, 1 этап

	2.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 1 этап (часть 1)

	3.
	Благоустройство территории у здания администрации Южного округа, расположенного 
по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32 А (1 этап)

	4.
	Благоустройство территории у здания администрации Южного округа, расположенного 
по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32 А (2 этап)

	5.
	Благоустройство территории у здания администрации Южного округа, расположенного 
по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32 А (3 этап)

	6.
	Благоустройство территории у здания администрации Южного округа, расположенного 
по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32 А (4 этап)
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	7.
	Благоустройство территории у здания администрации Южного округа, расположенного 
по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32 А (5 этап)

	8.
	Благоустройство территории у здания администрации Южного округа, расположенного 
по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32 А (6 этап)

	9.
	Благоустройство территории у здания администрации Южного округа, расположенного 
по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32 А (7 этап)

	10.
	Благоустройство территории у здания администрации Южного округа, расположенного 
по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32 А (8 этап)

	11.
	Благоустройство территории «садик Шермана» по ул. Шевченко/проспект Победы 

г. Оренбург. Устройство дорожек, тротуаров (1 этап, часть 1)

	12.
	Благоустройство территории «садик Шермана» по ул. Шевченко/проспект Победы 

г. Оренбург. Устройство дорожек, тротуаров (1 этап, часть 2)

	13.
	Благоустройство территории «садик Шермана» по ул. Шевченко/проспект Победы 

г. Оренбург. Устройство дорожек, тротуаров (1 этап, часть 3)

	14.
	Благоустройство сквера по ул. Просторной, д. 19/2, г. Оренбург*

	15.
	Благоустройство территории (установка спортивной площадки МАФ) 
г. Оренбург, ул. Калининградская, 44*

	16.
	Благоустройство площадки для игр по адресу: г. Оренбург, мкр. Ростошинские пруды, ул. Витимская, ул. Чаганская**

	17.
	Благоустройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий 
в п. Троицкий г. Оренбург*

	18.
	Благоустройство аллеи памяти с. Краснохолм*

	2026 год

	1.
	Благоустройство верхней части Набережной реки Урал в г. Оренбурге, 2 этап (часть 1)

	2.
	Благоустройство верхней части Набережной реки Урал в г. Оренбурге, 2 этап (часть 2)

	3.
	Благоустройство верхней части Набережной реки Урал в г. Оренбурге, 2 этап (часть 3)

	4.
	Благоустройство верхней части Набережной реки Урал в г. Оренбурге, 2 этап (часть 4)

	5.
	Благоустройство верхней части Набережной реки Урал в г. Оренбурге, 2 этап (часть 5)

	6.
	Благоустройство верхней части Набережной реки Урал в г. Оренбурге, 2 этап (часть 6)

	7.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 1 этап (часть 2)

	8.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 1 этап (часть 3)
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	9.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 1 этап (часть 4)

	10.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 1 этап (часть 5)

	11.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 1 этап (часть 6)

	12.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 1 этап (часть 7)

	13.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 2 этап (часть 1)

	14.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 2 этап (часть 2)

	15.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 2 этап (часть 3)

	16.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 2 этап (часть 4)

	17.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 2 этап (часть 5)

	18.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 2 этап (часть 6)

	2027 год

	1.
	Благоустройство привокзальной площади г. Оренбурга, 1 этап (часть 1)

	2.
	Благоустройство привокзальной площади г. Оренбурга, 1 этап (часть 2)

	3.
	Благоустройство привокзальной площади г. Оренбурга, 1 этап (часть 3)

	4.
	Благоустройство привокзальной площади г. Оренбурга, 1 этап (часть 4)

	5.
	Благоустройство привокзальной площади г. Оренбурга, 1 этап (часть 5)

	6.
	Благоустройство привокзальной площади г. Оренбурга, 1 этап (часть 6)

	7.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 2 этап (часть 7)

	8.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 2 этап (часть 8)

	9.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 2 этап (часть 9)
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	10.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 2 этап (часть 10)

	11.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 2 этап (часть 11)

	12.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 2 этап (часть 12)

	13.
	Благоустройство аллеи Детства (территория, расположенная на ул. Салмышской 
от ул. Родимцева до ул. Липовой), 1 этап (часть 1)

	14.
	Благоустройство аллеи Детства (территория, расположенная на ул. Салмышской 
от ул. Родимцева до ул. Липовой), 1 этап (часть 2)

	15.
	Благоустройство аллеи Детства (территория, расположенная на ул. Салмышской 
от ул. Родимцева до ул. Липовой), 1 этап (часть 3)

	16.
	Благоустройство аллеи Детства (территория, расположенная на ул. Салмышской 
от ул. Родимцева до ул. Липовой), 1 этап (часть 4)

	17.
	Благоустройство аллеи Детства (территория, расположенная на ул. Салмышской 
от ул. Родимцева до ул. Липовой), 1 этап (часть 5)

	18.
	Благоустройство аллеи Детства (территория, расположенная на ул. Салмышской 

от ул. Родимцева до ул. Липовой), 1 этап (часть 6)

	2028–2029 годы

	Территории, участвующие во Всероссийском голосовании

	1.
	Сквер имени Ивана Губкина (сквер по ул. 8 Марта в г. Оренбурге)

	2.
	Парк имени Гуськова (расположен на пр-кте Победы от улицы Монтажников 

до проезда Автоматики)

	3.
	Территория, расположенная в восточной части микрорайона 70 лет ВЛКСМ 

г. Оренбурга

	4.
	Сквер за Национальной деревней (территория в районе жилых домов по адресу: 

улица Мира, д. № 3/1 и 3/2, улица Карагандинская, д. 63)

	5.
	Сквер им. Осипенко г. Оренбург

	6.
	Парковая зона по ул. Авиационной вблизи дома № 8 в п. Авиагородок

	7.
	Сквер имени С.С. Радушиной

	8.
	Сквер Хлебного городка (территория возле школы № 1 по адресу: ул. Народная, д. 16/1)

	9.
	Площадь им. В.И. Ленина, г. Оренбург
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	10.
	Благоустройство территории «садик Шермана» по ул. Шевченко/проспект Победы 

г. Оренбург (2 этап)

	11.
	Парк им. В.А. Перовского

	12.
	Зона отдыха на разделительной части по ул. Конституции СССР

	Территории-победители во Всероссийском голосовании, 

благоустройство которых будет завершено в 2028–2029 годы

	13.
	Благоустройство территории ограниченной улицей Братьев Хусаиновых, проездом Северным и Загородным шоссе, 3 этап

	14.
	Благоустройство территории пешеходной части ул. Советской в пределах 
ул. Володарского и ул. Набережной в г. Оренбурге, 4 этап

	15.
	Благоустройство сквера им. В.И. Ленина в г. Оренбурге, 2 этап 

	16.
	Аллея Детства (территория, расположенная на ул. Салмышской от ул. Родимцева 

до ул. Липовой)

	17.
	Парк «Зауральная роща» в г. Оренбурге


Адресный перечень общественных территорий муниципального образования 
«город Оренбург», подлежащих благоустройству в 2028-2029 годах, будет уточнен после ежегодного сбора предложений граждан, а также после очередного ежегодного Всероссийского голосования граждан по выбору общественного пространства 
для проведения благоустройства в году, следующем за годом проведения голосования, 
и приведен в соответствие к установленным показателям (индикаторам) муниципальной программы.
* Финансирование мероприятия в рамках постановления Администрации города Оренбурга от 05.11.2019 № 3195-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство и повышение качества жизни населения на территории Северного округа города Оренбурга».

** Финансирование мероприятия в рамках постановления Администрации города Оренбурга от 07.11.2019 № 3209-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Южного округа города Оренбурга».
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Приложение № 5
к постановлению                            Администрации города Оренбурга

от 27.07.2026 № 1688-п
ПЛАН
достижения показателей, результатов муниципальной программы в 2026 году 

	№ п/п
	Показатель, результат структурного элемента проектной части программы
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец

2026

года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

	1.1.
	Показатель:

Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2025 г.) 

	единица
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	26
	36
	36

	1.2.
	Результат:

Реализованы мероприятия 

по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки 
и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	единица
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	26
	36
	36


Администрация города Оренбурга





ПОСТАНОВЛЕНИЕ 














� По состоянию на 01.01.2026 по пунктам 1.1 и 1.2 достигнут показатель: 18 благоустроенных общественных территорий.





