ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Оренбургского городского Совета

«Об исполнении бюджета города Оренбурга за 2024 год»

На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета города Оренбурга по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города Оренбурга.

Исполнение бюджета города Оренбурга в 2024 году было осложнено чрезвычайной ситуацией, возникшей в результате прохождения весеннего паводка, которого не было за всю историю наблюдений. Это привело к негативным последствиям для показателей бюджета.

В таких условиях применялись меры по поддержанию сбалансированности бюджета, покрытию кассовых разрывов и поиску иных источников финансирования непредвиденных расходов. К примеру, закупки, не относящиеся к первоочередным расходам, были отложены, а лимиты бюджетных обязательств, доведенные ранее по расходам, не относящиеся к первоочередным или социально значимым, были отозваны и перераспределены.

Во время паводка пострадали 283 км дорог и объекты социальной сферы: спортивная школа, 2 общеобразовательные школы, 4 детских сада, 7 загородных детских оздоровительных лагерей полностью ушли под воду.

Для решения проблем необходимо было мобилизовать все ресурсы. Был принят ряд управленческих решений:

1. Созданы пункты временного размещения.

2. Для людей, потерявших жилье, были организованы пункты длительного размещения.

3. Созданы рабочие группы (муниципальная комиссия) по оценке утраты имущества первой необходимости в связи с паводком.

С участием вышестоящих бюджетов на ликвидацию последствий паводка направлено 2 715,2 млн руб.:

восстановление набережной реки Урал –1 566,8 млн руб.;

восстановление объектов ЖКХ – 656,7 млн руб.;

восстановление автомобильных дорог – 349,1 млн руб.;

восстановительные работы для проезда транспорта на землях СНТ – 30,7 млн руб.;

вывоз мусора – 63,6 млн руб.;

расходы на ликвидацию ЧС – 48,3 млн руб.

В целях обеспечения устойчивого экономического развития муниципального образования и поддержку граждан, пострадавших в результате прохождения весеннего паводка 2024 года, на всех уровнях власти в 2024 году внесены изменения в законодательство о налогах и сборах, с учетом которых исполнялся бюджет по доходам:

продление сроков уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, пострадавшим от паводка;

установление на налоговый период 2024 года для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, включенных в перечень пострадавших, пониженных налоговых ставок в размере 1,0 % – в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 5,0 % – в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов;

установление на налоговый период 2024 года пониженной налоговой ставки единого сельскохозяйственного налога в размере 1,0 % для всех категорий налогоплательщиков;

освобождение от уплаты земельного налога гражданза 2023 год в отношении всех земельных участков, расположенных в границах зоны чрезвычайной ситуации, а также субъектов малого и среднего предпринимательства за 2024 год, у которых разрушены или частично повреждены нежилые и жилые помещения, основные и оборотные средства, отсутствует транспортная доступность;

освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц.

Количество налогоплательщиков, воспользовавшихся льготами по местным налогам в связи с паводком, предоставленными в соответствии с решениями Оренбургского городского Совета – 34 867.

Объем налоговых расходов бюджета города Оренбурга в связи с предоставлением представительным органом муниципального образования «город Оренбург» преференций по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц составил 32,9 млн руб.

## Доходы

Общая сумма поступивших доходов в казну городского округа по итогам 2024 года составила 28 410,4 млн рублей (или 99,6 % от годового плана).

В структуре доходов бюджета города Оренбурга в 2024 году:

налоговые и неналоговые доходы составили 36,5 %;

безвозмездные перечисления – 63,5 %.

Налоговые доходы в 2024 году поступили в бюджет города в сумме 9 336,8 млн рублей (103,3 % от годового плана), из них:

налог на доходы физических лиц – 4 169,9 млн рублей (102,8 % от плана);

налоги на совокупный доход – 3 983,4 млн рублей (102,4 % от плана);

налоги на имущество – 879,2 млн рублей (106,3 % от плана);

государственная пошлина – 228,4 млн рублей (117,2 % от плана);

доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 73,8 млн рублей (100,5 % от плана);

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 2,1 млн рублей (102,1 % от плана).

Неналоговые доходы в 2024 году поступили в бюджет города в сумме 1 038,8 млн рублей (112,8 % от годового плана), из них:

доходы от использования имущества – 628,3 млн рублей (110,8 % от плана);

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 291,7 млн рублей (111,1 % от плана);

штрафы, санкции, возмещение вреда – 65,2 млн рублей (110,1 % от плана);

платежи при пользовании природными ресурсами – 24,0 млн рублей (119,0 % от плана);

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 10,4 млн рублей (130,1 % от плана);

прочие неналоговые доходы – 19,2 млн рублей (427,6 % от плана).

Безвозмездные поступления в 2024 году составили 18 034,8 млн рублей (97,2 % от годового плана).

Безвозмездные перечисления из вышестоящих бюджетов за отчетный год составили 18 044,2 млн рублей (97,2 % от годового плана).

Наибольший удельный вес в общей сумме межбюджетных трансфертов (54,7 %) приходится на средства вышестоящих бюджетов, передаваемые на условиях софинансирования для решения вопросов местного значения, или субсидии. План по субсидиям исполнен на 98,4 % (факт поступлений – 9 872,3 млн рублей).

Субвенции, передаваемые на реализацию государственных полномочий, составляют 37,0 % в общей сумме межбюджетных трансфертов (исполнение 99,3 % от годового плана, факт поступлений – 6 675,4 млн рублей).

Дотации и иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 1 496,5 млн рублей, что составляет 8,3 % в общей сумме поступлений из вышестоящих бюджетов (исполнены на 83,3 % от годового плана).

В соответствии с бюджетным законодательством в процессе исполнения доходов бюджета города Оренбурга в 2024 году принимали участие главные администраторы: органы государственной власти Российской Федерации (6), Оренбургской области (8), а также органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города Оренбурга (19), всего – 33.

98,1 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города приходится на долю трех крупнейших главных администраторов: Управление Федеральной налоговой службы России по Оренбургской области (90,0 %), департамент имущественных и жилищных отношений администрации города Оренбурга (4,2 %), департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга (3,9 %), На долю остальных (30) приходится 1,9 % налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Расходы

На 2024 год бюджет города Оренбурга утвержден без дефицита – расходная часть и доходная часть бюджета составляли 26 055,5 млн рублей. В результате внесения изменений в бюджет в течение года сумма расходов составила 29 112,6 млн рублей.

Фактические расходы бюджета города Оренбурга за 2024 год составили 28 120,8 млн рублей, или 96,6 % к уточненному плану (в т.ч. средства бюджета города – 10 191,6 млн рублей (или 93,9 % от плана), средства вышестоящих бюджетов – 17 929,2 млн рублей (или 98,2 % от плана).

Увеличение фактических расходов бюджета к уровню 2023 года составило 4 242,0 млн рублей (или 17,7%), в том числе за счет средств бюджета города + 1 581,7 млн рублей, за счет средств вышестоящих бюджетов + 2 660,3 млн рублей.

В результате кассового исполнения бюджета города за 2024 год сложился профицит в сумме 289,6 млн рублей.

Бюджет города Оренбурга в 2024 году, как и прежде, имел социальную направленность: 52,0 % от общей суммы расходов бюджета города направлено на финансирование социально-культурной сферы, а это 14 620,0 млн рублей.

Расходы на выплату заработной платы (с учетом начислений на заработную плату) работникам бюджетной сферы составили 11 133,6 млн рублей, или 40 % к общему объему произведенных расходов.

Выплаты заработной платы и расходы социального характера осуществлялись своевременно. Задолженность бюджета по социальным выплатам и просроченная задолженность за выполненные работы и услуги на конец года отсутствует.

Ежегодно особое внимание уделяется реализации мероприятий региональных проектов. В 2024 году на их реализацию фактически было направлено 4 585,0 млн руб. (в том числе за счет федеральных средств – 1 830,8 млн рублей, за счет областных средств – 2 576,9 млн рублей, за счет средств местного бюджета – 177,2 млн рублей). Мероприятия осуществлялись по следующим направлениям:

«Современная школа» – 933,0 млн рублей;

«Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» –   
1 360,0 млн рублей;

«Жилье» – 1 923,5 млн рублей;

«Формирование комфортной городской среды» – 272,3 млн рублей;

«Культурная среда» – 5,5 млн рублей;

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» – 23,3 млн рублей;

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 6,6 млн рублей;

«Развитие туристической инфраструктуры (Оренбургская область)» – 60,8 млн рублей.

Исполнение за 2024 год по отраслям сложилось следующим образом

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»:

Исполнение по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составило 149,3 млн рублей, что составляет 96,8 % от плановых назначений. Увеличение расходов в сравнении с 2023 годом – на 37,5 млн рублей и обусловлено выполнением мероприятий, связанных с ликвидацией последствий весеннего паводка, которые направлены на обеспечение пострадавшего населения в пунктах временного размещения граждан питанием, питьевой водой, продовольствием и товарами первой необходимости, на обеспечение питанием и питьевой водой участников ликвидации чрезвычайной ситуации, на транспортное обеспечение, в том числе горюче-смазочные материалы для проведения неотложных мероприятий, на организацию обеззараживания биологических отходов, на расходы по размещению пострадавшего населения во временных жилищах, на проведение детально-инструментального обследования многоквартирных домов, пострадавших от весеннего паводка.

За счет бюджета содержалась служба защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (МБУ «Муниципальный диспетчерский центр») и спасательной службы (МБУ «Аварийно-спасательная служба») на сумму 67,2 млн рублей.

Также, согласно утвержденным муниципальным программам на первичные меры пожарной безопасности, национальной безопасности и поддержку постоянно действующей дружины по охране общественного порядка направлено 7,7 млн рублей.

На сумму 25,7 млн рублей профинансированы расходы на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Раздел 0400 «Национальная экономика»:

Исполнение по разделу «Национальная экономика» составило 7 630,4 млн рублей при уточненном плане 7 995,1 млн рублей (или 95,4 %). Увеличение расходов в сравнении с 2023 годом – на 3 071,4 млн рублей.

Расходы на транспорт составили 888,1 млн рублей, или 93,6 % от плана, в том числе:

расходы на организацию автобусных и троллейбусных перевозок по регулируемым тарифам – 204,9 млн рублей;

расходы на оплату оказанных услуг по перевозке граждан по муниципальным и межмуниципальным садоводческим маршрутам – 82,8 млн рублей;

приобретение общественного пассажирского транспорта (лизинговые платежи по договорам финансовой аренды, заключенным в 2023 году) – 596,1 млн рублей;

расходы на обеспечение автобусами для эвакуации людей в период ликвидации весеннего паводка – 4,3 млн рублей.

Расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) составили 6 203,9 млн рублей, или 96,1 % от уточненного плана 6 458,8 млн рублей, в том числе:

расходы на проектирование, строительство и реконструкцию дорог составили 3 024,4 млн рублей (в том числе: на строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы 1-й пусковой комплекс – 81,5 млн руб.; строительство магистрали районного значения, соединяющей ул. Степана Разина и Загородное шоссе (Дублер ул. Чкалова) – 1 844,3 млн руб.; строительство автомобильной дороги по ул. Александрова – 38,0 млн руб.; проект и строительство дороги по ул. Тихой (1 и 2 этап) – 206,3 млн руб.; строительство транспортной развязки на пересечении ул. Гаранькина и Загородное шоссе – 850,0 млн руб. и др.;

расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования составили 2 078,0 млн рублей, в том числе на устройство остановочных павильонов – 16,9 млн рублей;

расходы на содержание автомобильных дорог составили 1 075,6 млн рублей;

расходы на мероприятия по благоустройству дворовых территорий города Оренбурга составили 25,9 млн рублей.

На проведение мероприятий в сфере градостроительной деятельности и управления земельным комплексом на территории города Оренбурга направлено 165,6 млн рублей (МКУ «ГЦГ», МБУ «УКС»).

На обустройство туристического центра в городе Оренбурге направлено 60,8 млн рублей (54,7 млн рублей за счет средств вышестоящих бюджетов), в том числе на оборудование смотровых площадок, устройство фотозон, общественных санузлов, создание имиджевых объектов.

На проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в городе Оренбурге, направлено 29,8 млн рублей.

На мероприятия по повышению оперативности реагирования на сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах направлено 3,2 млн рублей.

Исполнение по расходам на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия составило 3,8 млн рублей (обеспечение деятельности отдела сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в комитете потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города Оренбурга).

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»:

Исполнение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 4 688,8 млн рублей при уточненном плане 4 943,0 млн рублей (94,9 % от плана). Увеличение расходов в сравнении с 2023 годом – на 1 773,2 млн рублей.

На обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан направлено 56,7 млн рублей.

На мероприятия по переселению граждан из аварийных жилых помещений направлено 372,9 млн рублей.

На оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальной доли из бюджета города направлено 20,3 млн рублей.

На мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов направлено 16,8 млн рублей.

На вывоз жидких бытовых отходов из нецентрализованных систем водоотведения многоквартирных домов направлено 8,1 млн рублей.

Расходы на обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов составили 19,6 млн рублей.

На создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (комплексная застройка жилого района «Молодой Оренбург») направлено 474,1 млн рублей (технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения).

На реализацию мероприятий по формированию современной городской среды направлено 862,3 млн рублей (благоустройство набережной р. Урал, пешеходной части ул. Советской, парка Южного жилого района по ул. Илекской, территории на пересечении ул. Чкалова и ул. Ленинградской, озелененной территории по ул. Березке и др.).

На ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной в результате прохождения весеннего паводка, на восстановление набережной реки Урал от автомобильного моста через реку Урал по ул. Донгузской до ул. Красной площади в г. Оренбурге направлено 1 471,5 млн руб. (средства федерального бюджета).

Расходы на благоустройство и содержание территории города составили 602,7 млн рублей, в том числе:

на вывоз мусора направлено 68,9 млн рублей;

на благоустройство и ремонт дворов направлено 48,3 млн рублей;

на содержание и ремонт хоккейных кортов направлено 1,8 млн рублей;

на организацию и содержание мест захоронения направлено 34,6 млн рублей;

на прочие мероприятия по благоустройству (содержание фонтанов, набережной и пляжа р. Урал, дамб в мкр. «п. Кушкуль» и с. Пруды и пр.) направлено 14,4 млн рублей;

на наружное освещение, содержание и эксплуатацию объектов наружного освещения в 2024 году расходы составили 162,3 млн рублей и др.

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»:

Всего расходы составили 9,7 млн рублей, что составляет 47,9 % от плановых назначений (план – 20,3 млн рублей). Не выполнены мероприятия по ликвидации свалки в микрорайоне Авиагородок. Уменьшение расходов в сравнении с 2023 годом – на 461,7 млн рублей (за счет вышестоящих бюджетов на выполнение мероприятий по ликвидации свалок).

На ликвидацию несанкционированных свалок в границах города направлено 6,8 млн рублей.

Раздел 0700 «Образование»:

Расходы по разделу «Образование» составили 12 692,9 млн рублей, что составляет почти 98 % от годового плана (план 12 963,0 млн рублей). Уменьшение расходов в сравнении с 2023 годом – на 646,9 млн рублей (в 2023 году строилось 3 школы, в 2024 году – 1 школа).

Основная доля средств на образование – 11 417,5 млн рублей направлена на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания, субсидии на иные цели, а также на выполнение переданных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего и основного общего образования в частных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях (возмещение затрат):

детские сады – 4 122,5 млн рублей (132 учреждения);

школы – 5 782,0 млн рублей (85 учреждений);

учреждения дополнительного образования детей – 1 373,4 млн рублей (в том числе 11 школ в сфере искусства – 374,6 млн рублей, 11 внешкольных образовательных учреждений – 998,8 млн рублей);

содержание детских оздоровительных лагерей (охрана, коммунальные услуги) и проведение ремонтных восстановительных работ после прохождения паводка – 74,3 млн рублей.

В рамках субсидий в образовательных организациях:

проведены текущий и капитальный ремонт, противоаварийные мероприятия на сумму 595,5 млн рублей;

на оснащение музыкальными инструментами и оборудованием МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» направлено 5,5 млн рублей;

профинансировано ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций на сумму 259,9 млн рублей;

на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания в образовательных организациях (в том числе обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому) из бюджета направлено 829,4 млн рублей (школы – 410,2 млн рублей, детские сады – 419,2 млн рублей).

Кроме того, на капитальные вложения в объекты образования в 2024 году направлено 933,0 млн рублей, в том числе на строительство школы на 1755 мест на ул. Гаранькина.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»:

Расходы по разделу «Культура и кинематография» составили 586,1 млн рублей при плане 607,0 млн рублей, или 96,5 %. Увеличение в сравнении с 2023 годом – на 45,2 млн рублей.

Основная доля средств в сумме 399,5 млн рублей направлена на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели 11 бюджетным и автономным муниципальным учреждениям культуры:

учреждениям в сфере библиотечного обслуживания (1 централизованная библиотечная система, состоящая из 26 филиалов) – 126,7 млн рублей;

учреждениям в сфере организации культурного досуга (5 домов культуры) – 146,8 млн рублей;

учреждениям в сфере современного профессионального искусства и народного творчества (1 театр и 3 концертных коллектива) – 91,9 млн рублей;

учреждениям в сфере музейного дела (1 музей) – 29,3 млн рублей.

В рамках субсидий в 2024 году направлено:

на проведение капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры – 71,5 млн рублей (ремонт фасада ДК «Молодежный»);

на пополнение книжного фонда, приобретение оргтехники – 2,7 млн рублей;

на выездную гастрольную деятельность – 5,4 млн рублей;

проведены мероприятия по поддержке творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на сумму 1,3 млн рублей.

На проведение конкурсов, фестивалей и культурно-массовых мероприятий направлено 110,8 млн рублей.

На мероприятия по сохранению, использованию и популяризацию памятников монументальной скульптуры и объектов культурного наследия направлено 2,7 млн рублей (текущее содержание памятников, помывка, ремонт).

Раздел 1000 «Социальная политика»:

По разделу «Социальная политика» исполнение составило 956,4 млн рублей. Это составило 98,3 % от годового плана – 973,0 млн рублей. Увеличение расходов в сравнении с 2023 годом – на 316,6 млн рублей (за счет средств вышестоящих бюджетов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот).

На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений выделено 603,1 млн рублей.

На содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье направлено 96,0 млн рублей.

На выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, направлено 58,6 млн рублей.

На финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное время направлено 15,3 млн рублей (возмещение затрат частным лагерям, питание в дневных лагерях, организация выезда детей до места отдыха и обратно в Казань и Саратовскую область).

На обеспечение жильем молодых семей направлены средства в сумме 17,1 млн рублей.

На ежемесячную денежную компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги ветеранам города из бюджета выделено 10,6 млн рублей.

На поддержку деятельности общественных организаций инвалидов, пенсионеров, инвалидов-ветеранов войн, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов выделено 5,3 млн рублей.

На выплаты участникам войны и труженикам тыла ко Дню Победы и на организацию и проведение мероприятий для инвалидов и граждан старшего поколения выделено 2,6 млн рублей.

На социальную поддержку медицинских работников направлено 2,2 млн рублей.

Адресная материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана на сумму 2,2 млн рублей.

На предоставление в образовательных организациях горячего питания детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направлено 21,1 млн рублей.

На обеспечение социальных гарантий лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Оренбурга», направлено 1,3 млн рублей.

На обеспечение социальных гарантий лицам, награжденным медалью «Материнство» и муниципальным знаком «Отцовская Слава», направлено 3,4 млн рублей.

На организацию и проведение социально значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи, направлено 1,5 млн рублей.

На исполнение договоров пожизненного содержания с иждивением выделено 0,6 млн рублей.

На обеспечение до 18 лет детей-инвалидов и детей воинов, погибших в ходе выполнения задач СВО, кисломолочной продукцией собственного производства и на поддержку МБУ «Центр здорового питания» из бюджета города Оренбурга в 2024 году направлено 26,5 млн рублей.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»:

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили 94,5 % от годового плана, или 358,2 млн рублей, годовой план – 379,0 млн рублей. Уменьшение расходов в сравнении с 2023 годом – на 5,4 млн рублей (за счет средств вышестоящих бюджетов на создание спортивных площадок).

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели муниципальных учреждений физической культуры и спорта (13 спортивных школ и 1 спортивно-оздоровительный комплекс) направлены средства в сумме 326,1 млн рублей.

В рамках субсидий в учреждениях отрасли в 2024 году:

на проведение капитального, текущего ремонта и укрепление материально-технической базы городских спортивных учреждений направлено 34,3 млн рублей;

на создание спортивных площадок (создание основания под дорожки и поле, приобретение спортивного оборудования) направлено 43,6 млн рублей.

На мероприятия по организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, проведение мероприятий направлено 8,2 млн рублей.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»:

Расходы по разделу «Средства массовой информации» составили 97,6 % от годового плана, или 26,4 млн рублей, годовой план – 27,0 млн рублей. Уменьшение расходов в сравнении с 2023 годом – на 1,2 млн рублей.

Средства направлены на освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации (печатные издания, телевидение и радиовещание).

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»:

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» составили 100 % от годового плана или 0,3 млн рублей. Уменьшение расходов в сравнении с 2023 годом – на 0,2 млн рублей.

Средства направлены на оплату процентов по долговым обязательствам муниципального образования «город Оренбург» по бюджетным кредитам.

Первый заместитель

Главы города Оренбурга В.П. Объедков