УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления

ТСЖ «Липа»

_____________/А.В. Ряполов

(подпись, м.п.)

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

г. Оренбург, 2020 г.

I. Общие положения

1.  Предметом  конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ  по   капитальному  ремонту многоквартирных домов (далее - конкурс), является право заключения договора подряда на выполнение работ:

Лот № 1: -«Капитальный ремонт кровли двух подъездов»,  многоквартирного дома,  расположенного по адресу:  г. Оренбург, ул. Липовая, дом 17.

Лот № 2: -« Капитальный ремонт системы ГВС пяти подъездов» расположенного по адресу:  г. Оренбург, ул. Липовая, дом 17

2. Заказчик конкурса:

Товарищество собственников жилья «Липа»

3. Организатор конкурса:

Товарищество собственников жилья «Липа»

4.Начальная    (максимальная)    цена    договора    подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (в том числе НДС).

- Лот № 1: -«Капитальный ремонт кровли двух подъездов» расположенного по адресу:  г. Оренбург, ул. Липовая, дом 17: сметная стоимость капитального ремонта составляет 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек;

Лот № 2: -« Капитальный ремонт системы ГВС пяти подъездов» расположенного по адресу:  г. Оренбург, ул. Липовая, дом 17: сметная стоимость капитального ремонта составляет 1 300 000 (один миллион триста тысяч);

5.  Окончательным сроком подачи заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - заявка) является день и час вскрытия  конвертов  с   заявками.  Заявки  подаются по адресу:

460052, г. Оренбург, ул. Липовая, 17, часы работы:

Дата и время начала подачи заявок: «22 » июня 2021 г. 9 ч. 00 мин.

Дата и время окончания подачи заявок: « 28 » июня  2021 г. 17 ч. 00 мин.

Вскрытие конвертов с заявками будет произведено «29» июня 2021 года в 9 часов 00 минут по адресу: 460052, г. Оренбург, ул. Липовая, 17 в правлении ТСЖ «Липа».

Присутствие представителей участников конкурса во время процедуры вскрытия конвертов с заявками не предусмотрено.

Процедура оценки заявок производится в день вскрытия конвертов с заявками.

Официальное извещение о проведении конкурса размещается на сайте www.admin.orenburg.ru в сети Интернет.

Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки на участие в конкурсе.

Сумма обеспечение заявки на участие в конкурсе составляет 3% от начальной (максимальной) цены и перечисляется по следующим реквизитам:

ТСЖ «Липа» ИНН 5609026822, КПП 560901001

р/с-40703810746070130680, в банке Оренбургское ОСБ № 8623/0057 г. Оренбург

к/с-30101810600000000601 БИК 045354601.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе от участников конкурса должно поступить на реквизиты, указанные в данном пункте до времени вскрытия конвертов.

Заявки участников конкурса, обеспечение от которых до момента вскрытия конвертов не поступило на реквизиты, указанные в данном пункте, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику конкурса в нераспечатанном виде

Официальные результаты конкурса размещаются на сайте www.admin.orenburg.ru в сети Интернет в течение пяти рабочих дней с даты вскрытия конвертов.

Договор с победителем конкурса заключается согласно Приложению N 1 к настоящей конкурсной документации в течение пяти рабочих дней с даты размещения результатов конкурса на сайте www.admin.orenburg.ru в сети Интернет.

II. Обязательные требования к участникам конкурса, к составу, форме и порядку подачи заявок.

К участию в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

- отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

- участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- у участника отсутствует просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Во исполнение указанных требований участником конкурса декларируется в заявке, что в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена.

Для участия в конкурсе участник предоставляет:

- заявку, составленную по форме согласно приложению № 2 к конкурсной документации;

- опись документов, входящих в состав заявки, по форме согласно приложению № 3 к конкурсной документации;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- оригинал платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения заявки;

- копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за прошедший календарный год с отметкой налогового органа о принятии (либо с приложением документа, подтверждающего получение налоговым органом/отправку в налоговый орган) и за последний отчетный период текущего года (для юридических лиц). Копии налоговых деклараций за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии либо с приложением документа, подтверждающего получение налоговым органом/отправку в налоговый орган (для индивидуальных предпринимателей);

- информацию о составе и квалификации специалистов, которых планируются привлечь к выполнению работ и которые имеют высшее образование в строительной отрасли, общий стаж работы не менее шести лет и стаж работы у участника не менее пяти лет по форме согласно приложению № 4 к настоящей конкурсной документации и документы, подтверждающие их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки и/или трудового договора);

- заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним - для юридических лиц, нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской Федерации), - для индивидуальных предпринимателей;

- заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до объявления конкурса;

- справку из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученную не позднее, чем за один месяц до даты подачи заявки;

- наличие опыта работы участника с момента регистрации с учётом правопреемственности (подтверждается свидетельством о государственной регистрации);

- копию свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерством регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»);

- на основании технического задания на проведение работ  по капитальному ремонту соискатель представляет сметную документацию прошедшую и утвержденную независимой экспертизой;

- наличие опыта работы по профилю закупки (подтверждается справкой об исполненных договорах, копиями исполненных договоров с приложениями и копиями актов выполненных работ за последние три года);

- предложение о цене договора, определенной в соответствии с приложением локальных сметных расчетов;

- сведения о сроках (периодах) выполнения работ;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если учредительными документами участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной сделкой. Если для участника закупки сделка не является крупной, то участник должен предоставить соответствующие сведения (справку).

- наличие производственной базы (собственной или арендованной) (декларируется в справке и подтверждается копиями свидетельств о регистрации права собственности или копиями договоров аренды, заверенных арендаторами);

- наличие необходимого оборудования, техники для выполнения договора (декларируется в справке и подтверждается копиями карточек учета основных средств, копиями договоров аренды, заверенных арендаторами, копиями паспортов транспортного средства или другими документами);

Заявка на участие в конкурсе может содержать любые другие документы по усмотрению участника конкурса.

Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе заявки какого-либо документа, а также непредставление документов по соответствующим формам, включенным в конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Представленные документы в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть сшиты в один том, пронумерованы и на обороте тома заверены в вышеуказанном порядке или каждый документ, содержащий более одного листа, должен быть прошнурован, пронумерован и на обороте заверен подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью организации.

Представленные участниками копии документов, кроме нотариально заверенных копий, заверяются следующим образом: «Копия верна», указывается должность уполномоченного лица, ФИО, ставится его подпись, указывается дата заверения.

При подготовке заявки не допускается применение факсимильных подписей. Подчистки и исправления не допускаются. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

В случае если участник является физическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, который не имеет печати, заявка и все входящие в нее документы подаются соответственно без проставления печати на них.

Заявка должна быть представлена заказчику в конверте. На конверте обязательно указывается: предмет конкурса, наименование, организационно-правовая форма участника конкурса, его почтовый адрес и номер телефона, надпись «не вскрывать до даты вскрытия конвертов с заявками».

Заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику конкурса в нераспечатанном виде. Заказчик регистрирует заявку в книге регистрации заявок немедленно после приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее поступления.

Заказчик имеет право заключить договор с единственным участником процедуры закупки в случае его соответствия требованиям документации процедуры закупки.

Заказчик имеет право на любом тапе проведения конкурса отказаться от проведения конкурса.

Заказчик вправе отказаться от заключения договора после подведения итогов по конкурсу. При этом заказчик не несет никакой ответственности перед участниками конкурса.

Настоящий конкурс не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств у заказчика.

III. Обеспечение заявки

Для участия в конкурсе участник конкурса обязан представить обеспечение заявки в размере, указанном в настоящей конкурсной документации.

Обеспечение заявки удерживается в пользу заказчика в случаях, если участник конкурса:

- отозвал свою заявку после процедуры вскрытия конвертов;

- выиграл конкурс и уклоняется от подписания договора;

Обеспечение заявки возвращается:

- участникам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов;

- победителю конкурса - в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора;

IV. Процедура проведения конкурса

Любой участник конкурса до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы контактному лицу заказчика и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, в виде электронного документа, либо по факсу с использованием контактной информации, указанной в настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса даются участнику конкурса, задавшему вопрос, в течение двух рабочих дней со дня поступления. При этом, данный участник конкурса должен указать в какой форме (в письменной, в виде электронного документа, либо по факсу) необходимо предоставить ответ.

Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за один день до даты вскрытия конвертов с заявками, о чем он должен известить участников путем размещения соответствующей информации на сайте в сети Интернет. Заказчик может предоставить участникам конкурса дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на два календарных дня с первоначально установленной даты вскрытия конвертов.

Полученные заявки после вскрытия конвертов проходят процедуру рассмотрения комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

- отсутствие подписи в заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку;

- представление участником конкурса неполного комплекта документов, установленных требованиями настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

- несоответствие участника конкурса требованиям, установленным разделом II конкурсной документации;

- превышение цены заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

- представление участником конкурса в заявке недостоверных сведений.

Заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок согласно разделу VI конкурсной документации.

V. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

Для определения лучших условий для исполнения договора, предложенных в заявках, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

«Цена договора» - максимальное количество баллов - 40;

«Срок выполнения работ» - максимальное количество баллов - 10;

«Квалификация участника конкурса» - максимальное количество баллов - 50.

Оценка по критерию «Квалификация участника конкурса» производится по пяти подкритериям:

«Квалификация персонала» (наличие в штате квалифицированных специалистов, которых планируются привлечь к выполнению работ и которые имеют высшее образование в строительной отрасли, общий стаж работы не менее шести лет и стаж работы у участника не менее пяти лет) - максимальное количество баллов - 10.

«Опыт работы по профилю закупки» (наличие опыта работы организации по профилю закупки за последние три года) - максимальное количество баллов - 10.

«Опыт работы участника с момента регистрации с учётом правопреемственности» - максимальное количество баллов - 10.

«Производственные базы» (наличие производственной базы (собственной или арендованной)) - максимальное количество баллов - 10.

«Оборудование, техника» (наличие необходимого оборудования, техники для выполнения договора) - максимальное количество баллов - 10.

Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.

Оценка заявок проводится комиссией в следующей последовательности:

а) ранжирование заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия. Наилучшим показателем считается наименьшая цена, предлагаемая участником конкурса, для критерия «Цена договора» и наименьший срок выполнения работ, предлагаемый участником конкурса, для критерия «Срок выполнения работ». Далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная ранее;

б) выставление количества баллов заявкам по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» (таблицы 1, 2).

В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки;

Таблица 1

Балльная оценка ранжирования заявок по критерию «Цена договора»

| Наименование критерия | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Цена договора» | 50 | 1 | 50 |
|  |  | 2 | 45 |
|  |  | 3 | 40 |
|  |  | 4 | 35 |
|  |  | 5 | 30 |
|  |  | 6 | 25 |
|  |  | 7 | 20 |
|  |  | 8 | 15 |
|  |  | 9 | 10 |
|  |  | 10 | 5 |
|  |  | 11 и более | 0 |

Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

| Наименование критерия | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок выполнения работ | 10 | 1 | 10 |
|  |  | 2 | 9 |
|  |  | 3 | 8 |
|  |  | 4 | 7 |
|  |  | 5 | 6 |
|  |  | 6 | 5 |
|  |  | 7 | 4 |
|  |  | 8 | 3 |
|  |  | 9 | 2 |
|  |  | 10 | 1 |
|  |  | 11 и более | 0 |

в) выставление количества баллов заявкам по критерию «Квалификация участника конкурса» (таблица 3).

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются баллы, которые соответствуют данному подкритерию.

г) суммирование баллов, полученных каждой заявкой по каждому подкритерию критерия «Квалификация участника конкурса»;

д) суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям;

е) ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов: при равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника конкурса», затем - по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости, - по критерию «Срок выполнения работ». Участник конкурса, заявка которого получила в результате ранжирования номер 1, объявляется победителем конкурса.

Таблица 3

Начисление баллов по подкритериям критерия

«Квалификация участника конкурса»

| № п/п | Подкритерии | Показатель подкритерия | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Квалификация персонала» (наличие квалифицированного персонала) | семь и более специалистов с высшим образованием в строительной отрасли, общим стажем работы более шести лет и стажем работы у участника конкурса более пяти лет | 10 |
|  |  | в остальных случаях | 0 |
| 2 | «Опыт работы участника по профилю закупки» (наличие опыта работы участника конкурса по профилю закупки за последние три года) | Более 10 млн. рублей | 10 |
|  |  | в остальных случаях | 0 |
| 3 | «Опыт работы участника конкурса с момента регистрации с учётом правопреемственности» | более шести лет | 10 |
|  |  | в остальных случаях | 0 |
| 4 | «Производственные базы» (наличие производственной базы (собственной или арендованной)) | наличие производственной базы (собственной или арендованной), площадью | 10 |
|  |  | в остальных случаях | 0 |
| 5 | «Оборудование, техника» (наличие необходимого оборудования, техники для выполнения договора) | более 10 единиц | 10 |
|  |  | в остальных случаях | 0 |

Приложение № 1

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

"__" ___________ 20__ г.						                             г. Оренбург

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование заказчика)

именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с одной стороны,_____________________________________________________ именуемое в дальнейшем "Подрядчик", имеющее _________________________________________________________________________ на производство (наименование документа) строительной деятельности, строительно-монтажных работ (рег. N _________________), в лице_________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту ___________________________________________________(далее – работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: ________________________________ (далее – объект) в соответствии с технической и сметной документацией, являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы согласно графику производства работ и поставки оборудования, являющемуся неотъемлемой частью Договора. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной, технической (Приложение №1 к настоящему Договору) и сметной документацией в срок до _________________.

1.3.Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.

- Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по Договору определена заявкой, подтверждена сметной документацией и составляет на момент подписания Договора ___________________________________________________ рублей (без учета НДС%).

2.2. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

- Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки выполнения работ составляются на основании заявки и определяются графиком производства работ и поставки оборудования, представляемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком, предоставленного на момент заключения договора.

3.2. Срок начала работ по капитальному ремонту Объекта: с момента заключения договора.

3.3. Срок окончания работ по капитальному ремонту Объекта: «___» ___________ 2021 г.

3.4.Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в график производства работ, то такие изменения должны производиться по письменному согласованию сторон.

3.5.Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке законченных работ по капитальному ремонту объекта.

- Обязательства сторон

4.1.При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

4.1.1.Выполнить все работы по ремонту в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, и сдать Заказчику в установленный срок.

4.1.2.Обеспечить:

4.1.2.1. производство работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, графиком производства работ, строительными нормами и правилами;

4.1.2.2. качество выполнения всех работ в соответствии с технической и сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

4.1.2.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

4.1.2.4. выполнение работ своей техникой и инструментами.

4.1.3. Возвести собственными силам все необходимые для работы временные сооружения.

4.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей   Подрядчика, контактных телефонов.

5.1.5. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование и сохранность. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

4.1.6. Принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.

4.1.7. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом  или по согласованию с Заказчиком за счет собственных средств до сдачи Объекта в эксплуатацию и оплату потребленных энергоресурсов.

4.1.8. Обеспечить в ходе ремонта выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.1.9. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской                Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 9.00. по 21.00. не допускается производить работы, сопряженные с шумом, в выходной день - воскресенье, и в праздничный (нерабочий) день, если следующий за ним день является рабочим;

4.1.10.Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

4.1.11. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

4.1.12. При готовности к сдаче законченных по Договору работ известить об этом Заказчика в пятидневный срок.

4.1.13. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

4.1.14. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. Полномочным представителем Подрядчика является:_____________________________________________

(Должность, ф.и.о., документ, подтверждающий полномочия)

4.1.15.Замена представителя Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика.

4.1.16. Охрану находящихся материалов, изделий, конструкций, оборудования Подрядчик осуществляет за свой счет

4.2.При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Подрядчику по акту Объект в течение  3-х рабочих  дней со дня подписания Договора Сторонами.

4.2.2. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

4.2.3. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего Договора.

4.2.4. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

4.2.5. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

4.2.6. Обеспечить финансирование ремонтных работ на Объекте в соответствии с разделом № 3  настоящего Договора.

4.3. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

4.3.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

4.3.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

4.3.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

4.3.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

4.3.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

4.3.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

4.4. С целью выполнения функций, указанных в пункте 4.3., представитель Заказчика имеет право:

4.4.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, приводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

4.4.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

4.5. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

4.6. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

4.7. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

4.8. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

4.9. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

4.10. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

4.11. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19 апреля 2004 г. N 70 «Организация строительства».

4.12. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

4.13. Подрядчик ведет журнал производства работ в соответствии с требованиями статьи 10 настоящего Договора, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно, раз в 10 дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

- Сдача и приемка работ

5.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 N 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

5.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

5.3. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.4. Приемка осуществляется комиссией, в составе которого должны быть представители собственника, другие компетентные органы, по согласованию Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

5.5. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

5.6. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с  условиями настоящего Договора.

5.7. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

- Гарантии качества по сданным работам

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации материалов, конструктивных элементов и работ устанавливается  на 24 месяца  с момента подписания акта приемки в эксплуатацию всего Объекта.

6.3. Если в гарантийный период эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4.Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения конструктивных элементов со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

6.6. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

- Журнал производства работ

7.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

7.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

- Оплата работ и взаиморасчеты

8.1. Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % на приобретение строительных материалов, оборудования согласно графика финансирования работ при поступлении средств.

8.2. Окончательный расчет за выполненные работы по  договору производится Заказчиком после полного завершения его ремонта, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки Объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке, при поступлении средств.

8.3. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику по цене, установленной по Объекту в разделе 3 настоящего Договора, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.

8.4. Оплата за выполненные работы Подрядчику будет производиться в пределах выделенных на финансирование Объекта средств.

- Имущественная ответственность

9.1. Подрядчик при нарушении контрактных обязательств выплачивает Заказчику:

9.1.1. за окончание всех работ, предусмотренных Контрактом, после установленного срока по вине Подрядчика - штраф (пеню) в размере 0,01% от контрактной цены за каждый день просрочки. При задержке окончания работ свыше 30 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,01% договорной цены за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательств по Договору;

9.1.2. за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом пеню в размере 0,01% от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки.

9.2. Выплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

9.3. Подрядчик, самостоятельно  несет ответственность в случае причинения ущерба и убытков 3-им лицам, в результате действия или бездействия подрядчика или его работников.

- Изменение условий реализации Договора

10.1. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

10.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

10.3. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

10.4. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

- Форс-мажорные условия

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

11.2. Если по мнению сторон работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

- Разрешение споров между сторонами

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12.3. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор, то он разрешается арбитражным или иным судом в установленном порядке.

- Расторжение Договора

13.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях:

    - задержки Подрядчиком начала ремонта более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

    - систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения ремонтных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 дней;

    - несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку окончания работ по Договору более чем на 20 дней;

    - аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

- Особые условия

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

  - Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения или на третий день позже после отправления письма по почте.

  - При выполнении Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

  - Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

  - Допускается  привлечение подрядчиком субподрядных организаций по согласованию с Заказчиком.

- Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________________________________ | _____________________________________ |
| (Должность) | (Должность) |
| _________________ /___________________/ | ________________ /___________________/ |
| (подпись) (Фамилия И.О.) | (подпись) (Фамилия И.О.) |
| «_____» __________________ 20__г. | «_____» __________________ 20__г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Заявка на участие в конкурсе

1. Участник:

Наименование юридического лица

ИНН

Юридический адрес

Фактический адрес

Номер телефона (факс)

Фамилия, имя, отчество контактного лица

2. Адрес электронной почты участника конкурса

___________________________________________________________________________

3.  Участник  конкурса является (не является) плательщиком налога на добавленную стоимость   (основание   освобождения  от  уплаты  НДС  в  случае  наличия)

___________________________________________________________________________

4.  Участник конкурса имеет  (не  имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство   о   допуске   к   работам,  которые  оказывают  влияние  на безопасность   объектов   капитального   строительства   согласно  перечню, утвержденному  приказом  Минрегиона  России  от  30 декабря 2009 года N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие следующим требованиям:

- деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- участник конкурса не имеет просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник конкурса не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- участник конкурса отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие показатели выполнения условия договора:

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | рублей |  |
| 2. | Срок выполнения работ | календарных дней с даты начала работ |  |

8. Показатели, свидетельствующие о квалификации участника конкурса

| № п/п | Подкритерии | Ед. измерения | Данные участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Квалификация персонала» (количество специалистов с высшим образованием в строительной отрасли, общим стажем работы более шести лет и стажем работы у участника конкурса более пяти лет) | человек |  |
| 2 | «Опыт работы участника по профилю закупки» (опыт работы участника конкурса по профилю закупки за последние три года) | млн. рублей |  |
| 3 | «Опыт работы участника конкурса с момента регистрации с учётом правопреемственности» | лет |  |
| 4 | «Производственные базы» (наличие производственной базы (собственной или арендованной), площадью) | м2 |  |
| 5 | «Оборудование, техника» (количество оборудования, техники, необходимого для выполнения договора) | шт. |  |

9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ________________________________________________________ рублей,

Реквизиты платежного поручения ________________________________________

10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета участника конкурса

для возврата обеспечения заявки)

11. Нами были представлены ранее в составе заявки

документы,  предусмотренные конкурсной документацией

________________________           ______________   _______________________

(наименование должности              (подпись)        (инициалы, фамилия)

уполномоченного лица)

М.П.

Приложение № 3

Опись

входящих в состав заявки документов

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

подтверждает,  что  для   участия   в   конкурсе  на  выполнение  работ  по

капитальному ремонту

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес местонахождения объекта)

в  составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы,

содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

________________________           ______________   _______________________

(наименование должности              (подпись)        (инициалы, фамилия)

уполномоченного лица)

М.П.

Приложение № 4

Сведения

о составе и квалификации специалистов,

имеющих высшее специальное образование

в строительной отрасли

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в компании | Название учебного заведения и год его окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

________________________           ______________   _______________________

(наименование должности              (подпись)        (инициалы, фамилия)

уполномоченного лица)

М.П.

Приложение № 5

Опыт работы участника по профилю закупки за последние три года

| № п/п | №, дата договора | Заказчик | Предмет договора | Сроки выполнения работ (начало, окончание) | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

________________________           ______________   _______________________

(наименование должности              (подпись)        (инициалы, фамилия)

уполномоченного лица)

М.П.

Приложение № 6

Сведения о технике и оборудовании участника конкурса

| № п/п | Наименование | Производитель, страна производства, марка, модель | Год выпуска, состояние | Предназначение (с точки зрения выполнения договора) | Принадлежность (собственность, аренда, прокат и т.д.) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

________________________           ______________   _______________________

(наименование должности              (подпись)        (инициалы, фамилия)

уполномоченного лица)

М.П.

Приложение № 7

Сведения о наличии производственной базы

| № п/п | Назначение помещений | Местонахождение | Принадлежность (собственность, аренда) | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

________________________           ______________   _______________________

(наименование должности              (подпись)        (инициалы, фамилия)

уполномоченного лица)

М.П.