Приложение

к решению Совета

от 25.12.2025 № 26

Перечень наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2026 году

| № п/п | Место исполнения наказа | Содержание наказа | Ориентиро-вочная сумма (руб.) | Бюджетополучатель/ лицо, ответственное за исполнение наказа | Виды документации и сроки ее подготовки (ДВ и ЛСР, ПСД и др.) | Сроки ознакомления депутатов с документа-цией | Начало конкурс-ных процедур | Сроки исполне-ния наказа (даты начала и окончания) | При-меча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Избирательный округ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр-кт Дзержинского, 12/1 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Сергея Лазо, 13, 15, 17 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 79», ул. Сергея Лазо, 9 | ремонт спортивного зала, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 79» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «ООШ № 14», ул. Гастелло, 19 | установка ограждения территории, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «ООШ № 14» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 112, ул. Волгоградская, 10/1, к. 1 | установка охранной системы, видеонаблюдения, замена ограждения территории, замена оконных блоков, ремонт фасада здания, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 112 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 50, ул. Салавата Юлаева, 62 | замена оконных блоков, ремонт тротуаров, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 50 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МБУ ДК «Орбита», ул. Заводская, 34 | устройство системы аварийного и независимого источника электроснабжения, устройство системы дымоудаления, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 500 000 | УКиИ/директор МБУ ДК «Орбита» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МБУДО «Спортивная школа № 5 «Орбита», ул. Заводская, 34 | ремонт помещений стадиона «Нефтяник», ремонт и обслуживание искусственного покрытия футбольного поля, ремонт стационарного освещения стадиона «Нефтяник» | 1 800 000 | КФКиС/директор МБУДО СШ № 5 | ЛСР, коммерческие предложения 1-2 квартал 2026 | 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 1-3 квартал 2026 |  |
|  | Территория Северного округа | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 200 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи | ТЗ, коммерческие предложения | 1-4 квартал 2026 | не требуется | 1-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Село Краснохолм, ул. Советская/ ул. Октябрьская | благоустройство территории | 800 000 | администрация Северного округа/ глава села Краснохолм | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Село Краснохолм, проезд Карагачевый, 1 | ремонт здания администрации села Краснохолм, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 900 000 | администрация Северного округа/ глава села Краснохолм | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Село Краснохолм: улицы Калинина, Октябрьская, Яценко, Дорожная, Петренко, Волобоева, Гребенникова, Бакинская, Чкалова, Шоссейная, Крупской, Матросова, Революционная, Мира, Тургенева, Панова, Строителей, Липова, Цвилинга, Забайкальская, Илекское шоссе, Красногвардейская, Красноармейская, Краснознаменная, Кирова; переулки: Коммунистический, Рабочий, Заречный, Кировский; поселок Красный Партизан: улицы Западная, Южная, Новая; поселок Троицкий: улица Новая | грейдирование дорог | 900 000 | администрация Северного округа/ глава села Краснохолм | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «ООШ № 90», с. Краснохолм, ул. Россия, 82 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 300 000 | управление образования/ директор МОАУ «ООШ № 90» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 21», ул. Просвещения, 4 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 400 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 21» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «Гимназия № 8», ул. Салмышская, 3/2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «Гимназия № 8» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Мкр. поселок Кушкуль, ул. Тепличная, 4/1 | благоустройство территории, установка МАФ | 400 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела благоустройства | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Мкр. поселок Кушкуль, ул. Гражданская, 4 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 600 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Салмышская, 5 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 600 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 11, село Краснохолм, ул. Ленина, 43 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 11 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 1, село Краснохолм, ул. Липова, 1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 1 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 47, мкр. поселок Кушкуль, ул. Тепличная, 19 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 47 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 161, ул. Всесоюзная, 5/2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 161 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 5, ул. Волгоградская, 38/2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 5 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 181, ул. Салмышская, 4/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 181 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 123, ул. Волгоградская, 36/4 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 123 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 183, ул. Волгоградская, 36/5 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 183 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Мкр. Поселок Кушкуль, ул. Кишиневская, ул. Гражданская | устройство уличного освещения | 800 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Территория избирательного округа № 2 | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 500 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи | ТЗ, коммерческие предложения | 1-4 квартал 2026 | не требуется | 1-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОАУ № 10, ул. Конституции СССР, 28/3 | замена окон, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 10 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 102, пр-кт Дзержинского, 28/1 | замена приточно-вытяжной вентиляции в пищеблоке, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 102 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 92, ул. Театральная, 29 | установка охранной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 92 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 14, ул. Театральная, 7а | установка системы оповещения и управления эвакуацией, замена дверей в группах, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 14 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 189 ул. Конституции СССР, 3/1 | замена окон, ремонт межпанельных швов, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 189 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 51, ул. Конституции СССР, 7/1 | замена окон, ремонт межпанельных швов, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 51 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 199, мкр. «70 лет ВЛКСМ», 29 | ремонт пожарных лестниц, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ МДОАУ № 199 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 79», ул. Серея Лазо, 9 | обустройство класса трудов, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 79» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Мкр. «70 лет ВЛКСМ», 14 | благоустройство дворовой территории | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Березка, 2/5 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 700 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Березка, 2/5 (инициативный проект «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/5») | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Конституции СССР, 7/2 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Дзержинского, 26/1 | благоустройство дворовой территории | 1 100 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория избирательного округа № 3 | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 500 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи | ТЗ, коммерческие предложения | 1-4 квартал 2026 | не требуется | 1-4 квартал 2026 |  |
|  | Мкр. «70 лет ВЛКСМ», 2 | благоустройство дворовой территории | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Конституции СССР, 21 | благоустройство дворовой территории | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Волгоградская, 22, 22/1 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОАУ «СОШ № 71», ул. Джангильдина, 6 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 2 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 71» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 19», ул. Юных Ленинцев, 10 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 19» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 57», ул. Юных Ленинцев, 9 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 57» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «Лицей № 4», ул. Дружбы, 7/2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «Лицей № 4» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Юных Ленинцев, 12 | благоустройство дворовой территории | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Брестская, 16/1 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Брестская, 28 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Родимцева, 5 | благоустройство дворовой территории | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория избирательного округа № 4 | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 500 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи | ТЗ, коммерческие предложения | 1-4 квартал 2026 | не требуется | 1-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОАУ «Гимназия № 6», ул. Просторная, 14/2 | капитальный ремонт кровли здания, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 9 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «Гимназия № 6» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория избирательного округа № 5 | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 500 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи | ТЗ, коммерческие предложения | 1-4 квартал 2026 | не требуется | 1-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр-кт Победы, 172 | ремонт асфальтового покрытия | 1 000 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Победы, 156/2, 156/3 | ремонт асфальтового покрытия (ямочный ремонт) | 1 000 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Победы, 144А, корпуса 1, 2 | благоустройство дворовой территории (устройство тротуара и пешеходных дорожек) | 1 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Брестская, 5/2 | ремонт асфальтового покрытия | 1 000 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Победы, 159, ЖК «Времена года» | ремонт асфальтового покрытия (ямочный ремонт) | 1 000 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-д Северный, 1 – 3 | ремонт асфальтового покрытия | 1 800 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Победы, 152/1, 156, 156/1 | ремонт асфальтового покрытия с устройством водоотвода | 1 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Монтажников, 4 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Победы, 156 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория избирательного округа № 6 | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 200 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи | ТЗ, коммерческие предложения | 1-4 квартал 2026 | не требуется | 1-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ «Комсервис» | приобретение коммунальной специализированной техники | 8 700 000 | администрация Северного округа/директор МКУ «Комсервис» | ТЗ, коммерческие предложения | 1-4 квартал 2026 | 1-4 квартал 2026 | 1-4 квартал 2026 |  |
|  | МАУДО СШОР № 9 «Сармат», ул. Культурная, 1А | благоустройство территории учреждения, приобретение ОСОиМ, установка игровой площадки с МАФ, игровым комплексом и наземным резиновым покрытием, высадка зеленых насаждений (деревья) | 1 300 000 | КФКиС/директор МАУДО СШОР № 9 «Сармат» | ЛСР, коммерческие предложения 1-2 квартал 2026 | 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 1-3 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОАУ «СОШ № 56», ул. Бебеля, 118 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 56» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 4», ул. Химическая, 15 | ремонт санузлов, входной группы, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 900 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 4» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 1-2 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «ООШ № 55», ул. Ткачева, 18 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 900 000 | управление образования/ директор МОАУ «ООШ № 55» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 1-2 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 84, ул. Магистральная, 4А | утепление стены, ремонт забора, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 900 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 84 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 1-2 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 180, ул. Котова, 101а | замена оконных блоков, дверей, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 180 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 1-2 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 162, пер. Дорожный, 18 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 162 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 1-2 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 22, ул. Турбинная, 21 | замена ограждения, ДИО, ремонт фасада, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 22 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 1-2 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МАУДО «Центр детского творчества Промышленного района г. Оренбурга», ул. Магнитогорская, 80 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ директор МАУДО «Центр детского творчества Промышленного района г. Оренбурга» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 1-2 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МАУДО СШОР № 9 «Сармат», ул. Инструментальная, 5 | замена оконных блоков, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 900 000 | КФКиС/директор МАУДО СШОР № 9 «Сармат» | ЛСР, коммерческие предложения 1-2 квартал 2026 | 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 1-3 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Квартал № 19, 160 – 161 | благоустройство дворовой площадки (МАФ) | 1 000 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела благоустройства | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Столпянского, 65 | ремонт хоккейной коробки | 500 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела благоустройства | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Маячная (от ул. Вагонной до ул. Крылова) | ремонт асфальтового покрытия | 900 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Территория Северного округа | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 500 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи | ТЗ, коммерческие предложения | 1-4 квартал 2026 | не требуется | 1-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОАУ «СОШ № 15», ул. Бр. Башиловых, 18 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 15» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 62», ул. Львовская, 13 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 62» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 80», село Пруды, ул. Школьная, 7А | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 80» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 58», ул. Станционная, 2А | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 58» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Село Пруды, ул. Береговая | благоустройство территории сквера | 1 000 000 | администрация Северного округа/ глава села Пруды | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Народная, 22 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 2 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Лабужского, 6 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Новая, 10/1 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Хабаровская/ ул. Курильская | благоустройство территории (МАФ) | 500 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела благоустройства | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Юркина, 17 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 1 000 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Каховская | устройство недостающих светильников | 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Территория избирательного округа № 9 | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 500 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи | ТЗ, коммерческие предложения | 1-4 квартал 2026 | не требуется | 1-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОАУ «СОШ № 16», ул. Минская, 1 | ремонт спортивного зала, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 700 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ №16» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 70», п. Самородово, ул. Чкалова, 34 (здание МДОАУ) | устройство потолка (армстронг), ремонт помещений второго этажа в дошкольных группах, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 700 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 70» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 68», ул. Ноябрьская, 45 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 68» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 101, ул. Народная, 18/1 | замена оконных блоков, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 101 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 78, ул. Шевченко, 16 | обустройство детских игровых площадок, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 2 000 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 78 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 182, ул. Новая, 25/2 | опиловка деревьев, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 250 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 182 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Ноябрьская, 62 (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории (асфальтированного покрытия проезда вдоль дома, въезда во двор) многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 62») | асфальтирование проезда вдоль дома и въезда во двор | 400 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-д Нижний, 6, 8/1 (инициативный проект «Благоустройство территории (ремонт асфальтобетонного покрытия въезда во двор со стороны ул. Прохоренко) многоквартирных домов по адресам: г. Оренбург, пр-д Нижний д. 6, д. 8/1») | асфальтирование въезда во двор | 220 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Поселок Самородово | благоустройства территории поселка | 800 000 | администрация Северного округа/ глава поселка Самородово | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Сквер памяти жертвам радиационных аварий, ул. Новая/ ул. Пролетарская | благоустройство сквера | 1 150 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела благоустройства | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория избирательного округа № 10 | покос сорной и карантинной растительности | 180 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела благоустройства | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория избирательного округа № 10 | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 500 000 | администрация Северного округа/ начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи | ТЗ, коммерческие предложения | 1-4 квартал 2026 | не требуется | 1-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУДО СШ № 7, пр-кт Парковый, 6А | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 800 000 | КФКиС/директор МБУДО СШ № 7 | ЛСР, коммерческие предложения 1-2 квартал 2026 | 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 1-3 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 83, ул. Маршала Г.К. Жукова, 34А | замена окон, эвакуационные выходы, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 83 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 109, пр-кт Парковый, 9А | замена оконных блоков, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 109 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Терешковой, 4А | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 600 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МКУ «БиОЗ» | приобретение спецтехники и оборудования | 1 500 000 | администрация Южного округа/ директор МКУ «БиОЗ» | ТЗ, коммерческое предложение 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория Центрального района Южного округа | благоустройство территории (ямочный ремонт) | 500 000 | администрация Южного округа/ директор МКУ «БиОЗ» | ТЗ, коммерческое предложение 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория Ленинского района Южного округа | благоустройство территории (ямочный ремонт) | 500 000 | администрация Южного округа/ директор МКУ «БиОЗ» | ТЗ, коммерческое предложение 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория Центрального района Южного округа | опиловка деревьев | 500 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела ЖКХ и экологии по Центральному району | ТЗ, коммерческое предложение 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория Ленинского района Южного округа | опиловка деревьев | 500 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела ЖКХ и экологии по Ленинскому району | ТЗ, коммерческое предложение 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Туркестанская, 4А, 4Б | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Туркестанская, 8А, 8Б, 10А | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Терешковой, 83 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 384 500 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Пер. Больничный, 6А | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Ириклинская | благоустройство детской площадки (МАФ) | 550 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела благоустройства | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 24», ул. Чичерина, 1 | монтаж охранной сигнализации, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 24» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 195, ул. Мусы Джалиля, 43А | замена оконных блоков с отделкой откосов, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 400 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 195 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 174, ул. Гусева, 16 | замена оконных блоков с отделкой откосов, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 465 500 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 174 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория избирательного округа № 11 | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 500 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи | ТЗ, коммерческие предложения | 1-4 квартал 2026 | не требуется | 1-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОАУ «СОШ № 17», ул. Орджоникидзе, 226 | ремонт спортивного зала, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 8 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 17» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Победы, 109 | устройство искусственной дорожной неровности | 100 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Пер. Квартальный, 2 (у здания школы МОАУ «СОШ № 47») | устройство искусственной дорожной неровности | 100 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. 1 Мая (на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Терешковой) | устройство искусственной дорожной неровности | 100 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Мискинова от дома № 1 до № 30; ул. Леушинская от дома № 3 до № 19; ул. Немовская (от дома № 153 до ул. Терешковой) | ремонт асфальтового покрытия проезжей части, ямочный ремонт | 1 000 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ СОШ № 47 корпус 1, пер. Квартальный, 2; корпус 2, ул. Мискинова, 32 | разработка ПСД на демонтаж и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, обработка деревянных конструкций кровли | 600 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 47» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория Южного округа | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 100 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи | ТЗ, коммерческие предложения | 1-4 квартал 2026 | не требуется | 1-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Луговая, 84 | ремонт асфальтового покрытия | 2 000 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Поселок Нижнесакмарский, ул. Центральная, 7 | строительство площадки для сбора твердых коммунальных отходов | 700 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела ЖКХ и экологии по Центральному району | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 4, ул. Карагандинская, 106, корпус 1 | установка 4-х дверей с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 550 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 4 | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 37», п. Нижнесакмарский, ул. Молодежная, 17 | замена оконных блоков в классах, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 700 000 | управление образования/ директор МОАУ СОШ № 37 | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 32», ул. Восточная, 82 а | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 650 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 32» | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 38», ул. Совхозная, 31 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 650 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 38» | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «Лицей № 6», ул. Шевченко, 233А/ ул. Томилинская, 242 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 650 000 | управление образования/ директор МОАУ «Лицей № 6» | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 59, ул. Карагандинская/ ул. Совхозная, 50 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 400 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 59 | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 147, ул. Карагандинская, 104/3 | замена оконных блоков, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 400 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 147 | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», ул. Карагандинская, 37А | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 2 000 000 | управление образование/ директор МАУДО «ДТДиМ» | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 49», пер. Флотский, 17 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 650 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 49» | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория избирательного округа № 13 | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 500 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи | ТЗ, коммерческие предложения | 1-4 квартал 2026 | не требуется | 1-4 квартал 2026 |  |
|  | Филиал № 18 МБУ «Библиотечная информационная система», ул. Карагандинская, 58 | приобретение ОСОиМ, пополнение библиотечного фонда детской литературы | 150 000 | УКиИ/директор МБУ «БИС» | ТЗ, коммерческие предложения | 1 квартал 2026 | не требуется | 1-2 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОАУ «СОШ № 35», ул. Беляевская, 57/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка, благоустройство территории, опиловка деревьев | 2 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 35» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МБУДО СШ № 6, ул. Егорова, 2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 1 500 000 | КФКиС/директор МБУДО СШ № 6 | ЛСР, коммерческие предложения 1-2 квартал 2026 | 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 1-3 квартал 2026 |  |
|  | Село Городище | Ремонт асфальтового покрытия | 2 500 000 | администрация Южного округа/ глава села Городище | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория Южного округа | покос травы, приобретение малой механизированной техники | 1 000 000 | администрация Южного округа/ директор МКУ «БиОЗ» | ЛСР, коммерческие предложения 1-2 квартал 2026 | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 6», ул. Весенняя, 18 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 6» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 65», ул. Карачинская, 50 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 65» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория избирательного округа № 14 | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 500 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи | ТЗ, коммерческие предложения | 1-4 квартал 2026 | не требуется | 1-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОАУ № 3, ул. Володарского, 3 | ремонт входной группы, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 900 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 3 | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 99, ул. Челюскинцев, 17 | замена плитки, выполнение работ по антитеррористической защищенности, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 1 250 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 99 | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 115, ул. Туркестанская, 15А | монтаж системы оповещения и эвакуации людей, устройство покрытия из резиновой крошки, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 1 400 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 115 | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 117, ул. Туркестанская, 15А | ремонт кровли, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 900 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 117 | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 34», ул. Туркестанская, 11А | установка СКУД, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 250 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 34» | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 11», ул. Авиационная, 8/3 | ремонт кровли, приобретение спортивного инвентаря, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 800 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 11» | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Мкр. Заречный от СНТ «Дружба» до ул. Беляевской | отсыпка, грейдирование дорог | 350 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела благоустройства | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Мкр. Ситцовка | благоустройство площадки для игр (установка МАФ) | 450 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела благоустройства | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МКУ «БиОЗ» | приобретение спецтехники и оборудования | 1 000 000 | администрация Южного округа/ директор МКУ «БиОЗ» | ТЗ, коммерческое предложение 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Кирова, 54А (инициативный проект «Благоустройство территории (замена забора) многоквартирного дома по адресу: г Оренбург, ул. Кирова, д. 54А») | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Челюскинцев, 17В (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории (асфальтирование, установка, замена бордюров, озеленение) многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17В») | асфальтирование, установка, замена бордюров, озеленение | 400 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Челюскинцев, 17Б (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории (асфальтирование, частичная замена бордюров) многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17Б») | асфальтирование дворовой территории, частичная замена бордюров | 400 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Челюскинцев, 17Г (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории (асфальтирование) многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 17Г») | асфальтирование дворовой территории | 400 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Чкалова, 14 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория Южного округа | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 500 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи | ТЗ, коммерческие предложения | 1-4 квартал 2026 | не требуется | 1-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОАУ «Гимназия № 5», ул. Чкалова, 24/1 | ремонт кабинета технологии, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 600 000 | управление образования/ директор МОАУ «Гимназия № 5» | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «Гимназия № 5», ул. Чкалова, 24/1 | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 100 000 | управление образования/ директор МОАУ «Гимназия № 5» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «Лицей № 2», корпус 1, ул. Уральская, 1 | устройство пожарных выходов, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «Лицей № 2» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «Лицей № 2», корпус 1, ул. Уральская, 1 | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 100 000 | управление образования/ директор МОАУ «Лицей № 2» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 52», пр-д Знаменский, 4 | замена вентиляционной системы пищеблока, ремонт санузла, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 52» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 52», пр-д Знаменский, 4 | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 100 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 52» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 72», ул. Туркестанская, 55/5 | установка автоматических въездных ворот на территории школы, установка домофона с камерами видеонаблюдения с выведением на пульт охраны, оборудование въезда на территорию школы КПП и средствами снижения скорости, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 600 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 72» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 72», ул. Туркестанская, 55/5 | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 100 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 72» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 13, ул. Туркестанская, 55А | замена канализации, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 300 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 13 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 13, ул. Туркестанская, 55А | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 13 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 73, корпус 1, корпус 2, ул. Чкалова, 43/1, ул. Уральская, 2/21 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 300 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 73 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 73, корпус 1, корпус 2, ул. Чкалова, 43/1, ул. Уральская, 2/21 | оборудование мусорной площадки на территории 1 корпуса, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 73 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 145, ул. Туркестанская, 25/2 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 300 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 145 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 145, ул. Туркестанская, 25/2 | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 145 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 152, ул. Чкалова, 25/1 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 300 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 152 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 152, ул. Чкалова, 25/1 | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 200 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 152 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 154, ул. Чкалова, 33/1 | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 400 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 154 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 155», ул. Чкалова, 34А | установка охранной сигнализации и систем внутреннего видеонаблюдения, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 300 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 155 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 155, ул. Чкалова, 34А | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 155 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 192, ул. Чкалова, 70А | установка охранной сигнализации и систем внутреннего видеонаблюдения, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 300 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 192 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 192, ул. Чкалова, 70А | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 192 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 133, корпус 1 ул. Чкалова, 26А; корпус 2 ул. Туркестанская, 39/2 | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 133 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 126, ул. Чкалова, 49 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 300 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 126 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 126, ул. Чкалова, 49 | санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев) | 100 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 126 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория избирательного округа № 16 | покраска МАФ | 150 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела ЖКХ и экологии | ТЗ, коммерческое предложение 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Чкалова, 37 (площадка общего пользования, примыкающая к тротуару) | благоустройство территории | 422 753 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Ленинградская, 82 | благоустройство дворовой территории (устройство тротуара) | 700 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. 60 лет Октября, 25 | благоустройство дворовой территории | 300 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Чкалова, 46 | благоустройство дворовой территории (озеленение территории) | 50 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория Южного округа | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 400 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела по культуре, искусству, спорту, делам молодежи и СМИ | ТЗ 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 1-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Чкалова, 39/1 (инициативный проект «Благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия тротуара с бордюром и поребриком) многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39/1») | ремонт асфальтового покрытия тротуара с бордюром и поребриком | 491 335,5 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Чкалова, 39/1 (инициативный проект «Благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия дворового проезда) многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39/1») | ремонт асфальтового покрытия дворового проезда | 485 911,5 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | МКУ «БиОЗ», территория избирательного округа № 16 | приобретение спецтехники и оборудования, проведение работы по санитарному содержанию территории | 1 000 000 | администрация Южного округа/ директор МКУ «БиОЗ» | ТЗ, коммерческое предложение 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 2Ж (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового покрытия входной группы) многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 2ж») | ремонт асфальтового покрытия входной группы | 480 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | СНТ «Водовод» Дубки (инициативный проект «Благоустройство и восстановление спортивной площадки в Дубках по адресу: г. Оренбург, граница СНТ «Водовод, Дубки») | благоустройство и восстановление спортивной площадки | 500 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела благоустройства | ДВ, ЛСР 2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Алтайская, 2/1 (инициативный проект «Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки) многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1») | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. 60 лет Октября, 14 – 18 | благоустройство дворовой территории (ремонт тротуара между домами № 14 и № 18) | 750 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «Лицей № 9», ул. Пикетная, 63 | ремонт крыши, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 1 300 000 | управление образования/ директор МОАУ «Лицей № 9» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «ФМЛ», ул. Советская, 24 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «ФМЛ» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 64», пр-д Майский, 8 | ремонт пола актового зала, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 2 250 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 64» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 76», пр-кт Гагарина, 25 | ремонт кабинетов, замена ограждения, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 2 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 76» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Администрация Южного округа | Приобретение компьютерной техники | 320 000 | администрация Южного округа/глава Южного округа | ТЗ 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 1-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория избирательного округа № 17 | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 500 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела по культуре, искусству, спорту, делам молодежи и СМИ | ТЗ 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 1-4 квартал 2026 |  |
|  | МБУ «Библиотечная информационная система», ул. Мира, 2/2 | ремонт крыши здания, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 500 000 | УКиИ/директор МБУ «БИС» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОАУ «СОШ № 3», пр-кт Гагарина, 45 | благоустройство территории и стадиона, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 1 200 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 3» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 8», ул. 10 линия, 22 | благоустройство школьной спортивной площадки, замена системы водостока, увеличение площади козырька входной группы, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 760 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 8» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «Лицей № 7», пр-д Промысловый, 11 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 1 800 000 | управление образования/ директор МОАУ «Лицей № 7» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 195, пр-кт Гагарина, 49А | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 195 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 116, пр-д Промысловый, 17А | установка МАФ, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 250 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 116 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 66, корпус 2, пр-кт Гагарина, 56А | установка МАФ, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 250 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 66 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 140, ул. Мира 2Б | ремонт входной группы, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 150 010 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 140 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 44/3 (инициативный проект «Благоустройство территории (ремонт тротуаров на детской площадке) многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 44/3) | ремонт тротуаров | 182 822 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 44/3 (инициативный проект «Благоустройство территории (установка МАФ на детской площадке) многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 44/3») | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 317 168 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 33/2 (инициативный проект «Благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия автомобильной парковки) многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 33/2») | ремонт асфальтового покрытия автомобильной парковки | 240 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 27 (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 27») | ремонт асфальтового покрытия въезда, внутри дворового проезда, тротуаров, парковочных мест с обустройством бортового камня, установка МАФ (скамейки и урны) | 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 27/2 (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 27/2») | ремонт асфальтового покрытия въезда, внутри дворового проезда, тротуаров, парковочных мест с обустройством бортового камня, установка МАФ (скамейки и урны) | 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 58 (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 58») | ремонт асфальтового покрытия въезда, внутри дворового проезда, тротуаров, парковочных мест с обустройством бортового камня, установка МАФ (скамейки и урны) | 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 56, 58 | ремонт асфальтового покрытия тротуаров | 250 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 62 | ремонт асфальтового покрытия тротуаров | 250 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-д Газовиков, 10 | ремонт асфальтового покрытия тротуаров | 250 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Пр-кт Гагарина, 41/1, 41/2, 41/3 | ремонт асфальтового покрытия | 250 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. 7 Линия | устройство дорожного покрытия из асфальтового среза/отсыпка бутовым камнем | 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Мира, 8, 10 (внутриквартальный проезд с ул. Мира) | благоустройство территории (ямочный ремонт) | 350 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Территория избирательного округа № 18 | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 500 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела по культуре, искусству, спорту, делам молодежи и СМИ | ТЗ 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 1-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОАУ «СОШ № 86», ул. Салмышская, 43/6 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 900 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 86» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 89», ул. Поляничко, 11/7 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 900 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 89» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «Гимназия № 4», мкр. Поселок Ростоши, ул. Вечерняя, 6 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 900 000 | управление образования/ директор МОАУ «Гимназия № 4» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 60», мкр. Поселок им. Куйбышева, ул. Школьная, 1 | ремонт асфальтового покрытия, замена эвакуационных дверей, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 250 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 60» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 60», мкр. Поселок им. Куйбышева, ул. Комарова, 5 (дошкольные группы) | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ (дошкольные группы) | 200 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 60» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «Бердянская СОШ», поселок Бердянка, ул. Школьная, 16, ул. Центральная, 4 (здание ДОУ) | ремонт входной группы, лестничных клеток и холодных тамбуров (дошкольные группы) | 500 000 | управление образования/ директор МОАУ «Бердянская СОШ» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 17 (корпус 1), ул. Салмышская, 43/3 | ремонт насосов водоснабжения, полная замена трубопровода и запорной арматуры, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 700 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 17 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 21 «Семицветик», мкр. Поселок Ростоши, ул. Успенская, 6 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ (специализированное оборудование в прачечную) | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 21 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 19 «Теремок», корпус 2, ул. Поляничко, 11/4 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, частичная замена кровли | 500 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 19 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 67 «Ромашка», ул. Ростошинская, 14А | оборудование на территории детского сада парковки для велосипедов и самокатов, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 150 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 67 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Мкр. Поселок Ростоши, ул. Газпромовская | установка искусственных дорожных неровностей на пешеходных переходах | 550 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Парк «Ивушка», мкр. Поселок Ростоши, ул. Газпромовская | замена искусственного покрытия на поле для мини-футбола в парке «Ивушка» | 200 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела благоустройства | ДВ, ЛСР 2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Мкр. Поселок Солнечный, ул. Школьная/ ул. Лесная | благоустройство территории (МАФ) | 500 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела благоустройства | ДВ, ЛСР 2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Мкр. Ростошинские пруды, ул. Ирбитская/ ул. Двинская | благоустройство детской площадки (МАФ) | 500 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела благоустройства | ДВ, ЛСР 2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Филиал МБУ «ДК «Радуга», пос. Бердянка, ул. Школьная, 14 | приобретение ОСОиМ | 150 000 | УКиИ/директор МБУ «ДК «Радуга» | ДВ, ЛСР 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | не требуется | 1-2 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Бр. Хусаиновых, 8, ул. Поляничко, 11/6, ул. Саморядова, 2 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Салмышская, 43 | благоустройство дворовой территории | 300 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Салмышская, 43/5 | благоустройство дворовой территории | 300 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МКУ «БиОЗ» | приобретение спецтехники и оборудования | 1 000 000 | администрация Южного округа/ директор МКУ «БиОЗ» | ТЗ, коммерческое предложение 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория Южного округа | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 500 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела по культуре, искусству, спорту, делам молодежи и СМИ | ТЗ 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 1-4 квартал 2026 |  |
| Избирательный округ № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОАУ «СОШ № 85», ул. Салмышская, 48/4 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 85» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 87», ул. Карпова, 1/2 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 87» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МОАУ «СОШ № 88», ул. Транспортная, 16/5 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 1 300 000 | управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 88» | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 18, ул. Салмышская, 46/1 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 900 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 18 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 19, ул. Высотная, 2/2, ул. Поляничко, 11/4 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 700 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 19 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | МДОАУ № 20, ул. Салмышская, 76/2, ул. Диагностики 17/2 | ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 900 000 | управление образования/ заведующий МДОАУ № 20 | ЛСР, ДВ 1-2 квартал 2026 | 2-3 квартал 2026 | не требуется | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Диагностики, 17/1 (инициативный проект «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Диагностики, д. 17/1, г. Оренбург») | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Гаранькина, 21/1 (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Гаранькина, д. 21/1») | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Салмышская, 46/2 | благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3-4 квартал 2026 |  |
|  | Территория Южного округа | организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением | 500 000 | администрация Южного округа/ начальник отдела по культуре, искусству, спорту, делам молодежи и СМИ | ТЗ 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 1 квартал 2026 | 1-4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Салмышская (на участке пешеходного тротуара в районе остановки общественного транспорта «ТРЦ «Кит») | ремонт лестничного спуска (устройство поручней) | 100 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | Ул. Гаранькина (на участке пешеходного тротуара от остановки общественного транспорта «улица Гаранькина» в сторону МКД № 21, 19 по ул. Гаранькина) | ремонт лестничного спуска и устройство поручней | 100 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | ул. Салмышская, 74, 76/2 | ремонт асфальтового покрытия | 700 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ 1-2 квартал 2026 | 2 квартал 2026 | 3 квартал 2026 | 4 квартал 2026 |  |
|  | МКУ «БиОЗ», территория избирательного округа № 20 | приобретение спецтехники и оборудования, проведение работы по санитарному содержанию территории | 1 500 000 | администрация Южного округа/ директор МКУ «БиОЗ» | ТЗ, коммерческое предложение 1-2 квартал 2026 года | 1-2 квартал 2026 года | 2-3 квартал 2026 года | 3-4 квартал 2026 |  |

Перечень используемых сокращений:

администрация Северного округа  – администрация Северного округа города Оренбурга;

администрация Южного округа – администрация Южного округа города Оренбурга;

ДВ – дефектная ведомость;

ДГиЗО – департамент градостроительства  и земельных отношений администрации города Оренбурга;

КФКиС – комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга;

ЛСР – локальный сметный расчет;

МАФ – малые архитектурные формы;

МКУ «БиОЗ» – муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и Озеленение» муниципального образования «город Оренбург»;

МКУ «Комсервис» – муниципальное казенное учреждение «Комсервис» муниципального образования «город Оренбург»;

ОСОиМ – основные средства, оборудование и материалы;

прямой договор – контракт, заключаемый с единственным поставщиком;

ПСД – проектно-сметная документация;

ПЭМР – проектные, экспертные, монтажные, ремонтные;

СКУД – система контроля управления доступом;

ТЗ – техническое задание;

УЖКХ – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга;

УКиИ – управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга;

управление образования – управление образования администрации города Оренбурга.