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Приложение
к решению Совета
[bookmark: _GoBack]от 25.12.2025 № 26


Перечень наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2026 году

	№ п/п
	Место исполнения наказа
	Содержание наказа
	Ориентиро-вочная сумма (руб.)
	Бюджетополучатель/
лицо, ответственное за исполнение наказа
	Виды документации и сроки ее подготовки (ДВ и ЛСР, ПСД и др.)
	Сроки ознакомления депутатов с документа-цией
	Начало конкурс-ных процедур
	Сроки исполне-ния наказа 
(даты начала и окончания)
	При-меча-ние

	
Избирательный округ № 1

	1. 
	Пр-кт Дзержинского, 12/1
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	1 000 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	2. 
	Ул. Сергея Лазо, 13, 15, 17
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	1 000 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	3. 
	МОАУ «СОШ № 79», ул. Сергея Лазо, 9
	ремонт спортивного зала, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 500 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 79»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	4. 
	МОАУ «ООШ № 14», ул. Гастелло, 19
	установка ограждения территории,   ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 000 000
	управление образования/
директор МОАУ «ООШ № 14»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	5. 
	МДОАУ № 112, 
ул. Волгоградская, 10/1, к. 1
	установка охранной системы, видеонаблюдения, замена ограждения территории, замена оконных блоков, ремонт фасада здания,  ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 000 000
	управление образования/ заведующий МДОАУ № 112
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	6. 
	МДОАУ № 50, 
ул. Салавата Юлаева, 62
	замена оконных блоков, ремонт тротуаров,  ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 000 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 50
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	МБУ ДК «Орбита», ул. Заводская, 34
	устройство системы аварийного и независимого источника электроснабжения, устройство системы дымоудаления, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 500 000
	УКиИ/директор МБУ ДК «Орбита»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	8. 
	МБУДО «Спортивная школа № 5 «Орбита», 
ул. Заводская, 34
	ремонт помещений стадиона «Нефтяник», ремонт и обслуживание искусственного покрытия футбольного поля, ремонт стационарного освещения стадиона «Нефтяник»
	1 800 000
	КФКиС/директор МБУДО СШ № 5
	ЛСР, коммерческие предложения 
1-2 квартал 2026
	1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	1-3 квартал 2026
	

	9. 
	Территория Северного округа
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	200 000
	администрация Северного округа/
начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи
	ТЗ, коммерческие предложения
	1-4 квартал 2026
	не требуется
	1-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 2

	1. 1
	Село Краснохолм, 
ул. Советская/
ул. Октябрьская
	благоустройство территории 
	800 000
	администрация Северного округа/
глава села Краснохолм
	ЛСР, ДВ
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	2. 
	Село Краснохолм, проезд Карагачевый, 1
	ремонт здания администрации села Краснохолм, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории 
	 900 000
	администрация Северного округа/
глава села Краснохолм
	ЛСР, ДВ
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	3. 
	Село Краснохолм: 
улицы
Калинина,
Октябрьская,
Яценко,
Дорожная,
Петренко,
Волобоева,
Гребенникова,
Бакинская,
Чкалова,
Шоссейная,
Крупской,
Матросова,
Революционная,
Мира,
Тургенева,
Панова,
Строителей,
Липова,
Цвилинга,
Забайкальская,
Илекское шоссе,
Красногвардейская, Красноармейская,
Краснознаменная,
Кирова;
переулки: Коммунистический,
Рабочий,
Заречный,
Кировский;
поселок Красный Партизан: улицы Западная, 
Южная, 
Новая; 
поселок Троицкий: улица Новая
	грейдирование дорог
	900 000
	администрация Северного округа/
глава села Краснохолм
	ЛСР, ДВ
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	4. 
	МОАУ «ООШ № 90»,
с. Краснохолм, 
ул. Россия, 82

	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 300 000
	управление образования/ директор МОАУ «ООШ № 90»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	5. 
	МОАУ «СОШ № 21», ул. Просвещения, 4
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 400 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 21»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	6. 
	МОАУ 
«Гимназия № 8», 
ул. Салмышская, 3/2
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 000 000
	управление образования/
директор МОАУ 
«Гимназия № 8»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	Мкр. поселок Кушкуль, 
ул. Тепличная, 4/1 
	благоустройство территории, установка МАФ
	400 000
	администрация Северного округа/
начальник отдела благоустройства
	ЛСР, ДВ
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	8. 
	Мкр. поселок Кушкуль, 
ул. Гражданская, 4
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	600 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	9. 
	Ул. Салмышская, 5
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	600 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	10. 
	МДОАУ № 11, 
село Краснохолм, 
ул. Ленина, 43
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 11 
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	11. 
	МДОАУ № 1, 
село Краснохолм, 
ул. Липова, 1
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 1 
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	12. 
	МДОАУ № 47, мкр. поселок Кушкуль, 
ул. Тепличная, 19
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 47 
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	13. 
	МДОАУ № 161, 
ул. Всесоюзная, 5/2
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 161 
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	14. 
	МДОАУ № 5, 
ул. Волгоградская, 38/2
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 5 
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	15. 
	МДОАУ № 181, 
ул. Салмышская, 4/1
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 181 
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	16. 
	МДОАУ № 123, 
ул. Волгоградская, 36/4
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 123 
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	17. 
	МДОАУ № 183, 
ул. Волгоградская, 36/5
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 183 
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	18. 
	Мкр. Поселок Кушкуль, 
ул. Кишиневская, 
ул. Гражданская
	устройство уличного освещения
	800 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	19. 
	Территория избирательного округа № 2
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	500 000
	администрация Северного округа/
начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи
	ТЗ, коммерческие предложения
	1-4 квартал 2026
	не требуется
	1-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 3

	1. 
	МДОАУ № 10, 
ул. Конституции СССР, 28/3

	замена окон, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/ заведующий
МДОАУ № 10
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	2. 
	МДОАУ № 102, 
пр-кт Дзержинского, 28/1
	замена приточно-вытяжной вентиляции в пищеблоке,   ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/ заведующий
МДОАУ № 102
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	3. 
	МДОАУ № 92, 
ул. Театральная, 29
	установка охранной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией,  ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/ заведующий
МДОАУ № 92
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	4. 
	МДОАУ № 14, 
ул. Театральная, 7а
	установка системы оповещения и управления эвакуацией, замена дверей в группах,  ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/ заведующий
МДОАУ № 14
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	5. 
	МДОАУ № 189 
ул. Конституции СССР, 3/1
	замена окон, ремонт межпанельных швов,  ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 189
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	6. 
	МДОАУ № 51,
ул. Конституции СССР, 7/1
	замена окон, ремонт межпанельных швов,   ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/ заведующий
МДОАУ № 51
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	МДОАУ № 199, мкр. «70 лет ВЛКСМ», 29
	ремонт пожарных лестниц,   ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/ МДОАУ № 199
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	8. 
	МОАУ «СОШ № 79», ул. Серея Лазо, 9
	обустройство класса трудов,  ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 000 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 79»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	9. 
	Мкр. «70 лет ВЛКСМ», 14
	благоустройство дворовой территории
	1 000 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	10. 
	Ул. Березка, 2/5
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	700 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	11. 
	Ул. Березка, 2/5 (инициативный проект «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, 
ул. Березка, д. 2/5»)
	благоустройство дворовой территории  (МАФ) 
	500 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	12. 
	Ул. Конституции СССР, 7/2
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	500 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	13. 
	Пр-кт Дзержинского, 26/1
	благоустройство дворовой территории
	1 100 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	14. 
	Территория избирательного округа № 3
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	500 000
	администрация Северного округа/
начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи
	ТЗ, коммерческие предложения
	1-4 квартал 2026
	не требуется
	1-4 квартал 2026
	

	15. 
	Мкр. 
«70 лет ВЛКСМ», 2
	благоустройство дворовой территории
	400 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	16. 
	Ул. Конституции СССР, 21
	благоустройство дворовой территории 
	400 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	17. 
	Ул. Волгоградская, 22, 22/1
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	400 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 4

	1. 
	МОАУ «СОШ № 71», 
ул. Джангильдина, 6
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	2 500 000
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 71»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	2. 
	МОАУ «СОШ № 19», ул. Юных Ленинцев, 10
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 000 000
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 19»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	3. 
	МОАУ «СОШ № 57», ул. Юных  Ленинцев, 9
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 000 000 
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 57» 
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	4. 
	МОАУ «Лицей № 4», ул. Дружбы, 7/2
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 000 000
	управление образования/
директор МОАУ «Лицей № 4»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	5. 
	Ул. Юных Ленинцев, 12
	благоустройство дворовой территории
	1 000 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	6. 
	Ул. Брестская, 16/1
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	1 000 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	Ул. Брестская, 28
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	1 000 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	8. 
	Ул. Родимцева, 5
	благоустройство дворовой территории
	1 000 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	9. 
	Территория избирательного округа № 4
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	500 000
	администрация Северного округа/
начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи
	ТЗ, коммерческие предложения
	1-4 квартал 2026
	не требуется
	1-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 5

	1. 
	МОАУ 
«Гимназия № 6», 
ул. Просторная, 14/2
	капитальный ремонт кровли здания, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	9 500 000
	управление образования/ директор МОАУ «Гимназия № 6»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	2. 
	Территория избирательного округа № 5
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	500 000
	администрация Северного округа/
начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи
	ТЗ, коммерческие предложения
	1-4 квартал 2026
	не требуется
	1-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 6

	1. 
	Пр-кт Победы, 172
	ремонт асфальтового покрытия
	1 000 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	2. 
	Пр-кт Победы, 156/2, 156/3
	ремонт асфальтового покрытия (ямочный ремонт)
	1 000 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	3. 
	Пр-кт Победы, 144А, корпуса 1, 2
	благоустройство дворовой территории (устройство тротуара и пешеходных дорожек)
	1 500 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	4. 
	Ул. Брестская, 5/2
	ремонт асфальтового покрытия
	1 000 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	5. 
	Пр-кт Победы, 159, ЖК «Времена года»
	ремонт асфальтового покрытия (ямочный ремонт)
	1 000 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	6. 
	Пр-д Северный, 1 – 3
	ремонт асфальтового покрытия
	1 800 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	7. 
	Пр-кт Победы, 152/1, 156, 156/1
	ремонт асфальтового покрытия с устройством водоотвода
	1 500 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	8. 
	Ул. Монтажников, 4
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	500 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	9. 
	Пр-кт Победы, 156
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	500 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	10. 
	Территория избирательного округа № 6
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	200 000
	администрация Северного округа/
начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи
	ТЗ, коммерческие предложения
	1-4 квартал 2026
	не требуется
	1-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 7

	1. 
	МКУ «Комсервис» 
	приобретение коммунальной специализированной техники
	8 700 000
	администрация Северного округа/директор МКУ «Комсервис»
	ТЗ, коммерческие предложения
	1-4 квартал 2026
	1-4 квартал 2026
	1-4 квартал 2026
	

	2. 
	МАУДО СШОР № 9 «Сармат», 
ул. Культурная, 1А
	благоустройство территории учреждения, приобретение ОСОиМ, установка игровой площадки с МАФ, игровым комплексом и наземным резиновым покрытием, высадка зеленых насаждений (деревья)



	1 300 000
	КФКиС/директор МАУДО СШОР 
№ 9 «Сармат»

	ЛСР, коммерческие предложения  
1-2 квартал 2026
	1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	1-3 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 8

	1. 
	МОАУ «СОШ № 56», ул. Бебеля, 118

	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 500 000
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 56»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	2. 
	МОАУ «СОШ № 4», ул. Химическая, 15
	ремонт санузлов, входной группы,  ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	900 000 
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 4»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	1-2 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	3. 
	МОАУ «ООШ № 55», ул. Ткачева, 18
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	900 000
	управление образования/ директор МОАУ «ООШ № 55»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	1-2 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	4. 
	МДОАУ № 84, 
ул. Магистральная, 4А
	утепление стены, ремонт забора, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	900 000
	управление образования/ заведующий МДОАУ № 84
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	1-2 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	5. 
	МДОАУ № 180, 
ул. Котова, 101а
	замена оконных блоков, дверей,  ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/ заведующий МДОАУ № 180
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	1-2 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	6. 
	МДОАУ № 162, 
пер. Дорожный, 18
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/ заведующий МДОАУ № 162
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	1-2 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	МДОАУ № 22, 
ул. Турбинная, 21
	замена ограждения, ДИО, ремонт фасада,  ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/ заведующий МДОАУ № 22
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	1-2 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	8. 
	МАУДО «Центр детского творчества Промышленного района г. Оренбурга», ул. Магнитогорская, 80
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/ директор МАУДО «Центр детского творчества Промышленного района г. Оренбурга»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	1-2 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	9. 
	МАУДО СШОР 
№ 9 «Сармат»,
ул. Инструментальная, 5
	замена оконных блоков, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	900 000
	КФКиС/директор МАУДО СШОР 
№ 9 «Сармат»

	ЛСР, коммерческие предложения  
1-2 квартал 2026
	1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	1-3 квартал 2026
	

	10. 
	Ул. Квартал № 19, 160 – 161 
	благоустройство дворовой площадки (МАФ)
	1 000 000
	администрация Северного округа/
начальник отдела благоустройства
	ЛСР, ДВ
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	11. 
	Ул. Столпянского, 65
	ремонт хоккейной коробки
	500 000
	администрация Северного округа/
начальник отдела благоустройства
	ЛСР, ДВ
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	12. 
	Ул. Маячная 
(от ул. Вагонной 
до ул. Крылова)
	ремонт асфальтового покрытия
	900 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	13. 
	Территория Северного округа
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	500 000
	администрация Северного округа/
начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи
	ТЗ, коммерческие предложения
	1-4 квартал 2026
	не требуется
	1-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 9

	1. 
	МОАУ «СОШ № 15»,
 ул. Бр. Башиловых, 18

	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 15»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	2. 
	МОАУ «СОШ № 62», 
ул. Львовская, 13 

	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 62»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	3. 
	МОАУ «СОШ № 80», село Пруды, 
ул. Школьная, 7А
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 80»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	4. 
	МОАУ «СОШ № 58», 
ул. Станционная, 2А

	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/ директор МОАУ 
«СОШ № 58»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	5. 
	Село Пруды, 
ул. Береговая
	благоустройство территории сквера
	1 000 000
	администрация Северного округа/
глава села Пруды
	ЛСР, ДВ
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	6. 
	Ул. Народная, 22
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	2 500 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	Ул. Лабужского, 6
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	1 000 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	8. 
	Ул. Новая, 10/1
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	1 000 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	9. 
	Ул. Хабаровская/
ул. Курильская
	благоустройство территории (МАФ)
	500 000
	администрация Северного округа/
начальник отдела благоустройства
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	10. 
	Ул. Юркина, 17
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	1 000 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	11. 
	Ул. Каховская
	устройство недостающих светильников
	500 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	12. 
	Территория избирательного округа № 9
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	500 000
	администрация Северного округа/
начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи
	ТЗ, коммерческие предложения
	1-4 квартал 2026
	не требуется
	1-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 10

	1. 
	МОАУ «СОШ № 16», ул. Минская, 1
	ремонт спортивного зала,  ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 700 000
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ №16»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	2. 
	МОАУ «СОШ № 70», п. Самородово, 
ул. Чкалова, 34 (здание МДОАУ)
	устройство потолка (армстронг), ремонт помещений второго этажа в дошкольных группах,   ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	700 000
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 70»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	3. 
	МОАУ «СОШ № 68», ул. Ноябрьская, 45
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 000 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 68»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	4. 
	МДОАУ № 101, 
ул. Народная, 18/1

	замена оконных блоков,  ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 101
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	5. 
	МДОАУ № 78, 
ул. Шевченко, 16
	обустройство детских игровых площадок, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	2 000 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 78
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	6. 
	МДОАУ № 182, 
ул. Новая, 25/2
	опиловка деревьев, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	250 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 182
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	Ул. Ноябрьская, 62 (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории (асфальтированного покрытия проезда вдоль дома, въезда во двор) многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, 
ул. Ноябрьская, 
д. 62»)
	асфальтирование проезда вдоль дома и въезда во двор
	400 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	8. 
	Пр-д Нижний, 6, 8/1
(инициативный проект «Благоустройство территории (ремонт асфальтобетонного покрытия въезда во двор со стороны ул. Прохоренко) многоквартирных домов по адресам: 
г. Оренбург, пр-д Нижний д. 6, д. 8/1») 
	асфальтирование въезда во двор
	220 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	9. 
	Поселок Самородово
	благоустройства территории поселка
	800 000
	администрация Северного округа/
глава поселка Самородово
	ЛСР, ДВ
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	10. 
	Сквер памяти жертвам радиационных аварий, ул. Новая/
ул. Пролетарская
	благоустройство сквера
	1 150 000
	администрация Северного округа/
начальник отдела благоустройства
	ЛСР, ДВ
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	11. 
	Территория избирательного округа № 10
	покос сорной и карантинной растительности
	180 000
	администрация Северного округа/
начальник отдела благоустройства
	ЛСР, ДВ
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	12. 
	Территория избирательного округа № 10
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	500 000
	администрация Северного округа/
начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи
	ТЗ, коммерческие предложения
	1-4 квартал 2026
	не требуется
	1-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 11

	1. 
	МБУДО СШ № 7, 
пр-кт Парковый, 6А
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	800 000
	КФКиС/директор МБУДО СШ № 7
	ЛСР, коммерческие предложения  
1-2 квартал 2026
	1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	1-3 квартал 2026
	

	2. 
	МДОАУ № 83, 
ул. Маршала 
Г.К. Жукова, 34А
	замена окон, эвакуационные выходы,  ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/ заведующий МДОАУ № 83
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	3. 
	МДОАУ № 109, 
пр-кт Парковый, 9А
	замена оконных блоков,   ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	500 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 109
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	4. 
	Ул. Терешковой, 4А 
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	600 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	5. 
	МКУ «БиОЗ»
	приобретение спецтехники и оборудования
	1 500 000
	администрация Южного округа/ директор 
МКУ «БиОЗ»
	ТЗ, коммерческое предложение
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	6. 
	Территория Центрального района Южного округа 
	благоустройство территории (ямочный ремонт)
	500 000
	администрация Южного округа/
директор 
МКУ «БиОЗ»
	ТЗ, коммерческое предложение
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	7. 
	Территория Ленинского района Южного округа 
	благоустройство территории (ямочный ремонт)
	500 000
	администрация Южного округа/
директор 
МКУ «БиОЗ»
	ТЗ, коммерческое предложение
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	8. 
	Территория Центрального района Южного округа 
	опиловка деревьев
	500 000
	администрация Южного округа/ начальник отдела ЖКХ и экологии по Центральному району
	ТЗ, коммерческое предложение
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	9. 
	Территория Ленинского района Южного округа 
	опиловка деревьев
	500 000
	администрация Южного округа/ начальник отдела ЖКХ и экологии по Ленинскому району
	ТЗ, коммерческое предложение
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	10. 
	Ул. Туркестанская, 4А, 4Б
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	400 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	11. 
	Ул. Туркестанская, 8А, 8Б, 10А
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	400 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	12. 
	Ул. Терешковой, 83
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	384 500
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	13. 
	Пер. Больничный, 6А
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	500 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	14. 
	Ул. Ириклинская
	благоустройство детской площадки (МАФ)
	550 000
	администрация Южного округа/ начальник отдела благоустройства
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	15. 
	МОАУ «СОШ № 24», 
ул. Чичерина, 1
	монтаж охранной сигнализации, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	500 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 24»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	16. 
	МДОАУ № 195, 
ул. Мусы Джалиля, 43А
	замена оконных блоков с отделкой откосов,   ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	400 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 195
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	17. 
	МДОАУ № 174, 
ул. Гусева, 16
	замена оконных блоков с отделкой откосов,   ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	465 500
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 174
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	18. 
	Территория избирательного округа № 11
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	500 000
	администрация Южного округа/
начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи
	ТЗ, коммерческие предложения
	1-4 квартал 2026
	не требуется
	1-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 12

	1. 
	МОАУ «СОШ № 17», ул. Орджоникидзе, 226

	ремонт спортивного зала, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	8 000 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 17»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	2. 
	Пр-кт Победы, 109
	устройство искусственной дорожной неровности
	100 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	3. 
	Пер. Квартальный, 2 (у здания школы МОАУ «СОШ № 47») 
	устройство искусственной дорожной неровности
	100 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	4. 
	Ул. 1 Мая (на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Терешковой)
	устройство искусственной дорожной неровности
	100 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	5. 
	Ул. Мискинова от дома № 1 до № 30;
ул. Леушинская от дома № 3 до № 19;
ул. Немовская (от дома № 153 до 
ул. Терешковой)
	ремонт асфальтового покрытия проезжей части, ямочный ремонт
	1 000 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	6. 
	МОАУ СОШ № 47
корпус 1,
пер. Квартальный, 2; 
корпус 2,
ул. Мискинова, 32 
	разработка ПСД на демонтаж и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, обработка деревянных конструкций кровли
	600 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 47»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	Территория Южного округа
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	100 000
	администрация Южного округа/
начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи
	ТЗ, коммерческие предложения
	1-4 квартал 2026
	не требуется
	1-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 13

	1. 
	Ул. Луговая, 84
	ремонт асфальтового покрытия
	2 000 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	2. 
	Поселок Нижнесакмарский, 
ул. Центральная, 7
	строительство площадки для сбора твердых коммунальных отходов
	700 000
	администрация Южного округа/
начальник отдела ЖКХ и экологии по Центральному району
	ДВ, ЛСР, ТЗ
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	3. 
	МДОАУ № 4, 
ул. Карагандинская, 106, корпус 1
	установка 4-х дверей с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	550 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 4
	ДВ, ЛСР
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	4. 
	МОАУ «СОШ № 37», 
п. Нижнесакмарский, ул. Молодежная, 17
	замена оконных блоков в классах, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	700 000
	управление образования/
директор МОАУ СОШ № 37
	ДВ, ЛСР
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	5. 
	МОАУ «СОШ № 32», ул. Восточная, 82 а
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	650 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 32»
	ДВ, ЛСР
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	6. 
	МОАУ «СОШ № 38», ул. Совхозная, 31
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	650 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 38»
	ДВ, ЛСР
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	МОАУ «Лицей № 6», 
ул. Шевченко, 233А/ ул. Томилинская, 242
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	650 000
	управление образования/
директор МОАУ «Лицей № 6»
	ДВ, ЛСР
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	8. 
	МДОАУ № 59, 
ул. Карагандинская/
ул. Совхозная, 50

	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	400 000 
	управление образования/ заведующий МДОАУ № 59
	ДВ, ЛСР
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	9. 
	МДОАУ № 147, 
ул. Карагандинская, 104/3
	замена оконных блоков, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	400 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 147 
	ДВ, ЛСР
 1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	10. 
	МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», 
ул. Карагандинская, 37А
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	2 000 000
	управление образование/
директор МАУДО «ДТДиМ»

	ДВ, ЛСР
 1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026                            
	

	11. 
	МОАУ «СОШ № 49», пер. Флотский, 17
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	650 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 49»
	ДВ, ЛСР
 1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	12. 
	Территория избирательного округа № 13
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	500 000
	администрация Южного округа/
начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи
	ТЗ, коммерческие предложения
	1-4 квартал 2026
	не требуется
	1-4 квартал 2026
	

	13. 
	Филиал № 18 МБУ «Библиотечная информационная система», 
ул. Карагандинская, 58
	приобретение ОСОиМ, пополнение библиотечного фонда детской литературы
	150 000
	УКиИ/директор МБУ «БИС»
	ТЗ, коммерческие предложения
	1 квартал 2026
	не требуется
	1-2 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 14

	1. 
	МОАУ «СОШ № 35», ул. Беляевская, 57/1

	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, расчет пожарных рисков, огнезащитная обработка,  благоустройство территории, опиловка деревьев
	2 500 000
	управление образования/
директор МОАУ 
«СОШ № 35»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	2. 
	МБУДО СШ № 6, ул. Егорова, 2
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	1 500 000
	КФКиС/директор МБУДО СШ № 6 

	ЛСР, коммерческие предложения 
1-2 квартал 2026
	1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	1-3 квартал 2026
	

	3. 
	Село Городище 
	Ремонт асфальтового покрытия
	2 500 000
	администрация  Южного округа/ глава села Городище
	ЛСР, ДВ
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	4. 
	Территория Южного округа
	покос травы, приобретение малой механизированной техники
	1 000 000
	администрация Южного округа/
директор МКУ «БиОЗ»
	ЛСР, коммерческие предложения 
1-2 квартал 2026
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	5. 
	МОАУ «СОШ № 6», ул. Весенняя, 18
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 000 000
	управление образования/ директор МОАУ 
«СОШ № 6»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	6. 
	МОАУ «СОШ № 65», ул. Карачинская, 50
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	1 000 000
	управление образования/ директор МОАУ 
«СОШ № 65»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	Территория избирательного округа № 14
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	500 000
	администрация Южного округа/
начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи
	ТЗ, коммерческие предложения
	1-4 квартал 2026
	не требуется
	1-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 15

	1. 
	МДОАУ № 3, 
ул. Володарского, 3

	ремонт входной группы,   ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	900 000
	управление образования/ заведующий МДОАУ № 3
	ДВ, ЛСР
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	2. 
	МДОАУ № 99, 
ул. Челюскинцев, 17
	замена плитки, выполнение работ по антитеррористической защищенности, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	1 250 000
	управление образования/ заведующий МДОАУ № 99
	ДВ, ЛСР
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	3. 
	МДОАУ № 115, 
ул. Туркестанская, 15А
	монтаж системы оповещения и эвакуации людей, устройство покрытия из резиновой крошки,  ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	1 400 000
	управление образования/ заведующий МДОАУ № 115
	ДВ, ЛСР
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	4. 
	МДОАУ № 117, 
ул. Туркестанская, 15А
	ремонт кровли,  ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	900 000
	управление образования/ заведующий МДОАУ № 117
	ДВ, ЛСР
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	5. 
	МОАУ «СОШ № 34»,
ул. Туркестанская, 11А

	установка СКУД, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	250 000
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 34»
	ДВ, ЛСР
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	6. 
	МОАУ «СОШ № 11», ул. Авиационная, 8/3
	ремонт кровли, приобретение спортивного инвентаря, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	800 000
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 11» 
	ДВ, ЛСР
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	Мкр. Заречный от СНТ «Дружба» до ул. Беляевской

	отсыпка, грейдирование дорог
	350 000
	администрация Южного округа/ начальник отдела благоустройства
	ДВ, ЛСР
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	8. 
	Мкр. Ситцовка
	благоустройство площадки для игр (установка МАФ)
	450 000
	администрация Южного округа/ начальник отдела благоустройства
	ДВ, ЛСР
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	9. 
	МКУ «БиОЗ» 
	приобретение спецтехники и оборудования 
	1 000 000
	администрация Южного округа/
директор 
МКУ «БиОЗ»
	ТЗ, коммерческое предложение
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	10. 
	Ул. Кирова, 54А (инициативный проект «Благоустройство территории (замена забора) многоквартирного дома по адресу: 
г Оренбург, 
ул. Кирова, д. 54А»)
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	500 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	11. 
	Ул. Челюскинцев, 17В (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории (асфальтирование, установка, замена бордюров, озеленение) многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, 
ул. Челюскинцев, 
д. 17В») 
	асфальтирование, установка, замена бордюров, озеленение
	400 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	12. 
	Ул. Челюскинцев, 17Б (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории (асфальтирование, частичная замена бордюров) многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, 
ул. Челюскинцев, 
д. 17Б») 
	асфальтирование дворовой территории, частичная замена бордюров
	400 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	13. 
	Ул. Челюскинцев, 17Г (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории (асфальтирование) многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, 
ул. Челюскинцев, 
д. 17Г») 
	асфальтирование дворовой территории
	400 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	14. 
	Ул. Чкалова, 14
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	500 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	15. 
	Территория Южного округа
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	500 000
	администрация Южного округа/
начальник отдела по вопросам культуры, искусства, спорта и делам молодежи
	ТЗ, коммерческие предложения
	1-4 квартал 2026
	не требуется
	1-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 16

	1. 
	МОАУ 
«Гимназия № 5»,
ул. Чкалова, 24/1

	ремонт кабинета технологии,  ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	600 000
	управление образования/
директор МОАУ 
«Гимназия № 5»

	ДВ, ЛСР 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	2. 
	МОАУ 
«Гимназия № 5»,
ул. Чкалова, 24/1

	санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев)
	100 000
	управление образования/
директор МОАУ 
«Гимназия № 5»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	3. 
	МОАУ «Лицей № 2», корпус 1, 
ул. Уральская, 1
	устройство пожарных выходов,  ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	500 000
	управление образования/
директор МОАУ «Лицей № 2»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	4. 
	МОАУ «Лицей № 2», корпус 1, 
ул. Уральская, 1
	санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев)
	100 000
	управление образования/
директор МОАУ «Лицей № 2»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	5. 
	МОАУ «СОШ № 52», 
пр-д Знаменский, 4
	замена вентиляционной системы пищеблока, ремонт санузла,  ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	500 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 52»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	6. 
	МОАУ «СОШ № 52», пр-д Знаменский, 4
	санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев)
	100 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 52»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	МОАУ «СОШ № 72», ул. Туркестанская, 55/5
	установка автоматических въездных ворот на территории школы, установка домофона с камерами видеонаблюдения с выведением на пульт охраны,  оборудование въезда на территорию школы КПП и средствами снижения скорости, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	600 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 72»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	8. 
	МОАУ «СОШ № 72», ул. Туркестанская, 
55/5
	санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев)
	100 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 72»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	9. 
	МДОАУ № 13, 
ул. Туркестанская,
55А
	замена канализации, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	300 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 13
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	10. 
	МДОАУ № 13, 
ул. Туркестанская,
55А
	санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев)
	100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 13
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	11. 
	МДОАУ № 73, корпус 1, корпус 2, ул. Чкалова, 43/1, 
ул. Уральская, 2/21
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	300 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 73
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	12. 
	МДОАУ № 73, корпус 1, корпус 2, ул. Чкалова, 43/1, 
ул. Уральская, 2/21
	оборудование мусорной площадки на территории 1 корпуса, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 73
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	13. 
	МДОАУ № 145, 
ул. Туркестанская,
25/2
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	300 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 145
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	14. 
	МДОАУ № 145, 
ул. Туркестанская,
25/2
	санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев)
	100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 145
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	15. 
	МДОАУ № 152, 
ул. Чкалова, 25/1
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	300 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 152
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	16. 
	МДОАУ № 152, 
ул. Чкалова, 25/1
	санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев)
	200 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 152
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	17. 
	МДОАУ № 154, 
ул. Чкалова, 33/1
	санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев)
	400 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 154
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	18. 
	МДОАУ № 155», 
ул. Чкалова, 34А
	установка охранной сигнализации и систем внутреннего видеонаблюдения, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	300 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 155
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	19. 
	МДОАУ № 155, 
ул. Чкалова, 34А
	санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев)
	100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 155
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	20. 
	МДОАУ № 192, 
ул. Чкалова, 70А
	установка охранной сигнализации и систем внутреннего видеонаблюдения, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	300 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 192
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	21. 
	МДОАУ № 192, 
ул. Чкалова, 70А
	санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев)
	100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 192
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	22. 
	МДОАУ № 133,              
корпус 1 
ул. Чкалова, 26А; 
корпус 2 
ул. Туркестанская,
39/2
	санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев)
	100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 133
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	23. 
	МДОАУ № 126, 
ул. Чкалова, 49
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ  
	300 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 126
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	24. 
	МДОАУ № 126, 
ул. Чкалова, 49
	санитарная очистка территории (омолаживающая опиловка и валка деревьев)
	100 000
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 126
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	25. 
	Территория избирательного округа № 16
	покраска МАФ
	150 000
	администрация Южного округа/ начальник отдела ЖКХ и экологии
	ТЗ, коммерческое предложение
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	не требуется
	3-4 квартал
2026
	

	26. 
	Ул. Чкалова, 37 
(площадка общего пользования, примыкающая к тротуару)
	благоустройство территории
	422 753
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	27. 
	Ул. Ленинградская, 82
	благоустройство дворовой территории (устройство тротуара)
	700 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	28. 
	Ул. 60 лет Октября, 25
	благоустройство дворовой территории
	300 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	29. 
	Ул. Чкалова, 46
	благоустройство дворовой территории (озеленение территории)
	50 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	30. 
	Территория Южного округа 
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением 
	400 000
	администрация Южного округа/
начальник отдела по культуре, искусству, спорту, делам молодежи и СМИ
	ТЗ
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	1-4 квартал 2026
	

	31. 
	Ул. Чкалова, 39/1 (инициативный проект «Благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия тротуара с бордюром и поребриком) многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, 
ул. Чкалова, д. 39/1»)
	ремонт асфальтового покрытия тротуара с бордюром и поребриком
	491 335,5
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	32. 
	Ул. Чкалова, 39/1 (инициативный проект «Благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия дворового проезда) многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, 
ул. Чкалова, д. 39/1»)
	ремонт асфальтового покрытия дворового проезда
	485 911,5
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	33. 
	МКУ «БиОЗ», территория избирательного округа № 16
	приобретение спецтехники и оборудования, проведение работы по санитарному содержанию территории
	1 000 000
	администрация Южного округа/
директор 
МКУ «БиОЗ»
	ТЗ, коммерческое предложение
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	
Избирательный округ № 17

	1. 
	Пр-кт Гагарина, 2Ж (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового  покрытия входной группы) многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 2ж»)
	ремонт асфальтового покрытия входной группы 
	480 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	2. 
	СНТ «Водовод» Дубки (инициативный проект «Благоустройство и восстановление спортивной площадки в Дубках по адресу: 
г. Оренбург, граница СНТ «Водовод, Дубки»)
	благоустройство и восстановление спортивной площадки 
	500 000
	администрация Южного округа/ начальник отдела благоустройства
	ДВ, ЛСР
2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	3. 
	Ул. Алтайская, 2/1 (инициативный проект «Благоустройство дворовой территории (устройство детской площадки) многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1») 
	 благоустройство дворовой территории (МАФ)
	400 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	4. 
	Ул. 60 лет Октября, 14 – 18
	благоустройство дворовой территории (ремонт тротуара между домами № 14 и № 18)
	750 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	5. 
	МОАУ 
«Лицей № 9», 
ул. Пикетная, 63

	ремонт крыши,  ПЭМР работы,  приобретение ОСОиМ
	1 300 000
	управление образования/ директор МОАУ 
«Лицей № 9»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	6. 
	МОАУ «ФМЛ», 
ул. Советская, 24

	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	1 000 000
	управление образования/
директор
МОАУ «ФМЛ»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	МОАУ «СОШ № 64», пр-д Майский, 8

	ремонт пола актового зала, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	2 250 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 64»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	8. 
	МОАУ «СОШ № 76», пр-кт Гагарина, 25

	ремонт кабинетов, замена ограждения, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории
	2 000 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 76»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	9. 
	Администрация Южного округа
	Приобретение компьютерной техники
	320 000
	администрация Южного округа/глава Южного округа
	ТЗ
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	1-4 квартал 2026
	

	10. 
	Территория избирательного округа № 17
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	500 000
	администрация Южного округа/
начальник отдела по культуре, искусству, спорту, делам молодежи и СМИ
	ТЗ
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	1-4 квартал 2026
	

	11. 
	МБУ «Библиотечная информационная система», 
ул. Мира, 2/2
	ремонт крыши здания, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	500 000
	УКиИ/директор МБУ «БИС»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 18

	1. 
	МОАУ «СОШ № 3»,
пр-кт Гагарина, 45

	благоустройство территории и стадиона,  ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	1 200 000
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 3»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	2. 
	МОАУ «СОШ № 8»,
ул. 10 линия, 22
	благоустройство школьной спортивной площадки, замена системы водостока, увеличение площади козырька входной группы, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	760 000
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 8»

	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	3. 
	МОАУ «Лицей № 7»,
пр-д Промысловый, 11

	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	1 800 000
	управление образования/ директор МОАУ «Лицей № 7»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	4. 
	МДОАУ № 195, 
пр-кт Гагарина, 49А
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	1 000 000
	управление образования/ заведующий МДОАУ № 195
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	5. 
	МДОАУ № 116, 
пр-д Промысловый, 17А
	установка МАФ, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ 
	250 000
	управление образования/ заведующий МДОАУ № 116
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	6. 
	МДОАУ № 66,  корпус 2, 
пр-кт Гагарина, 56А
	установка МАФ, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ 
	250 000
	управление образования/ заведующий МДОАУ № 66
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	МДОАУ № 140, 
ул. Мира 2Б
	ремонт входной группы, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ 
	150 010
	управление образования/
заведующий МДОАУ № 140
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	8. 
	Пр-кт Гагарина, 44/3
(инициативный проект «Благоустройство территории (ремонт тротуаров на детской площадке) многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 44/3)
	ремонт тротуаров
	182 822
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	9. 
	Пр-кт Гагарина, 44/3
(инициативный проект «Благоустройство территории (установка МАФ на детской площадке) многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 44/3»)
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	317 168
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	10. 
	Пр-кт Гагарина, 33/2 (инициативный проект «Благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия автомобильной парковки) многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 33/2») 
	ремонт асфальтового покрытия автомобильной парковки
	240 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	11. 
	Пр-кт Гагарина, 27 (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 27») 
	ремонт асфальтового покрытия въезда, внутри дворового проезда, тротуаров, парковочных мест с обустройством бортового камня, установка МАФ (скамейки и урны)
	500 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	12. 
	Пр-кт Гагарина, 27/2 (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 27/2») 
	ремонт асфальтового покрытия въезда, внутри дворового проезда, тротуаров, парковочных мест с обустройством бортового камня, установка МАФ (скамейки и урны)
	500 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	13. 
	Пр-кт Гагарина, 58 (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, пр-кт Гагарина, д. 58») 
	ремонт асфальтового покрытия въезда, внутри дворового проезда, тротуаров, парковочных мест с обустройством бортового камня, установка МАФ (скамейки и урны)
	500 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	14. 
	Пр-кт Гагарина, 56, 58
	ремонт асфальтового покрытия тротуаров
	250 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	15. 
	Пр-кт Гагарина, 62
	ремонт асфальтового покрытия тротуаров
	250 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	16. 
	Пр-д Газовиков, 10
	ремонт асфальтового покрытия тротуаров
	250 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	17. 
	Пр-кт Гагарина, 41/1, 41/2, 41/3
	ремонт асфальтового покрытия
	250 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	18. 
	Ул. 7 Линия
	устройство дорожного покрытия из асфальтового среза/отсыпка бутовым камнем
	500 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	19. 
	Ул. Мира, 8, 10 (внутриквартальный проезд с ул. Мира)
	благоустройство территории (ямочный ремонт) 
	350 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	20. 
	Территория избирательного округа № 18
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	500 000
	администрация Южного округа/
начальник отдела по культуре, искусству, спорту, делам молодежи и СМИ
	ТЗ
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	1-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 19

	1. 
	МОАУ «СОШ № 86»,
ул. Салмышская, 43/6
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	 900 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 86»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	2. 
	МОАУ «СОШ № 89», 
ул. Поляничко, 11/7
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	900 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 89»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	3. 
	МОАУ 
«Гимназия № 4», 
мкр. Поселок Ростоши, ул. Вечерняя, 6
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	900 000
	управление образования/
директор МОАУ 
«Гимназия № 4»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	4. 
	МОАУ «СОШ № 60», мкр. Поселок 
им. Куйбышева, 
ул. Школьная, 1 
	ремонт асфальтового покрытия, замена эвакуационных дверей, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ 
	250 000

	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 60»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	5. 
	МОАУ «СОШ № 60», мкр. Поселок 
им. Куйбышева, 
ул. Комарова, 5 (дошкольные группы)  
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ (дошкольные группы)
	200 000
	управление образования/
директор МОАУ «СОШ № 60»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	6. 
	МОАУ «Бердянская СОШ», поселок  Бердянка, ул. Школьная, 16, 
ул. Центральная, 4 (здание ДОУ)
	ремонт входной группы, лестничных клеток и холодных тамбуров (дошкольные группы)
	500 000
	управление образования/ директор МОАУ «Бердянская СОШ»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	МДОАУ № 17 (корпус 1), 
ул. Салмышская, 43/3
	ремонт насосов водоснабжения, полная замена трубопровода и запорной арматуры, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	700 000
	управление образования/ заведующий 
МДОАУ № 17
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	8. 
	МДОАУ № 21 «Семицветик», 
мкр. Поселок Ростоши, 
ул. Успенская, 6
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ (специализированное оборудование в прачечную)
	500 000
	управление образования/ заведующий 
МДОАУ № 21
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	9. 
	МДОАУ № 19 «Теремок», корпус 2, ул. Поляничко, 11/4
	ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, частичная замена кровли
	500 000
	управление образования/ заведующий 
МДОАУ № 19
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	10. 
	МДОАУ № 67 «Ромашка», 
ул. Ростошинская, 14А 
	оборудование на территории детского сада парковки для велосипедов и самокатов, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ
	150 000
	управление образования/ заведующий 
МДОАУ № 67
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	11. 
	Мкр. 
Поселок Ростоши, 
ул. Газпромовская 
	установка искусственных дорожных неровностей на пешеходных переходах 
	550 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	12. 
	Парк «Ивушка», мкр. Поселок Ростоши, 
ул. Газпромовская
	замена искусственного покрытия на поле для мини-футбола в парке «Ивушка»
	200 000
	администрация Южного округа/
начальник отдела благоустройства
	ДВ, ЛСР
2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	13. 
	Мкр. Поселок 
Солнечный, 
ул. Школьная/
ул. Лесная
	благоустройство территории (МАФ)
	500 000
	администрация Южного округа/
начальник отдела благоустройства
	ДВ, ЛСР
2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	14. 
	Мкр. Ростошинские пруды, 
ул. Ирбитская/ 
ул. Двинская
	благоустройство детской площадки (МАФ)
	500 000
	администрация Южного округа/
начальник отдела благоустройства
	ДВ, ЛСР
2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	15. 
	Филиал 
МБУ «ДК «Радуга», 
пос. Бердянка, 
ул. Школьная, 14
	приобретение ОСОиМ 
	150 000
	УКиИ/директор МБУ «ДК «Радуга»
	ДВ, ЛСР 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	не требуется
	1-2 квартал 2026
	

	16. 
	Ул. Бр. Хусаиновых, 8, 
ул. Поляничко, 11/6, ул. Саморядова, 2 
	благоустройство дворовой территории
(МАФ)
	500 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал
2026
	

	17. 
	Ул. Салмышская, 43
	благоустройство дворовой территории 
	300 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал
2026
	

	18. 
	Ул. Салмышская, 43/5
	благоустройство дворовой территории 
	300 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал
2026
	

	19. 
	МКУ «БиОЗ» 
	приобретение спецтехники и оборудования 
	1 000 000
	администрация Южного округа/
директор 
МКУ «БиОЗ»
	ТЗ, коммерческое предложение
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	

	20. 
	Территория Южного округа 
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	500 000
	администрация Южного округа/
начальник отдела по культуре, искусству, спорту, делам молодежи и СМИ
	ТЗ
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	1-4 квартал 2026
	

	
Избирательный округ № 20

	1. 
	МОАУ «СОШ № 85», 
ул. Салмышская, 48/4
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	1 000 000
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 85»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	2. 
	МОАУ «СОШ № 87», ул. Карпова, 1/2
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	1 000 000
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 87»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	3. 
	МОАУ «СОШ № 88», ул. Транспортная, 16/5 
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	1 300 000
	управление образования/ директор МОАУ «СОШ № 88»
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	4. 
	МДОАУ № 18, 
ул. Салмышская, 46/1
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	900 000
	управление образования/ заведующий
МДОАУ № 18
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	5. 
	МДОАУ № 19, 
ул. Высотная, 2/2,  ул. Поляничко, 11/4
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	700 000
	управление образования/ заведующий
МДОАУ № 19
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	6. 
	МДОАУ № 20, 
ул. Салмышская, 76/2, 
ул. Диагностики 17/2
	ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ
	900 000
	управление образования/ заведующий
МДОАУ № 20
	ЛСР, ДВ 
1-2 квартал 2026
	2-3 квартал 2026
	не требуется
	3-4 квартал 2026
	

	7. 
	Ул. Диагностики, 17/1 (инициативный проект «Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по 
ул. Диагностики, 
д. 17/1, г. Оренбург»)
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	400 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	8. 
	Ул. Гаранькина, 21/1 (инициативный проект «Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: 
г. Оренбург, 
ул. Гаранькина, 
д. 21/1»)
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	400 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	9. 
	Ул. Салмышская, 46/2
	благоустройство дворовой территории (МАФ)
	500 000
	УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ»
	ДВ, ЛСР 
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3-4 квартал 2026
	

	10. 
	Территория Южного округа
	организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, в том числе по работе с населением
	500 000
	администрация Южного округа/
начальник отдела по культуре, искусству, спорту, делам молодежи и СМИ
	ТЗ
1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	1 квартал 2026
	1-4 квартал 2026
	

	11. 
	Ул. Салмышская (на участке пешеходного тротуара в районе остановки общественного транспорта «ТРЦ  «Кит»)
	ремонт лестничного спуска (устройство поручней)
	100 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	12. 
	Ул. Гаранькина (на участке пешеходного тротуара от остановки  общественного транспорта «улица Гаранькина» в сторону МКД № 21, 19 по ул. Гаранькина) 
	ремонт лестничного спуска и устройство поручней
	100 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	13. 
	ул. Салмышская, 74, 76/2
	ремонт асфальтового покрытия
	700 000
	ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»
	ДВ, ЛСР, ТЗ 
1-2 квартал 2026
	2 квартал 2026
	3 квартал 2026
	4 квартал 2026
	

	14. 
	МКУ «БиОЗ», территория избирательного округа № 20 
	приобретение спецтехники и оборудования, проведение работы по санитарному содержанию территории 
	1 500 000
	администрация Южного округа/
директор 
МКУ «БиОЗ»
	ТЗ, коммерческое предложение
1-2 квартал 2026 года
	1-2 квартал 2026 года

	2-3 квартал 2026 года
	3-4 квартал
2026
	



Перечень используемых сокращений: 
администрация Северного округа  – администрация Северного округа города Оренбурга;
администрация Южного округа – администрация Южного округа города Оренбурга;
ДВ – дефектная ведомость;
ДГиЗО – департамент градостроительства  и земельных отношений администрации города Оренбурга;
КФКиС – комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга;
ЛСР – локальный сметный расчет;
МАФ – малые архитектурные формы;
[bookmark: _Toc211595406][bookmark: _Toc188869476]МКУ «БиОЗ» – муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и Озеленение» муниципального образования «город Оренбург»;
МКУ «Комсервис» – муниципальное казенное учреждение «Комсервис» муниципального образования «город Оренбург»;
ОСОиМ – основные средства, оборудование и материалы; 
 прямой договор – контракт, заключаемый с единственным поставщиком;
ПСД – проектно-сметная документация;
ПЭМР – проектные, экспертные, монтажные, ремонтные;
СКУД – система контроля управления доступом; 
ТЗ – техническое задание; 
УЖКХ – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга;
УКиИ – управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга;
управление образования – управление образования администрации города Оренбурга.
