Обзор расходов                                                                                                                           по муниципальной программе «Строительство и дорожное хозяйство                             в городе Оренбурге» за 2024 год

Наименование объекта обзора: расходы по муниципальной программе «Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурге» за 2024 год» (далее – муниципальная программа).

Период проведения: с 01.01.2024 по 31.12.2024.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга (далее –ДГиЗО).

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития объектов коммунальной инфраструктуры, автомобильных дорог общего пользования местного значения, функционирования объектов муниципальной собственности.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие задачи, включающие в себя комплексы процессных мероприятий, структурные элементы, мероприятия:

Задача 1 «Осуществление дорожной деятельности»:

- Региональный проект «Жилье»;

- Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)»;

- Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности»:

3.1 содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения               и объектов инженерной инфраструктуры на них;

3.2 капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3.3 создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (строительство транспортной развязки на пересечении ул. Гаранькина и Загородного шоссе в г. Оренбурге);

3.4 создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (строительство автомобильной дороги от ул. Тихой          до ул. Автомобилистов (1 этап));

3.5 создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (строительство автомобильной дороги ул. Тихая                (2 этап));

3.6 обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

3.7 строительство автомобильной дороги ул. Александрова в г. Оренбурге (ПИР);

3.8 строительство магистрали районного значения, соединяющей ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге 1 этап;

3.9 обеспечение затрат садоводческим некоммерческим товариществам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего паводка 2024 года на территории муниципального образования                        «город Оренбург» в проведении восстановительных работ на землях общего пользования для обеспечения проезда автомобильного транспорта;

3.10 строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Участок, соединяющий ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. 1 пусковой комплекс;

3.11 ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области,                                      по восстановлению автомобильных дорог местного значения.

Задача 2 «Обеспечение эксплуатации и создание объектов муниципальной собственности»

4. Комплекс процессных мероприятий «Создание объектов инфраструктуры, обеспечение эксплуатации и содержание объектов муниципальной собственности»:

4.1 обеспечение эксплуатации и содержание объектов муниципальной собственности;

4.2 создание объектов инфраструктуры (тепловые камеры для размещения инженерных коммуникаций);

4.3 выполнение проектных работ и строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей;

4.4 технологическое присоединение к сетям тепло-, водоснабжения                                     и водоотведения в г. Оренбурге (создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов);

4.5 создание объектов инфраструктуры (технологическое присоединение к сетям теплоснабжения в г. Оренбурге).

В 2024 году фактические расходы в рамках муниципальной программы составили 6 038 352 360,82 руб., или 95,4% от утвержденного объема бюджетных ассигнований – 6 329 512 752,38 руб.:

(руб.)

| № п/п | Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента | Источник финансирова-ния | Плановый объем расходов** | Фактический объем расходов | % исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Жилье» |  |  |  |  |
| 1.1 | строительство магистрали районного значения, соединяющей ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) г. Оренбурге. 2 этап | всего: | 645 146 800,00* | 664 240 800,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 632 243 800,00 | 650 955 900,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 12 903 000,00 | 13 284 900,00 |  |
| 1.2 | строительство магистрали районного значения, соединяющей ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 3 этап | всего: | 901 30 400,00* | 882 036 387,52 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 429 970 399,99 | 429 970 399,99 |  |
|  |  | областной бюджет | 453 137 300,01 | 434 425 187,76 |  |
|  |  | местный бюджет | 18 022 700,00 | 17 640 799,77 |  |
| Примечание: *На основании постановления Правительства Оренбургской области от 23.01.20214 № 32-пп (в редакции от 17.12.2024 № 1116-пп) «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в сводную бюджетную роспись бюджета города Оренбурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 год» внесены изменения в части уточнения плановых бюджетных назначений между объектами капитального строительства». ** Плановый объем расходов в соответствии с решением Оренбургского городского Совета от 24.12.2024 № 562 «О внесении изменений в решение Оренбургского городского Совета от 22.12.2023 № 444» |  |  |  |  |  |
| 1.3 | строительство магистрали районного значения, соединяющей ул. Степана Разина и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 1 этап | всего: | 152 371 100,00 | 152 371 062,50 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 128 405 900,00 | 128 405 900,00 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 20 917 600,00 | 20 917 600,00 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 047 600,00 | 3 047 562,50 | 100,0 |
| 1.4 | строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул.Терешковой и пр. Победы в г.Оренбурге. Участок, соединяющий ул.Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. 1 пусковой комплекс | всего: | 81 062 100,00 | 81 061 951,94 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 76 263 100,01 | 76 262 992,28 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 177 699,99 | 3 177 662,62 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 621 300,00 | 1 621 297,04 | 100,0 |
| 1.5 | строительство магистрали районного значения, соединяющей ул. Степана Разина и Загородное шоссе. (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. Этап 1.2 | всего: | 143 770 000,00 | 143 770 000,00 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 140 894 600,00 | 140 894 600,00 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 875 400,00 | 2 875 400,00 | 100,0 |
| Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования |  | всего: | 1 923 480 400,00 | 1 923 480 201,96 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 634 639 400,00 | 634 639 292,27 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 250 371 000,00 | 1 250 370 950,38 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 38 470 000,00 | 38 469 959,31 | 100,0 |
| 2. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | местный бюджет | 52 646 100,00 | 52 646 100,00 | 100,0 |
| 2.2 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций | всего: | 1 030 304 000,00 | 1 030 304 000,00 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 020 000 000,00 | 1 020 000 000,00 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 10 304 000,00 | 10 304 000,00 | 100,0 |
| 2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | всего: | 277 049 900,00 | 277 049 900,00 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 249 344 900,00 | 249 344 900,00 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 27 705 000,00 | 27 705 000,00 | 100,0 |
| Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования |  | всего: | 1 360 000 000,00 | 1 360 000 000,00 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 269 344 900,00 | 1 269 344 900,00 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 90 655 100,00 | 90 655 100,00 | 100,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности» |  |  |  |  |
| 3.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инженерной инфраструктуры на них | всего: | 447 917 967,65 | 421 207 778,00 | 94,0 |
|  |  | областной бюджет | 339 348 628,01 | 338 385 957,52 | 99,7 |
|  |  | местный бюджет | 108 569 339,64 | 82 821 820,48 | 76,3 |
| 3.2 | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего: | 472 343 536,21 | 334 478 421,58 | 70,8 |
|  |  | областной бюджет | 122 056 371,99 | 14 715 423,74 | 12,1 |
|  |  | местный бюджет | 350 287 164,22 | 319 762 997,84 | 91,3 |
| 3.3 | строительство транспортной развязки на пересечении ул. Гаранькина и Загородного шоссе в г. Оренбурге | всего: | 849 992 850,00 | 849 992 850,00 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 849 142 800,00 | 849 142 800,00 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 850 050,00 | 850 050,00 | 100,0 |
| 3.4 | строительство автомобильной дороги от ул. Тихой до ул. Автомобилистов (1 этап) | всего: | 43 731 922,72 | 43 731 922,72 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 43 688 190,00 | 43 688 190,00 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 43 732,72 | 43 732,72 | 100,0 |
| 3.5 | строительство автомобильной дороги ул. Тихая (2 этап) | всего: | 162 604 317,28 | 162 604 317,28 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 162 441 710,00 | 162 441 710,00 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 162 607,28 | 162 607,28 | 100,0 |
| 3.6 | обеспечение деятельности подведомственных учреждений | местный бюджет | 4 099 609,74 | 3 961 743,15 | 96,6 |
| 3.7 | строительство автомобильной дороги ул. Александрова в г. Оренбурге (в т.ч. ПИР) | местный бюджет | 95 714 904,83 | 37 982 618,15 | 39,7 |
| 3.8 | строительство магистрали районного значения, соединяющей ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге 1 этап) | местный бюджет | 2 421 101,92 | 1 848 043,24 | 76,3 |
| 3.9 | обеспечение затрат садоводческим некоммерческим товариществам, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего паводка 2024 года на территории МО "город Оренбург" в проведении восстановительных работ на землях общего пользования для обеспечения проезда автомобильного транспорта | областной бюджет | 30 665 600,00 | 30 665 591,68 | 100,0 |
| 3.10 | строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Участок, соединяющий ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. 1 пусковой комплекс | местный бюджет | 455 661,14 | 455 661,14 | 100,0 |
| 3.11 | ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области, по восстановлению автомобильных дорог местного значения | всего: | 345 600 852,93 | 345 600 829,69 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 342 109 647,00 | 342 109 623,97 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 455 653,00 | 3 455 652,79 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 35 552,93 | 35 552,93 | 100,0 |
| Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования |  | всего: | 2 452 580 577,42 | 2 232 529 776,63 | 91,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 342 109 647,00 | 342 109 623,97 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 550 798 953,00 | 1 442 495 325,73 | 93,0 |
|  |  | местный бюджет | 559 671 977,42 | 447 924 826,93 | 80,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание объектов инфраструктуры, обеспечение эксплуатации и содержание объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |
| 4.1 | обеспечение эксплуатации и содержание объектов муниципальной собственности | всего: | 88 656 340,00 | 46 921 500,11 | 52,9 |
|  |  | областной бюджет | 35 000 000,00 | 31 965 207,83 | 91,3 |
|  |  | местный бюджет | 53 656 340,00 | 14 956 292,28 | 27,9 |
| 4.2 | создание объектов инфраструктуры (тепловые камеры для размещения инженерных коммуникаций) | местный бюджет | 1 287 852,12 | 1 287 852,12 | 100,0 |
| 4.3 | выполнение проектных работ и строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей | местный бюджет | 39 200,00 | 39 200,00 | 100,0 |
| 4.4 | технологическое присоединение к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения в г. Оренбурге (создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов) | всего: | 500 500 501,00 | 474 093 695,16 | 94,7 |
|  |  | областной бюджет | 500 000 000,00 | 473 619 601,00 | 94,7 |
|  |  | местный бюджет | 500 501,00 | 474 094,16 | 94,7 |
| 4.5 | создание объектов инфраструктуры (технологическое присоединение к сетям теплоснабжения в г. Оренбурге) | местный бюджет | 134,84 | 134,84 | 100,0 |
| Итого по структурному элементу, в том числе по источникам финансирования |  | всего: | 590 484 027,96 | 522 342 382,23 | 88,5 |
|  |  | областной бюджет | 535 000 000,00 | 505 584 808,83 | 94,5 |
|  |  | местный бюджет | 55 484 027,96 | 16 757 573,40 | 30,2 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего: | 6 329 512 752,38 | 6 038 352 360,82 | 95,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 976 749 047,00 | 976 748 916,24 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 4 605 514 853,00 | 4 467 795 984,94 | 97,0 |
|  |  | местный бюджет | 747 248 852,38 | 593 807 459,64 | 79,5 |

1. В рамках реализации регионального проекта «Жилье» фактические расходы составили 1 923 480 201,96 руб., выполнены следующие мероприятия:

1.1 Выполнены работы по осуществлению строительного контроля                                         и авторского надзора по объектам:

1.1.1 «магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина                         и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 1 этап»;

1.1.2 «магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина                         и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 3 этап»;

1.1.3 «строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Участок, соединяющий ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбург».

1.2 Выполнены проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы по объектам:

1.2.1 «магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина                         и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 1 этап». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2025 год;

1.2.2 «магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина                         и Загородное шоссе. (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. Этап 1.2». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2025 год;

1.2.3 «магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина                и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 2 этап». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2025 год;

1.2.4 «магистраль районного значения, соединяющая ул. Степана Разина                         и Загородное шоссе (дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге. 3 этап». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2025 год;

1.2.5 «строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Участок, соединяющий ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбург». Объект введен в эксплуатацию                         в 2023 году, протяженность составляет – 2,391 км.

2. В рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Оренбургская область)» фактическое финансирование составило                    1 360 000 000,00 руб., выполнены следующие мероприятия:

2.1 Приведено в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций – 15,796 км;

2.2 Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 2,292 км.

3. В рамках комплекса процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности» фактическое финансирование составило 2 232 529 776,63 руб., выполнены следующие мероприятия:

3.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инженерной инфраструктуры на них:

3.1.1 площадь по содержанию автомобильных дорог составила – 40 725 м2;

3.1.2 количество подземных пешеходных переходов, в отношении которых осуществлялось содержание – 1 шт.;

3.1.3 количество установленных недостающих светильников – 210 шт.;

3.1.4 количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения – 1 шт.;

3.1.5 протяженность автомобильных дорог и дворовых территорий                                 в отношений которых проведена паспортизация – 68,06 км;

3.1.6 количество мостов и путепроводов, в отношении которых проведена диагностика – 4 шт.;

3.1.7 количество мостов и путепроводов, в отношении которых проведено категорирование – 15 шт.

3.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

3.2.1 площадь отремонтированных автомобильных дорог – 19 947 м2;

3.2.2 протяженность отремонтированных автомобильных дорог – 0,105 км;

3.2.3 количество отремонтированных подземных пешеходных переходов –              9 шт.;

3.2.4 количество устроенного асфальтобетонного покрытия для остановочных павильонов – 36 шт.;

3.2.5 количество приобретенных остановочных павильонов – 58 шт.;

3.2.6 количество установленных остановочных павильонов – 58 шт.;

3.2.7 количество остановочных павильонов, в отношении которых осуществлено техническое присоединение к электроснабжению – 58 шт.;

3.2.8 количество мостов и путепроводов, в отношении которых осуществлялся демонтаж, монтаж, ремонт, ремонт тротуаров, перильных ограждений и т.д. – 6 шт.;

3.2.9 количество отремонтированных подпорных стен – 1 шт.;

3.2.10 количество восстановленных лестничных сходов – 1 шт.;

3.2.11 количество подготовленных проектных документаций – 5 шт.;

3.2.12 количество проведенных экспертиз – 139 шт.;

3.2.13 количество лабораторных испытаний (вырубки) – 128 шт.;

3.2.14 количество подключенных светофорных объектов – 7 шт.;

3.2.15 количество приобретенных светофорных объектов – 8 шт.;

3.2.16 количество установленных дорожных знаков –  1 719 шт.;

3.2.17 протяженность нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах составила – 29 966 км.

3.3 Создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (строительство транспортной развязки на пересечении ул. Гаранькина и Загородного шоссе в г. Оренбурге): произведена оплата аванса                   за проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2025 год.

3.4 Создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (строительство автомобильной дороги от ул. Тихой                 до ул. Автомобилистов (1 этап)): произведена оплата аванса за проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2025 год.

3.5 Создание объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (строительство автомобильной дороги ул. Тихая                 (2 этап)): произведена оплата аванса за проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2025 год.

3.6 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (проведение мероприятий по безопасности дорожного движения улично-дорожной сети                            г. Оренбурга), выполнены следующие мероприятия:

3.6.1 количество дорожных знаков, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание – 7 000 шт.;

3.6.2 количество приобретенных составных частей дорожных знаков                                   и комплектующих к ним материалов, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание – 3 000 ед.;

3.6.3 количество установленных, замененных дорожных знаков – 300 шт.;

3.6.4 количество приобретенных материалов для нанесения дорожной разметки               – 200 кг.;

3.6.5 протяженность восстановленных индивидуальных дорожных неровностей из сборно-разборных конструкций, в отношении которых осуществляется содержание и обслуживание – 400 погонных метров;

3.6.6 протяженность пешеходных дорожных ограждений, в отношении которых осуществляются содержание и обслуживание – 20 000 погонных метров.

3.7 Строительство автомобильной дороги ул. Александрова в г. Оренбурге: выполнены проектно-изыскательские работы, работы по осуществлению авторского надзора, оплачен аванс за строительно-монтажные работы. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2025 год.

3.8 Строительство магистрали районного значения, соединяющей ул. Степана Разина и Загородное шоссе, (Дублер ул. Чкалова) в г. Оренбурге 1 этап): выполнено технологическое присоединение для электроснабжения объекта.

3.9 Обеспечение затрат садоводческим некоммерческим товариществам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением весеннего паводка 2024 года на территории муниципального образования «город Оренбург». На основании заключенных соглашений между ДГиЗО и садовыми некоммерческими товариществами в количестве 7 шт. на территории                                 ТСН «Строитель», СНТ «Восход», СНТСН им. Мичурина, СНТ «Дубки»,                           СНТ «Дубки-2», СНТСН «Дружба-2», СНТ «Железнодорожник» выполнены восстановительные работы на землях общего пользования для обеспечения проезда автомобильного транспорта.

3.10 Строительство дороги ул. Маршала Советского Союза Рокоссовского, соединяющей ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. Участок, соединяющий ул. Терешковой и пр. Победы в г. Оренбурге. 1 пусковой комплекс: оплачены работы по осуществлению авторского надзора.

3.11 Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной                             в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области, по восстановлению автомобильных дорог местного значения»: выполнен ремонт автомобильных дорог в пос. Пристанционный, пос. им. Куйбышева, с. Краснохолм, ул. Красная, ул. Луганская и других автомобильных дорог - 12,236 км.

4. В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание объектов инфраструктуры, обеспечение эксплуатации и содержание объектов муниципальной собственности» фактическое финансирование составило 522 342 382,23 руб., выполнены следующие мероприятия:

4.1 Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия                     по обеспечению эксплуатации и содержанию – 20 шт.

4.2 Создание объектов инфраструктуры: выполнено проектных документаций - 2 шт.

4.3 Количество проведенных экспертиз -1 шт.

4.4 Содержание объектов инфраструктуры: установлены тепловые камеры                  для размещения инженерных коммуникаций - 2 шт.

4.5 Выполнение проектных работ и строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей: выполнены   инженерно-геодезические           и кадастровые работы.

4.6 Создание объектов инфраструктуры в целях реализации инфраструктурных проектов (технологическое присоединение к сетям тепло-, водоснабжения                               и водоотведения в г. Оренбурге). В целях реализации комплексной застройки жилого района «Молодой Оренбург» выполнены следующие работы:

4.6.1 подписаны документы о выполнении мероприятий (акты                                              о технологическом присоединении) в количестве – 3 шт.;

4.6.2 объект подключен к сетям водоснабжения и водоотведения – максимальная мощность (нагрузка) составила – 50 000 м3 /сут.;

4.6.3 объект подключен к сетям теплоснабжения, суммарная тепловая нагрузка составила – 20 Гкал/ч.

По результатам проведенного обзора расходов по муниципальной программе «Строительство и дорожное хозяйство в городе Оренбурга» за 2024 год в целях повышения эффективности расходования средств бюджета города Оренбурга ДГиЗО рекомендовано обеспечить:

- размещение информации о заключенных договорах (муниципальных контрактах)  в программном комплексе «Web-Исполнение» в течение 3 рабочих дней после их подписания;

- заключение договоров (муниципальных контрактов) в пределах предусмотренных в смете ДГиЗО лимитов бюджетных обязательств;

-  своевременное внесение изменений в муниципальную программу, целевое использование средств, достижение значений показателей, своевременное представление отчетов о реализации муниципальной программы;

- достижение значений результатов использования субсидии, исполнение графика выполнения мероприятий, установленных соглашениями о предоставлении субсидии из вышестоящих бюджетов в целях исключения возврата средств из бюджета города Оренбурга в областной бюджет.