Информация о ходе реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории муниципального образования 
«город Оренбург» на I полугодие 2022 года.

Наименование национального проекта: «Жилье и городская среда».

Наименование регионального проекта: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Наименование муниципальной программы: муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург» на 2019-2023 годы».

Документ, утверждающий муниципальную программу: 
постановление Администрации города Оренбурга «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург» 
на 2019-2023 годы» (с изм.).

Основные цели и задачи программы:

- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

- переселение граждан из многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования «город Оренбург» и указанных 
в областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области» на 2019–2023 годы», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 20.03.2019 № 186-пп (далее – областная адресная программа);

- создание безопасных и благоприятных условий  проживания граждан;

- непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения  из аварийного жилищного фонда;

- эффективность использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), выбор наиболее экономически эффективных способов реализации Программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан;

- обеспечение реализации основных мероприятий Программы в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных домов 
и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков 
в хозяйственный оборот для муниципальных нужд;

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

- реализация механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации;

- привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Срок реализации программы: 2019-2023 годы.

Этапы реализации программы:

- этап 2019 года – срок реализации до 31.12.2020;

- этап 2020 года – срок реализации до 31.12.2021;

- этап 2021 года – срок реализации до 31.12.2022;

- этап 2022 года – срок реализации до 31.12.2023.

Ответственный исполнитель программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства администарции города Оренбурга.

Ожидаемые результаты реализации программы: переселение 
в 2019-2023 годах граждан из многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург» и указанных 
в областной адресной программе.

Планируемые показатели реализации программы: планируется обеспечить жилыми помещениями 405 граждан, проживающих 
в 20 многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «город Оренбург» и указанных в областной адресной программе, 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью      
6 412,78 кв. м.

Исполнение программы по состояние на I полугодие 2022 года:

- этап 2019 года – завершен.

- этап 2020 года – завершен.

- до 31.12.2023 необходимо переселить граждан из  129 аварийных жилых помещений, общей площадью 4 526,68 кв.м.

Фактически выполнены мероприятия по предоставлению благоустроенных жилых помещений либо выкупной стоимости гражданам, проживавшим 
в 37 аварийных жилых помещениях общей площадью 1 478,5 кв.м.

# В отношении собственников аварийных жилых помещений, выбравших способ обеспечения жилищных прав путем предоставления иного жилого помещения, организовываются процедуры приобретения жилых  помещений 
в рамках Программы с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# Информационное обеспечение реализации регионального проекта, 
в том числе в СМИ:

В АИС «Реформа ЖКХ» размещены актуальные данные 
о реализации региональных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда.

На платформе официального сайта минстроя области для общего доступа публикуются годовые отчеты о ходе реализации областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Оренбургской области.