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РАСПОРЯЖЕНИЕ 








	18.03.2024


	
  628-р



                                                                       №

		
Об утверждении дополнительной части муниципальной программы «Переселение граждан муниципального образования «город Оренбург» 
из жилых домов, признанных аварийными»
(в редакции от 10.02.2026 № 282-р)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 22 части 2 статьи 35 Устава муниципального образования «город Оренбург», принятого решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 № 1015, решением Оренбургского городского Совета от 22.12.2023 № 444 «О бюджете города Оренбурга 
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», пунктом 1.8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга, утвержденного постановлением администрации города Оренбурга от 22.05.2012 № 1083-п:
1. Утвердить дополнительную часть муниципальной программы «Переселение граждан муниципального образования «город Оренбург» 
из жилых домов, признанных аварийными» согласно приложению.
2. Организацию исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой.



Заместитель Главы города Оренбурга –
начальник департамента 
имущественных и жилищных отношений                                    М.В. Каныгина










Приложение
к распоряжению заместителя 
Главы города Оренбурга 
от  ___________  № ________


1. ПОКАЗАТЕЛИ 

	№ п/п
	Показатели
	Ед.
изм. по ОКЕИ
	Значения по годам реализации программы

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Доля аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург», подлежащего расселению в рамках регионального проекта «Жилье»
	%
	80,7
	48,9
	23,6
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	[bookmark: _Hlk185001016]Доля объектов аварийного жилищного фонда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости
	%
	11,5
	25,0
	40,4
	57,7
	76,9
	100,0

	3.
	[bookmark: _Hlk203747190]Доля аварийных жилых помещений, расселенных из аварийного жилищного фонда, являющихся объектами культурного наследия
	%
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Доля аварийных жилых помещений, расселенных из аварийного жилищного фонда с целью предупреждения чрезвычайной ситуации
	%
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Доля аварийных жилых помещений, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения
	%
	0,0
	
100,0
	
100,0
	0,0
	0,0
	
0,0
[bookmark: _Hlk203748768]
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2. МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ)

	№
п/п
	Задача структурного элемента
Структурный элемент
Ответственный за реализацию структурного элемента
Мероприятие (результат)
	Ед.
изм. по ОКЕИ
	Значения по годам реализации программы

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Региональный проект «Жилье»

	
	Департамент имущественных и жилищных отношений администрации города Оренбурга (далее – ДИЖО)

	1.1.
	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд
	тыс. кв.м.
	2,6216
	4,309615
	3,43068
	3,207005
	-
	-

	2.
	Задача «Сокращение аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург»

	
	Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург»

	
	ДИЖО

	2.1.
	Приобретены дополнительные метры в муниципальную собственность для предоставления гражданам по договорам социального найма  и мены (количество приобретенных квадратных метров)
	[bookmark: _Hlk199332930]кв.м.
	707,24
	89,20
	89,30
	89,30
	89,30
	89,30

	2.2.
	Проведена оценка рыночной стоимости жилых помещений (количество жилых помещений)
	шт.
	60
	70
	80
	90
	100
	120

	2.3.
	Расселены жилые помещения, расположенные в домах, являющихся объектами культурного наследия (количество расселенных жилых помещений)
	шт.
	3
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.
	Расселены жилые помещения, расположенные в домах, признанных аварийными, с целью предупреждения чрезвычайной ситуации (количество расселенных жилых помещений)
	шт.
	11
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.
	Расселены жилые помещения, расположенные в домах, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения
	кв.м.
	0
	427,1
	1346,67
	0
	0
	0








3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	№ п/п
	Структурный элемент
	Ответственный исполнитель
	Источник финанси-рования
	Объем средств на реализацию муниципальной программы (рублей, копеек)

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	Региональный проект «Жилье"»
	ДИЖО
	всего
	406 269 346,80
	154 877 898,61
	373 288 508,22
	346 108 680,00
	346 108 680,00
	346 108 680,00

	
	
	
	МБ
	47 012 391,88
	13 606 698,61
	9 934 801,75
	6 922 180,00
	6 922 180,00
	6 922 180,00

	
	
	
	ОБ
	71 231 303,65
	141 271 200,00
	141 271 200,00
	141 271 200,00
	141 271 200,00
	141 271 200,00

	
	
	
	ФРТ
	288 025 651,27
	0
	222 082 506,47
	197 915 300,00
	197 915 300,00
	197 915 300,00

	2
	[bookmark: RANGE!B7]Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург»
	ДИЖО
	всего
	139 947 013,64
	38 301 200,00
	121 065 400,00
	7 905 200,00
	7 905 200,00
	7 905 200,00

	
	
	
	МБ
	129 657 640,34
	8 429 400,00
	5 575 700,00
	7 905 200,00
	7 905 200,00
	7 905 200,00

	
	
	
	ОБ
	10 289 373,30
	29 871 800,00
	115 489 700,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего по муниципальной программе
	ДИЖО
	всего
	546 216 360,44
	193 179 098,61
	494 353 908,22
	354 013 880,00
	354 013 880,00
	354 013 880,00

	
	
	
	МБ
	176 670 032,22
	22 036 098,61
	15 510 501,75
	14 827 380,00
	14 827 380,00
	14 827 380,00

	
	
	
	ОБ
	81 520 676,95
	171 143 000,00
	256 760 900,00
	141 271 200,00
	141 271 200,00
	141 271 200,00

	
	
	
	ФРТ
	288 025 651,27
	0,00
	222 082 506,47
	197 915 300,00
	197 915 300,00
	197 915 300,00



Список используемых сокращений:
МБ – местный бюджет;
ОБ – областной бюджет;
ФРТ – фонд развития территорий.
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5. МЕТОДИКА
расчета показателей, мероприятий (результатов)

1. Доля аварийного жилищного фонда муниципального образования «город Оренбург», подлежащего расселению в рамках регионального проекта «Жилье» (ДАЖФ, %), рассчитывается по формуле:
 
ДАЖФ = (КАЖФ – КРК) / КАЖФ × 100, где:

КАЖФ – общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащих расселению в рамках регионального проекта «Жилье», тыс. кв.м, по данным ДИЖО (в 2025 году – 13,5689 тыс. кв.м.);
КРК – площадь жилых помещений, расселенных в рамках регионального проекта «Жилье», по состоянию на 31 декабря отчетного года, в том числе приобретенных в муниципальную собственность и (или) построенных жилых помещений для предоставления гражданам по договорам социального найма и мены и изымаемых жилых помещений, за которые предоставлено возмещение, тыс. кв.м, по данным ДИЖО.

2. Доля объектов аварийного жилищного фонда, в отношении которых проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости (Ос, %), рассчитывается по формуле:

Ос = Оо факт. / Оо план. x 100, где:

Оо факт. – количество объектов аварийного жилищного фонда, по которым проведена рыночная оценка начиная с 2025 года (шт.), по данным ДИЖО;
Оо план. – количество объектов аварийного жилищного фонда, запланированных к рыночной оценке (шт.), по данным ДИЖО (запланировано начиная с 2025 года – 520 штук).

[bookmark: _Hlk204177745]3. Доля аварийных жилых помещений, расселенных из аварийного жилищного фонда, являющихся объектами культурного наследия (Дкн, %), рассчитывается по формуле:
 
ДОКН = (К2 + К3) / К1 × 100, где:

К1 – общее количество жилых помещений в аварийном жилищном фонде, являющихся объектами культурного наследия, подлежащих расселению в рамках данной муниципальной программы, штук, по данным ДИЖО (в 2025 году – 3 штуки);
К2 – количество жилых помещений, являющихся объектами культурного наследия, расселенных на начало отчетного года, штук, по данным ДИЖО (на 01.01.2025 – 0 штук);
К3 – количество жилых помещений, являющихся объектами культурного наследия, расселенных в отчетном году, штук, по данным ДИЖО.

4. Доля аварийных жилых помещений, расселенных из аварийного жилищного фонда с целью предупреждения чрезвычайной ситуации (ДЧС, %), рассчитывается по формуле:
 
ДЧС = (К2 + К3) / К1 × 100, где:

К1 – общее количество жилых помещений в аварийном жилищном фонде с целью предупреждения чрезвычайной ситуации, подлежащих расселению в рамках данной муниципальной программы, штук, по данным ДИЖО (в 2025 году – 11 штук);
К2 – количество жилых помещений с целью предупреждения чрезвычайной ситуации, расселенных на начало отчетного года, штук, по данным ДИЖО (на 01.01.2025 – 0 штук);
К3 – количество жилых помещений с целью предупреждения чрезвычайной ситуации, расселенных в отчетном году, штук, по данным ДИЖО.

5. Доля аварийных жилых помещений, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения (ДУО, %), рассчитывается по формуле:
 
ДУО = (К2 + К3) / К1 × 100, где:

К1 – общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, расположенных в домах, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения, подлежащих расселению в рамках данной муниципальной программы, штук, по данным ДИЖО;
К2 – площадь жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения, расселенных на начало отчетного года, штук, по данным ДИЖО;
К3 – площадь жилых помещений, расположенных в домах, признанных аварийными после 1 января 2022 года, находящихся под угрозой обрушения, расселенных в отчетном году, штук, по данным ДИЖО.
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