Информация
о проведенных в третьем квартале 2025 года контрольных мероприятиях, выявленных нарушениях, внесенных представлениях и предписаниях и принятым по ним решениям и мерам

В рамках контрольной деятельности в третьем квартале 2025 года Счетной палатой проведено и завершено три тематических контрольных мероприятия:
· Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за МУП «Муниципальный имущественный фонд», после принятия решения о ликвидации предприятия;
· [bookmark: _Hlk209704168]Проверка выполнения МБУ «Муниципальный диспетчерский центр» плана финансово-хозяйственной деятельности, муниципального задания, законности и эффективности использования муниципального имущества;
· Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга на ремонт подземных пешеходных переходов.
Общий объем проверенных средств и имущества при проведении данных мероприятий составил 564 587,6 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств – 215 322,9 тыс. рублей. 
В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденным постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 № 14ПК, выявлено всего 250 нарушений, в том числе четыре нарушения на общую сумму 75 214,7 тыс. рублей и 246 нарушений, не имеющих денежного выражения. 
· Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 14 нарушений, не имеющих денежного выражения, в том числе:
· [bookmark: _Hlk209711392]МБУ «Муниципальный диспетчерский центр» (далее – МБУ «МДЦ», Учреждение):
· несоответствие целевых показателей (индикаторов) работ, выполняемых МБУ «МДЦ» в рамках муниципального задания, с индикаторами исполнения программного мероприятия, реализуемого Учреждением;
· в муниципальных заданиях отсутствует полный перечень видов работ, фактически осуществляемых Учреждением; не отражены сведения о порядке осуществления контроля за выполнением работ со стороны отраслевых органов Администрации города Оренбурга;
· применение территориальных корректирующих коэффициентов, не предусмотренных Порядками формирования муниципального задания, что повлекло завышение расчетного объема финансового обеспечения исполнения муниципального задания на 2024 год;
· недостоверность показателя фактического выполнения работы «Обеспечение реагирования на чрезвычайные ситуации», отраженного в отчетах о выполнении муниципального задания 2024 года и 1 полугодия 2025 года;
·  не приняты меры по оформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, используемым учреждением для выполнения уставных задач. Начисление и оплата земельного налога не производились;
· уставные виды деятельности МБУ «МДЦ» не отвечают целям создания учреждения и нормам законов, регламентирующих его деятельность; 
· цели и задачи деятельности, предусмотренные положениями о городской информационно-справочной и о диспетчерской службах, не отвечают цели создания МБУ «МДЦ»;
· анализ функций диспетчерской службы Учреждения и управления пассажирского транспорта администрации города Оренбурга, установил их частичное дублирование;
· Уставом Учреждения не определен перечень вопросов деятельности, функции по контролю за которой возложены на отраслевые органы Администрации города Оренбурга;
· Планы финансово-хозяйственной деятельности на 2024 и 2025 годы не утверждены учредителем;
· в нарушение Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности, не приняты меры по внесению изменений в План 2024 года, в части уточнения показателей доходов.
· Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга (далее – ДГиЗО):
· ДГиЗО, являющимся держателем объектов муниципальной казны дорожных объектов, не обеспечена сохранность подземных пешеходных переходов, их нормативное техническое состояние. В подземных пешеходных переходах отсутствует система и объекты видеонаблюдения как один из элементов обеспечения сохранности имущества;
· не проведены работы в части составления и (или) проверки МБУ «Управление капитального строительства» (далее – МБУ «УКС») локально-сметных расчетов на ремонт подземного пешеходного перехода ост. «Театр музыкальной комедии»;
· при оформлении акта освидетельствования скрытых работ уполномоченными должностными лицами от Технического заказчика (МБУ «УКС») и Подрядчика не указаны дата составления акта, дата начала работ и окончание работ.
· [bookmark: _Hlk209713180][bookmark: _Hlk209711561][bookmark: _Hlk209712195]Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – три нарушения на общую сумму 71 940,4 тыс. рублей и пять нарушений, не имеющих денежного выражения, в том числе:
· ДГиЗО:
· в нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон «О бухгалтерском учете»), Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «город Оренбург», утвержденного решением Оренбургского городского Совета от 31.08.2020 № 969 (далее – Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом № 969), Федерального стандарта бухгалтерского учета «Государственная (муниципальная) казна», в регистре бухгалтерского учета по счету 108 «Нефинансовые активы имущества казны» отсутствует учет объекта, находящегося в муниципальной казне: «Подземный пешеходный переход по пр. Гагарина, сооружение 29Б», кадастровый номер 56:44:0000000:6922, балансовой стоимостью 54 735,8 тыс. рублей;
· в нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете», Инструкции № 157н, в регистре бухгалтерского учета по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств» отсутствовал учет двух независимых банковских гарантий, на общую сумму 17 204,6 тыс. рублей;
· несвоевременно переданы в МКУ «Центр муниципальных расчетов» первичные учетные документы (две независимые гарантии) для регистрации их в регистрах бухгалтерского учета;
· в двух инвентарных карточках отражены недостоверные данные о произведенном ремонте подземных пешеходных переходов.
· [bookmark: _Hlk209715174]МБУ «МДЦ»:
· [bookmark: _Hlk209711728]в нарушение требований законодательства о бухгалтерском учете, по результатам инвентаризации нефинансовых активов не выявлено наличие (излишек) системы видеонаблюдения учреждения.
· Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 216 нарушений, не имеющих денежного выражения, в том числе:
· [bookmark: _Hlk209780746]Департамент имущественных и жилищных отношений администрации города Оренбурга (далее – ДИиЖО):
· в нарушение Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Минфина России от 10.10.2023 № 163н (далее – Порядок ведения ОМСУ реестров муниципального имущества) и Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом № 969, в Реестре имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Оренбург», по состоянию на 01.07.2025:
отсутствуют 169 объектов муниципального имущества;
не исключены выбывшие (списанные) семь объектов;
недостоверно отражены вид права и (или) правообладатель 16 объектов;
отражена недостоверная, либо не отражена, балансовая стоимость шести объектов;
установлен факт двойного реестрового учета одного объекта.
· [bookmark: _Hlk209712552]ДГиЗО:
· в нарушение Порядка ведения ОМСУ реестров муниципального имущества:
в разделе «Прочее» реестра муниципального имущества отсутствуют кадастровые и инвентарные номера по 16-ти объектам «Подземный пешеходный переход»;
в разделе «Сооружения» отражен один объект «Подземный пешеходный переход с объектами торговли» без показателя балансовой стоимости.
· [bookmark: _Hlk209713584][bookmark: _Hlk209780706]Нарушения при осуществлении муниципальных закупок – одно нарушение на общую сумму 3 274,3 тыс. рублей и десять нарушений, не имеющих денежного выражения, в том числе:
· ДГиЗО:
· при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ по муниципальному контракту не произведен вычет аванса в размере 3 274,3 тыс. рублей;
· при заключении двух договоров допущены нарушения при осуществлении закупок в части определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
· заключено два дополнительных соглашения о внесении существенных изменений в муниципальный контракт в части включения условий по оплате заказчиком авансовых платежей в размере 30% от цены контракта без предоставления обеспечения исполнения контракта в полном объеме;
· в нарушение условий муниципального контракта произведена необоснованная замена одного объекта ремонта и выполнены не предусмотренные контрактом работы по ремонту подъездного кармана к остановочному павильону;
· в нарушение условий муниципальных контрактов:
подрядчиком не обеспечено размещение отходов для утилизации мусора на полигоне ТКО в объеме 97,1 тонн;
ДГиЗО, как заказчиком работ, не обеспечен контроль и надзор за выполнением работ по перевозке строительного мусора на утилизацию на полигон ТБО (ТКО), а также за проведением подрядчиком оплаты за утилизацию мусора по двум объектам в объеме 874,68 тонн;
не все скрытые работы, отраженные в актах о приемке выполненных работ и принятые заказчиком, освидетельствованы представителями заказчика и подрядчика в процессе их выполнения, заказчиком не осуществлен должный контроль и надзор за выполнением скрытых работ.
· МБУ «МДЦ»:
· в нарушение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий муниципального контракта увеличение объема закупки и цены контракта на поставку специальной одежды для нужд Учреждения, произведено сверх допустимого 10,0%-го уровня.
· Иные нарушения – одно нарушение, не имеющее денежного выражения, в том числе:
· МБУ «МДЦ»:
· отсутствует документ, определяющий правила включения расходов по приносящей доход деятельности в План финансово-хозяйственной деятельности, в части последовательности (приоритетности) расходов и их предельного уровня по направлениям.
Также контрольными мероприятиями установлено неэффективное использование 65-ти объектов муниципального имущества. В нарушение Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом № 969, ДИиЖО осуществляется недостаточный контроль за сохранностью, целевым использованием и техническим состоянием объектов в составе имущества муниципальной казны, в том числе:
· не принято решение об использовании 61 объекта движимого и недвижимого имущества казны;
· в связи с неэффективным управлением объектами имущества казны, существует риск причинения ущерба в результате утраты четырех объектов муниципальной собственности.
Результаты указанных контрольных мероприятия рассмотрены на очередном заседании Коллегии Счетной палаты 04.09.2025, на котором приняты решения о направлении информации об итогах мероприятий в Оренбургский городской Совет и временно исполняющему полномочия Главы города Оренбурга, а также о направлении объектам контроля представлений Счетной палаты и информационных писем ДИиЖО (учредителю МУП «Муниципальный имущественный фонд») и Управлению по ГОЧСиПБ (учредителю МБУ «МДЦ»).

Всего в третьем квартале 2025 года:
· направлено три представления;
· снято с контроля 15 ранее направленных представлений;
· устранено финансовых нарушений по мероприятиям внешнего финансового контроля, проведенным в предыдущие периоды на сумму 23 673,5 тыс. рублей;
· составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.15.15 КоАП РФ за нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания (в отношении должностного лица Управления по ГОЧСиПБ).

