Приложение

к решению Совета

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Изменения, вносимые в перечень наказов избирателей,

рекомендуемых к выполнению в 2025 году

1. По избирательному округу № 2:

1.1. Строку 8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | МАУДО «ЦВР» «Подросток» учебно-воспитательный комплекс с.Краснохолм,  с.Краснохолм, ул.Липова, д.9/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ директор МАУДО «ЦВР» «Подросток» | ДВ, ЛСР, ТЗ  2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |

».

1.2. В столбце «Ориентировочная сумма (руб.)» строки 10 цифры «2 000 000» заменить цифрами «1 800 000».

1.3. Дополнить строкой 12 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Территория Северного округа | Проведение окружных культурно-массовых мероприятий | 200 000 | Администрация Северного округа/ глава округа | Прямой договор | 1-4 квартал 2025 года |  | 1-4 квартал 2025 года |

».

2. По избирательному округу № 3:

2.1. Столбец «Содержание наказа» строки 8 изложить в следующей редакции: «Ремонт межпанельных швов, детально-инструментальное обследование строительных конструкций».

3. По избирательному округу № 5:

3.1. Изложить наказы избирателей в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОАУ «Лицей № 5»,  ул. Джангильдина, 11/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 400 000 | управление образования/ директор МОАУ  «Лицей № 5» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 2 | МОАУ «Гимназия № 6», ул. Просторная, 14/2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/ директор МОАУ  «Гимназия № 6» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 3 | МОАУ «СОШ № 69»,  ул. Просторная, 14/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | Управление образования / директор МОАУ  «СОШ № 69» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 4 | МОАУ «СОШ № 23»,  ул. Просторная, 4 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | управление образования/  директор МОАУ  «СОШ № 23» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 5 | МДОАУ «Детский сад № 197»,  ул.Джангильдина, 18/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 300 000 | управление образования/  директор МДОАУ  «Детский сад № 197» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 6 | МДОАУ «Детский сад № 142»,  ул.Просторная, 10/3 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 300 000 | управление образования/  директор МДОАУ  «Детский сад № 142» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 7 | МДОАУ «Детский сад № 141»,  ул.Родимцева, 10/3 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 300 000 | управление образования/  директор МДОАУ  «Детский сад № 141» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 8 | МДОАУ «Детский сад № 35»,  ул.Салмышская, 29/3 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 300 000 | управление образования/  директор МДОАУ  «Детский сад № 35» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 9 | МДОАУ «Детский сад № 201»,  ул.Джангильдина, 7/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 300 000 | управление образования/  директор МДОАУ  «Детский сад № 201» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 10 | Благоустройство сквера по  ул. Просторной, 19/2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 1 000 000 | Администрация Северного округа/ начальник отдела благоустройства | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 11 | Ул. Салмышская, 19, 21, 25 | ремонт асфальтового покрытия | 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ  2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 12 | МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», Детский клуб «Успех», ул.Джангильдина, 22/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 300 000 | управление образования/  директор МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи» | ДВ, ЛСР, ТЗ  2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 13 | МАУДО «Спортивная школа № 10»,  ул. Родимцева, 10/2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 300 000 | КФКиС/ директор МАУДО «Спортивная школа № 10» | ДВ, ЛСР  1 квартал 2025 года | март 2025, апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |
| 14 | МБУ «БИС» филиал № 10,  ул. Джангильдина, 14 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | УКиИ/директор МБУ «БИС» | ДВ, ЛСР  1-2 квартал 2025 года | 1-2 квартал 2025 года | не требуется | 2-3 квартал 2025 года |
| 15 | Ул. Родимцева, 8, 12/1, 16/1, 16, 14, 14/1, 10, 10/1, 12;  ул. Салмышская, 29/2, 31, 31/1;  ул. Джангильдина, 10, 18/2, 20;  ул. Просторная, 10, 10/1, 12 | ремонт асфальтового покрытия | 1 000 000 | ДГиЗО/  начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР  1 квартал 2025 года | март 2025, апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |
| 16 | Парк по ул. Липовая,5/2-9 | Благоустройство и обслуживание территории парка | 500 000 | Администрация Северного округа/ начальник отдела благоустройства | ПСД, ДВ, ЛСР  1 квартал 2025 года | март 2025, апрель 2025 | апрель 2025 | 3-4 квартал 2025 года |

».

4. По избирательному округу № 6:

4.1. В столбце «Ориентировочная сумма (руб.)» строки 4 цифры «500 000» заменить цифрами «700 000».

4.2. В столбце «Ориентировочная сумма (руб.)» строки 5 цифры «600 000» заменить цифрами «700 000».

4.3. В столбце «Ориентировочная сумма (руб.)» строки 7 цифры «400 000» заменить цифрами «100 000».

4.4. В строке 10 в столбце «Ориентировочная сумма (руб.)» цифры «5 000 000» заменить цифрами «3 000 000», в столбце «Содержание наказа» исключить слова «, замена футбольного покрытия».

4.5. Дополнить строками 11-15 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ул.Промышленная, д.12 | Ремонт асфальтового покрытия | 500 000 | ДГиЗО/  начальник МБУ «УКС» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 12 | Территория Северного округа | Проведение окружных культурно-массовых мероприятий | 200 000 | Администрация Северного округа/ глава округа | Прямой договор | 1-4 квартал 2025 года |  | 1-4 квартал 2025 года |
| 13 | МОАУ «СОШ № 95»,  п.Каргала, ул.Ленинская, 2В | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 500 000 | Управление образования / директор МОАУ  «СОШ № 95» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 14 | МДОАУ «Детский сад № 110»,  ул. Всесоюзная, 14/3 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 200 000 | управление образования/  директор МДОАУ  «Детский сад № 110» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 15 | МОАУ «СОШ № 18»,  ул. Промышленная, 3 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории | 600 000 | Управление образования / директор МОАУ  «СОШ № 18» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |

».

5. По избирательному округу № 7:

5.1. Столбец «Содержание наказа» строки 7 изложить в следующей редакции: «Ремонт лестничных маршей, коридора, путей эвакуации, помещений детского сада, выполнение расчёта индивидуального пожарного риска для людей, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ, благоустройство территории».

6. По избирательному округу № 8:

6.1. Строку 2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проезд ул.Розы Люксембург, д.180, 180/1 (от ул.Нагорная до ул.Розы Люксембург) | Ремонт асфальтового покрытия | 500 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ  2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |

».

6.2. Строку 4 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ул.Дачная (от ул.Розы Люксембург до ул.Бебеля) | Ремонт асфальтового покрытия | 1 400 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ  2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |

».

6.3. Дополнить строкой 11 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Ул.Маловская (от ул.Бурчак Абрамовича до ул.Воровского) | Ремонт асфальтового покрытия | 1 400 000 | ДГиЗО/начальник МБУ «УКС» | ДВ, ЛСР, ТЗ  2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |

».

7. По избирательному округу № 10:

7.1. В столбце «Ориентировочная сумма (руб.)» строки 1 цифры «9 400 000» заменить цифрами «5 800 000».

7.2. В столбце «Содержание наказа» строки 2 слова «Опиловка деревьев, ПЭМР работы» заменить словами «Выполнение проектно-сметной документации по результатам детально-инструментального обследования».

7.3. Дополнить строками 3-8 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | МОАУ  «СОШ № 1»,  ул. Народная, 16/1 | Замена оконных блоков, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | Управление образования / директор МОАУ  «СОШ № 1» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 4 | МОАУ  «СОШ № 16»,  ул. Минская, 1 | Замена оконных блоков, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 1 000 000 | Управление образования / директор МОАУ  «СОШ № 16» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 5 | МОАУ  «СОШ № 68»,  ул.Ноябрьская, 45 | Валка деревьев по периметру спортивной площадки, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 400 000 | Управление образования / директор МОАУ  «СОШ № 68» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 6 | МДОАУ «Детский сад № 101»,  ул. Народная, 18/1 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 350 000 | управление образования/  директор МДОАУ  «Детский сад № 101» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 7 | МДОАУ «Детский сад № 157»,  ул. Ноябрьская, 60 | Опиловка (валка) деревьев, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 400 000 | управление образования/  директор МДОАУ  «Детский сад № 157» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |
| 8 | МДОАУ «Детский сад № 182»,  ул. Новая, 25/2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 450 000 | управление образования/  директор МДОАУ  «Детский сад № 182» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |

».

8. По избирательному округу № 12:

8.1. Изложить наказы избирателей в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Садик «Шермана»,  ул.Шевченко/  пр-кт Победы | Благоустройство территории, 1 этап (устройство дорожек, тротуаров) | 10 000 000 | ДГиЗО/  начальник МБУ «УКС» | ДВ март  2025 года,  ЛСР апрель  2025 года | Март 2025 года,  апрель  2025 года | Апрель 2025  года | 3-4 квартал 2025 года |

9. По избирательному округу № 13:

9.1. В столбце «Ориентировочная сумма (руб.)» строки 12 цифры «500 000» заменить цифрами «600 000».

9.2. Строку 13 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Ул.Карагандинская, 82 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 100 000 | УЖКХ/ директор МКУ «ЖКХ» | ДВ, ЛСР, ТЗ  2 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года |

».

10. По избирательному округу № 14:

10.1. Столбец «Бюджетополучатель/ лицо, ответственное за исполнение наказа» строки 3 изложить в следующей редакции: «ДГиЗО/начальник МБУ «УКС»».

11. По избирательному округу № 17:

11.1. Строки 1, 7, 10 исключить.

11.2. В столбце «Ориентировочная сумма (руб.)» строки 9 цифры «2 000 000» заменить цифрами «1 500 000».

11.3. Дополнить строками 12, 13 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | МОАУ  «СОШ № 76»,  пр-кт Гагарина, 25 | Ремонт кровли, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 2 500 000 | управление образования/  директор МОАУ «СОШ № 76» | ЛСР, ДВ  1 - 2 квартал 2025 года | 2 - 3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3 - 4 квартал 2025 года |
| 13 | МОАУ  «СОШ № 64»,  пр-д Майский, 8 | Устройство спортивной площадки, ПЭМР работы, благоустройство территории, приобретение ОСОиМ | 2 500 000 | управление образования/директор МОАУ «СОШ № 64» | ЛСР, ДВ  1 - 2 квартал 2025 года | 2 - 3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3 - 4 квартал 2025 года |

».

12. По избирательному округу № 18:

12.1. В столбце «Ориентировочная сумма (руб.)» строки 2 цифры «1 500 000» заменить цифрами «2 000 000».

12.2. В столбце «Ориентировочная сумма (руб.)» строки 5 цифры «2 068 000» заменить цифрами «1 300 000».

12.3. Строку 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | МДОАУ  «Детский сад  № 124»,  пр-кт Гагарина, 48А | Ремонт пищеблока, ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 768 000 | управление образования/  директор МДОАУ «Детский сад  № 124» | ЛСР, ДВ  1 - 2 квартал 2025 года | 2 - 3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3 - 4 квартал 2025 года |

».

13. По избирательному округу № 19:

13.1. Строки 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОАУ №19,  ул.Высотная, 2/2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 650 000 | Управление образования/директор МДОАУ № 19 | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | | 3-4 квартал 2025 года |
| 4 | МОАУ  «СОШ № 87»,  ул. Карпова, 1/2 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 700 000 | Управление образования/директор МОАУ «СОШ № 87» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | | 3-4 квартал 2025 года |
| 5 | МОАУ  «СОШ № 88»,  ул.Транспортная,  16/5 | ПЭМР работы, приобретение ОСОиМ | 950 000 | Управление образования/  директор МОАУ «СОШ № 88» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | | 3-4 квартал 2025 года |
| 6 | Ул.Гаранькина,  21, 21/1, ул.Транспортная,  18/3, 18/4 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | | 3-4 квартал 2025 года |
| 8 | Ул.Гаранькина, 23,25 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 2 500 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | 3-4 квартал 2025 года | |
| 10 | Ул.Салмышская, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 600 000 | УЖКХ/директор МКУ «ЖКХ» | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | | 3-4 квартал 2025 года |
| 11 | Ул. Высотная, 10, 10/1 | Благоустройство дворовой территории (МАФ) | 400 000 | УЖКХ | ЛСР, ДВ  1-2 квартал 2025 года | 2-3 квартал 2025 года | 2 квартал 2025 года | | 3-4 квартал 2025 года |

».

13.2. В столбце «Ориентировочная сумма (руб.) строки 9 цифры «1 000 000» заменить цифрами «800 000».

13.3. Строки 14, 15, 16 исключить.